# DODATEK č. 1

# KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle ust. §§ 2623 - 2630 zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel:

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel:      B71433X

# I.

# Smluvní strany

Objednatel:                 		Mateřská škola Vsetín, Luh 1537

Adresa:				Stará cesta 1537, 755 01 Vsetín

Zastoupená:     			Mgr. Lenkou Navrátilovou, ředitelkou školy

Zastoupení:

- ve věcech smluvních:  	Mgr. Lenka Navrátilová, ředitelka školy

- ve věcech technických: 	Pavel Hrtáň, stavební technik odboru školství a kultury MěÚ Vsetín

IČ:				xxxxxxxx

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:			Window Holding a.s.

Adresa:				Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň

Zastoupena: 			Karlem Pošvářem, manažerem pro veřejné zakázky

Zastoupení:

- ve věcech smluvních:  	Karel Pošvář, manažer pro veřejné zakázky

- ve věcech technických:   	Valerij Dimoski, manažer pro klíčové zákazníky

IČO:     				xxxxxxxx

DIČ:                                        	CZxxxxxxxx

Bankovní spojení:    		Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu:    			xxxxxxxxxxxxxxx

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 14506

(dále jen zhotovitel)

II.

Předmět dodatku

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 11. 05. 2016 uzavřely smlouvu o dílo, dále jen „smlouva o dílo“. Předmětem této smlouvy je realizace stavby nazvané „MŠ Vsetín, Luh I – výměna oken“, na kterou zhotovitel předložil nejvýhodnější nabídku.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly, že „smlouva o dílo“ se z důvodu doplnění díla o další stavební vícepráce a méněpráce mění takto:

- Předmět smlouvy definovaný v Čl. II. se rozšiřuje o vícepráce uvedené v příloze č. 1 a současně zužuje o méněpráce, uvedené v příloze č. 2 tohoto dodatku.

- Ve vazbě na změnu rozsahu díla dle předchozího odstavce se v čl. III. odst. 2 mění takto:

1.4. Datum ukončení stavebních prací		2. 9. 2016

1.4. Datum vyklizení staveniště			5. 9. 2016

- Ve vazbě na změnu rozsahu díla se v čl. IV. odst. 1 smlouvy mění tabulka s cenou díla tak, že se nahrazuje tabulkou rekapitulace ceny takto:

| Rekapitulace ceny | Základní (Kč) | DPH 21 % (Kč) | Celková (Kč) |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena díla dle původní smlouvy | 1 385 337,- | 290 921,- | 1 676 258,- |
| Cena za vícepráce dle přílohy č. 1 | 89 433,- | 18 781,- | 108 214,- |
| Cena méněprací dle přílohy č. 2 | -6 273,- | -1 317,- | -7 590,- |
| Cena díla celkem | 1 468 497,- | 308 385,- | 1 776 882,- |

III.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání „smlouvy o dílo“ se nemění a zůstávají v platnosti.

- Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dva, a nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Přílohy:

č. 1 - Soupis víceprací

č. 2 – Soupis méněprací

Ve Vsetíně, dne							V Lázních Toušeni, dne 19. 8. 2016

Za objednatele:							Za zhotovitele:

| ---------------------------------- | ------------------------------ |
| --- | --- |
| Mgr. Lenka Navrátilová | Window Holding a.s. |
| ředitelka školy | Karel Pošvář |
|  | Manažer pro veřejné zakázky |