Dodatek č. 1

k SOD:

č. smlouvy zhotovitele:

č. smlouvy objednatele: 1325/2023

Název díla:

Ohře - probírka břehových porostů v k. ú. Levonice

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:	70889988

DIČ:	CZ 70889988

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	Lada Hladíková

sídlo:	Březenecká 4689, 430 04 Chomutov

IČO:	14197839

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně smlouvy o dílo v následujících ustanoveních smlouvy:

Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ

- Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

- převzetí místa plnění:

Zhotovitel je povinen si převzít místo plnění nejpozději do 14 dnů od písemné výzvy TDI.

- zahájení prací:

Bez zbytečného odkladu po převzetí místa plnění

- předání a převzetí dokončeného díla:

Nejpozději do 31.03.2024

- vyklizení místa plnění:

Zhotovitel je povinen ke dni předání a převzetí dokončeného díla vyklidit místo plnění a upravit do původního stavu nebo do stavu, který odsouhlasí TDI.

Lhůty a termíny ujednané podle tohoto článku mohou být přiměřeně prodlouženy v případě, že dojde ke změně sjednaného rozsahu díla postupem v souladu s touto smlouvou, a to o dobu nezbytně nutnou k provedení takové změny. Takovým prodloužením nesmí dojít ke změně celkové povahy závazku z této smlouvy.

Dohoda smluvních stran o prodloužení termínu dokončení díla musí mít formu písemného dodatku k této smlouvě.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek je vyhotoven ve 2 výtiscích, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.

……………………………………			……………………………………

oprávněný zástupce objednatele			zhotovitel

Lada Hladíková