Evidenční číslo objednatele:      1/2024

Evidenční číslo zhotovitele: 008 30/24

SMLOUVA O DÍLO

Tuto Smlouvu (dále jen „Smlouva“) uzavřely podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „NOZ“), následující strany:

Objednatel :				Obec Urbanice

sídlo :				 	Urbanice čp. 12, 535 01 Přelouč

Zastoupené statutárním orgánem : 	Janem Vyčítalem, starostou obce

V technických záležitostech :

Bankovní spojení :                         	XXXXXXXXXXXXXX

Číslo účtu:   	                                    XXXXXXXXXX

IČO :					00580490

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:                                    	Agroprojekce Litomyšl spol.s r.o.

Sídlo :                                         	Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto

Oprávnění k podnik.činnosti :       	ŽÚ/3/95/P-450

Daňové registrační číslo:               	CZ64255611

K smluvnímu jednání oprávněn :  	Ing. Jakoubek Jaroslav, jednatel společnosti

V technických záležitostech :        	Pavlíček Ondřej, odpovědný projektant

Bankovní spojení :                            XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Číslo účtu:                                         XXXXXXXXXXXX

Ičo :                                                	64255611

ID DS: gv6y8j4

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové oddíl C vložka 8321

(dále jen „Zhotovitel“)

Výše uvedení členové statutárních orgánů prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného vnitřního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiných osob.

1. Předmět smlouvy

1.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo spočívající

ve vypracování aktualizace projektové dokumentace „Společná zařízení Urbanice – ZP1,

P2, ZP3 a DC6“.

Aktualizace technického řešení bude zahrnovat tyto práce:

- ZP1 – Odsunutí části příkopu (drénů) od stromů, aby byla zaručena delší životnost drénů

- ZP2 – Úprava zaústění do vodoteče, aby byly zlepšeny hydraulické parametry zaústění

- ZP3 – Úprava mezi příčnými řezy 15 – 23 pro přirozené vedení trasy a tím byla zajištěna lepší účinnost

- DC6 – Úpravou vyústění na silnici tak, aby cesta splňovala rozhledové poměry. Úprava trasy v souběhu s ZP3, úprava konce cesty (obratiště).

- Vypracování podkladů pro zpracování geometrického plánu v místě přeložky DC6 a ZP3

- Zajištění stavebního povolení včetně všech vyjádření

- Vypracování rozpočtové části v CÚ 2024

1.2 Objednatel se zavazuje převzít provedené Dílo od Zhotovitele a zaplatit Zhotoviteli Cenu

(jak je definována níže).

2. Dílo a provedení díla

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí v ujednaném čase, v rozsahu a kvalitě

podle této Smlouvy.

2.2 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo osobně

2.3 Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení Díla podle této Smlouvy.

2.4 Zhotovitel je vázán příkazy Objednatele ohledně způsobu provádění Díla.

2.5 Objednatel má právo kontrolovat provádění Díla a požadovat po Zhotoviteli

prokázání skutečného stavu provádění Díla kdykoliv v průběhu trvání této Smlouvy.

3. Cena za dílo

3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou

cenu v celkové výši 110 000,- Kč (slovy: Jednostodesettisíc korun českých) (dále jen

„Cena“).

Výše DPH bude vyčíslena podle platných předpisů v den uskutečnění zdanitelného plnění.

Při DPH 21 % je celková cena 133 100,- Kč

Kalkulace ceny:

1. Doměření případných změn v terénu 	5 000,- Kč

2. Úprava technického řešení u ZP1, 2, 3 a cesty DC6 	45 000,- Kč

3. Podklady pro geometrický plán	6 000,- Kč

4. Inženýrská činnost (projednání vyjádření)	13 000,- Kč

5. Rozpočtová část	33 000,- Kč

6. Zajištění stavebního povolení	8 000,- Kč

-----------------------------------------------

Celkem        110 000,- Kč

DPH 21%       23 100,- Kč

Celkem včetně DPH     133 100,- Kč

4. Čas a způsob plnění

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto Smlouvou do :

Body I. 1-5.			15. června 2024

Bod I.6.			30. září 2024

5. Podklady :

Objednatel předal zhotoviteli před podpisem této smlouvy tyto podklady:

6. Vlastnické právo

6.1 Vlastnické právo k předmětu Díla nabývá okamžikem jeho vzniku Zhotovitel.

6.2 Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu Díla jeho převzetím podle této Smlouvy.

Stejným okamžikem přechází na Objednatele i nebezpečí škody na věci, která je

předmětem Díla.

7. Předání a převzetí díla

7.1 Dokumentace bude předána v počtu  6 paré + 1x elektronicky.

7.2 Svůj závazek k dodávce zhotovitel splní předáním hotového díla poště, popřípadě jinému

veřejnému dopravci na adresu objednavatele (popřípadě na adresu objednavatelem

uvedenou).

7.3 O předání provedeného Díla Zhotovitelem a převzetí provedeného Díla Objednatelem

sepíší smluvní strany této Smlouvy předávací protokol, který bude obsahovat i případné

výhrady Objednatele.

7.4 Současně s Dílem je Zhotovitel povinen předat Objednateli veškeré dokumenty, plány a

jiné listiny, které Zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s Dílem či jeho

provedením.

8. Povinnosti zhotovitele

8.1 Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu s touto Smlouvou.

8.2 Zhotovitel je povinen pravidelně informovat Objednatele o stavu prováděného Díla a na

vyžádání Objednatele provedené v souladu s touto Smlouvou prokázat Objednateli

skutečný stav prováděného Díla.

8.3 Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o zamýšlené změně sídla Zhotovitele.

9. Povinnosti objednatele

9.1 Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli Cenu podle této Smlouvy.

9.2 Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provedení Díla

dle této Smlouvy.

10. Změna smlouvy

10.1 Objednatel je povinen přistoupit na odpovídající změnu či zrušení závazku zejména v

těchto případech :

- změna výchozích podkladů

- nových požadavků objednatele

11. Smluvní pokuty

11.1 V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla dle čl. II této smlouvy

zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo bez DPH za

každý, byť i započatý, den prodlení.

11.2 V případě prodlení smluvní strany s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy náleží

druhé smluvní straně smluvní pokuta ve výši 0,1 % z částky, s jejímž zaplacením je

strana v prodlení, za každý, byť i započatý, den prodlení.

12. Odstoupení od smlouvy

12.1 Objednatel i zhotovitel jsou dále oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech a za

podmínek stanovených občanským zákoníkem.

12.2 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě, pokud mu

objednatel i přes předchozí písemnou výzvu v dodatečné přiměřené lhůtě neposkytne

součinnost nutnou pro řádnou realizaci díla dle této smlouvy, anebo pokud je objednatel

v prodlení s platbou ceny za dílo po dobu delší než jeden měsíc.

12.3 Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran se v případě ukončení této smlouvy řídí

ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li smlouva něco jiného.

12.4 Odstoupí-li objednatel od této smlouvy, náleží zhotoviteli právo na část ceny za dílo

odpovídající části díla, jež byla provedena řádně a bez vad, a to v rozsahu, jež je pro

objednatele upotřebitelný.

13. Závěrečné ustanovení

13.1 Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma

stranami. Všechny v této smlouvě uvedené přílohy jsou její nedílnou součástí. Platnosti a

účinnosti tato smlouva nabývá podpisem oběma stranami.

13.2 Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno náleží každé smluvní

straně.

13.3 Veškeré dohody učiněné před podpisem této smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté,

pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti bez ohledu na funkční postavení osob, které

předsmluvní ujednání učinily.

13.4 Tato smlouva se řídí úpravou dle zák. č. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Veškeré

údaje a informace, které si strany sdělily při uzavírání této smlouvy, jsou považovány za

důvěrné, přičemž žádná ze stran je nesmí zpřístupnit či sdělit třetí osobě ani je použít v

rozporu s jejich účelem pro potřeby vlastní. Poruší-li některá strana tuto povinnost a

obohatí-li se tím, vydá druhé straně to, oč se obohatila.

13.5 Pokud oddělitelné ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatným či

nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy. V

takovém případě se strany této Smlouvy zavazují uzavřít do 10 pracovních dnů od

výzvy druhé ze stran této Smlouvy dodatek k této Smlouvě nahrazující oddělitelné

ustanovení této Smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným

ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení.

13.6 Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že

smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé, svobodné a vážné

vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

13.7 Odpověď strany této Smlouvy, ve smyslu § 1740 (3) NOZ, s dodatkem nebo odchylkou,

která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření této

Smlouvy.

13.8 Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato

Smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné

vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Objednatel 						Zhotovitel

V Urbanicích   dne 16.2.2024	           		Ve Vysokém Mýtě : 21.2.2024

objednatel :                                                        	zhotovitel :

Ing. Jaroslav Jakoubek

jednatel společnosti