Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ev.č. 975/MO/2022 uzavřené dne 21.7.2022, týkající se akce:

„ Brána Matky Boží v Jihlavě “

- SMLUVNÍ STRANY

| I.1. | Objednatel: | Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava |
| --- | --- | --- |
|  |  | Zastoupený: | Ing. arch. Martinem Laštovičkou, náměstkem primátora |
|  |  | IČO: | 002 86 010 |
|  |  | DIČ: | CZ 00286010 |
|  |  | Bankovní spojení: | Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava |
|  |  | Číslo účtu: | 20028-1466072369/0800 |
| I.2. | Zhotovitel: | FAPAL s.r.o., Stará Mostecká 250/2, 412 01 Litoměřice Zastoupený: Ing. Pavlem Veverkou, jednatelem společnosti |
|  |  | IČO: | 060 83 927 |
|  |  | DIČ: | CZ06083927 |
|  |  | Bankovní spojení: | Fio banka, a.s. |
|  |  | Číslo účtu: | 24301310324/2010 |

| I.3. | Kontaktní osoby ve věcech technických za objednatele: | Bc. Ondřej Stránský |
| --- | --- | --- |
|  |  | za zhotovitele: | Ing. Pavel Veverka |
|  |  |  | Ing. arch. Soňa Paseková |

Smluvní strany dohodly na této změně smlouvy o dílo:

- PŘEDMĚT DODATKU

Důvodem uzavření tohoto dodatku je rozšíření v předmětu díla (návrh el. rozvodů a příprava pro osazení prvků audiovizuální techniky v jednotlivých patrech brány dle návrhu provozovatele, souvisejí rozšíření a úpravy silových rozvodů pevné elektrické instalace vč. hlavního elektroměrového rozvaděče v návaznosti na předpokládané el. příkony prvků audiovizuální techniky, návrh nového úložného popř. dalšího mobiliáře brány v návaznosti na charakter provozu jednotlivých pater brány) dle smlouvy o dílo ev. číslo 975/MO/2022 a změna termínů plnění díla.

II. 1 Článek III. TERMÍNY PLNĚNÍ odst. III.1. nově zní takto:

- Provedené dílo bude realizováno v těchto lhůtách:

| a) | Zahájení prací: |  | dnem nabytí účinnosti této smlouvy |
| --- | --- | --- | --- |
| b) | Lhůta pro zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) vč. inženýrské činnosti k DSP a podání příslušné žádosti na stavební úřad |  | Do 180ti dní ode dne zahájení prací |
| c) | Lhůta pro zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) vč. výkazu výměr a rozpočtu |  | Do 90ti dní ode dne podání žádosti na stavební úřad |
| d) | Autorský dozor |  | vykonávaný v průběhu realizace stavby |

Lhůty uvedené v tomto odstavci nevylučují možnost dřívějšího plnění.

II. 2 V článku IV. CENA ZA DÍLO se mění článek IV.1 takto:

- Cena prací předmětu díla je stanovena jako cena maximální. Je podložena nabídkou zhotovitele ze dne 17.6.2022. V ceně jsou obsaženy všechny práce a činnosti nutné ke splnění předmětu díla dle této smlouvy.

| DSP vč. inženýrské činnosti k DSP | 282.000,- Kč |
| --- | --- |
| Dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr a rozpočtu | 275.000,- Kč |
| Autorský dozor | 45.000,- Kč |
| činnosti koordinátora BOZP v přípravné fázi | 25.000,- Kč |
| Celkem bez DPH | 627.000,- Kč |

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

- Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ev. č. 975/MO/2022 uzavřené dne 21.7.2022 a je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden stejnopis je určen pro zhotovitele.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami                         
a  účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Statutární město Jihlava zajistí uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu s právními předpisy.

| V Jihlavě dne: 27.2.2023 |  | V Litoměřicích dne: 20.2.2024 |
| --- | --- | --- |
| Za objednatele Ing. arch. Martin Laštovička náměstek primátora |  | Za zhotovitele Ing. Pavel Veverka jednatel společnosti |