**Smlouva o dílo**

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník, v platném znění

**Objednatel**

*(zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky)*

**Obec Stružnice**

se sídlem 47002 Stružnice 188

IČO: 00260975

DIČ: CZ00260975

Kontaktní osoba: Ing. Monika Habartová – starostka obce

Telefon: +420 724 939 095

e-mail: oustruznice@raz-dva.cz

Bankovní spojení:

*dále jen „****Objednatel****“*

**a**

**Zhotovitel**

*(dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky)*

|  |  |
| --- | --- |
| Zhotovitel:  | **SaM silnice a mosty a.s.** |
| Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 972 |
| Sídlo: | Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa |
| IČO: | 25018094 |
| DIČ: | CZ25018094 |
| Bankovní spojení: | KB Česká Lípa, ČS Česká Lípa |
| Číslo účtu: | 254242421/0100, 189202/0800 |
| Zastoupený: | Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva a ředitel podniku |
| Kontaktní osoba: | Jindřich Jirotka, vedoucí obchodního úseku |
| Telefon:e-mail: | 487 834 467-8, 720 034 073sam-cl@sam-cl.cz, jirotka@sam-cl.cz |
|  |  |
|  |  |
| *dále jen „Zhotovitel“*Zhotovitel společně s Objednatelem dále jen „Smluvní strany“. |

**Článek I. Předmět smlouvy**

###### 1. DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO)

###### 1.1. Předmětem plnění Zhotovitele je:

**„Stružnice - oprava komunikace ke mlýnu“**

 **1.2. Vymezení předmětu díla:**

 Předmětem díla je provedení a obstarání veškerých stavebních prací a zhotovení děl nutných

 k úplnému dokončení díla, v rozsahu specifikovaném oceněným soupisem prací, který je nedílnou

 součástí této Smlouvy. Případná nadspotřeba bude doložena vážními lístky a účtovaná dle

 jednotkové ceny.

**Článek II. Doba plnění**

###### 2.1. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY)

 Termín zahájení díla: **01. 04. 2024**

 Nejzazší termín dokončení díla: **30. 04. 2024**

**Článek III. Místo plnění**

**3.1.** Místo plnění díla: 47002 Stružnice - místní komunikace ke mlýnu v délce 470 m od křižovatky

 s hlavní silnicí, na parc. č. 411/1 v k. ú. Stružnice.

**Článek IV. Cena díla**

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, je cenou nejvýše přípustnou:

**4.1.** Cena za provedení díla dle této Smlouvy byla stanovena dohodou obou Smluvních stran ve výši:

 **Cena bez DPH: 501 400,00 Kč**

 DPH 21 %: 105 294,00 Kč

 Cena celkem s DPH: 606 694,00 Kč

**4.2.** Zhotovitel rovněž ručí za kompletní provedení díla za cenu stanovenou dle čl. IV této Smlouvy.

 Cena za dílo kryje veškeré náklady, které jsou potřebné pro řádné dokončení díla dle této

 Smlouvy.

**4.3.** Cena za dílo je platná po celou dobu realizace díla.

**Článek V. Platební podmínky**

**5.1.** Zálohová fakturace se nebude provádět.

**5.2.** Platby budou prováděny měsíčně, a to v částkách odpovídajících skutečně provedeným pracím,

 respektive skutečně provedeného rozsahu díla v daném měsíci odsouhlaseným pověřenou osobou

 objednatelem, a to na základě příslušných daňových dokladů vystavených zhotovitelem.

**5.3.** Splatnost daňových dokladů bude **30 kalendářních dní** od data jejich doručení objednateli,

 přičemž přílohou každého daňového dokladu bude soupis provedených prací.

**5.4.** Nedílnou součástí smlouvy je cenová nabídka zhotovitele.

**5.5.** Jednotkové ceny uvedené v cenové nabídce jsou cenami pevnými i pro případnou změnu rozsahu.

**5.6.** Zhotovitel bude účtovat práce skutečně provedené dle vzájemně odsouhlaseného výkazu výměr

 jednotkovými cenami uvedenými v nabídkovém rozpočtu.

**5.7.** Fakturace DPH bude provedena podle předpisů o oceňování stavebních prací.

**5.8.**  Platba za dodávku předmětu plnění bude realizována bezhotovostním převodem na základě faktury

 vystavené dodavatelem po řádném předání předmětu plnění.

**Článek VI. Podmínky pro provádění díla**

**6.1.** Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v souladu s doporučenými a uznávanými předpisy a

 technologickými postupy.

**6.2.** Dokončené dílo nesmí obsahovat vady a nedodělky.

**6.3.** Po dokončení díla bude vypracován předávací protokol.

**6.4.** Součástí předávacího protokolu bude soupis provedených prací.

**6.5.** Objednatel má právo provést kontrolu prováděných prací a dodržování montážních a

 technologických postupů a kdykoliv v průběhu stavby osobně nebo s odborným dozorem.

**Článek VII. Smluvní pokuty**

**7.1.** V případě prodlení Zhotovitele se splněním jeho povinnosti připravit, ukončit a předat dílo je

 Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové nabídkové ceny za každý i

 započatý kalendářní den prodlení.

**7.2.** Zaplacením smluvní pokuty není omezeno právo na náhradu škody z téhož titulu.

**7.3.** Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 dnů od porušení smluvní povinnosti.

**Článek VIII. Vady díla a záruky za předmět plnění**

**8.1.** Zhotovitel odpovídá za to, že dílo v době předání má a po stanovenou dobu bude mít vlastnosti

 stanovené obecně závaznými předpisy a technickými normami.

**8.2.** Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb.,

 o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

**8.3.** Dnem podpisu předávacího protokolu – předáním díla Objednateli, začíná běžet záruční doba na

 provedené práce v celkové délce **36 měsíců**.

**8.4.** Zhotovitel je zavázán odstraňovat vady díla, a to na všech součástech plnění této Smlouvy, které se

 projeví v záruční lhůtě na své náklady.

**Článek IX. Ochrana informací**

**9.1.** Objednatel má v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

 v platném znění, povinnost poskytnout informaci o rozsahu a příjemci prostředků z rozpočtu

 Objednatele, to je zejména (nikoliv však pouze) informaci o ceně díla a název a sídlo Zhotovitele.

 Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle

 citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství.

**9.2.** Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně - technické informace, které jim byly

 svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého

 smluvního partnera a neužijí těchto informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této

 smlouvy.

**Článek X. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu**

**10.1.** Vlastníkem díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy, je od počátku Objednatel. Po

 předání staveniště Zhotoviteli k provedení díla podle této smlouvy přechází odpovědnost za škodu

 způsobenou na díle, a za škodu způsobenou jeho provozem na Zhotovitele, a to až do doby jeho

 zpětného převzetí Objednatelem.

**Článek XI. Závěrečná ustanovení**

**11.1.** Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel Objednateli veškeré písemné dokumenty vždy ve dvou vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitřní potřeby Objednatele.

**11.2.** Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob je nutno oznámit druhé smluvní straně písemně. Účinnost má takováto změna dnem doručení.

**11.3.** Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.

**11.4.** Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.

**11.5.** Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel, přičemž podpisy oprávněných zástupců smluvních stran jsou opatřeny všechny její strany.

**11.6.** Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti jejím podpisem oběma smluvními stranami.

**11.7.** Nedílnou součástí této smlouvy je příloha: **ROZPOČET – oceněný výkaz výměr.**

**11.8.** Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, řídí se všechno mezi smluvními stranami ustanoveními občanského zákoníku a jinými obecně závaznými předpisy.

**11.9.** Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu (tohoto Díla) včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2031. Pokud je
v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita tato delší.

**11.10.** Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy a že je jim obsah této smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že tato smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.

za Objednatele za Zhotovitele

Ve Stružnici dne 30.1.2024 V České Lípě dne 23.01.2024

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

za Obec Stružnice za SaM silnice a mosty a.s.

Ing. Monika Habartová – starostka obce Ing. Dušan Drahoš

 předseda představenstva a ředitel

 podniku

Příloha: ROZPOČET – oceněný výkaz výměr