FLOWER COMPANY s.r.o.

IČO: 28551168

Vojtěšská 211/6

110 00 Praha 1

| #### Objednávka č. Vyřizuje/kancelář #### ZAK 23-0177/5.2 xxxxxxxxxxxx/VEZ |  |  |
| --- | --- | --- |

Dodatek objednávky

V objednávce ev. č. ZAK 23-0177/5.2 ze dne 21. 2. se mění termíny a etapy realizace předmětu objednávky.

Doba plnění předmětu objednávky:

- Etapa – přípravné práce a zahájení realizace do 26. 2. 2024.

- Etapa – finální práce a odevzdání díla do 20. 3. 2024.

Cena předmětu objednávky:

Cena za 1. etapu bude činit 43 069,20 Kč bez DPH.

Cena za 2. etapu bude činit 43 069,20 Kč bez DPH.

Celková cena za plnění předmětu objednávky bude činit 86 138,40 Kč (slovy: osmdesátšesttisícjednostotřicetosm korun čtyřicet haléřů českých) bez DPH.

V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady spojené se splněním předmětu dodatku.

Ostatní ujednání objednávky se tímto dodatkem nemění.

Objednatel a poskytovatel výslovně souhlasí s uveřejněním tohoto potvrzeného dodatku 
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel zajistí zveřejnění potvrzeného dodatku zasláním správci registru smluv nejpozději 
ve lhůtě do 30 dnů od potvrzení dodatku. Poskytovatel obdrží potvrzení o uveřejnění v registru smluv automaticky vygenerované správcem registru smluv do své datové schránky.

Plnění předmětu tohoto dodatku v době mezi podpisem a před nabytím účinnosti 
tohoto dodatku, tedy před zveřejněním v registru smluv, se považuje za plnění 
podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem.

Poskytovatel podpisem tohoto dodatku souhlasí s poskytnutím informací o dodatku v rozsahu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel a dodavatel dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto potvrzeném dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

S pozdravem

Mgr. Adam Švejda

zástupce ředitele pro ekonomickou a provozní činnost

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

příspěvkové organizace

Potvrzením dodatku objednávky dodavatel souhlasí se všemi smluvními ujednáními a podmínkami obsaženými v dodatku objednávky a neuplatňuje k nim žádné výhrady. Potvrzením dodatku objednávky vzniká závazek dle občanského zákoníku.

Potvrzení objednávky prostřednictvím elektronického podpisu:

FLOWER COMPANY s.r.o.

elektronický podpis

Pokud nemáte zřízen elektronický podpis, potvrďte objednávku prostým e-mailem, resp. do odpovědi v textu e-mailu uveďte: Potvrzuji Váš dodatek objednávky 
č. ZAK23-0177/5.2.