**Smlouva o dílo**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku,
níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi:

**I.**

**Smluvní strany**

**1. Objednatel: Základní škola, Ostrava-Hrabůvka, U Haldy 66, příspěvková organizace**

Sídlo: U Haldy 1586/66, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

Jednající: Mgr. Dana Jařabáčová, ředitelka školy

Osoba oprávněná jednat: Mgr. Dana Jařabáčová

- ve věcech technických

Bankovní spojení: KB Ostrava

Číslo účtu:

IČ: 61989266

DIČ: CZ61989266

Telefon/ fax:

dále jen „objednatel“

**2. Zhotovitel: DUEL ENERGi s.r.o.**

Sídlo: K Rybníku 1309,73514,Orlová-Poruba

Zapsán : U živnostenského úřadu v Orlové,

 Spis.značka:MUOR S 9570/2015/OVVZU/BUK

Jednající: David Urbančík, jednatel společnosti

Osoba oprávněná jednat:

- ve věcech smluvních David Urbančík

- ve věcech technických David Urbančík, Richard Herec

Bankovní spojení:

č.účtu :

IČ: 04454880

DIČ: CZ04454880

Telefon/ fax:

 **II.**

**Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo na svůj náklad a nebezpečí, ve sjednané době a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za ně sjednanou cenu. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel. Předmětem smlouvy je zhotovení díla:

**„Provedení pravidelných elektrorevizí ZŠ U Haldy 1586/66, Ostrava-Hrabůvka“**

Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba.

1. Rozsah prací:
* Revize elektro
* Revize hromosvodu

**III.**

**Cena za dílo**

1. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo po jeho dokončení převzít a zaplatit za ně smluvní cenu v souladu se zpracovaným rozpočtem, který je přílohou č.1 této smlouvy. Smluvní cena je stanovena jako nejvýše přípustná a činí:

Elektrorevize budovy : 65 250,00- Kč bez DPH

Revize hromosvodu: 6 300,00- Kč bez DPH

 Celkem: 71 820,00- Kč bez DPH

 DPH 21% 15 082,20 Kč

 Cena celkem včetně DPH 86 902,20 Kč

1. Daň z přidané hodnoty bude účtována dle platné právní úpravy v době zdanitelného plnění podle této smlouvy.
2. Celková cena je sjednána v rozsahu předmětu smlouvy, uvedeného v čl. II. této smlouvy. Ve smluvní ceně jsou zahrnuty veškeré práce, výkony a dodávky související s předmětem zakázky tak, aby byly zabezpečeny parametry díla.
3. Dojde-li při realizaci předmětu smlouvy k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, vyplývajícím z podmínek při provádění díla, je povinen zhotovitel provést soupis těchto změn, ocenit jej podle jím navrhovaných cen a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení formou dodatku k této smlouvě.
4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit. Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit.

**Platební podmínky**

1. Zhotovitel vystaví dílčí daňové doklady dle jednotlivých soupisů provedených prací.
2. Objednatel se zavazuje daňový doklad uhradit do 30 dní od doručení.

**V.**

**Vlastnické právo ke zhotovované věci**

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel a to po celou dobu zhotovování díla. Zhotovitel je však majitelem všech věcí, které vnesl na staveniště po celou dobu zhotovování díla, a to do doby předání díla a proplacení.
2. Zhotovitel nese nebezpečí všech škod na těchto věcech nebo těmito věcmi při provádění stavebního díla způsobených. Jelikož jsou stávající stavební objekty předány zhotoviteli do opatrování za účelem jejich opravy a rekonstrukce, odpovídá za ně zhotovitel po celou dobu zhotovování díla, a to od předání staveniště až do okamžiku předání a převzetí díla.
3. Odpovědnost za škodu se řídí ustanoveními § 2894 a násl. občanského zákoníku.
4. Vlastnické právo přechází na objednatele v okamžiku předání a převzetí dokončeného díla dle předmětu této smlouvy zhotovitelem a objednatelem. Zhotovitel zajistí pojištění díla po celou dobu jeho realizace.

**VI.**

**Lhůty plnění**

1. Termín pro provádění díla:

 Zahájení: 1.3.2024

 Ukončení: 29.3.2024

1. V případě, že se vyskytnou nepředpokládané překážky na straně objednatele a dojde k přerušení provádění díla, prodlouží se termín sjednaný pro dokončení díla o dobu, po kterou bylo nutné provádění díla přerušit.
2. Objednatel se zavazuje převzít hotové dílo na základě písemné výzvy po skončení prací do 3 pracovních dnů a tato skutečnost pak následně bude zachycena v předávacím protokolu, který smluvní strany potvrdí svými podpisy.

**VII.**

 **Záruční lhůty**

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy bude zhotoven podle podmínek této smlouvy a předpisů vztahujících se na provedení díl a že dílo bude po záruční dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel a že si zachová obvyklé vlastnosti.
2. Zhotovitel odpovídá za případné drobné a ojedinělé vady a nedodělky, které má dílo v čase odevzdání objednateli. Tyto vady a nedodělky odstraní na svůj náklad ve lhůtách vzájemně dohodnutých v zápise z předání a převzetí díla nebo jeho části.
3. Na komplexní provedení díla poskytuje zhotovitel záruku za jakost v délce 36 měsíců od odevzdání díla objednateli. Vyjma dodávek materiálu a zařízení, na něž se vztahuje záruka dle výrobce, nejméně však 24 měsíců.
4. Smluvní strany se dohodly pro případ záručních vad díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat odstranění vzniklých vad a zhotovitel povinnost je bezplatně a bezodkladně odstranit.
5. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad na díle ve smyslu ustanovení bodů 3. a 4. tohoto odstavce smlouvy nejpozději do pěti dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším možném termínu. Termín odstranění vad dohodnou smluvní strany písemně.

**Obchodní podmínky**

1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo, jež je předmětem této smlouvy o dílo, v termínech sjednaných ve smlouvě o dílo. Pokud by se zhotovitel ocitl v prodlení s dokončením díla po dobu delší než dvou měsíců, je objednatel v souladu s ustanovením § 1969 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy. Plnil-li zhotovitel zčásti, může objednatel od smlouvy odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro objednatele význam, může objednatel od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.
2. Vyskytne-li se v průběhu stavby požadavek objednatele na provedení podstatné změny stavby, zavazuje se zhotovitel tyto změny provést, jestliže se obě strany dohodnou na jejich rozsahu a důsledcích na obou stranách sjednaných.
3. Všechny práce a dodávky budou zhotovitelem realizovány v souladu s platnými předpisy, vyhláškami a normami.
4. Za dodržování bezpečnostních předpisů dle vyhlášky č. 324/1990 Sb., a bezpečnost svých pracovníků odpovídá zhotovitel. Při provádění prací a skladování materiálu je zhotovitel povinen dodržovat příslušná ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění prováděcí vyhlášky č. 246/2001 Sb., v platném znění a podmínky sjednané v jednotlivých dodatcích k této smlouvě.
5. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti.
6. O převzetí díla sepíší smluvní strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis případných zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních nebo jiných právech z odpovědnosti za vady, prohlášení zhotovitele, že dílo předává a objednatele, že dílo přejímá. Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna protokolárním předáním objednateli po odstranění drobných vad a nedodělků.
7. S odpady, které vzniknou při poskytování služeb uvedených v č. II. této smlouvy, je povinen jejich původce nakládat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění.

**Smluvní pokuty**

1. V případě, že zhotovitel nedodrží smluvené termíny dokončení, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla uvedené ve smlouvě za každý započatý den prodlení až do dne protokolárního převzetí bez výhrad.

1. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
2. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje dlužníka povinnosti splnit dluh smluvní pokutou utvrzený.

**X.**

## Dodatek k ochraně osobních dat

**Dodatek k ochraně osobních dat** v souladu s Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů

1. přijmout všechna bezpečnostní, technická, organizační a jiná opatření s přihlédnutím ke stavu techniky, povaze zpracování, rozsahu zpracování, kontextu zpracování a účelům zpracování k zabránění jakéhokoli narušení poskytnutých osobních údajů,
2. **nezapojit do zpracování žádné další osoby bez předchozího písemného souhlasu školy,**
3. zpracovávat osobní údaje pouze pro plnění smlouvy (vč. předání údajů do třetích zemí a mezinárodním organizacím); výjimkou jsou pouze případy, kdy jsou určité povinnosti uloženy přímo právním předpisem,
4. **zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje u dodavatele byly zavázány k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti,**
5. zajistit, že dodavatel bude škole bez zbytečného odkladu nápomocen při plnění povinností školy, zejména povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektů údajů, povinnosti ohlašovat případy porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu dle čl. 33 nařízení, povinnosti oznamovat případy porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů dle čl. 34 nařízení, povinnosti posoudit vliv na ochranu osobních údajů dle čl. 35 nařízení a povinnosti provádět předchozí konzultace dle čl. 36 nařízení, a že za tímto účelem zajistí nebo přijme vhodná technická a organizační opatření, o kterých ihned informuje školu,
6. **po ukončení smlouvy řádně naložit se zpracovávanými osobními údaji,** např. že všechny osobní údaje vymaže, nebo je vrátí škole a vymaže existující kopie apod.,
7. poskytnout škole veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené škole právními předpisy,
8. umožnit kontrolu, audit či inspekci prováděné školou nebo příslušným orgánem dle právních předpisů,
9. poskytnout bez zbytečného odkladu nebo ve lhůtě, kterou stanoví škola, součinnost potřebnou pro plnění zákonných povinností školy spojených s ochranou osobních údajů, jejich zpracováním.
10. **poskytnuté osobní údaje chránit v souladu s právními předpisy.**

**XI.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tuto smlouvu lze měnit nebo zrušit pouze výslovným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním, podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Tato smlouva je vystavena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se právní poměry mezi objednatelem a zhotovitelem ustanoveními občanského zákoníku.
4. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č.340/2015Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede uveřejnění v souladu se zákonem „Základní škola, Ostrava-Hrabůvka, U Haldy 66, příspěvková organizace“.

V Ostravě dne 19.2.2024 V Orlové dne 19.2.2024

Za objednatele: Za zhotovitele:

……………………………………… …………………………………………

 Mgr. Dana Jařabáčová David Urbančík

 Ředitelka školy Jednatel společnosti