# PŘÍKAZNÍ SMLOUVA č. 455/2024

uzavřená podle § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I.

Smluvní strany

Příkazce :	Střední průmyslová škola stavební, České Budějovice, Resslova 2

se sídlem: Resslova 1579/2, 372 11 České Budějovice

zastoupený: RNDr. Vladimírem Kostkou, ředitelem

IČ: 600 76 089

DIČ: CZ60076089 (neplátce DPH)

Bankovní spojení: ČSOB, a. s., pobočka č. ú. 214514605/0300

Příkazník :	Ing. Miroslav Škrlant

se sídlem: Pašinovice 19,374 01 Komařice,

IČ: 721 80 412

DIČ : CZ 6202241141

Bankovní spojení: Raiffeisenbank České Budějovice

Č. účtu:  2208554001/5500

Telefonní spojení : +420 724 147 236

Zástupce ve věcech technických : Ing. Jakub Ďureje, ČKAIT 0102689

II.

##### Předmět smlouvy

- Příkazník se zavazuje, že v rozsahu dohodnutém v této smlouvě a za podmínek v ní uvedených vykoná inženýrskou činnost – Výkon Technického dozoru stavebníka a výkon koordinátora BOZP při realizaci stavby :

" STAVEBNÍ ÚPRAVY TĚLOCVIČNY A ZÁZEMÍ,

SPŠ stavební, Resslova 1579/2, České Budějovice"

dle projektové dokumentace zpracované společností ENIA STUDIO s.r.o., Lannova 16/13, České Budějovice 2.

- Příkazce se zavazuje, že za vykonání ujednaných činností zaplatí příkazníkovi úplatu ve výši ujednané v této smlouvě.

III.

Rozsah a obsah předmětu smlouvy

1. 	Příkazník se zavazuje vykonat pro příkazce činnosti spojené s výkonem  Technického dozoru stavebníka při realizaci stavby dle přílohy č.1 této smlouvy a výkonem koordinátora BOZP při realizaci stavby dle přílohy č. 2 této smlouvy.

IV.

Způsob plnění předmětu smlouvy

- Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat všeobecně závazné předpisy, ujednání této smlouvy a bude se řídit výchozími podklady předané příkazcem.

- Výše jmenovanou činnost je příkazník povinen zabezpečovat s náležitou odbornou péčí a v souladu se zájmy příkazce.

V.

Spolupůsobení příkazce

- Před zahájením činnosti předá příkazce příkazníkovi :

  - kopie smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby

  - podmínky pro výběr zhotovitele

  - projektovou dokumentaci

  - výkaz výměr stavby (smluvní rozpočet)

- Příkazce se zavazuje předávat svá rozhodnutí nutná pro vedení stavby včas, aby ve vztahu k dalším účastníkům výstavby nedocházelo ke zpoždění.

VI.

#### Čas plnění

- Příkazník se zavazuje, že výše jmenovanou činnost bude provádět v termínech dle SoD zhotovitele.

- Zahájení činnosti příkazníka:   		červen 2024

Předpokládaný termín zahájení prací : 	dle SoD zhotovitele

Termín dokončení stavby :			dle SoD zhotovitele (září 2024)

Závazek příkazníka končí dnem dokončení přejímacího řízení díla a předáním dokladů.

VII.

#### Cena předmětu plnění a platební podmínky

- Odměna se sjednává ve výši obvyklé pro daný předmět a rozsah plnění a činí :

a.  Za výkon Technického dozoru stavebníka

298 000,-Kč + DPH dle platných předpisů

Odměna bude placena následujícím způsobem:

20 000,- Kč  po předání staveniště zhotoviteli jako odměna za výkon činností souvisejících se studiem dokladů, platných povolení a PD stavby a předáním staveniště zhotoviteli

168 000,- Kč  ve čtyřech měsíčních rovnoměrných splátkách v  průběhu stavby  jako odměna za výkon činností dle čl. III a přílohy č 2.  této smlouvy

10 000,- Kč  po dokončení, jako odměna za výkon činností souvisejících s předávacím řízením díla

- Za výkon koordinátora BOZP při realizaci stavby

98 600,-Kč + DPH dle platných předpisů

Odměna bude placena následujícím způsobem:

19 000,- Kč za vypracování Plánu zajištění BOZP stavby, splatných po provedení

79 600,- Kč splatných ve třech rovnoměrných splátkách jako odměna za výkon činností

Koordinátora BOZP dle čl. III. a  přílohy č 3. této smlouvy

- Uvedená cena je platná pro dobu trvání provádění díla dle SoD zhotovitele. Dojde–li k prodloužení doby výstavby z důvodů, které neleží na straně příkazníka, bude sjednaná odměna předmětu plnění dle odst. VII. navýšena poměrnou částí, úměrnou  k době prodloužení výstavby.

- Splatnost faktur je stanovena na 14 kalendářních dnů.

- Dohodnutá cena bude hrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury).

VIII.

Odpovědnost za vady

- Příkazník odpovídá za to, že záležitosti smluvené touto smlouvou jsou zabezpečeny řádně, dle smlouvy o dílo se zhotovitelem.

- Příkazník neodpovídá za kvalitu převzatých podkladů.

- Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

IX.

Majetkové sankce, odstoupení od smlouvy

- Smluvní pokuta za pozdní úhradu faktur se stanovuje ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

- Příkazník má právo od smlouvy odstoupit v případě hrubého porušení povinnosti ze  strany příkazce. Za hrubé porušení je považováno zejména neposkytnutí podkladů  dle čl. V, nebo prodlení v placení faktur delší než 30 kalendářních dnů. Nedohodnou-li   se smluvní strany jinak je v tomto případě smluvní vztah ukončen dnem doručení  výpovědi příkazci. V případě neposkytnutí podkladů a součinnosti nenese  příkazce odpovědnost za škody, které vzniknou z tohoto titulu.

- Příkazce má právo od smlouvy odstoupit v případě hrubého porušení povinností příkazníka dle této smlouvy a povinností vyplývajících z příslušných ustanovení občanského zákoníku v platném znění.

X.

Ujednání závěrečné

- Po ukončení činnosti předá příkazník veškeré podklady bez odkladu příkazci.

- Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky.

- Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a obecnými zvyklostmi.

- Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, ze kterých 1 vyhotovení obdrží příkazce a 1 vyhotovení příkazník.

- Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí příkazce.

| Za příkazce Dne 27. 2. 2024 RNDr. Vladimír Kostka ředitel | Za příkazníka Dne 26. 2. 2024 Ing. Miroslav Škrlant |
| --- | --- |

Přílohy : příloha č.1 –   Podrobný popis činnosti TDS  při realizaci stavby

příloha č.2 –   Specifikace výkonů Koordinátora při realizaci stavby

příloha č.3 – Osvědčení Koordinátora

příloha č.1 PS č. 455/2024

###### Podrobný popis rozsahu činnosti TDS

1. 	Výkon kontroly provádění díla objednatelem ve smyslu § 550 obchodního zákoníku:

- odevzdání staveniště zhotoviteli díla včetně přípravy podkladů,

- kontrola a přebírání prováděných prací z hlediska jejich kvality a úplnosti, zejména těch prací a dodávek, které budou zakryty, zabudovány nebo se stanou dalším prováděním díla nepřístupnými, a to průměrně 3 x za týden

- kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů, jejich souladu s dohodou o ceně díla a jejich předkládání mandantovi k likvidaci,

- kontrola a evidence skutečných výměr jednotlivých částí stavby, která bude podkladem pro fakturaci zhotovitele

- vedení pravidelných KD stavby 1x týdně (min. 1x za 14 dní)

- kontrola dodržování podmínek stavebního povolení a ostatních správních aktů týkajících se stavby,

- kontrola souladu provádění díla s projektovou dokumentací odsouhlasenou projektantem stavby a stavebníkem,

- spolupráce s pracovníky projektanta provádějícími autorský dozor,

- spolupráce s projektantem stavby při zpracování změn a doplňků projektové dokumentace,

- kontrola, zda zhotovitel provádí předepsané zkoušky materiálu, konstrukcí a prací, kontrola výsledků těchto zkoušek,

- kontrola řádného vedení stavebního deníku,

- kontrola dodržování časového harmonogramu stavby a ostatních podmínek sjednaných mezi mandantem a zhotovitelem stavby,

- příprava podkladů pro uplatňování sankcí z neplnění smlouvy,

- kontrola řádného převzetí a uskladnění dodávek na staveništi,

- uplatnění a kontrola odstranění vad a nedodělků,

- hlášení archeologických nálezů

- kontrola vyklizení staveniště zhotoviteli

- zpracovávání přehledových tabulek toku financí

- zpracovávání kontrolních rozpočtů

- pořízení fotodokumentace v digitální formě

- Odborná příprava a zajištění průběhu přejímacích řízení dokončeného díla nebo jeho částí.

- Zabezpečení podkladů potřebných pro vydání rozhodnutí o uvedení do provozu, příp. povolení předčasného užívání stavby, vypracování návrhu na vydání kolaudačního rozhodnutí, zastupování v kolaudačním řízení, uplatnění požadavků plynoucích z kolaudačního řízení

příloha č.2 PS č. 455/2024

Specifikace výkonů KOORDINÁTORA BOZP při realizaci stavby :

Dle § 8 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích Koordinátor provádí :

- Vypracuje a provede pro příkazce „oznámení stavby IBP“ dle platných zákonů.

- Vypracuje „Plán BOZP na staveništi“ a zajistí seznámení dodavatelů s ním

- koordinuje spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně popřípadě v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání,

- dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat,

- spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností,

- sleduje provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňuje na zjištěné nedostatky a požaduje bez zbytečného odkladu zjednání nápravy,

- kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám

- spolupracuje se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s příslušnými odborovými organizacemi, popřípadě s fyzickou osobou provádějící technický dozor zadavatele,

- zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem podle § 133, odst. 4, zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

příloha č.3 PS č. 455/2024