PŘÍKAZNÍ SMLOUVA č. 455/2024

**uzavřená podle § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění**

**I.**

**Smluvní strany**

**Příkazce : Střední průmyslová škola stavební, České Budějovice, Resslova 2**

se sídlem: Resslova 1579/2, 372 11 České Budějovice

zastoupený: RNDr. Vladimírem Kostkou, ředitelem

IČ: 600 76 089

DIČ: CZ60076089 (neplátce DPH)

Bankovní spojení: ČSOB, a. s., pobočka č. ú. 214514605/0300

**Příkazník : Ing. Miroslav Škrlant**

se sídlem: Pašinovice 19,374 01 Komařice,

IČ: 721 80 412

DIČ : CZ 6202241141

Bankovní spojení: Raiffeisenbank České Budějovice

Č. účtu: 2208554001/5500

Telefonní spojení : +420 724 147 236

Zástupce ve věcech technických : Ing. Jakub Ďureje, ČKAIT 0102689

**II.**

##### Předmět smlouvy

1. Příkazník se zavazuje, že v rozsahu dohodnutém v této smlouvě a za podmínek v ní uvedených vykoná inženýrskou činnost – **Výkon Technického dozoru stavebníka** **a výkon koordinátora BOZP při realizaci stavby :**

**" STAVEBNÍ ÚPRAVY TĚLOCVIČNY A ZÁZEMÍ,**

**SPŠ stavební, Resslova 1579/2, České Budějovice"**

dle projektové dokumentace zpracované společností ENIA STUDIO s.r.o., Lannova 16/13, České Budějovice 2.

1. Příkazce se zavazuje, že za vykonání ujednaných činností zaplatí příkazníkovi úplatu ve výši ujednané v této smlouvě.

**III.**

**Rozsah a obsah předmětu smlouvy**

1. Příkazník se zavazuje vykonat pro příkazce činnosti spojené s výkonem Technického dozoru stavebníka při realizaci stavby dle přílohy č.1 této smlouvy a výkonem koordinátora BOZP při realizaci stavby dle přílohy č. 2 této smlouvy.

**IV.**

**Způsob plnění předmětu smlouvy**

1. Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat všeobecně závazné předpisy, ujednání této smlouvy a bude se řídit výchozími podklady předané příkazcem.
2. Výše jmenovanou činnost je příkazník povinen zabezpečovat s náležitou odbornou péčí a v souladu se zájmy příkazce.

**V.**

**Spolupůsobení příkazce**

1. Před zahájením činnosti předá příkazce příkazníkovi :
   * kopie smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby
   * podmínky pro výběr zhotovitele
   * projektovou dokumentaci
   * výkaz výměr stavby (smluvní rozpočet)
2. Příkazce se zavazuje předávat svá rozhodnutí nutná pro vedení stavby včas, aby ve vztahu k dalším účastníkům výstavby nedocházelo ke zpoždění.

**VI.**

#### Čas plnění

1. Příkazník se zavazuje, že výše jmenovanou činnost bude provádět v termínech dle SoD zhotovitele.
2. Zahájení činnosti příkazníka: **červen 2024**

Předpokládaný termín zahájení prací : dle SoD zhotovitele

Termín dokončení stavby : dle SoD zhotovitele (září 2024)

Závazek příkazníka končí dnem dokončení přejímacího řízení díla a předáním dokladů.

**VII.**

#### Cena předmětu plnění a platební podmínky

1. Odměna se sjednává ve výši obvyklé pro daný předmět a rozsah plnění a činí :

**a. Za výkon Technického dozoru stavebníka**

**298 000,-Kč** + DPH dle platných předpisů

Odměna bude placena následujícím způsobem:

20 000,- Kč po předání staveniště zhotoviteli jako odměna za výkon činností souvisejících se studiem dokladů, platných povolení a PD stavby a předáním staveniště zhotoviteli

168 000,- Kč ve čtyřech měsíčních rovnoměrných splátkách v  průběhu stavby jako odměna za výkon činností dle čl. III a přílohy č 2. této smlouvy

10 000,- Kč po dokončení, jako odměna za výkon činností souvisejících s předávacím řízením díla

1. **Za výkon koordinátora BOZP při realizaci stavby**

**98 600,-Kč** + DPH dle platných předpisů

Odměna bude placena následujícím způsobem:

19 000,- Kč za vypracování Plánu zajištění BOZP stavby, splatných po provedení

79 600,- Kč splatných ve třech rovnoměrných splátkách jako odměna za výkon činností

Koordinátora BOZP dle čl. III. a přílohy č 3. této smlouvy

1. Uvedená cena je platná pro dobu trvání provádění díla dle SoD zhotovitele. Dojde–li k prodloužení doby výstavby z důvodů, které neleží na straně příkazníka, bude sjednaná odměna předmětu plnění dle odst. **VII**. navýšena poměrnou částí, úměrnou k době prodloužení výstavby.
2. Splatnost faktur je stanovena na 14 kalendářních dnů.
3. Dohodnutá cena bude hrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury).

**VIII.**

**Odpovědnost za vady**

1. Příkazník odpovídá za to, že záležitosti smluvené touto smlouvou jsou zabezpečeny řádně, dle smlouvy o dílo se zhotovitelem.
2. Příkazník neodpovídá za kvalitu převzatých podkladů.
3. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

**IX.**

**Majetkové sankce, odstoupení od smlouvy**

1. Smluvní pokuta za pozdní úhradu faktur se stanovuje ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
2. Příkazník má právo od smlouvy odstoupit v případě hrubého porušení povinnosti ze strany příkazce. Za hrubé porušení je považováno zejména neposkytnutí podkladů dle čl. V, nebo prodlení v placení faktur delší než 30 kalendářních dnů. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak je v tomto případě smluvní vztah ukončen dnem doručení výpovědi příkazci. V případě neposkytnutí podkladů a součinnosti nenese příkazce odpovědnost za škody, které vzniknou z tohoto titulu.
3. Příkazce má právo od smlouvy odstoupit v případě hrubého porušení povinností příkazníka dle této smlouvy a povinností vyplývajících z příslušných ustanovení občanského zákoníku v platném znění.

**X.**

**Ujednání závěrečné**

1. Po ukončení činnosti předá příkazník veškeré podklady bez odkladu příkazci.
2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky.
3. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a obecnými zvyklostmi.
4. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, ze kterých 1 vyhotovení obdrží příkazce a 1 vyhotovení příkazník.
5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí příkazce.

|  |  |
| --- | --- |
| Za příkazce  Dne 27. 2. 2024  RNDr. Vladimír Kostka  ředitel | Za příkazníka  Dne 26. 2. 2024  Ing. Miroslav Škrlant |

Přílohy : příloha č.1 – Podrobný popis činnosti TDS při realizaci stavby

příloha č.2 – Specifikace výkonů Koordinátora při realizaci stavby

příloha č.3 – Osvědčení Koordinátora

**příloha č.1 PS č. 455/2024**

###### Podrobný popis rozsahu činnosti TDS

1. Výkon kontroly provádění díla objednatelem ve smyslu § 550 obchodního zákoníku:

* odevzdání staveniště zhotoviteli díla včetně přípravy podkladů,
* kontrola a přebírání prováděných prací z hlediska jejich kvality a úplnosti, zejména těch prací a dodávek, které budou zakryty, zabudovány nebo se stanou dalším prováděním díla nepřístupnými, a to průměrně 3 x za týden
* kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů, jejich souladu s dohodou o ceně díla a jejich předkládání mandantovi k likvidaci,
* kontrola a evidence skutečných výměr jednotlivých částí stavby, která bude podkladem pro fakturaci zhotovitele
* vedení pravidelných KD stavby 1x týdně (min. 1x za 14 dní)
* kontrola dodržování podmínek stavebního povolení a ostatních správních aktů týkajících se stavby,
* kontrola souladu provádění díla s projektovou dokumentací odsouhlasenou projektantem stavby a stavebníkem,
* spolupráce s pracovníky projektanta provádějícími autorský dozor,
* spolupráce s projektantem stavby při zpracování změn a doplňků projektové dokumentace,
* kontrola, zda zhotovitel provádí předepsané zkoušky materiálu, konstrukcí a prací, kontrola výsledků těchto zkoušek,
* kontrola řádného vedení stavebního deníku,
* kontrola dodržování časového harmonogramu stavby a ostatních podmínek sjednaných mezi mandantem a zhotovitelem stavby,
* příprava podkladů pro uplatňování sankcí z neplnění smlouvy,
* kontrola řádného převzetí a uskladnění dodávek na staveništi,
* uplatnění a kontrola odstranění vad a nedodělků,
* ~~hlášení archeologických nálezů~~
* kontrola vyklizení staveniště zhotoviteli
* zpracovávání přehledových tabulek toku financí
* zpracovávání kontrolních rozpočtů
* pořízení fotodokumentace v digitální formě

1. Odborná příprava a zajištění průběhu přejímacích řízení dokončeného díla nebo jeho částí.
2. ~~Zabezpečení podkladů potřebných pro vydání rozhodnutí o uvedení do provozu, příp. povolení předčasného užívání stavby, vypracování návrhu na vydání kolaudačního rozhodnutí, zastupování v kolaudačním řízení, uplatnění požadavků plynoucích z kolaudačního řízení~~

**příloha č.2 PS č. 455/2024**

**Specifikace výkonů KOORDINÁTORA BOZP při realizaci stavby :**

Dle § 8 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích Koordinátor provádí :

* Vypracuje a provede pro příkazce „oznámení stavby IBP“ dle platných zákonů.
* Vypracuje „Plán BOZP na staveništi“ a zajistí seznámení dodavatelů s ním
* koordinuje spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně popřípadě v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání,
* dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat,
* spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností,
* sleduje provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňuje na zjištěné nedostatky a požaduje bez zbytečného odkladu zjednání nápravy,
* kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám
* spolupracuje se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s příslušnými odborovými organizacemi, popřípadě s fyzickou osobou provádějící technický dozor zadavatele,
* zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem podle § 133, odst. 4, zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

**příloha č.3 PS č. 455/2024**

