**Nabídka**

**Konfigurace systému AIS MPO ČR**

**a poskytování souvisejících činností a služeb pro účely administrace výzvy 4284 "EFEKT 1/2024 - Zpracování analýzy vhodnosti EPC projektu"**

určeno pro

**Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky**



vypracovala společnost

**ASD Software, s.r.o.**

dokument ze dne 20. 12. 2023, verze 1.00

# Úvod

Tento dokument obsahuje nabídku na realizaci konfigurace systému AIS MPO ČR a poskytování souvisejících činností a služeb pro účely administrace výzvy 4284 "EFEKT 1/2024 - Zpracování analýzy vhodnosti EPC projektu".

Jedná se o nabídku na konfiguraci systému AIS MPO ČR a poskytování souvisejících činností a služeb, která byla zpracována na základě poptávky pracovníků Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky (dále také jako „Objednatel“ nebo MPO ČR) a informací známých pracovníkům společnosti ASD Software, s.r.o. (dále také jako „Poskytovatel“) ke dni 20. 12. 2023.

*Poznámka:*

*Pracnost činností je v dokumentu vyjádřena v „člověkodnech“ (čld). „Člověkodnem“ se rozumí objem práce vykonané jedním pracovníkem zhotovitele za dobu jednoho dne (8 pracovních hodin).*

*Všechny ceny uvedené v dokumentu jsou v Kč bez DPH.*

# Konfigurace systému AIS MPO ČR pro účely administrace výzvy 4284 "EFEKT 1/2024 - Zpracování analýzy vhodnosti EPC projektu"

V rámci konfigurace AIS MPO ČR pro účely administrace výzvy 4284 "EFEKT 1/2024 - Zpracování analýzy vhodnosti EPC projektu" budou Poskytovatelem provedeny jednorázové činnosti, které jsou uvedeny v následující tabulce včetně odhadu jejich pracnosti.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pořad. číslo** | **Činnost** | **Pracnost (čld)** |
| ***1*** | ***Analytické práce spojené s implementací AIS MPO ČR a projektové řízení pro výzvu 4284 "EFEKT 1/2024 - Zpracování analýzy vhodnosti EPC projektu"*** | **x** |
| 1.1 | Analytické práce spojené s implementací výzvy 4284 "EFEKT 1/2024 - Zpracování analýzy vhodnosti EPC projektu" v AIS MPO ČR (včetně účastí na schůzkách v MS TEAMS) | 1,5 |
| 1.2 | Podíl na řízení projektu implementace 4284 "EFEKT 1/2024 - Zpracování analýzy vhodnosti EPC projektu" v AIS MPO ČR | 2 |
| ***2*** | ***Provedení konfigurace systému pro účely administrace výzvy 4284 "EFEKT 1/2024 - Zpracování analýzy vhodnosti EPC projektu"*** | **X** |
| 2.1 | Konfigurace programové struktury a výzvy- úprava nastavení původní výzvy 3294 (změna čísla, změna názvu, úpravy termínů- zprovoznění výzvy na testovacím a produkčním prostředí AIS MPO ČR- kontrola a aktualizace nastavení v provozním prostředí s panem Kozákem před zahájením sběru žádostí | 1,5 |
| 2.2 | Konfigurace formuláře žádosti - použije se původní formulář výzvy 3284Následující úpravy:1) záložka "Žadatel" - část Oprávněná osoba jednat jménem žadatele v této žádosti – doplnění informačního textu2) záložka " Parametry projektu" - rozšíření o novou položku:" Analýza vhodnosti EPC projektu a napevno stanovená hodnota "1 ks" 3) dlaždice Doložení zadávacího řízení - záložka Dokumenty .... úprava textace 4) úpravy algoritmu výpočtu dotace a zapracování omezení výše dotace5) přepsaní datumových položek:Datum realizace 31. 12 .2024Datum finančního vyúčtování 31. 1. 2025Datum předložení podkladů k ZVA 31.1.2025Upravit kontroly na vyplnění údajů, provést změny textů. Nastavení kontrol před a při podání žádosti, úprava čestných prohlášení. | 3 |
| 2.3 | Konfigurace šablony žádosti - doplnění nových údajů a úpravy stávajících dle formuláře žádosti v AIS MPO ČR. | 1,5 |
| 2.4 | Doplnění seznamu Hodnocení žádostí ke kontrole (NPO Energetické úspory) o zobrazování dílčích hodnocení výzvy | 0,5 |
| 2.5 | Konfigurace šablon - dle podkladů MPO- rozhodnutí – RM a RM změna- vytvoření šablony "Závěrečné vyhodnocení akce" - úpravy šablony UsneseníNastavení volání nových šablon. | 4 |
| 2.6 | Doplnění seznamu Rozhodnutí k elektronickému podpisu (Energetické úspory) o rozhodnutí nové výzvy. | 0,5 |
| 2.7 | Úprava tvorby dávek k proplacení, změna dokumentu Dávka k proplacení v EIS dle podkladů od paní Rakovičové | 1 |
| ***3*** | ***Nastavení parametrů rozhraní*** | **X** |
| 3.1 | Nastavení parametrů rozhraní s EIS a spisovou službou (ESB) - úprava parametrů pro novou Výzvu - ověření komunikace se spisovou službou a EIS | 2 |
| ***4*** | ***Testování a ověřování funkčnosti, instalace úprav*** | **x** |
| 4.1 | Ověření procesu administrace žádosti pro výzvu 4284 | 2,5 |
| 4.2 | Příprava instalačních balíčků, distribuce a instalace úprav AIS MPO ČR | 1 |
| **Pracnost jednorázových činností (čld)** | **21,00** |

**Rozpis činností dle jednotlivých rolí a jejich finanční vyjádření**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pořadové číslo činnosti** | **Pracnost za jednotlivé role** |
| **Projektový manažer** | **Manažer vývojového týmu** | **Manažer systémové a uživatelské podpory** | **Systémový architekt** | **Business analytik** | **Vývojář** | **Systémový inženýr** | **Specialista uživatelské podpory** |
| 1.1 | - | - | - | - | 1,50 | - | - | - |
| 1.2 | - | 2,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | - | - | - | - | 1,50 | - | - | - |
| 2.2. | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - |
| 2.3 | - | - | - | - | - | 1,50 | - | - |
| 2.4 | - | - | - | - | - | 0,50 | - | - |
| 2.5 | - | - | - | - | - | 4,00 | - | - |
| 2.6 | - | - | - | - | - | 0,50 | - | - |
| 2.7 | - | - | - | - | - | 1,00 | - | - |
| 3.1 | - | - | - | - | - | 2,00 | - | - |
| 4.1 | - | - | - | - | 0,75 | 1,75 | - | - |
| 4.2 | - | - | - | - | - | 1,00 | - | - |
| **Pracnost celkem za roli** | **0** | **2** | **0** | **0** | **3,75** | **15,25** | **0** | **0** |
| **Sazba za roli (Kč bez DPH)** | **6 000 Kč** | **7 000 Kč** | **6 200 Kč** | **6 000 Kč** | **6 800 Kč** | **6 800 Kč** | **5 100 Kč** | **6 200 Kč** |
| **Cena celkem za roli (Kč bez DPH)** | **0 Kč** | **14 000 Kč** | **0 Kč** | **0 Kč** | **25 500 Kč** | **103 700 Kč** | **0 Kč** | **0 Kč** |
| **Cena celkem (Kč bez DPH)** | **143 200 Kč** |

# Služby technické a provozní podpory

Po dobu administrace výzvy 4284 "EFEKT 1/2024 - Zpracování analýzy vhodnosti EPC projektu" budou Poskytovatelem poskytovány služby technické a provozní podpory spočívající v podpoře pracovníků MPO ČR při zajištění administrace výzvy 4284 "EFEKT 1/2024 - Zpracování analýzy vhodnosti EPC projektu". Služby budou Poskytovatelem poskytovány v pracovní dny v době 8 - 16 hod.

Služba hot-line Poskytovatele bude dostupná prostřednictvím telefonu a e-mailu. Provozní doba hot-line Poskytovatele je v pracovní dny v době 8 - 16 hod.

Kontaktní údaje na hot-line Poskytovatele jsou následující:

* telefon: 841 135 135
* e-mail: hotline-aismpoenerg@asd-software.cz

V následující tabulce je uvedena alokovaná měsíční kapacita a pracnost služeb technické a provozní podpory a finanční vyjádření této pracnosti. Délka poskytování technické a provozní podpory bude dle informací poskytnutých odpovědnými pracovníky MPO ČR 6 měsíců (sběr žádostí od 5. 12. 2023 do 30. 4. 2024, následně 1 měsíc administrace žádostí ze strany pracovníků MPO ČR). V případě, že bude délka poskytování technické a provozní podpory kratší, bude účtována skutečně poskytovaná délka.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pořad. číslo** | **Činnost** | **Pracnost (čld)** |
| 1 | Technická a provozní podpora pro účely administrace výzvy 4284 "EFEKT 1/2024 - Zpracování analýzy vhodnosti EPC projektu" - pracovní doba v pracovní dny v době 8 - 16 hod., případně dle dohody s Objednatelem (alokovaná kapacita 0,75 čld měsíčně) | 0,75 |
| 1.1 | Služba hot-line pro uživatele AIS MPO ČR dostupná prostřednictvím telefonu a emailu |
| 1.2 | Podpora při zpracování dat u objednatele (formou vzdálené správy) |
| 1.3 | Provádění nestandardních oprav dat v IS (formou vzdálené správy) |
| 1.4 | Konzultace a poradenství dle požadavků objednatele |
| **Pracnost technické a provozní podpory za měsíc (čld)** | **0,75** |
| **Délka poskytování technické a provozní podpory (měsíce)** | **6 měsíců** |
| **Celková pracnost technické a provozní podpory za dobu trvání (čld)** | **4,5** |

**Rozpis činností dle jednotlivých rolí a jejich finanční vyjádření**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pořadové číslo činnosti** | **Pracnost za jednotlivé role** |
| **Projektový manažer** | **Manažer vývojového týmu** | **Manažer systémové a uživatelské podpory** | **Systémový architekt** | **Business analytik** | **Vývojář** | **Systémový inženýr** | **Specialista uživatelské podpory** |
| 1.1 | - | - | 0,25 | - | - | - | - | 2 |
| 1.2 | - | - | 0,09 | - | 0,27 | 0,27 | - | 0,27 |
| 1.3 | - | - | 0,09 | - | 0,18 | 0,36 | - | 0,27 |
| 1.4 | - | - | 0,05 | - | 0,27 | - | - | 0,13 |
| **Pracnost celkem za roli** | **0** | **0** | **0,48** | **0** | **0,72** | **0,63** | **0** | **2,67** |
| **Sazba za roli (Kč bez DPH)** | **6 000 Kč** | **7 000 Kč** | **6 200 Kč** | **6 000 Kč** | **6 800 Kč** | **6 800 Kč** | **5 100 Kč** | **6 200 Kč** |
| **Cena celkem za roli (Kč bez DPH)** | **0 Kč** | **0 Kč** | **2 976 Kč** | **0 Kč** | **4 896 Kč** | **4 284 Kč** | **0 Kč** | **16 554 Kč** |
| **Cena celkem (Kč bez DPH)** | **28 710 Kč** |

# Závěr

Závěrem si Poskytovatel dovoluje Objednatele ujistit, že je schopen zadané úkoly zajistit v požadované kvalitě
a termínech.