Smlouva o poskytnutí projektové činnosti

Ev.č.MMJN: SD/2024/0181

" Revitalizace parku Tyršovy sady v Jablonci nad Nisou "

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi těmito smluvními stranami:

Statutární město Jablonec nad Nisou

se sídlem: Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou

IČO: 002 623 40

DIČ: CZ00262340

Zastoupený: Ing. Milošem Velem, primátorem a MgA. Jakubem Chuchlíkem, náměstkem primátora

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 131-182610247/0100

kontaktní osoby ve věcech smluvních a ve věcech plnění: Ing. Luboš Kousal, odd. přípravy a realizace projektů, e-mail: kousal@mestojablonec.cz, telefon: +420 483 357 402

dále jen „objednatel“

a

TERRA FLORIDA, v.o.s.

se sídlem: Grafická 831/20, 150 00 Praha 5 – Smíchov

IČO: 278 80 770

DIČ:

Zastoupená: Ing. arch. Lucií Vogelovou, společníkem

bankovní spojení: Československá obchodní banka (ČSOB)

číslo účtu: 215176687/0300

evidence: u Městského soudu v Praze, oddíl A spis. zn. 56980

e-mail: vogelova@terraflorida.cz 	telefon: +420 606 603 203

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek, jedině že o to požádá jedna ze smluvních stran.

2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku soutěže o návrh pod názvem „Proměna Tyršových sadů“ a v rámci JŘBU provedeného objednatelem jako nadlimitní veřejná zakázka s názvem „Proměna Tyršových sadů, Jablonec nad Nisou“ (dále jen „veřejná zakázka“), ve které byl soutěžní návrh zhotovitele vybrán odbornou porotou. Zmenšenina soutěžních panelů soutěžního návrhu zhotovitele je součástí této smlouvy jako příloha č. 1.

3. Zhotovitel prohlašuje:

- že se detailně seznámil se všemi poskytnutými podklady k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy,

- že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky, které vyplývají z podkladů poskytnutých k předmětu smlouvy objednatelem, nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy,

- že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, aby předmět plnění této smlouvy provedl za dohodnutou maximální cenu a v dohodnutém termínu.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel uzavírá tuto smlouvu za účelem realizace

stavebního díla s těmito základními identifikačními údaji:

Název: „Revitalizace parku Tyršovy sady v Jablonci nad Nisou“

Místo provádění: prostor mezi ul. U Balvanu, Sadová a Fügnerova, Jablonec n. Nis.

Celkové předpokládané náklady: 59 mil. Kč bez. DPH

Stavebník – investor: objednatel.

(dále jen „stavba“).

5. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace stavby včetně plnění dle této smlouvy může být   financováno z projektu s názvem: "Integrované územní investice ITI Liberec – Jablonec nad Nisou“ , z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027 a jeho 77. výzvy IROP – Zelená infrastruktura – SC 2.2 (ITI) (dále jen „dotace“), a uvědomuje si, že neplnění svých povinností stanovených touto smlouvou může vést k uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně ze strany poskytovatele dotace nebo ke krácení či ztrátě dotace, a tím ke vzniku škody objednateli.

6. Zhotovitel bere na vědomí, že dokumentace pro společné územní a stavební řízení bude povinnou přílohou projektové žádosti, která bude objednatelem předložena do Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027.

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže specifikované plnění.

Článek II.

Specifikace plnění

- Zhotovitel se zavazuje za účelem řádné realizace stavby objednateli poskytnout veškeré projektové fáze v rozsahu Standardů služeb architekta a jeho dokumentace pro navrhování staveb vydané ČKA ev. vyspecifikovaných v níže popsaném plnění, dohodnutém rozsahu a také za splnění níže uvedených podmínek.

Zhotovitel bude průběžně konzultovat všechny projektové fáze s KAM (Kancelář architektů města) a OPRI (oddělení přípravy a realizace investic) nad rozpracovaným projektem.

2. Zhotovitel se zavazuje provést následující výkonové fáze:

a) provést přípravu projektu v tomto rozsahu:

- ověření inženýrských sítí, specifikace potřebných projekčních podkladů (průzkumů) a předpokládaných projektových prací dle Standardů služeb architekta a jeho dokumentace pro navrhování staveb vydané ČKA

(dále jen „příprava projektu“);

b) zpracovat návrh stavby, který rozpracuje oceněný soutěžní návrh (příloha č. 1.) v souladu se zadáním (příloha č.2) v tomto rozsahu:

- upřesnění cílových představ objednatele,

- zpracování konceptu a skic,

- určení základního materiálového řešení,

- zpracování architektonického, krajinářského, vodohospodářské, dopravního a technického řešení v území

- zpracování dokumentace návrhu stavby provozního zázemí parku (zpráva, situace, půdorysy, řezy),

- zapojení speciálních profesí (např. vodohospodáře, statika, arboristy ev. dopravního specialisty) včetně jejich koordinace,

- řešení venkovních herních ploch

- řešení umělecky pojatého vodního prvku

- mobiliář

- vizualizace objektu a venkovních ploch

- předběžný propočet podle m2 a m3

(dále jen „studie stavby“);

c) zpracovat projektovou dokumentaci pro společné územní a stavební povolení

včetně propočtu – stavba i vodní dílo (dále také jako „projektová dokumentace pro společné povolení nebo DUSP“);

d) zpracovat aktualizaci vizualizace ve fázi DUSP, kterou se rozumí realistické zobrazení budoucího stavu vzhledu výše uvedeného území (dále také jako "vizualizace");

e) inženýrská činnost pro zajištění pravomocného společného povolení;

f) zpracovat projektovou dokumentaci pro provádění stavby včetně oceněného a

neoceněného soupisu prací, dodávek a služeb v souladu se Standardy služeb architekta a jeho dokumentace pro navrhování staveb vydané ČKA doplněná o náležitosti dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce dle vyhl. č. 169/2016 (dále také jako „projektová dokumentace pro provádění stavby nebo DPS“);

g) poskytovat součinnost při zadávacím řízení v rámci výběru dodavatele stavby, a to v rozsahu maximálně 50 hodin, v tomto rozsahu:

- poskytování písemných odpovědí na dodatečné dotazy uchazečů k zadávací   dokumentaci ve vztahu k projektové dokumentaci,

soupisu prací dodávek a služeb, a to v co nejkratší možné lhůtě po doručení žádosti,

- na výzvu objednatele účast v hodnotící komisi při zadávacím řízení na zhotovitele stavby jako její člen s příslušnou odborností ve vztahu předmětu zakázky, předpoklad maximálně 5 jednání, objednatel vyzve k účasti zhotovitele nejméně 3 dny předem; kontrola oceněných soupisů prací dodávek a služeb doložených v rámci nabídek uchazečů výběrového řízení,

- za součinnost dle tohoto čl. II odst. 2, písm. g) se nepovažuje odstranění vad a nedodělků projektové dokumentace, které vyplynou na základě dodatečných informací, popř. žádostí o vysvětlení uchazečů (dodavatelů) k zadávací dokumentaci.

(dále jen „součinnost při zadávacím řízení“);

h) výkon autorského dozoru (dále jen „autorský dozor“) během realizace do doby konečného předání všech stavebních prací, dodávek a služeb předpokládaných projektovou dokumentací a do kolaudace vlastní stavby realizované na základě zpracované projektové dokumentace. Výkon autorského dozoru bude upraven samostatnou příkazní smlouvou, vyjma odměny za poskytnutí příkazních činností, kdy odměna za provedení příkazních činností je stanovena a bude hrazena na základě této smlouvy. Vzor Příkazní smlouva tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

i) zhotovitel dále zajistí:

- zpracování průzkumů specifikovaných v příloze č. 4 (dále jen „specifikované průzkumy“)

3. Pro vyloučení pochybností smluvní strany prohlašují, že součástí plnění dle této smlouvy není:

- jakékoli průzkumy, které nejsou specifikovanými průzkumy, ;

- zaměření stávajících staveb a pozemků a jejich stavebně-technický průzkum;

- případné, úřady vyžádané, studie a expertízy (doprava, ochrana přírody, archeologie a podobné), které nejsou obvyklou součástí projektové dokumentace dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ale stavební či jiný úřad má právo si je vyžádat.;

- zpracování zadávacích dokumentací veřejných zakázek a dokumentace pro výběr zhotovitele;

- provozní dokumenty;

- dílenské a výrobní dokumentace, dokumentace skutečného provedení;

- zpracování žádostí o dotace a jejich jiných součástí, než je předmět této smlouvy;

- právní služby.

4. Bude-li nutné k řádnému a včasnému provedení předmětu této smlouvy provedení dalších

průzkumů než specifikovaných v příloze č. 4 nebo dalších projekčních podkladů

specifikovaných Zhotovitelem v rámci fáze příprava projektu, zavazuje se Objednatel na vlastní náklad a odpovědnost tyto podklady zajistit a předat je Zhotoviteli v navrhnutých termínech nejpozději tak, aby provedení prací a získání potřebných podkladů časově a věcně umožnilo řádné a včasné provádění plnění Zhotovitele dle této smlouvy před zahájením další výkonové fáze.

5. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli plnění v tomto rozsahu a v této podobě:

- studie stavby: 2x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě (ve formátu *.pdf a *.dwg), všechny výkresy a dokumentace musí být podepsané autorizovanou osobou,

b) příprava projektu: 2x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě (ve formátu *.pdf, *.dwg a *.doc,), všechny výkresy a dokumentace musí být podepsané autorizovanou osobou,

c) projektovou dokumentaci pro společné povolení včetně propočtu - stavba i vodní dílo: 2x v tištěné podobě + 1x ověřená stavebním úřadem a 1x v elektronické podobě (ve formátu *.pdf a *.dwg), všechny výkresy a dokumentace musí být podepsané a orazítkované autorizovanou osobou,

d) aktualizace vizualizace ve fázi DUSP: 2x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě (ve formátu *.pdf),

e) projektovou dokumentaci pro provádění stavby: 6x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě (ve formátu *.pdf a *.dwg), všechny výkresy a dokumentace musí být podepsané a orazítkované autorizovanou osobou,

f) stavební povolení: 1x originál s vyznačením právní moci,

g) oceněný soupis prací (položkový rozpočet stavby) vypracovaný na základě ocenění výkazu výměr, který splňuje požadavky na strukturu a členění dle vyhlášky č. 169/2016, ve znění pozdějších předpisů, ve formátu *pdf. a v elektronickém výstupu ze softwaru pro rozpočtování. Doporučené elektronické formáty jsou .kz,.kza, .unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování. Oceněný soupis prací bude členěn dle podmínek dotačního titulu (ITI) na uznatelné a neuznatelné náklady. Objednatel poskytne zhotoviteli ke splnění této povinnosti potřebnou instrukci a součinnost dle článku VI. odst. 14,

- 1x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě,

j) neoceněný soupis prací: 1x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě (ve formátu *.xls a *.XML). Neoceněný soupis prací bude členěn dle podmínek dotačního titulu (ITI) na uznatelné a neuznatelné náklady. Objednatel poskytne zhotoviteli ke splnění této povinnosti potřebnou instrukci a součinnost dle článku VI. odst. 14.

Smluvní strany pro vyloučení pochybností prohlašují, že povinnost předat vyhotovení plnění dle tohoto odstavce 5 smlouvy se vztahuje na vyhotovení finálních výstupů čistopisů konkrétní fáze plnění a nikoli na koncepty.

6. Zhotovitel je povinen při provádění plnění dodržet tyto podmínky:

a) projektová dokumentace pro provádění stavby bude zpracována v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon c. 309/2006 Sb.“);

b) projektové dokumentace musí být provedeny v souladu se všemi platnými právními

předpisy pro daný typ stavby, především v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavebním zákonem, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr;

c) při předání každé projektové dokumentace (ve všech stupních) ve verzi čistopisů provede zhotovitel prezentaci v sídle objednatele, přičemž termín prezentace se koná na výzvu zhotovitele a v navrhnutém termínu. Nebude-li prezentace konána v navrhnutém termínu z důvodů na straně objednatele a strany se nedohodnou na jiném termínu, a může-li taková skutečnost způsobit prodlení zhotovitele s předáním plnění nebo jeho fáze, zhotovitel nebude v prodlení s provedením plnění dle této smlouvy;

d) všechny dokumenty a výkresy určené pro stavební úřad a výběr zhotovitele stavby musí být podepsány a označeny příslušným autorizačním razítkem (včetně soupisu prací, dodávek a služeb)

e) oceněný a neoceněný soupis prací, dodávek a služeb musí být podepsaný	autorizovaným projektantem a členěný podle jednotného ceníku stavebních prací	 	v aktuální cenové úrovni ve formě oceněného soupisu prací, dodávek a služeb	(rozpočet musí obsahovat sloupec, ve kterém je uveden odkaz na typ použité cenové

soustavy);

f) oceněný a neoceněný soupis prací, dodávek a služeb musí být v jednom souboru, včetně všech položek stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb, nezbytných pro zhotovení stavebního objektu a provozního souboru;

g) oceněný soupis prací, dodávek a služeb musí být zpracován dle jednotného ceníku

stavebních prací v cenové úrovni aktuálního roku, v rozpočtu musí být uveden název

použitého jednotného ceníku (cenové soustavy);

h) v oceněném a neoceněném soupisu prací, dodávek a služeb nesmí být uvedeny soubory a komplety; pokud budou použity vlastní položky, které nejsou definovány v

použité cenové soustavě, uvede zhotovitel jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění; součástí položkového rozpočtu stavby budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud je jednotková cena uvedená projektantem vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit;

i) neoceněný soupis prací, dodávek a služeb musí být ošetřen proti možnému přepsání,

odemčeny můžou být pouze buňky, které je uchazeč povinen vyplnit a soupis musí obsahovat vzorce pro výpočet konečné ceny bez DPH i s DPH (dle platných daňových

předpisů);

j) v oceněném a neoceněném soupisu prací, dodávek a služeb musí být uvedena položka Publicita. Realizace stavby včetně plnění dle této smlouvy může být financováno z projektu s názvem: "Integrované územní investice ITI Liberec – Jablonec nad Nisou“ , z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027 a jeho 77. výzvy IROP – Zelená infrastruktura – SC 2.2 (ITI) kde z jednou z podmínek je, že po dobu realizace projektu je zhotovitel povinen vystavit v místě realizace projektu na viditelném místě dočasný billboard a nebo pamětní deska: https://irop.gov.cz/cs/irop-2021-2027/publicita

k) Projektovou dokumentaci s položkovým rozpočtem je nezbytné zpracovat v souladu s aktuální metodikou 77. výzvy IRP – Zelená infrastruktura – SC 2.2 (ITI), zejména pokud jde o Specifická pravidla pro žadatele a příjemce a také Obecná pravidla pro žadatele a příjemce. Aktuální dokumenty k dané výzvě jsou na : https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/77vyzvairop

7. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude podkladem pro výběr dodavatele stavby v rámci zadávacího řízení a musí být zpracováno v takové kvalitě a odpovídajícím provedení, aby mohlo být jako takový podklad bez dalšího využito. Zhotovitel je povinen v rámci plnění díla dle této smlouvy zajistit, aby soupis prací, dodávek a služeb byl jednoznačně a dostatečně popsán, a to uvedením technických parametrů nebo vlastností požadovaného materiálu nebo výrobku. Technické realizační dokumentace nesmí obsahovat obchodní názvy a tím odkazovat pouze na jeden výrobek, ani s uvedením, že se jedná o např. tento výrobek. Zhotovitel ve spolupráci s objednatelem provede dle metodiky IROP 2021 - 2027 rozdělení soupisu prací, dodávek a služeb na způsobilé a nezpůsobilé výdaje, přičemž objednatel poskytne zhotoviteli ke splnění této povinnosti potřebnou instrukci a součinnost dle článku VI. odst. 14.

8. Používá-li tato smlouva pojem „dílo“ a pokud výslovně nestanoví jinak, rozumí se jím výstupy z fází příprava projektu, studie stavby, projektová dokumentace pro společné povolení, projektová dokumentace pro provádění stavby a vizualizace.

9.  V případě, že objednatel požaduje provedení změny věcného rozsahu díla (plnění) či jakékoli jeho části vymezeného touto smlouvou v dalších výkonových fázích po předání fáze návrh stavby (studie stavby), jedná se o změnu, která ve vztahu k dílu dílo rozšiřuje (vícepráce) oproti jeho specifikaci v odst. 1 a 2 tohoto článku smlouvy, vůči předchozím stupňům projektové dokumentace či vůči rozpracované projektové dokumentaci v dané fázi (dále jen „změna“). Objednatel předloží zhotoviteli návrh na příslušnou změnu včetně popisu navrhovaných prací. Zhotovitel návrh objednatele posoudí a navrhne nezbytné prodloužení termínu plnění a případný návrh na zvýšení ceny plnění. Změna se provede písemným dodatkem k této smlouvě, ve kterém bude definován věcný, časový a cenový dopad jejího zpracování. V případě změny musí být dodatek uzavřen před zahájením prací zhotovitelem.

Článek III.

Kontrola provádění plnění a konzultace

1. Zhotovitel bere na vědomí, že v průběhu realizace stavby bude provádět kontrolu plnění také smluvní dozor objednatele (TDS). V případě neshody mezi zhotovitelem a TDS si vyhrazuje rozhodující pravomoc objednatel.

2. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly provádění plnění objednateli, popř. dalším oprávněným osobám, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky a nezbytnou součinnost.

3. Za účelem kontroly provádění díla bude zhotovitel s objednatelem průběžně konzultovat přípravy projektové dokumentace (ve všech stupních). Objednatel je oprávněn při konzultacích dávat připomínky či požadavky na doplnění. Zhotovitel se zavazuje zapracovat všechny požadavky objednatele vyplývající z provedených konzultací, pokud nebudou v rozporu s platnými právními předpisy; zhotovitel je povinen na to objednatele upozornit, jestliže mohl tento rozpor s platnými právními předpisy zjistit při vynaložení odborné péče.

4. Konzultace budou probíhat v místě sídla objednatele, a to alespoň 3 x v průběhu plnění díla, pokud objednatel písemně zhotoviteli nesdělí, že na provedení některé konzultace netrvá. Konkrétní termíny koordinačních schůzek určí vždy objednatel s tím, že termín konání konzultace musí oznámit zhotoviteli vždy nejméně 1 týden před jejím konáním.

5. O proběhlé konzultaci bude proveden písemný zápis, který bude obsahovat zejména:

- označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla,

- datum konzultace,

- stručné shrnutí předmětu projednávání,

- případné připomínky či návrhy na doplnění ze strany objednatele podle odstavce 3, nebo požadavky objednatele, aby zhotovitel zajistil nápravu podle odstavce 6,

- jména a vlastnoruční podpis osob odpovědných za plnění této smlouvy.

6. Zjistí-li se při kontrole, že zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy, může objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl plnění řádným způsobem.

7. Objednatel si vyhrazuje lhůtu 14 dní na kontrolu předaných konceptů všech stupňů projektových dokumentací (tj. koncept studie, koncept DUSP, koncept DPS včetně rozpočtu), a to od okamžiku předání těchto konceptů zhotovitelem ve smyslu článku IV. odst. 1 smlouvy. Případné připomínky sdělí objednatel zhotoviteli v této lhůtě a připomínky objednatele je zhotovitel povinen akceptovat, ledaže jsou změnou. Nevyjádří-li se objednatel v této lhůtě, platí, že k předanému konceptu nemá připomínky. V případě rozsáhlých připomínek ke konceptům se smluvní strany dohodnou na prodloužení termínu pro předání čistopisů všech stupňů projektových dokumentací dle článku IV. odst. 1 smlouvy. K předání čistopisů těchto dokumentací dojde až po úplném zapracování připomínek objednatele.

Článek IV.

Čas a místo splnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést jednotlivé fáze plnění v těchto termínech a lhůtách:

a) zahájení fáze příprava projektu: nejpozději do 5 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy;

b) předání konceptu studie krajinářského řešení včetně konceptu vizualizace, konceptu studie stavby a konceptu dopracování návrhu fontány ke kontrole a souladu se zadáním a adekvátnosti navrženého řešení: nejpozději do 56 dní a to v případě bude-li tato smlouva uzavřena nejpozději do 28.2.2024;

c) předání čistopisu studie krajinářského řešení včetně vizualizace, studie stavby a dopracování návrhu fontány: nejpozději do 28 dní od předání konceptu,

d) předání výstupů z fáze příprava projektu a specifikovaných průzkumů: nejpozději do 30.6.2024, a to v případě bude-li tato smlouva uzavřena nejpozději do 28.02.2024;

e) předání konceptu projektové dokumentace pro společné povolení včetně propočtu –krajinářské řešení, stavba, vodní dílo a aktualizace vizualizace: nejpozději do 123 dní od předání čistopisu studie,

Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že koncept fáze projektové dokumentace pro společné povolení (DUR+DSP) bude objednateli předáván před zahájením jeho projednání s dotčenými orgány. Čistopis této fáze plnění bude předán objednateli a podán příslušnému stavebnímu úřadu se zapracovanými připomínkami objednatele, tak připomínkami a podmínkami dotčených orgánů a stavebního úřadu,

f) předání čistopisu projektové dokumentace pro společné povolení po zapracování všech připomínek dotčených orgánů a zástupců objednatele a zástupců uživatele (Kultura Jablonec): nejpozději do 76 dní od předání konceptu DUSP,

g) obstarání všech pravomocných povolení s vyznačenou doložkou právní moci + ověřená

dokumentace od stavebního úřadu: ve lhůtách správních orgánů, předpoklad do 76 dní od předání hrubopisu DUSP.

Zhotovitel není v prodlení se zajištěním vydání pravomocných povolení, pokud orgány veřejné moci (zejména stavební úřad, dotčené správní orgány) či správci sítí nevydali povolení nebo kladná stanoviska, ani pokud se některý z účastníků řízení proti rozhodnutí, kterým se požadované povolání vydává, odvolal.

h) předání konceptu projektové dokumentace pro provádění stavby včetně krajinářského řešení, fontány, vodního díla a včetně oceněného a neoceněného soupisu prací dodávek a služeb: nejpozději do 92 dní od předání čistopisu DUSP,

i) předání čistopisu projektové dokumentace pro provádění stavby, krajinářského řešení, fontány, vodního díla a včetně oceněného a neoceněného soupisu prací dodávek a služeb: nejpozději do 30 dní od předání konceptu DPS,

j) poskytování součinnosti při zadávacím řízení: po celou dobu zadávacího řízení,2. Zhotovitel je oprávněn předat dílo kdykoli během dohodnuté lhůty, je však povinen alespoň

2 pracovní dny dopředu vyzvat objednatele k převzetí díla s výjimkou, že čas předání díla připadne na poslední den lhůty.

3. Místem předání díla je sídlo objednatele.

4. Zhotovitel se zavazuje předat spolu s dílem všechny doklady nebo jiné dokumenty, které

objednatel potřebuje k užívání díla v souladu s účelem vyplývajícím z této smlouvy, popř.

k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, nebo které požadují právní předpisy.

5. Zhotovitel nenese odpovědnost za případné nedodržení výše specifikovaných termínů způsobené prodlením objednatele nebo nečinností, prodlením nebo nedodržením zákonných lhůt orgánů veřejné moci.

6. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace plnění došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některé ze smluvní stran smlouvy (vyšší moc), ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku, prodlužuje se termín dokončení plnění o stejný počet dní, jako trvaly tyto okolnosti. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně informovat druhou smluvní stranu. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním smluvních povinností není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud je jejich realizace podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.

Článek V.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo. Dílo se předává po částech, tzv. fázích definovaných v článku II. odst. 2 smlouvy. Za řádně provedené dílo se považuje dílo dokončené, tj. způsobilé sloužit objednateli k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, a které zhotovitel předá objednateli

v dohodnutém času, na dohodnutém místě a bez vada nedodělků (s výjimkou drobných vad a nedodělků nebránících užívání díla).

2. O předání díla se sepíše předávací protokol (připraví zhotovitel), který musí obsahovat zejména:

- označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČO,

- označení osoby objednatele včetně uvedení sídla a IČO,

- označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla,

- název stavby: „Revitalizace parku Tyršovy sady v Jablonci nad Nisou“

- rozsah a předmět plnění,

- čas a místo předání díla,

- jména a vlastnoruční podpis osob odpovědných za plnění této smlouvy,

- oznámení objednatele, zda bylo dílo či jeho část převzato s výhradami či bez výhrad dle odst. 4, pokud objednatel provede prohlídku díla přímo při

jeho předání.

3. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli prohlídku dokončeného díla.

4. Objednatel se zavazuje provést kontrolu předaného díla ve formě čistopisu nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho předání a v této lhůtě písemně oznámit zhotoviteli případné výhrady k předanému dílu, nebo že žádné výhrady nemá. Pokud objednatel předloží u čistopisu výhrady ke skutečnostem, které byly součástí konceptu, aniž by se k nim při kontrole konceptu vyjádřil, má se za to, že tyto výhrady jsou ve smyslu této smlouvy změnami (tedy že se nejedná o vady díla). Pokud objednatel v uvedené lhůtě oznámí zhotoviteli, že nemá výhrady, nebo žádné výhrady neoznámí, má se za to, že objednatel dílo akceptuje bez výhrad a že dílo převzal dnem jeho předání objednateli jako dílo bez zjevných vad. Tato skutečnost se však nikterak nedotýká možnosti uplatnění vad skrytých, které se projeví až později a objednatel je nemohl při běžné péči a jeho odbornosti v uvedené lhůtě rozpoznat. Pokud objednatel zjistí, že předané dílo trpí vadami, pro které dle jeho názoru lze dílo užívat k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, oznámí zhotoviteli, že dílo akceptuje s výhradami. V takovém případě se má za to, že objednatel dílo převzal. Nelze-li dle názoru objednatele dílo pro jeho vady užívat k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, oznámí zhotoviteli, že dílo odmítá. V takovém případě se má za to, že objednatel dílo nepřevzal. Nepřevzaté dílo vrátí objednatel zpět zhotoviteli, umožňuje-li to povaha věci a nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

5. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla také tehdy, pokud zhotovitel nevyzve objednatele k převzetí díla včas dle článku IV. této smlouvy.

6. Oznámení o výhradách a oznámení o odmítnutí díla musí obsahovat popis vad díla a právo,

které objednatel v důsledku vady díla uplatňuje.

7. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit oznámené vady ve lhůtě dle článku VIII. Této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

8. Pro opětovné předání díla se výše uvedený postup uplatní obdobně.

Článek VI.

Práva a povinnosti smluvních stran

Práva a povinnosti zhotovitele:

1. Zhotovitel se zavazuje provést plnění s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení plnění potřeba, ledaže by se jednalo o povinnost objednatele dle článku VI. odst. 13-15, popř. jiné povinnosti výslovně touto smlouvou náležící objednateli. Zhotovitel se zavazuje provést plnění v souladu s podklady k veřejné zakázce a dalšími podklady, které obdrží od objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit, aby plnění odpovídalo požadavkům objednatele, obecně platným právním předpisům ČR (zejména vyhlášce Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění), a ve smlouvě uvedeným dokumentům. Zhotovitel odpovídá za úplnost a správnost díla a za soulad rozpočtu a výkazu výměr s výkresovou částí díla a neseplnou odpovědnost za případné důsledky vad díla, včetně způsobených víceprací při realizaci stavby či vzniklou následnou škodu.

2. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy v souladu s platnou metodikou

Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027, která je k dispozici na webových stránkách: https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/77vyzvairop a předem konzultovat s objednatelem případné nejasnosti. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost ve smyslu odst. 14 tohoto článku této smlouvy.

3. Zhotovitel je povinen poskytnout všem oprávněným osobám nezbytnou součinnost pro výkon finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to nejméně po dobu 10 let od ukončení financování plnění této smlouvy a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky, zejména poskytnout veškerou dokumentaci související s plněním této smlouvy. Oprávněnými osobami jsou zejména zaměstnanci nebo zmocněnci pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy.)

4. Zhotovitel se zavazuje uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, veškerou dokumentaci související s plněním této smlouvy minimálně po dobu 10 let.

5. Zhotovitel je povinen dodržovat pravidla publicity, resp. poskytnout nezbytnou součinnost objednateli k jejich provádění, v rozsahu vyplývajícím z příslušných právních předpisů.

6. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat potřebnou kvalifikací. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen existenci skutečností prokazujících potřebnou kvalifikaci objednateli prokázat ve lhůtě stanovené objednatelem a způsobem dle požadavku objednatele.

7. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by

objednateli mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit

termíny stanovené touto smlouvou a o vadách předaného díla

8. Zhotovitel se zavazuje, že bez zbytečného odkladu oznámí objednateli potřebu uskutečnění právního jednání. K tomu mu objednatel vystaví bez zbytečného odkládání plnou moc.

9. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 dnů, předat objednateli všechny věci, které za něho převzal nebo obstaral v rámci plnění dle této smlouvy.

10. Zhotovitel se zavazuje podat objednateli zprávu o postupu plnění této smlouvy, kdykoli o to objednatel požádá, a to způsobem, v rozsahu a ve lhůtě dle požadavku objednatele.

11. Plnění může zhotovitel provést prostřednictvím poddodavatelů, odpovídá však, jako by plnil sám.

12. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem své činnosti s pojistným plněním ve výši nejméně 5 000 000 Kč (slovy: pět milionů korun českých) na pojistnou událost. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen předložit doklad o existenci pojištění ve lhůtě stanovené objednatelem.

Při zpracování díla je zhotovitel povinen dodržovat zásady „významně nepoškozovat“ životní prostředí (DNSH Oznámení Evropské komise č. 2021/C58/01), viz Příloha 9 této smlouvy.

Práva a povinnosti objednatele:

13. Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro řádné plnění této

Smlouvy. Objednatel je zejména povinen předat zhotoviteli podklady nutné pro provedení díla, a umožnit zhotoviteli přístup do příslušných prostor. Zhotovitel se zavazuje podklady předané objednatelem použít pouze ke splnění této smlouvy. Po předání díla je zhotovitel povinen podklady neprodleně vrátit objednateli, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

14. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou koordinaci a součinnost k zajištění souladu plnění dle této smlouvy s podmínkami dotace a metodikou Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 a za tímto účelem předávat zhotoviteli veškeré potřebné instrukce a oznamovat zhotoviteli jakékoli změny včetně dodatků podmínek dotace nebo metodiky. Ke dni podpisu této smlouvy pověřuje objednatel svého zaměstnance Alenu Cincibusovou, tel.: 483 357 126, e-mail: cincibusova@mestojablonec.cz k zajištění potřebné součinnosti dle tohoto článku. Objednatel se zavazuje poskytnout součinnost k žádosti zhotovitele bezodkladně, nejpozději do 3 pracovních dnů. Neposkytnutí součinnosti objednatelem je podstatným porušením smluvních povinností dle této smlouvy.

15. Objednatel je povinen předat zhotoviteli plnou moc pro zastupování objednatele ve správním a případně odvolacím řízení pro výkon fáze inženýrské činnosti pro zajištění pravomocného společného povolení.

Článek VII.

Cena za plnění a platební podmínky

1. Cena za plnění je smluvními stranami sjednána v maximální výši:

- 6 181 088 Kč Kč (slovy: šest miliónu sto osmdesát jedna tisíc osmdesát osm korun českých) bez DPH

- 7 479 116,48 Kč (slovy: sedm miliónů čtyři sta sedmdesát devět tisíc sto šestnáct korun českých, 48 haléřů) včetně DPH, jejíž sazba ke dni uzavření této smlouvy činí 21 %.

(dále jen „cena plnění“)

2. Podrobný rozpis ceny plnění za jednotlivé fáze je následující:

a) cena za fázi příprava projektu:

- 52 780 Kč (slovy: padesát dva tisíc sedm set osmdesát.korun českých) bez DPH,

- 63 863,80 Kč (slovy: Šedesát tři tisíc osm set šedesát tři korun českých), osmdsát haléřů včetně DPH,

b) cena za studii krajinářského řešení včetně konceptu vizualizace, konceptu studie stavby a konceptu dopracování návrhu fontány:

- 686 140Kč (slovy: šest set osmdesát šest tisíc sto čtyřicet korun českých bez DPH,

- 830 229,40 Kč (slovy: osm set třicet tisíc dvě stě dvacet devět korun českých), čtyřicet haleřů včetně DPH,

c) cena za zpracování projektové dokumentace pro společné povolení včetně propočtu -

krajinářské řešení, stavba, vodní dílo a aktualizace vizualizace:

- 2 112 110 Kč (slovy: dva miliony sto dvanáct tisíc sto deset korun českých) bez DPH,

- 2 555 653,10 Kč (slovy: dva miliony pět set padesát pět tisíc šest set padesát tři korun českých), deset haléřů včetně DPH,

d) cena za inženýrskou činnost pro zajištění společného pravomocného povolení zahrnující také výdaje spojené s úhradou všech správních poplatků:

- 105 606,- Kč (slovy: sto pět tisíc šest set šestkorun českých) bez DPH,

- 127 783,26 Kč (slovy: sto dvacet sedm tisíc sedm set osmdesát tři korun českých)  a dvacet šest haléřů včetně DPH,

e) cena za zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně oceněného a

neoceněného soupisu prací, dodávek a služeb, krajinářského řešení, fontány, vodního díla:

- 2362 542  Kč (slovy: dva miliony tři sta šedesát dva tisíc pět set čtyřicet dvakorun českých) bez DPH,

- 2 858 675, 82  Kč (slovy: dva miliony osm set padesát osm tisíc šest set sedmdesát pět  korun českých), osmdesát dva haléře včetně DPH,

f) cena za součinnost při zadávacím řízení:

- 45 500 Kč (slovy: čtyřicet pět tisíc pět seto korun českých) bez DPH,

- 55 055 Kč (slovy: padesát pět tisíc padesát pět korun českých) včetně DPH,

g) cena za autorský dozor:

Cena za provedení příkazních činností je stanovená výpočtem součinu hodinové nabídkové ceny a skutečným rozsahem vykonávaných činností, přičemž hodinová cena pro jednoho specialistu činí:

- 910 Kč (slovy: devět set desetkorun českých) bez DPH / hod,

- 1 101,10 Kč (slovy: tisíc sto jedna korun českých), deset haléřů včetně DPH / hod,

a to po dobu výstavby stavby 18 měsíců až do celkové výše:

- 633 360 Kč (slovy: šest set třicet tři tisíc tři sta šedesát korun českých) bez DPH,

- 766 365,60 Kč (slovy: sedm set šedesát šest tisíc tři sta šedesát pět korun českých), šedesát haléřů včetně DPH.

Zhotovitel přiloží k faktuře přehled hodin strávený prováděním příkazních činností.

h) cena za specifikované průzkumy:

- 183 050 Kč (slovy: sto osmdesát tři tisíc padesát korun českých) bez DPH,

- 221 490,50 Kč (slovy: dvě stě dvacet jedna tisíc čtyři sta devadesát korun českých, 50 haléřů) včetně DPH,

- cena jednotlivých průzkumů dle rozpisu v cenové nabídce v příloze č. 4,

3. Cena dle odst. 1 a 2 uvedená bez DPH je stanovena jako konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele, včetně inflace. V ceně však nejsou zahrnuty připojovací poplatky správcům sítí, které objednatel uhradí přímo správcům sítí.

4. Cena plnění bude uhrazena na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem. Objednatel se zavazuje uhradit cenu plnění takto:

- cenu za fázi příprava projektu dle č. IV. odst. 1a) po ukončení činnosti a převzetí výstupů objednatelem ve výši 52 780 Kč bez DPH,

- cenu za odevzdanou fázi koncept studie stavby dle čl. IV odst. 1b) po jejím převzetí objednatelem ve výši 480 298 Kč bez DPH,

- cenu za odevzdanou fázi čistopis studie stavby dle čl. IV odst. 1c) se zapracovanými a odstraněnými případnými vadami reklamovanými objednatelem za předpokladu, že je čistopis akceptován objednatelem již bez výhrad, a to ve výši 205 842 Kč bez DPH,

- cenu za odevzdanou fázi koncept projektové dokumentace pro společné povolení dle čl. IV 1e) včetně propočtu po jejím převzetí objednatelem ve výši 1 478 477 Kč bez DPH,

- cenu za odevzdanou fázi čistopis projektové dokumentace pro společné povolení dle čl. IV odst. 1f) včetně propočtu se zapracovanými a odstraněnými případnými vadami reklamovanými objednatelem za předpokladu, že je čistopis akceptován objednatelem již bez výhrad, a to ve výši 633 633 Kč bez DPH,

- cenu za fázi inženýrská činnost pro zajištění pravomocného společného povolení po nabytí právní moci tohoto povolení včetně zajištění všech dalších potřebných povolení či rozhodnutí, a to ve výši 105 606 Kč bez DPH,

- cenu za odevzdanou fázi koncept projektové dokumentace pro provádění stavby dle čl. IV odst. 1h) včetně oceněného a neoceněného soupisu prací, dodávek a služeb po jejím převzetí objednatelem, a to ve výši 1 653 779 Kč bez DPH,

- cenu za odevzdanou fázi čistopis projektové dokumentace pro provádění stavby dle čl. IV odst. 1i) včetně oceněného a neoceněného soupisu prací, dodávek a služeb se zapracovanými a odstraněnými případnými vadami reklamovanými objednatelem za předpokladu, že je čistopis akceptován objednatelem již bez výhrad, a to ve výši 708 763 bez DPH,

- cenu za fázi součinnost dle čl. IV. odst. 1j) při zadávacím řízení po splnění této součinnosti, a to ve výši 45 500 Kč bez DPH

- cenu za autorský dozor po zahájení výkonu autorského dozoru průběžně čtvrtletně vypočítanou způsobem dne čl. VII odst. 2 g)910 Kč bez DPH / hod, a to až do výše 633 360 Kč bez DPH.

- cenu za specifikované průzkumy po převzetí výstupů objednatelem ve výši

183 050 Kč bez DPH.

Zhotovitel (je-li plátcem DPH), připočte k ceně za plnění DPH. K ceně bude připočteno DPH tak, že bude fakturována v zákonem stanovené výši 21 %. Dojde-li kdykoliv během trvání smluvního vztahu podle této smlouvy k úpravě zákonných sazeb DPH, bude tato změna promítnuta do fakturované ceny.

5. Splatnost faktur (daňových dokladů) se stanovuje do 30dnů od data jejich vystavení. Faktura však musí být doručena výhradně elektronicky, tzn. přes datovou schránku objednatele (ID: wufbr2a) nejpozději do 14dnů před lhůtou splatnosti.

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.

6. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat zejména:

- označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČO a DIČ,

- označení osoby objednatele včetně uvedení sídla, IČO a DIČ,

- evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury,

- rozsah a předmět plnění (nestačí pouze odkaz na evidenční číslo této smlouvy),

- název projektu: „Revitalizace parku Tyršovy sady v Jablonci nad Nisou“,

- den uskutečnění plnění,

- označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla,

- lhůtu splatnosti v souladu s předchozím odstavcem,

- označení banky a číslo účtu, na který má být cena poukázána.

- Veškeré faktury – daňové doklady zhotovitele musí obsahovat číslo projektu a název projektu „Revitalizace parku Tyršovy sady v Jablonci nad Nisou“.

7. Kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci bude faktura (daňový doklad) obsahovat náležitosti dle příslušných právních předpisů.

8. Jestliže faktura (daňový doklad) nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti

dle příslušných právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve stejné délce doručením opravené faktury (daňového dokladu).

9. Dohodnutou cenu za plnění uhradí objednatel na základě faktury (daňového dokladu), která

obsahuje všechny náležitosti stanovené touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě nebo na účet, který zhotovitel objednateli písemně sdělí po uzavření této smlouvy. Za okamžik úhrady ceny plnění se považuje okamžik připsání příslušné částky na bankovní účet zhotovitele.

10. V případě, že se zhotoviteli nepodaří obstarat příslušná povolení nezbytná k provedení stavby v důsledku porušení svých povinností, pak mu nenáleží ani úhrada jakýchkoli nákladů, které v souvislosti s tímto plněním vynaložil.

Článek VIII.

Odpovědnost zhotovitele za škody vzniklé vadou díla

1. Dílem se pro účely odpovědnosti za vady rozumí všechny výstupy zpracované zhotovitelem.

2. Zhotovitel odpovídá za vady díla.

3. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání a

převzetí, a která vyšla najevo kdykoli do skončení realizace stavby, tj. do dne nabytí právní moci kolaudačního souhlasu stavby, a to za předpokladu, že tuto vadu řádně a včas oznámil.

4. Zhotovitel se zavazuje vadu díla odstranit neprodleně, nejpozději však do 10 dnů ode dne

doručení písemného oznámení objednatele o vadách díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

5. Objednatel se zavazuje oznámit vadu bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. Oznámení musí obsahovat popis vady díla a právo, které objednatel v důsledku vady díla

uplatňuje.

Článek IX.

Vlastnické právo a právo užití

1. Objednatel nabude vlastnické právo k veškerým výstupům, které vzniknou realizací předmětu smlouvy, a to okamžikem předání a převzetí a uhrazením ceny za plnění či jeho části zhotoviteli v souladu s touto smlouvou.

2. Objednatel bude veškeré výstupy vzniklé realizací předmětu této smlouvy užívat za účelem

podání žádosti o dotaci a provedení stavby včetně výběru dodavatele stavby.

3. V případě, že výsledkem činnosti zhotovitele je dílo podléhající ochraně dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, získává objednatel veškerá práva související s ochranou duševního vlastnictví vztahující se k dílu, a to v rozsahu nezbytném pro jeho řádné užívání po celou dobu trvání příslušných práv. Objednatel od zhotovitele zejména získává k takovému dílu nejpozději dnem jeho předání a převzetí veškerá majetková práva, a to formou níže uvedeného licenčního ujednání (dále jen „licence“).

4. Licence je udělena jako výhradní ke všem známým způsobům užití takového díla a k účelu,

který vyplývá z této smlouvy, jako neodvolatelná, neomezená územním či množstevním rozsahem a způsobem užití, přičemž objednatel není povinen ji využít. Licence je udělena na dobu trvání majetkových práv k takovému dílu.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn v uvedeném rozsahu licenci objednateli poskytnout,

minimálně však v rozsahu, aby mohl objednatel dílo užívat k účelu vyplývajícímu z této smlouvy.

6. Smluvní strany se dohodly na tom, že odměna za poskytnutí licence je součástí ceny za plnění.

7. Čl. IX odst. 1-6 se použijí rovněž na částí díla, popř. celé dílo v případě, kdy bude tato smlouva ukončena jinak než jejím řádným splněním, a to odstoupením objednatele od smlouvy z důvodů dle čl. XI. odst. 2 smlouvy z důvodů na straně zhotovitele.

8. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni užít dílo pro potřeby marketingu, pro potřeby prezentace díla na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv nosiči. Zhotovitel je oprávněn užít dílo a fotografie realizovaného díla pro potřeby prezentace ve svých propagačních a pracovních materiálech. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup na stavbu (či její uzavřenou část) po dokončení za účelem pořízení těchto fotografií a uděluje mu souhlas takto pořízené fotografie užít.

Článek X.

Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení, náhrada škody a započtení

1. V případě, že zhotovitel nepředá příslušnou fázi projektové dokumentace v dohodnutý čas na dohodnutém místě, má objednatel právo na úhradu smluvní pokuty ve výši 0,3 % z ceny za zpracování příslušné fáze projektové dokumentace včetně DPH uvedené v článku VII. odst. 2

za každý započatý den prodlení.

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady příslušné fáze projektové dokumentace ve lhůtě stanovené touto smlouvou, případně dohodou smluvních stran, má objednatel právo na úhradu smluvní pokuty ve výši 0,3 % z ceny za zpracování příslušné fáze projektové dokumentace včetně DPH uvedené v článku VII. odst. 2 za každý započatý den prodlení a jednotlivou vadu.

3. V případě, že zhotovitel nedodrží jakékoli další termíny vyplývající z této smlouvy nebo

stanovené objednatelem na základě této smlouvy, má objednatel právo na úhradu smluvní pokuty ve výši 0,3 % z ceny za příslušnou část plnění včetně DPH uvedené v článku VII.

odst. 2 za každý započatý den prodlení.

4. V případě, že v důsledku vad díla dojde v rámci zadávacího řízení na realizaci stavby

k prodloužení lhůty pro podání nabídek, má objednatel právo na úhradu smluvní pokuty ve výši 5 000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ prodloužení.

5. V případě, že v důsledku vad díla dojde ke zrušení zadávacího řízení na realizaci stavby, má objednatel právo na úhradu smluvní pokuty ve výši 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ zrušení.

6. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne zániku povinnosti, kterou utvrzuje. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele uhradit dosud vzniklou část smluvní pokuty i před zánikem utvrzené povinnosti, v takovém případě je vzniklá část smluvní pokuty splatná ve lhůtě 30 dnů od doručení písemné výzvy zhotoviteli.

7. Smluvní pokuta je za účelem jejího započtení proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny

za plnění splatná ihned po zániku utvrzené povinnosti. Úrok z prodlení vzniklý v důsledku včasného neuhrazení smluvní pokuty je za účelem jeho započtení proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny za plnění splatný ihned po jeho vzniku.

8. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny plnění má zhotovitel právo po objednateli na úhradu úroku z prodlení ve výši 0,3 % z fakturované částky za každý den prodlení.

9. Objednatel má právo na náhradu škody způsobené zhotovitelem porušením jakékoli jeho povinnosti vztahující se k této smlouvě. Vznikne-li škoda v důsledku porušení povinnosti, která je utvrzena smluvní pokutou, má objednatel právo na náhradu škody, která dohodnutou smluvní pokutu převyšuje.

10. Objednatel je oprávněn započíst svoji nepochybně prokázanou pohledávku, kterou má za zhotovitelem, proti pohledávce zhotovitele za objednatelem, a to za podmínek stanovených touto smlouvou a občanským zákoníkem.

11. Maximální denní výše smluvních pokut splatná zhotovitelem dle této smlouvy se sjednává ve výši 7 000 Kč.

Článek XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených zákonem nebo touto smlouvou.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel poruší jakoukoli svoji povinnost vyplývající z této smlouvy a pokud takové porušení nenapraví ani v dodatečně poskytnuté lhůtě 30 dní, pokud zhotovitel vstoupí do likvidace nebo je proti němu zahájeno insolvenční řízení.

3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud je objednatel v prodlení s úhradou faktury delšího než 30 dní nebo objednatel podstatným způsobem porušil svou povinnost vyplývající z této smlouvy a takové porušení nenapravil ani v dodatečně poskytnuté lhůtě k nápravě.

4. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel trvá na pokynech, na jejichž nevhodnost ho zhotovitel upozornil, pokud dodržení takových pokynů brání realizaci díla či se zásadně rozchází s dříve formulovanými zásadami spolupráce nebo v případě nastalé

objektivní okolnosti (zejména zásah vyšší moci, okolnosti související se zákonnými mimořádnými opatřeními, dlouhodobá nemoc, ztráta kvalifikace) bránící v pokračování prací zhotovitele déle než 30 dní a zhotovitel na takovou okolnost objednatele upozornil.

5. Odstoupení musí být učiněno v písemné formě a obsahovat důvod odstoupení. Odstoupení od smlouvy je účinné jeho doručením druhé smluvní straně.

6. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy nebo bude-li smlouva ukončena odstoupením zhotovitele z důvodů na straně objednatele, je povinen zhotoviteli uhradit cenu díla nebo jeho fázi dle článku VII. této smlouvy. V případě, že odstoupení nabude účinnosti před dokončení konkrétní fáze plnění (díla), objednatel je povinen uhradit zhotoviteli všechny náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním plnění a poměrnou část ceny díla dle článku VII této smlouvy, která bude odpovídat rozsahu dokončenosti rozpracované fáze díla (plnění).

Článek XII.

Kontaktní osoby a doručování písemností

1. Kontaktní osoby uvedené v záhlaví této smlouvy jednají za smluvní strany ve všech věcech souvisejících s plněním této smlouvy, zejména podepisují zápisy z jednání smluvních stran a předávací protokol. Kontaktní osoba objednatele též vykonává kontrolu zhotovitele při provádění díla, je oprávněna oznamovat za objednatele vady díla a činit další oznámení, žádosti či jiné úkony podle této smlouvy.

2. Změna určení kontaktních osob nevyžaduje změnu této smlouvy. Smluvní strana je však povinna změnu kontaktní osoby bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně.

3. Za účinný způsob komunikace smluvní strany považují osobní doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou či elektronickou poštou, veškeré uvedené způsoby doručování se považují za písemnou komunikaci dle této smlouvy. Pro doručování platí kontaktní údaje smluvních stran a jejích kontaktních osob nebo kontaktní údaje, které si smluvní strany po uzavření této smlouvy písemně oznámily.

4. Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního doručování anebo doručování doporučenou poštou okamžikem doručení, v případě posílání elektronickou poštou okamžikem obdržení potvrzení o doručení od protistrany při použití stejného komunikačního kanálu, v případě doručování prostřednictvím datové schrány okamžikem přihlášení oprávněné osoby do datové schránky nebo 10. dnem po dodání sdělení do datové schránky.

V případě doručování v listinné formě bude odesílatelem vždy souběžně zaslána totožná kopie dané písemnosti elektronickou poštou.

Článek XIII.

Zveřejnění smlouvy a obchodní tajemství

1. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50 000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení byly v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněny.

2. Smluvní strany jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony a nemohou být poskytnuty, a to žlutou barvou zvýraznění textu či přímo ve zvláštním ustanovení smlouvy je označit např. jako obchodní, bankovní tajemství nebo jinou utajovanou skutečnost podle zvláštního zákona.

Článek XIV.

Ostatní ustanovení

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit třetí straně bez souhlasu objednatele žádnou pohledávku, kterou vůči němu má a která vyplývá z této smlouvy.

2. Není-li v této smlouvě ujednáno jinak, vztahuje se na vztahy z ní vyplývající občanský zákoník.

3. Smluvní strany berou na vědomí, že statutární město Jablonec nad Nisou či jím zřízené/založené osoby jsou povinnými subjekty dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a výslovně souhlasí, že smlouva může být zveřejněna jako poskytnutá informace v souladu a postupem podle citovaného zákona

Článek XV.

Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatků a

to prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy.

2. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a dvě vyhotovení obdrží zhotovitel. To neplatí v případě, pokud je smlouva sepsána elektronicky a podepsána zaručenými elektronickými podpisy.

3. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany. Tato smlouva a její dodatky se stanou účinnými nejdříve dnem jejich zveřejnění v registru smluv. Uveřejnění smlouvy a dodatků v registru smluv zajistí objednatel.

4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této smlouvy. Smlouva byla schválena usnesením Rady města Jablonec nad Nisou RM/……. /2024  ze dne ……..

Příloha:

1. – Zmenšeniny soutěžních panelů zhotovitele*

2. – Zadání a rozsah řešeného území *

3. - Příkazní smlouva – tato příloha bude dle dohody smluvních stran obsahem dodatku č. 1   k této smlouvě

4. – Specifikace průzkumů a cenová nabídka

5. – Cenová nabídka

6. – 77. VÝZVA IROP – Zelená infrastruktura – SC 2.2 (ITI)*

7. – Prohlášení o střetu zájmů

8. - Metodická pomůcka k problematice DNSH

9. – VZOR - Plná moc

*Přílohy 1.,2. a 6.jsou dostupné v el. podobě na Profilu zadavatele - https://nen.nipez.cz/profily-zadavatelu-platne/p:pzp:query=jablonec%20nad%20nisou/detail-profilu/SMJNN

V Jablonci nad Nisou dne   28.2.2024          		                     V Praze dne 27.2.2024

……………………………… 				………………………………

Ing. Miloš Vele                                                                      Ing. arch. Lucie Vogelová

primátor

………………………………

MgA. Jakub Chuchlík

náměstek primátora

……………………………..

Ing. Pavel Sluka

ved. odd. přípravy a realizace investic

za věcnou správnost

Příloha 1

Zmenšeniny soutěžních panelů zhotovitele

Přílohy 1. je dostupná v el. podobě na Profilu zadavatele - https://nen.nipez.cz/profily-zadavatelu-platne/p:pzp:query=jablonec%20nad%20nisou/detail-profilu/SMJNN

Příloha 2

Rozsah řešeného území dle soutěže o návrh

Přílohy 2. je dostupná v el. podobě na Profilu zadavatele - https://nen.nipez.cz/profily-zadavatelu-platne/p:pzp:query=jablonec%20nad%20nisou/detail-profilu/

Zadání

Krajinářské řešení

Zahrnuje návrh práce s vegetací (podpora biodiverzity), řešení terénních úprav, specifikaci povrchů, mobiliáře, funkčních ploch (pikniková místa, prostor pro sportovní a kulturně-společenské aktivity atd.) a herních prvků.

Podrobnější specifikace bodů k dořešení oproti soutěžnímu návrhu

Navrhnout strategii práce se stromovým patrem v čase: etapizaci kácení, zachování funkcionality korunového zápoje, porostního pláště a ekosystémové kapacity parku a doplnit další poznámkované body v hodnocení soutěžního návrhu z hlediska biotechniky.

Architektonické řešení

Návrh pozemních objektů zahrnujících funkce občerstvení, variabilně v jednom prostoru: zázemí správce parku/zázemí pro edukativní aktivity / denní místnost MP, provozní zázemí-sklad mobiliáře, veřejné wc.

Podrobnější specifikace bodů k dořešení oproti soutěžnímu návrhu

V koncepční fázi dopracování studie prověřit tyto varianty řešení:

A. Centrální objekt novostavby, zahrnující původní stavební program vč. skladového prostoru mobiliáře kulturních akcí.

B. Přestavba (s možností přístavby) stávajícího objektu ve východní části parku sdružující v naprosto minimálním rozsahu všechny dané funkce, s předpokladem budoucího doplnění zázemí parku v rámci rekonstrukce a dostavby objektu lázní.  Možnost krytého sezení.

Vodohospodářské řešení

Koncepce práce s vodou - „modrozelená infrastruktura“, zahrnující návrh hospodaření se srážkovou vodou prostřednictvím přírodě blízkých objektů nebo zařízení, s možností jejího využití v provozu parku. Návrh nového udržitelného vodního prvku (využití srážkové vody, zemního vrtu nebo říční vody z Lužické Nisy). Práce s korytem Lužické Nisy – prolomení/otevření břehu/zpřístupnění koryta, koordinace a konzultace se správcem vodního toku: Povodím Labe, s.p. Návrh technické přípravy pro možné budoucí napojení odvodu srážkových vod z širšího okolí.

Podrobnější specifikace bodů k dořešení oproti soutěžnímu návrhu

V rámci studie prověřit různé možnosti dotace vody pro jezírko. Podrobněji pak bude zpracováno v dalších stupních projektové dokumentace. Je žádoucí, aby bylo řešeno okysličování vody, možnost průtoku a další připomínky uvedené v zápisu z hodnocení soutěžního návrhu.

Dále prověřit možnost intenzivnější práce se zadržováním a využitím dešťové vody z širšího okolí v diskutovaných možnostech (voda z komunikací, voda ze střechy Sokolovny, voda z retenční nádrže Budovatelů, popřípadě i akumulační nádrže na Anenském náměstí…), ale i přímo v místě spadu (odtok vody z cestní sítě do vegetace, průlehy…)

V rámci úprav břehů prověřit možnost roztažení schodového nábřeží do jednoho delšího úseku a možnost překonání řeky po vystupujících, volně rozmístěných prvcích v jejím korytě.

Dopravní a technické řešení

Zahrnuje návrh cestní sítě s ohledem na stávající hlavní cestní tahy napříč parkem, bezbariérovost, kořenový systém vzrostlých stromů, technickou dopravní obslužnost a dostupnost IZS. Návrh trasování a povrchu cyklostezky ve vazbě na další vnitřní komunikace parku a návaznost na stávající cyklostezku v parku Nová Pasířská a ideově i trasu cyklostezky ve směru Anenské náměstí. Koncepci povrchů komunikací, včetně návrhu odvodnění s ohledem na práci se srážkovou vodou.

Návrh nového profilu ulice Sadová (přeřešení chodníků a parkovacích ploch) se zohledněním odvodnění těchto ploch do prostoru Tyršova parku.  Návrh nového profilu a režimu ulice Fügnerova v souvislosti s provázáním parku a sokolovny.

Návrh úpravy – přemístění stávajícího veřejného osvětlení (Dotace Ministerstva vnitra – MV 2013 – Program prevence kriminality – Osvětlení rizikové lokality Tyršovy sady – udržitelnost projektu do 31.12.2024).

Podrobnější specifikace bodů k dořešení oproti soutěžnímu návrhu

Navržená koncepce prostorového uspořádání je respektována a ceněna. V rámci dopracování studie je požadováno ještě prověření posílení diagonálních pěších vazeb a prověření řešení cyklostezky ve stejném profilu a materiálovém řešení jako by měla / mohla být v navazujících částech podél Nisy (při dobudování a propojení cest podél Bílé i Lužické Nisy se v nehierarchické cestní síti Tyršových sadů jedná o cestu celoměstského významu).

Řešení/úprava stávající lávky přes řeku směrem k ulici Budovatelů nebude součástí projektu.

Umělecké prvky

Návrh nových uměleckých děl. Posouzení kvality již umístěných uměleckých děl v parku s možností jejich zapojení do nové koncepce parku. Tvůrčí doplnění dalších děl nebo uměleckého ztvárnění herních a vodních prvků či architektonických objektů.

Podrobnější specifikace bodů k dořešení oproti soutěžnímu návrhu

Součástí studie bude dopracování návrhu fontány. V dalších projektových fázích bude řešena již pouze technologická část, která bude také předmětem vysoutěžené stavební dodávky. Sochařská část bude zadána zvlášť spolupracující umělkyni.

U dětské hřiště se preferuje zapojení venkovních cvičebních prvků (bradla, koza, kůň, bedna, kruhy…) podtrhující vazbu mezi budovou sokolovny a parkem. Popřípadě bude navrhováno v součinnosti se spolupracující umělkyní.

Příloha 3

Příkazní smlouva

Příloha č. 3 bude samostatně obsahem dodatku č. 1 k této smlouvě.

VZOR

příkazní smlouva

ev. č. MMJN: SD/2024/

ev. č. příkazníka:

uzavřená na základě § 2430 a násl. zák. č. 89/2012, občanského zákoníku, v platném znění

1. Smluvní strany

příkazce:	statutární město Jablonec nad Nisou

sídlo: 	Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou

zastoupený: 	Jaroslavem Bernatem, vedoucím odboru investic

Ing. Pavlem Slukou – vedoucím oddělení přípravy a realizace investic

IČO: 	002 62 340

DIČ: 	CZ00262340

bankovní spojení: 	Komerční banka a.s., pobočka Jablonec nad Nisou

číslo účtu:  131-182610247/0100

dále jen "příkazce"

příkazník:

sídlo:

zapsaný:

IČO:

bankovní spojení:

číslo účtu:

dále jen "příkazník"

2. Předmět smlouvy

2.1

Předmětem této příkazní smlouvy je závazek příkazníka provádět autorský dozor projektanta během realizace stavby „Revitalizace parku Tyršovy sady v Jablonci nad Nisou“ (dále jen "stavby").

2.2

Příkazce se zavazuje, že zaplatí za jeho řádné provedení dohodnutou cenu a poskytne příkazníkovi při plnění předmětu této příkazní smlouvy dohodnutou potřebnou součinnost.

2.3

Jedná se o zakázku, která je součástí projektu „Revitalizace parku Tyršovy sady v Jablonci nad Nisou“. Na tento projekt byla schválena dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

3. Rozsah a obsah autorského dozoru

3.1

Příkazník se zavazuje v rámci plnění předmětu této smlouvy zajistit následující činnosti: autorský dozor stavby dle § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění, který zahrnuje:

- provádění dohledu nad souladem realizované stavby s odsouhlasenou projektovou dokumentací. Odsouhlasenou projektovou dokumentací se pro účel této smlouvy rozumí projektová dokumentace „Revitalizace parku Tyršovy sady v Jablonci nad Nisou“ zpracované ve stupni dokumentace pro stavební povolení  a provádění stavby.

- poskytování vysvětlení potřebných k fyzické realizaci projektu a k plynulosti výstavby na základě odsouhlasené projektové dokumentace

- sledování postupu výstavby z odborného technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby

- sledování předepsaných zkoušek a jejich výsledků dokládaných zhotovitelem stavby

- posuzování návrhů zhotovitele na případné změny a odchylky od projektem předepsaných technologií, parametrů a vlastností konstrukcí, výrobků i materiálů

- vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti ověřené projektové dokumentaci

- odsouhlasení a kontrola změnových listů

- neprodlené informování příkazce o závažných skutečnostech souvisejících s prováděním stavby a o případných odchylkách realizované stavby oproti ověřené projektové dokumentaci. Informaci zašle písemně elektronickou formou na e-mail ...................@mestojablonec.cz

- účast na kontrolních dnech a provádění zápisů do stavebního deníku

podle aktuální potřeby realizace stavby na vyzvání příkazce

- účast na stavbě na vyzvání příkazce mimo termíny kontrolních dní

- účast na jednáních o povolení užívání stavby

- účast na kontrole kvality při předání a převzetí díla či její části

3.2

Příkazník se zavazuje v rámci autorského dozoru poskytovat příkazci případné projekční řešení spočívající ve vyhotovování výkresů k odsouhlasené projektové dokumentaci v souvislosti s případnými změnami stavby iniciovanými příkazcem či zhotovitelem díla.

3.3

Součástí autorského dozoru není oprava při realizaci stavby zjištěných vad nebo náprava nejasností či nejednoznačností odsouhlasené projektové dokumentace či výkazu výměr.

4. Způsob provádění autorského dozoru

4.1

Dozor bude příkazníkem vykonáván v místě stavby nebo na pracovišti projektanta podle povahy prováděných prací.

4.2

O termínech předání staveniště či díla, kontrolních dnů, prováděných zkouškách, jednáních o povolení užívání stavby apod., bude příkazce informovat příkazníka v předstihu min. 7 pracovních dnů. Pozvánka bude doručena na e-mailovou adresu    …………………...cz .

5. Doba plnění

5.1

Příkazník se zavazuje, že bude provádět autorský dozor v rozsahu čl. 3. této příkazní smlouvy v období od podpisu této příkazní smlouvy do ukončení stavby, tj. do převzetí díla objednatelem na základě protokolu o předání a převzetí stavebního díla.

5.2

Předpokládaná doba realizace stavby   předpoklad od ……………….. do ……………….

6. Cena za plnění předmětu smlouvy

6.1

Cena za výkon autorského dozoru je stanovena dohodou obou smluvních stran jako cena maximální a nepřekročitelná. Zahrnuje veškeré vynaložené náklady příkazníka související s výkonem autorského dozoru, je cenou úplnou a konečnou a činí:

Hodinová sazba za výkon autorského dozoru a jednotlivé činnosti činí  ……,- Kč/hod včetně dopravy ( minimální vzdálenost od pracoviště ) .

Celková cena bude stanovena dle délky stavby a množství výzev příkazce, předpokládaný rozsah je max. …….. hod, á ……..,- Kč/ hod. tj. ……..,- Kč  (neplátce DPH)

Skutečně vyplacená částka za autorský dozor bude stanovena na základě soupisu počtu hodin skutečně vynaložených na autorský dozor dle čl. 3. této příkazní smlouvy odsouhlasených zástupcem příkazce.

6.2

Zvýšení dohodnuté ceny za předmět plnění je možné pouze na základě písemného dodatku k příkazní smlouvě podepsaného zástupci obou smluvních stran.

7. Platební podmínky

7.1

Cena za předmět plnění bude uhrazena na základě účetního dokladu (dále jen „faktury“) vystaveného příkazníkem 1x za kalendářní měsíc. K faktuře příkazník přiloží výkaz odpracovaných hodin výkonu autorského dozoru v daném kalendářním měsíci stvrzený zástupcem příkazce před vystavením faktury. Výkaz hodin musí být ve formátu: datum výkonu, stručný popis činnosti výkonu, počet hodin výkonu, cena za hodinu výkonu bez DPH, cena celkem za výkon bez DPH a náhrada cestovních výdajů vztažená k jednotlivým návštěvám stavby.

7.2

Splatnost faktur za výkon autorského dozoru je do 30 dnů od data prokazatelného doručení faktury na podatelnu příkazce.

7.3

Příkazce neposkytuje zálohu.

7.5

Osoby oprávněné ke kontrole a odsouhlasení počtu hodin za příkazce jsou:

Ing. Pavel Sluka, vedoucí oddělení investiční výstavby, tel:483 357 120,

e-mail: sluka@mestojablonec.cz

………………………., pracovník oddělení investiční výstavby, tel: …………,

e-mail:...............................@mestojablonec.cz

7.6

Veškeré faktury – daňové doklady zhotovitele musí obsahovat název projektu „Revitalizace parku Tyršovy sady v Jablonci nad Nisou“.

8. Práva a povinnosti stran při plnění předmětu smlouvy

8.1

Smluvní strany se dohodly, že za vady výkresů vyhotovených dle čl. 3. odst. 3.2 příkazní smlouvy odpovídá příkazník dle ust. § 2615 a násl. Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

8.2

Příkazník odpovídá příkazci za škody způsobené neodborným výkonem své činnosti nebo opomenutím některé povinnosti vyplývající z právních předpisů nebo této smlouvy.

8.3

Vznikne-li příkazci z důvodu neodborného výkonu činnosti či opomenutím povinnosti škoda, je příkazník povinen tuto škodu finančně uhradit. Případné škody budou hrazeny z pojištění profesní odpovědnosti za škodu z projektové a inženýrské činnosti, kterou má projektant uzavřenou.

8.4

Příkazník bude schopen na požádání během realizace díla předložit příkazci potvrzení, že je řádně pojištěn pro případnou odpovědnost z titulu náhrady škody vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy.

8.5

Škodami, které mají být pojištěny, se rozumí škody vznikající z veškerých omylů, opomenutí nebo nedbalostí při výkonu činnosti v rámci smlouvy s ohledem na pojišťovací podmínky pojišťovny. Odpovídající pojistná smlouva bude udržována v platnosti minimálně po dobu plnění této smlouvy uvedenou v článku 5.

8.6

Příkazník má za povinnost spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

9. Vyšší moc

9.1

Vyšší mocí se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly být odvráceny účastníky této smlouvy, které nebylo možné předvídat a které nebyly způsobeny chybou či zanedbáním žádné ze smluvních stran, jako např. války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, epidemie či dopravní embarga. Vyšší mocí není nedostatek úředního povolení ani jiný zásah orgánu státní moci v České republice.

9.2

Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušný účastník této smlouvy o takovém stavu, o jeho příčině a jeho skončení druhého účastníka. Příkazník je povinen hledat alternativní prostředky pro splnění smlouvy.

9.3

Trvá-li vyšší moc déle než 6 měsíců a nenajde-li příkazník alternativní řešení, má příkazce právo od smlouvy odstoupit. V takovém případě má příkazce právo si dosud přijatá plnění ponechat za sjednanou úhradu a hledat náhradní řešení ke splnění smlouvy s jiným partnerem.

10. Smluvní sankce

10.1

V případě prodlení příkazce s úhradou faktur má příkazník právo požadovat po příkazci smluvní pokutu ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení. Smluvní pokuta zahrnuje i úrok z prodlení.

10.2

Bude-li zjištěno, že příkazník řádně neplní své povinnosti vyplývající z článku 3. této smlouvy, je příkazce oprávněn žádat nápravu písemnou formou, e-mailem, poštou nebo datovou schránkou. Jestliže i po tomto upozornění dojde k porušení smlouvy stejným či obdobným způsobem, je příkazce oprávněn požadovat po příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 0,5% z maximální ceny vč. DPH za plnění předmětu smlouvy, která je uvedena   v článku 6. za každý jednotlivý případ takového porušení smluvní povinnosti. Sjednáním závazku k zaplacení smluvní pokuty ani jejím zaplacením není dotčen nárok příkazce na náhradu škody v plném rozsahu. Celková výše smluvní pokuty z tohoto důvodu může dosáhnout maximálně 10% z maximální ceny vč. DPH za plnění předmětu smlouvy, která je uvedena v článku 6. Dosažení této částky opravňuje příkazce k odstoupení od této smlouvy.

10.3

Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. Splatnost smluvních pokut je 14 dní od doručení na podatelnu příkazce, resp. na adresu příkazníka, uvedenou v článku 1. této smlouvy.

11. Řešení sporů

11.1

Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této příkazní smlouvy především dohodou.

12. Závěrečná ustanovení

12.1

Příkazník se zavazuje, že jakékoliv obchodní a technické informace, které mu byly zpřístupněny v souvislosti s předmětem plnění této smlouvy, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu příkazce a tyto informace nepoužije pro jiné účely než pro plnění této smlouvy.

12.2

Příkazník prohlašuje, že příkazce je oprávněn, pokud postupuje podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, poskytovat veškeré informace o této smlouvě a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny (např. o daňových dokladech či jiných písemnostech).

12.3

Tato příkazní smlouva zavazuje příkazce i příkazníka ke splnění závazků z této smlouvy plynoucí. Ustanovení této příkazní smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou odsouhlasenou oběma smluvními stranami.

12.4

Pokud není v této příkazní smlouvě stanoveno jinak, řídí se vztahy založené na základě jejího oboustranného podpisu zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.

12.5

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva a její případné dodatky budou zveřejněny v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (o registru smluv).

Smluvní strany jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony a nemohou být poskytnuty, a to žlutou barvou zvýraznění textu či přímo ve zvláštním ustanovení smlouvy je označit např. jako obchodní, bankovní tajemství nebo jinou utajovanou skutečnost podle zvláštního zákona.

Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

12.6

Tato příkazní smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech. Po potvrzení obou smluvních stran dva výtisky obdrží příkazce a jeden příkazník.

Jablonec nad Nisou, dne:  ………………..	Jablonec nad Nisou, dne:

Za příkazce:	Za příkazníka:

.........................................................                        	.............................................................

Jaroslav Bernat	………………………………

vedoucí OI

.........................................................

Ing. Pavel Sluka

vedoucí OPRI,

za věcnou správnost

Příloha 4

Specifikace průzkumů a cenová nabídka

Zhotovitel zajistí pro zpracování předmětu smlouvy následující průzkumy:

| PROMĚNA PARKU TYRŠOVY SADY, JABLONEC NAD NISOU. SEZNAM PRŮZKUMŮ. Fáze odevzdání; Název průzkumu / podkladu; Specifikace; Zpracovatel; Cena; Poznámka. mezi studií a DUSP; Dendrologický průzkum (aktualizace / doplnění pasportu zeleně); Doplnění pasportu zeleně - průměry pařezů, sadovnické hodnoty stromů, hodnocení keřů, poznámky, fotodokumentace, návrh pěstebních opatření. Cena zahrnuje terénní průzkum a zpracování výsledků.; Ing. Šárka Skotnicová, All4trees (775 088 518) - arboristická firma; 24 050,00 Kč; cena bez DPH. Ověření stavu konkrétních stromů přístrojovými testy; Může vyvstat jako práce navíc z terénního šetření, nelze nacenit předem.. před studií; Hydrogeologický průzkum (aktualizace); Aktualizace původního HG průzkumu - pět nových jádrových vrtů hloubených do podložní žuly. Cena zahrnuje terénní a laboratorní práce a zpracování jejich výsledků. Umístění sond bude upřesněno. Termín zahájení terénních prací záleží na možnosti nekolizního vstupu, resp. vjezdu vrtné soupravy do parku a na získání povolení ke vstupu a vjezdu.; RNDr. Roman Vybíral - GIS Liberec (602 284 874) - geologicko-inženýrský servis; 79 000,00 Kč; cena bez DPH. před studií; Inženýrskogeologický průzkum; Průzkum hloubky založení a charakteru podloží stávajícího objektu.. Čerpací zkouška studny v blízkosti městských lázní; Pokud se podaří získat informace ke studni z archivu vodoprávního odboru a bude zde předpoklad možného využití, tak by byla potřeba čerpací zkouška pro ověření vydatnosti zdroje.. před studií; Aktualizace zaměření parku; Aktualizace geodetického zaměření z prosince 2022 - rozšíření řešeného území na druhý břeh Lužické Nisy, zaměření keřů a keřových skupin, kontrola zaměření stromů.; ELGIS, s.r.o. (737 248 390) - geodézie; 32 000,00 Kč; neplátce DPH. před studií; Zaměření objektu policie; GeoNet Praha, s.r.o.( 602297414); 20 000,00 Kč; Cena bez DPH. mezi studií a DUSP; Biologický posudek; Základní varianta biologického posudku pro dotační účely AOPK. Obsahuje zhodnocení biologického potenciálu dřevin, návrh pěstebních opatření z hlediska podpory biodiverzity a zhodnocení vlivu návrhu na životní prostředí.; Ekopod (ekopod@email.cz); 28 000,00 Kč; cena bez DPH. CELKEM:; 183 050,00 Kč. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Příloha 5 |  |
|  |  |  |  | Příloha 5 |
| Cenová nabídka |  |  | náklady 59 mil |  |
| Nabídková cena dle jednotlivých dílčích plnění |  |  |  |  |
| V. FS | MILNÍK | VZNIK NÁROKU NA ÚHRADU DÍLČÍ ČÁSTI CENY | ČÁSTKA ZA DÍLČÍ PLNĚNÍ | FÁZE PLNĚNÍ DLE SOD |
| 1 | Příprava projektu | Po ukončení poskytování činnosti a převzetí výstupů Objednatelem | 52 780 Kč | a) |
| 2 | Architektonická studie | Po odevzdání Konceptu Architektonické studie a jeho převzetí Objednatelem | 480 298 Kč |  |  |
|  |  |  |  | b) |  |
|  |  | Po odevzdání Čistopisu Architektonické studie, jeho převzetí Objednatelem a odstranění všech jeho vad reklamovaných Objednatelem | 205 842 Kč | b) |  |
| 3-4 | Dokumentace pro společné povolení | Po odevzdání Konceptu DSPP a jeho převzetí Objednatelem | 1 478 477 Kč | d) |  |
|  |  | Po odevzdání Čistopisu DSPP, jeho převzetí Objednatelem, odstranění všech jeho vad reklamovaných Objednatelem a schválení stavebním úřadem | 633 633 Kč | d) |  |
| - | Inženýrská činnost pro zajištění pravomocného společného povolení | Nabytí právní moci společného povolení | 105 606 Kč | f) |  |
| 5 | Dokumentace pro provádění stavby doplněná o náležitosti dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce dle vyhlášky č. 169/2016) | Po odevzdání Konceptu PDPS a jeho převzetí Objednatelem | 1 653 779 Kč | h) |  |
|  |  | Po odevzdání Čistopisu PDPS, jeho převzetí Objednatelem a odstranění všech jeho vad reklamovaných Objednatelem | 708 763 Kč | h) |  |
| 6 | Součinnost při výběru dodavatele | měsíčně dle Smlouvy o poskytnutí projektové činnosti | 45 500 Kč |  |  |
|  |  |  | celkem za 50 hodin provádění Součinnosti při výběru dodavatele | i) |  |
|  |  |  | Cena za hodinu Součinnosti při výběru dodavatele 910,-Kč |  |  |
| 7 | Autorský dozor | čtvrtletně dle Smlouvy o poskytnutí projektové činnosti | 633 360 Kč | j) |  |
|  |  |  | celkem za 18 měsíců provádění Autorského dozoru |  |  |
|  |  |  | Cena za hodinu Autorského dozoru: 910 Kč |  |  |
|  | CELKEM |  | 5 998 038 Kč |  |  |
| Pozn.: | Ceny jsou uvedeny bez DPH, k ceně bude připočtena DPH ve výši 21% |  |  |  |  |

Příloha 6

77. VÝZVA IROP – Zelená infrastruktura – SC 2.2 (ITI)

Příloha 6. je dostupná v el. podobě na

https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/77vyzvairop a na Profilu zadavatele - https://nen.nipez.cz/profily-zadavatelu-platne/p:pzp:query=jablonec%20nad%20nisou/detail-profilu/SMJNN

Příloha 7

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE STŘETU ZÁJMŮ

Název zakázky: „Revitalizace parku Tyršovy sady v Jablonci nad Nisou "

Jméno a příjmení:	Ing.arch. Lucie Vogelová

Osobní číslo (nebo jiná identifikace): 	č. autorizace 03857

Pozice u zadavatele:				dodavatel projektové dokumentace

Funkce v rámci VŘ/ZŘ: 			zpracovatel projektové dokumentace

Já, jako osoba podílející se na přípravě, průběhu a/nebo realizaci výběrového/zadávacího řízení k uvedené zakázce jsem si vědom/a znění článku 57 odst. 1 a 2 nařízení (EU, EURATOM) č. 966/2012 Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu unie a o zrušení nařízení rady (ES, EURATOM) č. 1605/2002:

„1. Účastníci finančních operací a jiné osoby podílející se na plnění rozpočtu a na jeho správě, včetně přípravy na tuto činnost, na auditu nebo na kontrole se zdrží jakéhokoli jednání, jež by mohlo uvést jejich zájmy do střetu se zájmy Unie. Pokud toto riziko existuje, upustí dotčená osoba od takového jednání a předloží věc pověřené schvalující osobě, která vydá písemné potvrzení o tom, zda střet zájmů existuje. Dotčená osoba informuje rovněž svého přímého nadřízeného. Pokud se zjistí střet zájmů, ukončí dotčená osoba veškerou svou činnost ve věci. Pověřená schvalující osoba učiní sama veškeré další vhodné kroky.

2. Pro účely odstavce 1 ke střetu zájmů dochází, je-li z rodinných důvodů, z důvodů citových vazeb, z důvodů politické nebo národní spřízněnosti, z důvodů hospodářského zájmu nebo z důvodů jiného společného zájmu s příjemcem finančních prostředků ohrožen nestranný a objektivní výkon funkcí účastníka finančních operací nebo jiné osoby podle odstavce 1.“

Podle svého nejlepšího vědomí a svědomí prohlašuji, že si nejsem vědom/a žádného střetu zájmů, který by mohl mít vliv na přípravu, průběh a/nebo realizaci uvedeného výběrového/zadávacího řízení.

Prohlašuji, že jsem se nepodílel/a na zpracování nabídky/nabídek uchazečů a nemám osobní zájem na zadání uvedeného výběrového/zadávacího řízení.

Pokud zjistím nebo vyjde najevo, že je ohrožena má nestrannost nebo nezávislost a/nebo existuje či nastal střet zájmů, který by mohl mít vliv na přípravu, průběh a/nebo realizaci uvedeného výběrového/zadávacího řízení, neprodleně tuto skutečnost oznámím zadavateli nebo zadavatelem určené osobě.

Rovněž potvrzuji, že uchovám mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvím v souvislosti s uvedenou zakázkou. Nezveřejním žádné důvěrné informace, které mi budou sděleny nebo které zjistím v souvislosti s uvedenou zakázkou. Informace, které mi budou sděleny, nezneužiji. Souhlasím s tím, že budu uchovávat mlčenlivost o veškerých informacích či dokumentech, které mi budou poskytnuty nebo které připravím pro účel posouzení nebo hodnocení nabídek, a souhlasím s tím, že tyto informace a dokumenty budou použity výhradně pro účely této zakázky a nebudou poskytnuty bez svolení zadavatele žádné třetí straně.

Podpis: 		............................

Datum a místo:

Příloha 8

METODICKÁ POMŮCKA K PROBLEMATICE DNSH V PROJEKTOVÉ PRAXI

PROGRAMU EXCELES

Tato pomůcka má dvojí využití. Jednak při plánování relevantní činnosti (obvykle stavby) se podle ní má kontrolovat, na co si dát pozor a jak formulovat požadavky do zadání (obvykle projektu), jednak při tvorbě průběžných zpráv o řešení projektu (PZP) se podle ní má kontrolovat, zda u všech relevantních činností jsou uvedeny všechny relevantní informace a zda v příloze č. 9 PZP jsou tyto informace adekvátně okomentovány (zhodnoceny).

Výjimečné postavení mají cíle č. 1 (zmírňování změny klimatu), č. 3 (udržitelné využívání a ochrana vodních a mořských zdrojů) a č. 4 (oběhové hospodářství včetně předcházení vzniku odpadů a recyklace), protože u nich je nejsnáze představitelné možné porušení zásady DNSH.

# Cíl č. 1 (zmírňování změny klimatu – mitigace)

- Při náhradě hlavního zdroje tepla jsou tam, kde je to vhodné a ekonomicky, funkčně a technicky možné, upřednostňovány nízkouhlíkové technologie, tj. dálkové vytápění nebo tepelná čerpadla.

- Pokud bude v rámci náhrady hlavního zdroje tepla instalován plynový kondenzační kotel, musí:

  - instalace umožnit pozdější napojení fotovoltaických nebo fototermických systémů;

  - náklady na pořízení a instalaci tvořit nanejvýš 20 % dané (stavební) investice;

  - odpovídat nejméně energetické třídě A;

  - splňovat platné parametry nařízení Komise (EU) č. 813/2013 (o ekodesignu), v platném znění.

- Tam, kde je to vhodné a ekonomicky, funkčně a technicky možné, jsou instalovány fotovoltaické panely.

- Výstavba i rekonstrukce bude prováděna v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb.

o hospodaření energií a s vyhláškou č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov, obojí v platném znění.

- Zcela nepovinná, ale vítaná je deklarace odběru elektřiny výhradně z obnovitelných zdrojů energie (kontrolovatelně, tj. s uvedením dodavatele a produktu).

# Cíl č. 2 (přizpůsobování se změně klimatu – adaptace)

- Tam, kde je to vhodné a ekonomicky, funkčně a technicky možné, je osazena střešní nebo fasádní zeleň.

- Tam, kde to podle bodu 1) možné není, činnost (stavba) to alespoň do budoucna nevylučuje.

- Nakolik je to vhodné a ekonomicky, funkčně a technicky možné, jsou vnitřní prostory optimalizovány na zajištění tepelného komfortu lidí (popř. zvířat) při extrémních vnějších teplotách.

- Budou provedena všechna relevantní opatření Národního akčního plánu adaptace na změnu klimatu (1. aktualizace pro období 2021–2025).

# Cíl č. 3 (udržitelné využívání a ochrana vodních a mořských zdrojů)

- V případě výstavby nových budov (týká se i přístaveb a nástaveb) všechna relevantní zařízení využívající vodu (sprchy, vany, WC atd.) dosahují následujících parametrů:

  - umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min;

  - sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min;

  - WC zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže mají úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru;

  - pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný objem splachovací vody 1 litr.

- Pokud je to technicky možné a ekonomicky smysluplné, jsou oddělené rozvody pitné a užitkové (či technologické – splachování, úklid, zálivka) tj. průmyslově neupravené do kvality pitné vody, např. jen v rámci budovy či areálu jímané a přečištěné srážkové vody.

# Cíl č. 4 (oběhové hospodářství vč. předcházení vzniku odpadů a recyklace – cirkularita)

- Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi je připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití (včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem), v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

- Budou zahrnuta všechny relevantní opatření strategického rámce Cirkulární Česko 2040 a zejména Akčního plánu 2021-2027 (uplatní se po jeho schválení).

# Cíl č. 5 (prevence a omezování znečištění ovzduší, vody nebo půdy)

- Ověření, zda „provozovna“ (v projektovém jazyce činnost) nespadá a nebude spadat pod ohlašovací povinnost vůči Integrovanému registru znečišťování (IRZ). Pokud bude, tak plnění příslušných (specifikovaných!) povinností.

- Ověření, zde při činnosti nemůže vznikat nebezpečný odpad, a pokud ano, doložení, jak přesně s ním bude nakládáno (např. bude zajištěna smlouva s pověřenou firmou).

- Nenastala nějaká, byť malá, havárie či obecněji mimořádná událost, při níž do prostředí (tj. mimo zdi budovy) mohly uniknout nějaké škodliviny?

# Cíl č. 6 (ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů – biodiverzita)

S největší pravděpodobností se týká jen případů výstavby tzv. na zelené louce, případně nástaveb či vestaveb, pokud na místě hnízdí ptáci nebo se zdržují letouni (netopýři). Pokud by něco z toho mělo nastat, instrukce (podmínky, kritérium) budou doplněny.

Příloha 9

VZOR

PLNÁ MOC

Investor: statutární město Jablonec nad Nisou, zastoupené Ing. Milošem Velem, primátorem města, se sídlem Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou (jako zmocnitel)

uděluje tímto plnou moc

pro zmocněnce: Ing. Ladislava Fuchse, Wintrova 486/14 , 460 01 Liberec 2,

IČO: 49895 508

K zastupování ve všech činnostech souvisejících se zajištěním všech řízení dle zákona č.183/2006 Sb. – STAVEBNÍ ZÁKON a jednání před dotčenými orgány státní správy ve věci akce „Revitalizace parku Tyršovy sady v Jablonci nad Nisou“ obec Jablonec nad Nisou, k.ú. Jablonec nad Nisou (p.č. 303, 2316/1, 2327/1, 2502/1 a stpč. 6734).

Tuto plnou moc uděluje jmenovanému jako zvláštní plnou moc k výše uvedené věci.

V Jablonci nad Nisou   dne  ……………..2024

Zmocnitel:

…………………………………………………….

Plnou moc v rozsahu zplnomocnění přijímám:

V ……………….. dne ……………...2024

Zmocněnec:

…………………………

(jméno, podpis)

Např. příbuzenské vztahy, manželství či registrované partnerství.

Např. smluvní vztahy, placené nebo bezplatné poradenství.

Např. dobrovolnictví, členství ve statutárním orgánu nebo řídícím výboru.