Dnešního dne, měsíce a roku

Česká republika - Státní pozemkový úřad

sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

jednající Mgr. Michalem Gebhartem, MBA, ředitelem Sekce krajinotvorby

### IČO: 	01312774

DIČ: 	CZ01312774

Objednatel není plátcem DPH.

Bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 3723001/0710

dále jen „objednatel“

a

V A K S T A V spol. s r. o. Jablonné n. Orlicí

sídlo: Jamné nad Orlicí č.p. 136, 561 64 Jamné nad Orlicí

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C vložka 1679

zastoupená Ing. Michalem Mikyskou, MBA, jednatelem společnosti

IČO: 45537186

DIČ: CZ45537186

Zhotovitel je plátcem DPH.

Bankovní spojení: ČSOB a.s., číslo účtu: 162414310/0300

dále jen „zhotovitel“

uzavírají

v souladu s Čl. XI odst. 11.5 Smlouvy

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. SPU 466352/2023 uzavřené dne 6.12.2023

o provedení opravy stavby HOZ

„Údržba HOZ 83a Šumperk - IV. etapa“

spisová značka SZ SPU 193002/2021

(dále jen „Smlouva“)

kterým se s odkazem na Čl. XI Závěrečná ustanovení, odst. 11.5 Smlouvy, na základě žádosti zhotovitele o uzavření dodatku ke Smlouvě doručené objednateli dne 27. 2. 2024 pod č.j. SPU 077647/2024, z důvodu nastalé situace, kdy terén staveniště je vzhledem k provedené hluboké orbě  nesjízdný pro vozidlo pro kamerové prohlídky, tudíž z tohoto důvodu není možné kamerovou prohlídku potrubí provést, z čehož pak i vyplývá potřeba prodloužení termínu provedení Díla s ohledem na obhospodařování pozemku a klimatické podmínky do doby, kdy bude pozemek umožňovat příjezd,

- mění Čl. III Termíny plnění a provedení Díla, odst. 3.3 na toto znění:

3.3	  Zhotovitel se zavazuje provést Dílo do 31. 10. 2024. Stanovený termín ukončení realizace prací je dnem, kdy nejpozději dojde k protokolárnímu předání a převzetí dokončeného Díla mezi objednatelem a zhotovitelem.

- Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

- Dodatek č. 1 je uzavřen v písemné formě, text je tvořen souborem elektronických dat, který smluvní strany podepisují zaručenými elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaném certifikátu.

- Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Za objednatele:					Za zhotovitele:

V Praze dne 28. 2. 2024				V Jamném nad Orlicí dne 28. 2. 2024

………………………………………….	            		…………………………………

Mgr. Michal Gebhart, MBA                                      Ing. Michal Mikyska, MBA

ředitel Sekce krajinotvorby	                                             jednatel

ČR - Státní pozemkový úřad 		    V A K S T A V spol. s r. o. Jablonné n. Orlicí

Za správnost: Blanka Novotná