DODATEK č.2

k č. SPA-2022-800-000177/2

ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby: VDJ Skalka a VDJ Modřín – rekonstrukce střech

uzavřené dne 24.8.2022 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

SMLUVNÍ STRANY:

CHEVAK Cheb, a.s.

Sídlo: Tršnická 4/11, 350 02 Cheb

IČO 49787977, DIČ CZ49787977
Bankovní spojení: KB Cheb, č. účtu 14102331/0100

Společnost zapsána 1. 1. 1994 u Krajského soudu v Plzni, Obchodní rejstřík, oddíl B, vložka 367

(dále jen „Objednatel“)

a

FUTURE BAU s.r.o.,

Sídlo: Truhlářská 2720/26, PSČ 35002 Cheb,

IČO: 27968782, DIČ: CZ27968782,

Bankovní spojení: Volksbank Raiffeisenbank Nodroberpfalz eG – 98907910/08030

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, v oddíle C, vložce 19218

zastoupen jednatelem

Zástupce při jednání ve věcech technických:

Zástupce při jednání ve věcech provozních:

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“, každá samostatně pak dále jen „Smluvní strana“)

UZAVŘELY TENTO DODATEK K

SMLOUVĚ O DÍLO:

- Úvodní ustanovení

Smluvní strany se na základě změny termínu předání a ukončení díla z důvodu nevhodných klimatických podmínek pro provádění stavby, dohodly na následující změně Smlouvy o dílo č. SPA -2022-800-000177, ve znění dodatku č. 1.

- Změny smlouvy

Smlouva o dílo č. SPA-2022-800-000177 se dohodou smluvních stran mění takto:

- článek 3. Čas plnění písmeno b) odstavce. 3.1. se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

3.1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech (času) plnění předmětu této smlouvy:

b) ukončení stavby, včetně přejímky a vyklizení staveniště: nejdéle do 29.02.2024.

- Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SPA-2022-800-000177 neuvedená v tomto dodatku zůstávají v platnosti a nejsou tímto dodatkem č. 2 dotčena.

  - Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

## Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá Objednatel a jedno Zhotovitel.

- Přílohy: bez příloh

V Chebu, dne 							V Chebu, dne

Za Objednatele:							Za Zhotovitele:

..…………………………………	………………………………

předseda představenstva							   jednatel

………………………………….

místopředseda představenstva