ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL o provedených stavebních pracích

Pořadové číslo: **11/2022**

Příloha: Soupis provedených prací

Sledované období:

Rok:

**listopad  
2022**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ZHOTOVITEL** | IČ: 252 53 361 | DIČ: | CZ252 53 361 |
| Název :  Sídlo:  Dílčí smlouva: | **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**  K Vápence 2677  530 02 Pardubice - Zelené Předměstí |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **OBJEDNATEL** | IČ: 002 74 046 | DIČ: | CZ002 74 046 |
| Název :  Sídlo: | **Statutární město Pardubice**  Pernštýnské náměstí 1, 530 02 Pardubice |  |  |
| Dílčí smlouva: | OD-VZMR-2022-01 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Název stavby: | **Stavba: 20220701 - Most ev.č. M104 kpt. Bartoše - sanační a stavební úpravy** |
| číslo a název SO | **Most ev.č. M104 kpt. Bartoše - sanační a stavební úpravy** |
| Místo stavby : | Pardubice Kraj: Pardubický |

**ODSOUHLASENÉ ÚDAJE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Řádek | Název | od zahájení do konce předchozího měsíce | ve sledovaném měsíci | od zahájení do konce sledovaného měsíce (sl. 1+2) |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Most ev.č. 104 kpt. Bartoše | **2 989 365,82** | **1 844 247,46** | **4 833 613,28** |
| 2 |  |  |  | **0,00** |
| 3 | Stavební práce | **2 989 365,82** | **1 844 247,46** | **4 833 613,28** |

PROHLÁŠENÍ

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek, uvedený v tomto protokole a specifikovaný v přiložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá platné projektové dokumentaci a zjištěné skutečnosti, a že ceny odpovídají cenám uvedeným v platné smlouvě o dílo.

Dne 30.11. 2022

Zhotovitel předává: Jméno: Luboš Hollas Podpis: Datum:

Objednatel přejímá: Jméno: Tomáš Urbánek Podpis: Datum: