Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. TO/2023/14 ze dne 2.11.2023

I.

Smluvní strany

- Objednatel

Psychiatrická nemocnice v Opavě

Sídlo:				Olomoucká 305/88, 746 01, Opava

IČ:				00844004

DIČ:				CZ00844004

Bankovní spojení:		ČNB, pobočka Ostrava

Číslo účtu:			10006-339821/0710

Zastoupená:			Ing. Zdeňkem Jiříčkem, ředitelem

telefon / fax:	553 695 111

email:	pnopava@pnopava.cz

(dále jen „objednatel“)

a

- Zhotovitel

Společnost:			BERKASTAV s.r.o.

Sídlo:				Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál

Zapsaná v obch. rejstříku:	KSOS C 58317

IČ:				02657392

DIČ:				CZ02657392

Bankovní spojení:		XXXXXXXXXX

Číslo účtu:			XXXXXXXXXX

Zastoupená:			Dominik Berka a Patrik Berka jednatelé společnosti

Ve věcech technických:	XXXXXXXXXX

telefon:	XXXXXXXXXX

email:		XXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. TO/2023/14 ze dne 2.11.2023

„Oprava komunikace vedoucí od pav. 7 k bráně SNO a oprava komunikace vedoucí od pav. č. 6 k objektu E“

Smluvní strany, vědomy si svých závazků ve Smlouvě o dílo č. TO/2023/14, ve znění Dodatku č. 1 (dále jen též „Smlouva“) obsažených a vedeny úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 2

II.

Předmět smlouvy

- Vzhledem ke skutečnému stavu při provádění díla, specifikovanému smlouvou o dílo č.TO/2023/14 „Oprava komunikace vedoucí od pav. 7 k bráně SNO a oprava komunikace vedoucí od pav. č. 6 k objektu E“, Dodatku č.1 a dále vzhledem k požadavkům objednatele, byl dohodou smluvních stran změněn rozsah (vícepráce i méněpráce, dále také jako „VCP“ a „MNP“) a cena díla.

- Na základě potřeb, vyvolaných objektivními důvody a snahou o co nejlepší, nejvhodnější technické a zároveň hospodárné řešení díla se výše uvedené smluvní strany dohodly na znění tohoto Dodatku smlouvy o dílo č. TO/2023/14 „Oprava komunikace vedoucí od pav. 7 k bráně SNO a oprava komunikace vedoucí od pav. č. 6 k objektu E“. Změny této smlouvy se provádějí na základě vyvolaných změn technického řešení či jeho zjednodušení a požadavků objednatele.

- Jednotlivé změny stavby jsou popsány podrobněji v Příloze č. 1 tohoto Dodatku ve Změnových listech (dále také jako „ZL“) č. SO01-01 a SO01-02. Tyto obsahují celkovou bilanci více a méně prací oceněnými položkami rozpočtu.

III.

Cena díla.

1. Smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením čl. V odst. 5 SoD – cena díla, že se vlivem výše uvedeného mění cena díla a to následovně:

Původní cena díla bez DPH:	 				20.980.000,00 Kč

Cena díla v Dodatku č. 1 bez DPH:			     	21.010.575,76 Kč

MNP IO101 kanalizace Š1-Š2 dle ZL č. SO01-01 bez DPH:	   - 853.385,26 Kč

VCP komunikace 8-12 ZL č. SO01-02 bez DPH:		     938.297,24 Kč

Nová cena díla dle Dodatku č.2 bez DPH:			21.095.487,74 Kč

DPH 21%:							  4.430.052,43 Kč

Nová cena díla dle Dodatku č.2 vč DPH:		 	25.525.540,17 Kč

Tedy slovy: Dvacet pět milionů pět set dvacet pět tisíc pět set čtyřicet korun českých, sedmnáct haléřů

- Smluvní strany se dohodly, že rozsah prací, stanovený smlouvou o dílo č. TO/2023/14 „Oprava komunikace vedoucí od pav. 7 k bráně SNO a oprava komunikace vedoucí od pav. č. 6 k objektu E“ se doplňuje o vícepráce a krátí o méněpráce, jejichž rozsah a cena je podrobně popsána ve Změnovém listu č. SO01-01 a SO01-02 a jeho přílohách – rozpočtech více a méně prací, které tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku. Tato cena víceprací byla přičtena k původní ceně díla a cena méněprací byla odečtena a nová cena díla je uvedena v čl. III odst. 1 tohoto dodatku.

IV.

Závěrečná ujednání.

- Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupraveny zůstávají nezměněny.

- Dodatek č.2 nabývá platnosti dnem podpisu tohoto Dodatku č.2 oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v Registru smluv MV ČR

- Dodatek č.2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě vyhotovení nebo může být uzavřen jako datový soubor, opatřený zaručenými elektronickými podpisy oprávněných osob obou smluvních stran.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatekč.2 před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy: Příloha č. 1 – Změnový list č. SO01-01 a SO01-02 vč. příloh – rozpočtů VCP a MNP

| V Opavě dne: 28.2.2024 |  | V Bruntále dne: 28.2.2024 |
| --- | --- | --- |
| za objednatele Ing. Zdeněk Jiříček ředitel Psychiatrická nemocnice v Opavě |  | za zhotovitele Patrik Berka jednatel společnosti BERKASTAV s.r.o. |