Dohoda o narovnání

Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí

se sídlem: Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2

zastoupena: Mgr. Jiřím Károlym, ředitelem odboru rozvoje a bezpečnosti ICT

IČO: 00551023

bankovní spojení: ČNB, pobočka Praha, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 číslo účtu: 2229001/0710

ID datové schránky: sc9aavg

(dále jen „Objednatel“)

a

SODATSW spol. s r.o.

se sídlem: Kamenice 771/34

zastoupena: Ing. Romanem Rousem IČO: 25323989, DIČ: CZ25323989

zapsána v obchodním rejstříku Brno - spis. značka: oddíl C, vložka 25752

bankovní spojení: Komerční banka číslo účtu: 43-3725270247/0100

ID datové schránky: gau25a6

(dále jen „Zhotovitel")

Předmět dohody

- Smluvní strany uzavřely dne 20. 9. 2016 Smlouvu o zpracování Analýzy využívání HW a SW prostředků s ohledem na pohyb informací (dat), jejíž platnost a účinnost skončila po 150 dnech od podepsání dne 19. 2 2017.

- Smluvní strany se v souvislosti s ukončením výše uvedené Smlouvy dohodly na vzájemném vypořádání a to formou jednorázové platby Objednatele Zhotoviteli, ve výši 410.000,- Kč bez DPH
(slovy: čtyřistadesettisíckorunčeských). Faktura bude vystavena na základě podepsaného Akceptačního protokolu, se splatností 30 kalendářních dnů.

- Smluvní strany se dohodly na činnostech, které budou v níže uvedených termínech provedeny před podpisem Akceptačního protokolu:

  - Objednatel zajistí vzdálený přístup Zhotoviteli na virtuální server, kde je nainstalován server OptimAccess, do jednoho kalendářního týdne od podpisu této Dohody.

  - Zhotovitel v součinnosti s Objednatelem nainstaluje na virtuální server SW technologii, pro zaznamenání vzdálených zásahů Zhotovitele, které budou vždy zaznamenávány formou video záznamu aktivit.

  - Zhotovitel nastaví server OptimAccess do režimu deaktivace klientů na koncových stanicích a proces spustí – toto provede do dvou pracovních dnů od získání vzdáleného přístupu.

  - Po dalších dvou pracovních dnech Zhotovitel ověří aktuální počet již deaktivovaných klientů OptimAccess na kancových stanicích a tuto informaci předá Objednateli včetně seznamu koncových stanic, na nichž k deaktivaci nedošlo.

  - Po dalších dvou pracovních dnech Zhotovitel provede opětovné ověření počtu deaktivovaných klientů OptimAccess a předá informaci opět Objednateli. Současně Zhotovitel zaškolí pracovníka Objednatele tak, aby tento byl schopen nadále sledovat stav deaktivace na koncových stanicích bez součinnosti Zhotovitele.

  - Vlastní odinstalaci deaktivovaných klientů OptimAccess z PC a odinstalaci serveru OptimAccess provede Objednatel vlastními silami bez součinnosti Zhotovitele a to nejpozději do 2 kalendářních měsíců od podpisu Akceptačního protokolu.

- Po splnění bodu 3. e. bude Objednatelem podepsán Akceptační protokol.

- Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel nebude nahlížet do obsahů logů, které OptimAccess vytvořil na jednotlivých PC.

- Smluvní strany se dohodly, že logy OptimAccess náleží Objednateli, který s nimi libovolně nakládat.

Platnost a účinnost

Tato Dohoda o narovnání nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Závěrečná ustanovení

Tato Dohoda o narovnání se uzavírá ve čtyřech (4) vyhotoveních s platností originálu, z nichž tři (3) vyhotovení obdrží Objednatel a jedno (1) vyhotovení obdrží Zhotovitel.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tuto Dohodu o narovnání přečetly, že byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni, nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

| Objednatel: | Zhotovitel: |
| --- | --- |
| V Praze dne …………………………………. | V Brně dne …………………………………. |