DODATEK č. 1

Smlouvy o dílo

č. smlouvy dodavatele:

č. smlouvy objednatele: 66/2017

Název díla:

„Zprůchodnění migrační překážky na Kamenici - U kurtů“

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČ:	70889988

DIČ:	CZ70889988

zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

zástupce ve věcech technických:

Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících s dodavatelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatele:

Zástupce pro výkon technického

dozoru:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Dodavatel:	ŠINDLAR s.r.o.

Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové

IČ:	260 03 236

DIČ:	CZ 260 03 236

Zástupce ve věcech smluvních:

Zástupce ve věcech technických:

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

bankovní spojení:

číslo účtu:

Dodavatel je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddílu C, vložce č. 19512

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 03.02.2017.

Dodatkem č. 1 se mění a upravuje následující:

Původní znění:

Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ

Zahájení díla:		         	30.01.2017

Dílčí plnění (předání a převzetí kompletní PD):    			30.06.2017

Ukončení díla (po schválení v IK):				         	31.07.2017

Místo plnění:

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov,

odbor Plánování projektů a zakázek.

Nové znění:

Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ

Zahájení díla:		         	30.01.2017

Dílčí plnění (předání a převzetí kompletní PD):    			22.12.2017

Ukončení díla (po schválení v IK):				         	31.01.2018

Čl. XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Se doplňují o následující:

- Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

- Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy a přílohami seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

- Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

- Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

- Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

V Chomutově dne ……………			V Hradci  Králové dne……………….

oprávněný zástupce objednatele 			oprávněný zástupce dodavatele

Ing. Vlastimil Hasík					Ing. Miloslav Šindlar

investiční ředitel		 			jednatel společnosti

Povodí Ohře, státní podnik				ŠINDLAR s.r.o.