DODATEK č. 1

Smlouvy o dílo

č. smlouvy dodavatel:

č. smlouvy objednatele: 341/2017

PVN, přelivné objekty - sanace beton. konstrukcí vodojemů“

Projektová dokumentace

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČ:	70889988

DIČ:	CZ70889988

zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

zástupce ve věcech technických:

Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících s dodavatelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatele:

Zástupce pro výkon technického

dozoru:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Dodavatel:	Ing. Vladislav Skoček

Velichov 4, 363 01 Velichov

Doručovací adresa	Klínovecká 998, 363 01 Ostrov

IČ:	11392100

DIČ:

zastoupený:

Dodavatele zastupuje:

tel.:

mobil:

e-mail:

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

bankovní spojení:

číslo účtu:

Dodavatel je držitelem ŽL vydaného ŽÚ v Karlových Varech pod e. č. 340300-1574/01 (dále jen „dodavatel“) na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 6.4.2017.

Dodatkem č. 1 se mění a upravuje následující:

Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ

Původní znění

Zahájení díla:					17.04.2017

Dílčí plnění (předání a převzetí kompletní PD - tj. 2 paré po ZVV):    		10.09.2017

Ukončení díla (předání zbylých 4 paré PD po IK):					10.10.2017

Nové znění:

Zahájení díla:					17.04.2017

Dílčí plnění (předání a převzetí kompletní PD - tj. 2 paré po ZVV):

do 2 měsíců od prohlídky

Ukončení díla (předání zbylých 4 paré PD po IK):					30.11.2017

Čl. XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Se doplňují o následující:

- Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

- Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy a přílohami seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

- Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

- Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

V Chomutově dne ……………			V………..dne……………….

……………………………………			…………………………………….

Ing. Vlastimil Hasík	Ing. Vladislav Skoček

investiční ředitel					jednatel společnosti

Povodí Ohře, státní podnik

objednatel (podpis a razítko)			dodavatel (podpis, razítko)