

PŘÍLOHA Č. 5

SMLOUVY O NÁVRHU, VÝVOJI, IMPLEMENTACI A SPRÁVĚ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

PORTÁL SLUŽEB SFDI

CENA



**Tato Příloha č. 5 upravuje rozpis jednotlivých plateb (včetně zálohových) dle článků 4. a 6. Smlouvy.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Vývoj IS PORTÁL SLUŽEB SFDI | Provoz IS PORTÁL SLUŽEB SFDI | Rozvoj IS PORTÁL SLUŽEB SFDI |
| Odst. 4.3.1.1. Smlouvy | Odst. 4.3.1.2. Smlouvy | Odst. 4.3.1.3. Smlouvy |
| Odst. 6.1.1 Smlouvy – zálohově po zveřejnění smlouvy | 15 000 000 Kč bez DPH |  |  |
| Odst. 6.1.2 Smlouvy – zálohově k 1.7.2024 | 15 000 000 Kč bez DPH |  |  |
| Odst. 4.3.1.1. Smlouvy měsíčně dle skutečného plnění | 1 044 000 Kč bez DPH |  |  |
| Po akceptaci Vývoje | 17 022 000 Kč bez DPH |  |  |
| únor 2025 až leden 2029 |  | 898 000 Kč bez DPH/kalendářní měsíc |  |
| **CELKEM** | **48 066 000 Kč bez DPH** | **43 104 000 Kč bez DPH** | **8 000 000 Kč bez DPH** |

Sazby dle jednotlivých rolí za jeden Manday

|  |  |
| --- | --- |
| Role | Sazba  [Manday/Kč] |
| IT architekt | 14 500,00 Kč |
| IT analytik | 12 000,00 Kč |
| UX/UI designer | 13 000,00 Kč |
| FE developer | 14 000,00 Kč |
| BE developer | 14 000,00 Kč |
| QA tester | 10 500,00 Kč |
| SCRUM master | 12 000,00 Kč |
| TechLead | 13 000,00 Kč |
| Project Manager | 13 000,00 Kč |
| Manažer KYBEZ | 13 000,00 Kč |
| Analytik KYBEZ | 12 000,00 Kč |
| Systémový administrátor | 13 000,00 Kč |
|  |  |

Ceny za Provoz IS PORTÁL SLUŽEB SFDI – Infrastruktura MS Azure

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prostředí |  | Cena  [EUR] měsíc |
| Shared | Azure DevOps uživatelé | € 30,60 |
| Shared | Azure DevOps pipelines | € 101,19 |
| Shared | Visual Studio Professional uživatelé | € 114,06 |
| Shared | Key Vault kilo-operace | € 0,03 |
| Shared | Key Vault kilo-operace pokročilé | € 1,30 |
| Shared | KeyVault pokročilé klíče v HSM | € 18,92 |
| Shared | Azure DNS - zóny | € 0,76 |
| Shared | Azure DNS - zóny (i private linky) | € 0,76 |
| Shared | Azure DNS - dotazy | € 1,11 |
| Shared | Azure DNS - dotazy | € 1,11 |
| Shared | Azure Front Door - 1 TB in, 0,5 TB out, 9x routing, 5xWAF, 3x custom 2 mio processed | € 350,24 |
| Shared | App Gateway - data (compute unit: 50, 1x devtest, 2x prod, 500 GB dat) | € 313,56 |
| Shared | App Gateway - deploy (1xdevtest a 1xprod) | € 327,36 |
| Shared | Azure Firewall - instance | € 781,20 |
| Shared | Azure Firewall - data GB | € 38,05 |
| Shared | Storage account - certy | € 1,00 |
| Shared | Storage account - logování, COOL, LRS, 3 TB, 10 mio write, 5 mio list/data, 1 mio read, 1 mio other, 100 Gi retreival | € 152,36 |
| Shared | Virtual Network Veřejná IP (Firewall, 2xAppGw) | € 10,62 |
| Shared | Virtual Network Peering - data 2 TB in, 2 TB out | € 33,60 |
| Shared | Container Registry | € 49,15 |
| Shared | Log Analytics - data ingest | € 198,80 |
| Shared | Log Analytics - data retention | € 5,45 |
| Shared | Azure monitoring | € 19,05 |
| DEVTEST | Storage account - data, COOL, LRS, 1,5 TB, 1 mio write, 0,5 mio list/data, 0,1 mio read, 0,1 mio other, 100 Gi retreival | € 56,66 |
| DEVTEST | Storage account - nahrávání příloh, HOT 150 GB, operace stejné jako data | € 18,10 |
| DEVTEST | Storage account - nahrávání příloh, Mirosoft defender, no overage, 10/25 GB scanned | € 18,90 |
| DEVTEST | SQL Database Elastic 100 eDTU, 100 GB max | € 186,00 |
| DEVTEST | SQL Database Elastic, 50 GB over-limit | € 9,50 |
| DEVTEST | SQL Database Úložiště point-in-time restore | € 33,75 |
| DEVTEST | SQL Database Úložiště zálohování LTRA | € 37,12 |
| DEVTEST | Virtual Network Peering - data 1 TB in, 1 TB out | € 16,80 |
| DEVTEST | Virtual Network Private endpoint (sql) | € 6,29 |
| DEVTEST | Key Vault kilo-operace | € 0,03 |
| DEVTEST | Key Vault kilo-operace pokročilé | € 1,30 |
| DEVTEST | KeyVault pokročilé klíče v HSM | € 9,46 |
| DEVTEST | Log Analytics - data ingest | € 227,20 |
| DEVTEST | Load Balancer - included | € 15,70 |
| DEVTEST | Load Balancer - overage | € 140,62 |
| DEVTEST | Load Balancer - data processed per GByte | € 0,08 |
| DEVTEST | Virtual Machine Scale Set | € 394,32 |
| DEVTEST | Managed storage | € 20,49 |
| PROD | Storage account - data, COOL, LRS, 5,5 TB, 4 mio write, 2 mio list/data, 0,4 mio read, 0,4 mio other, 100 Gi retreival | € 231,00 |
| PROD | Azure Backup - Azure Files - 1x 5,5TB - 30x daily backups, GRS | € 81,49 |
| PROD | Storage account - nahrávání příloh, HOT 150 GB, operace stejné jako data | € 33,95 |
| PROD | Storage account - nahrávání příloh, Mirosoft defender, 73 mio overage, 150 GB scanned | € 9,45 |
| PROD | SQL Database Elastic 100 eDTU, 100 GB max | € 208,32 |
| PROD | SQL Database Elastic, 500 GB over-limit | € 95,00 |
| PROD | SQL Database Úložiště point-in-time restore | € 112,50 |
| PROD | SQL Database Úložiště zálohování LTRA | € 200,00 |
| PROD | Virtual Network Peering - data 3 TB in, 3 TB out | € 50,40 |
| PROD | Virtual Network Private endpoint (sql) | € 6,29 |
| PROD | Key Vault kilo-operace | € 0,03 |
| PROD | Key Vault kilo-operace pokročilé | € 1,30 |
| PROD | KeyVault pokročilé klíče v HSM | € 9,46 |
| PROD | Log Analytics - data ingest | € 227,20 |
| PROD | Load Balancer - included | € 15,70 |
| PROD | Load Balancer - overage | € 50,00 |
| PROD | Load Balancer - data processed per GByte | € 2,11 |
| PROD | Virtual Machine Scale Set | € 394,32 |
| PROD | Virtual Machine Scale Set autoscale koeficient 0,2 | € 78,86 |
| PROD | Managed storage | € 20,49 |
| PROD | Managed storage autoscale koeficient 0,2 | € 4,30 |
| CELKEM |  | **€ 5 574,76** |