DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

SD/2023/1231/1

Objednatel	Dodavatel

Statutární město Jablonec nad Nisou	Název firmy: IVAK s.r.o.

Mírové náměstí 19	adresa: V Luzích 2356/22a

PSČ 466 01	PSČ 466 01 Jablonec nad Nisou

IČO: 00262340	IČO: 25477099

DIČ: CZ00262340	DIČ: CZ 25477099

číslo účtu: 1298200287/0100	kontaktní osoba: p. Salaba

bankovní ústav: KB Jablonec nad Nisou 	:

ve věcech smlouvy zastoupené: Mgr. Pavel Kozák

kontaktní osoba: Jan Hasman

I.

Předmět dodatku č. 1 smlouvy:

Předmětem dodatku č. 1 je:

1.Změna článku I.  smlouvy Předmět smlouvy následovně:

Doplnění projektu a jeho nacenění ze dne 21.2.2024 se stává nedílnou součástí této smlouvy a plně nahrazuje cenovou nabídku z 19.12.2023.

2.Změna článku II. smlouvy Termín plnění/dodání následovně:

Poslední část díla na stoupačkách V1, V2, V3 a V4 bude dokončena do 11.3.2024

3. Změna článku III. Cena a platební podmínky následovně:

Cena se navyšuje 82 729 Kč bez DPH (92 656 Kč s DPH 12%, PDP).

Celková cena po doplnění projektu a cenové nabídky ze dne 21.2.2024 činí:

256 603 Kč bez DPH  (287 396 Kč s DPH 12%, PDP)

V.

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek bude uveřejněn v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Obě smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nejsou obchodním tajemstvím a lze je zveřejnit stanoveným způsobem bez omezení či zvláštních podmínek.

V Jablonci nad Nisou dne:                                                    V Jablonci nad Nisou dne:

…..…………………………….…                                                              ………………………………

za objednatele 						      za dodavatele

Mgr. Pavel Kozák

vedoucí odboru technického

…………………………………..

Jana Jodasová

pověřená vedením OSBO