**Zadávací dokumentace**

**Lesy České republiky, s.p.**

**OŘ severní Čechy – LS Litvínov**

**Nová výstavba útulny na revíru Klíny**

**1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE**

Název akce: Nová výstavba útulny na revíru Klíny

LS: Litvínov

Název majetku: Útulna

Inventární č.:

Místo stavby: k.ú. Klíny II

Obec: Klíny

Kraj: Ústecký

Investor: Lesy České republiky, s.p.

 LS Litvínov

 Máchova 1688

 436 01 Litvínov

 IČ: 42196451

Zpracovatel PD: Lesy České republiky, s.p.

 OŘ severní Čechy

 Bc. Eva Kasalová, e-mail:eva.kasalova@lesycr.cz tel: 725 627 856

Stupeň dokumentace: zadávací dokumentace pro realizaci stavby

Druh prací: výstavba nové útulny

**2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE**

Popis stávajícího stavu a zdůvodnění stavby

Nová výstavba útulny na trase Stezky Via Czechia, která představuje ucelený, důkladně zmapovaný a podrobně popsaný systém nejdelších turistických a poutních dálkových tras v České republice. Stezky propojují krajní body ČR a vedou napříč zemí, středem, pohraničím i po historických hranicích. Útulna bude umístěna na revíru Klíny v blízkosti obce Klíny na Severní stezce, která je nejenom nejdelší trasou Via Czechia, ale rovněž nejdelší dálkovou stezkou v celé České republice. Spojuje nejzápadnější a nejvýchodnější body ČR a vede převážně severními pohraničními horami.

Technické řešení stavby

Útulna bude ve tvaru A půdorysně umístěna ve vzduchu na betonových patkách, základním prvkem bude modřínové dřevo, střecha bude z kanadské šindele opatřena závětrnými lištami a okapnicí. Útulna bude maximálně pro 4 osoby, vybavena stolem s lavicemi a prostorem na spaní. Jako estetický prvek bude okolo objektu vyskládán zához lomovým kamenem na sucho. Součástí ZD je jednoduchý nákres altánu, zadání a vzorová fotografie.

### 3. Dotčené pozemky

Vlastníkem ostatní komunikace p.č. 201 v k.ú. Klíny je investor prací, Lesy České republiky, s.p.

### 4. SPLNĚNÍ LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ

Stavba nepodléhá žádnému stavebnímu řízení

**5. Předpokládaná doba plnění zakázky**

Předpokládaný termín zahájení stavby: 1.5.2024

Předpokládaný termín dokončení stavby: 30.6.2024

**6. Nakládání s odpady**

Veškeré odpady vzniklé při realizaci zakázky budou řádně zlikvidovány zhotovitelem – zhotovitel předloží při předání dokončené stavby čestné prohlášení o likvidaci odpadů

**7. Přístup na pracoviště**

Přístup je zajištěn po silnici z obce Klíny. Přístup na staveniště umožňuje použití běžné techniky pro zemní práce. V rámci provedení prací se nepočítá s použitím speciální techniky. Předpokládá se využití běžné techniky pro zemní práce, nákladních automobilu a hutnících strojů

**7. ROZSAH A USPOŘÁDÁNÍ PRACOVIŠTĚ**

Inženýrské sítě

V rámci stavby nedojde ke střetu

Napojení na zdroje energií

Napojení bude provedeno přímo do sítě v objektu

Předání pracoviště

Pracoviště bude na základě místní pochůzky předáno za účasti zástupců investora, zhotovitele prací.

Zařízení staveniště

Rozsah stavebních prací nevyžaduje vybudování zařízení staveniště.

Doprava materiálu a mezideponie

Doprava materiálu bude provedena ze strany zhotovitele

**7. Zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků**

Základní požadavky z hlediska BOZP

Z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví budou při realizaci prací dodržovány podmínky a požadavky stanovené nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Za uspořádání staveniště odpovídá zhotovitel prací, kterému bylo staveniště předáno a který jej převzal. Zhotovitel prací zajistí, aby:

* byly splněny požadavky vycházející z nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,
* při provozu a používání strojů a technických zařízení, nářadí a dopravních prostředků na staveniště byly dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a veškeré použité provozní náplně byly ekologické a nebyly škodlivé ve vztahu k životnímu prostředí,
* byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené.

Koordinátor BOZP a oznámení prací

Určení koordinátora prací ani oznámení na OIP není potřeba, jelikož stavba bude realizována jedním zhotovitelem.

V Teplicích, dne 17.1.2024 Vypracoval: Bc. Eva Kasalová

 