------- Přeposlaná zpráva --------

|  |  |
| --- | --- |
| **Předmět:** | Termín realizace díla |
| **Datum:** | Fri, 21 Oct 2016 11:23:26 +0200 |
| **Od:** | Petr Jenšík <jensik@jvb.eu> |
| **Komu:** | danhelova.i@szds-oa.cz <danhelova.i@szds-oa.cz>, jirsak.m@szds-oa.cz |
| **Kopie:** | honcu@jvb.eu <honcu@jvb.eu>, Lucie Burešová <buresova@jvb.eu>, havlik@jvb.eu <havlik@jvb.eu> |

Dobrý den,

oznamuji tímto termín realizace předmětného díla takto:

1)      termín zahájení montážních prací: 26.10.2016

2)      termín ukončení montážních prací: 27.10.2016

Softwarové práce budou probíhat následně v termínu 31.10. – 2.11.2016 (nahrání aplikačního softwaru, odzkoušení systému měření a regulace a uvedení do trvalého provozu).

Předání a převzetí úplného díla bez vad a nedodělků proběhne v termínu dle dohody (předpoklad 4.11.2016).

Prosím o potvrzení termínu. Předem děkuji.

S pozdravem

Petr Jenšík

technický ředitel

**JVB Engineering, s.r.o.**

Komenského 1173

408 01  Rumburk - CZ

Telefon: +420 412 333 291

Mobil:   +420 608 603 702

jensik@jvb.eu

[www.jvb.eu](http://www.jvb.eu/)