SMLOUVA O DÍLO Č. 13/2017 
(dle OZ - zákon. č. 89/2012 sb, § 2586 a násl.)

- SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel: 	AREA ZLÍN spol. s r.o.

Cecilka 235, 760 01 Zlín

IČ: 40994805 DIČ: CZ40994805

zastoupená Ing. Miloslavem Kundrátem, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel:	Domov pro seniory Lukov

příspěvková organizace

Hradská 82, 763 17 Lukov

IČ: 70850941

zastoupený ing. Michaelou Procházkovou, ředitelkou

(dále jen „objednatel“)

- PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Předmětem díla je provedení přeložky pitné vody pro zásobování DS Lukov z důvodů havarijního stavu potrubí a úniku vody do podloží. Vzhledem k tomu, že stávající potrubí se nachází v hloubce cca 3m je součástí přeložky provedení rozsáhlých zemních prací. Rozsah   prací byl upřesněn na místě, předběžná cena byla stanovena odborným odhadem.

- DOBA PLNĚNÍ

Zahájení:	dle požadavku DS		Dokončení:	31.7.2017

- CENA DÍLA

Cena prací a dodávek činí do 180 000,- Kč bez DPH. Cena byla stanovena předběžně odborným odhadem. V této ceně jsou zahrnuty náklady zhotovitele na specifikované práce a dodávky. K ceně bude účtováno DPH v zákonem stanovené výši./21%/

Rozsah prací může být upraven po vzájemné dohodě smluvních stran. Pokud dojde k navýšení prací, které jsou v nabídce specifikovány jednotkovou cenou, budou vícepráce účtovány v těchto cenách dle skutečně provedených množství. Ceny a výměry, popř. množství ostatních víceprací budou předem projednány s objednatelem.

Neměřitelné práce budou účtovány v následujících hodinových sazbách.

HZS	pomocné práce		175 Kč / hod

stavební práce (HSV)		189 Kč / hod

řemeslné práce (PSV)		189 Kč / hod

K těmto nákladům budou připočítány náklady na zabudovaný materiál, jeho pořízení a dopravu, včetně pomocného a režijního materiálu

- PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY

  - Faktura za provedené práce bude vystavena do 5 dní ode dne předání prací písemným protokolem. Splatnost faktury je 7dní ode dne jejího převzetí, resp. 10 dní ode dne odeslání. Od konečné faktury budou odečteny poskytnuté zálohy.

  - Z fakturované částky může být provedena pozastávka úhrady ve výši 10 %, v případě, že při předání a převzetí díla budou zjištěny vady a nedodělky, které nebudou ihned odstraněny. Soupis vad a nedodělků bude uveden 
v předávacím protokolu.

- SANKCE ZA PORUŠENÍ PODMÍNEK SMLOUVY

  - Nedodrží-li zhotovitel termín dokončení díla vlastním zaviněním, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.

  - Neuhradí-li objednatel fakturu za provedené práce ve lhůtě splatnosti, je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení po lhůtě splatnosti.

- VADY DÍLA A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

  - Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu 60 měsíců ode dne předání.

  - V průběhu záruční lhůty je povinen zhotovitel odstranit vzniklé závady bez zbytečného prodlení a to na vlastní náklady.

  - Vady vzniklé mechanickým poškozením, neodborným ošetřováním nebo nevhodným užíváním budou zhotovitelem odstraněny na náklady objednatele.

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

  - Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, nebo jejich právními zástupci.

  - Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající Občanským zákoníkem v platném znění.

  - Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Lukově  dne 17.5.2017

…………………………………………			…………..….……………………….....

(za objednatele Ing. Michaela Procházková)		(za zhotovitele Ing. Miloslav Kundrát)