
SMLOUVA O DÍLO
dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
Objednatel :   

Název:        

Vyšší odborná škola pedagogická a Střední pedagogická škola, Litomyšl,

                                  
Komenského nám. 22

Adresa:                      
Komenského nám. 22, 570 12 Litomyšl                                    
IČ:

            
62032381

DIČ:

            
CZ62032381

Bankovní spojení:      
Česká národní banka, Hradec Králové 

Číslo účtu:                  
1435591/0710

zastoupený:
            
panem Mgr. Stanislavem Leníčkem – ředitelem školy 

 Ve věcech smluvních a komerčních oprávněni jménem objednatele jednat: 

Mgr. Stanislav Leníček – ředitel školy

Ve věcech technických a předání díla oprávněni jménem objednatele jednat: 

Mgr. Stanislav Leníček – ředitel školy

paní Jaroslava Vetešníková – vedoucí ekonomického úseku:
Telefon : 461 615 705 (+ fax )
Jan Vašek – TDO
Telefon : 602 455 656                                                                                                                        

a

Zhotovitel :


Název a adresa: 
School Project, s.r.o.



Františka Čechury 4464/6, Ostrava – Poruba, PSČ 708 00
zastoupený:

panem Bronislavem Cahelem - jednatelem
IČ:


293 86 276
DIČ:


CZ 293 86 276
OR :


Spisová značka - C 38057 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Bankovní spojení:      
Raiffeisen Bank, 28.října 3348/65, 702 00 Ostrava
Číslo účtu:                   
1919191935/5500
Ve věcech smluvních a komerčních oprávněni jménem zhotovitele jednat:    




p. Bronislav Cahel



Ve věcech technických a předání díla oprávněni jménem zhotovitele jednat:   




p. Bronislav Cahel




Telefon:
608 817 347
e-mail : 
b.cahel@school-project.cz

uzavírají podle příslušných ustanovení Občanského zákoníku tuto

s m l o u v u    o   d í l o :

čl. I

Základní ustanovení

1) Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje zhotovit a předat písemným protokolem objednateli dílo :  

„ POČÍTAČOVÁ UČEBNA“

( 30a ) VOŠP a SPGŠ Litomyšl “
Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za ně sjednanou cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě.

2) Veškeré změny předmětu díla a smlouvy musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě. 

Dodatky musí být postupně číslovány, podepsány statutárními nebo zplnomocněnými zástupci obou stran           a vstupují v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

3) Všechny právní úkony v souvislosti s touto smlouvou nebo její změnou činí pouze statutární orgány objednatele a zhotovitele. 

4) Vedle statutárních orgánů objednatele a zhotovitele jsou v této smlouvě určeném rozsahu oprávněny jménem objednatele a zhotovitele jednat osoby oprávněné jednat ve věcech díla. Technický dozor objednatele je osobou oprávněnou jednat jménem objednatele ve věcech realizace díla. 

5) Osoby oprávněné jednat jménem zhotovitele ve věcech předání díla jsou oprávněny sepsat a podepsat jménem zhotovitele zápis o předání díla a v rámci toho mimo jiné uznat či neuznat oprávněnost vytčených vad, stanovit jejich odstranitelnost či neodstranitelnost. 

6) V této smlouvě uváděné plnění ve dnech znamená kalendářní dny, pokud není ve smlouvě výslovně stanoveno, že se jedná o dny pracovní, kterými se rozumí pondělí až pátek s výjimkou státem uznaných svátků. 

7) V případě pochybností se má za to, že veškeré písemnosti vyměňované smluvními stranami byly doručeny třetím dnem následujícím po dni, kdy byly prokazatelně předány poštovní přepravě, nebo okamžikem, kdy příjemce potvrdí přijetí faxu. 

8) Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy řádně seznámil se všemi  předloženými podklady, místními podmínkami a místem stavby, že mu byly řádně zodpovězeny veškeré jeho případné dotazy a že toto vše považuje za zcela dostatečné k definování způsobu a postupu provedení předmětu díla, termínů, lhůt a ceny uvedené v této smlouvě. 
Název díla : 
POČÍTAČOVÁ UČEBNA
Místo plnění :  


VOŠP a SPGŠ Litomyšl, Komenského nám. 22
čl. II
Předmět smlouvy

1) Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele kompletní zhotovení a předání díla 

„ POČÍTAČOVÁ UČEBNA“
tj. provedení dodávek a montáží nábytku, vybavení a prvků ( dle objednatelem odsouhlasených vzorků ),
a to v rozsahu a obsahu dle Výkazu výměr – Specifikace, který je Přílohou č.1 této smlouvy.
Dále jsou předmětem díla zejména následující činnosti a služby :
a) Kompletní úklid ( vč. vyčistění a umytí ) předmětu díla a dotčených prostor po skončení prací;

b) Předání dokončeného díla objednateli písemným protokolem vč. dokladové části, kterou budou tvořit zejména tyto doklady :

· návody na obsluhu a údržbu v českém jazyce;

· záruční listy;

Součástí předmětu plnění zhotovitele jsou dále veškeré související práce, činnosti a služby potřebné k provedení, zprovoznění a předání kompletně dokončeného a provozuschopného díla objednateli.

čl. III

Termíny plnění 

1) Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo ve lhůtě : 

a) Převzetí pracoviště :


16. června 2017
b) Zahájení plnění díla :


19. června 2017
       c)  Dokončení a předání díla :

do 31. července 2017     
2) Zhotovitel je oprávněn provést dílo před sjednaným termínem. Objednatel se zavazuje v tomto případě poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost k předání díla a předčasně provedené dílo předčasně převzít. 

3) Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení. 

4) Smluvní strany se dohodly, že pokud by v průběhu realizace díla došlo k prodlení s plněním z důvodů neočekávaných okolností (živelné pohromy, požár atd.), které nastaly bez zavinění některého z účastníků, dohodnou prodloužení termínu plnění úměrné trvání okolností bránících dodržení původního termínu.

čl. IV

Cena

1) Cena za dílo je stanovena dohodou obou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č.526/90 Sb. a činí : 

Cena celkem bez DPH 

438.802,-- Kč
DPH




  92.149,-- Kč
Cena celkem vč. DPH


530.951,-- Kč
( slovy vč. DPH : pětsettřicettisícdevětsetpadesátjedna Kč )
2) Tato cena je smluvena ve vztahu k rozsahu díla stanoveném zadáním objednatele jako cena maximální a nejvýše přípustná a nemůže být měněna jinak, než :

a)  na žádost objednatele díla v souvislosti s jím požadovanou změnou předmětu díla;

b)  se souhlasem objednatele díla;

c)  v případě neprovedených prací a dodávek.

V takových případech se smluvní strany zavazují sjednat změnu ceny příslušným dodatkem k této smlouvě, jehož součástí bude i výpočet změněné ceny.

3) V případě, že bude měněna cena podle této smlouvy, změna ceny musí vždy vycházet z cenových relací stejných nebo obdobných prací prováděných zhotovitelem pro objednatele podle této smlouvy.

čl. V

Platební podmínky - lhůty splatnosti

1) Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu. Smluvní strany se dohodly, že fakturace proběhne na základě zhotovitelem provedených a objednatelem odsouhlasených prací, a to po dokončení, předání a převzetí díla. Takto vystavenou fakturu jejíž přílohou bude kopie protokolu o předání a převzetí dokončeného díla bude objednatelem uhrazena do výše 90% ceny díla. Zbývajících 10% z celkové ceny díla dle této smlouvy tvoří finanční pozastávku objednatele a bude zaplaceno po dokončení a předání díla písemným dokladem a po odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení. 
Splatnost zhotovitelem oprávněně vystavené faktury se stanovuje na 90 dní ode dne jejího doručení objednateli. 

čl. VI
Záruční lhůty

1) Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli na dílo záruční dobu v délce trvání 36 měsíců od data 

předání a převzetí dokončeného díla.

čl. VII.

Kvalitativní podmínky

1) Zhotovitel se zavazuje sjednané dílo provést s odbornou péčí a v rozsahu stanoveném předmětem této smlouvy odsouhlasené oběma stranami. 
2) Zhotovitel je povinen dodat a použít materiály a výrobky pouze v I. třídě kvality. 
čl. VIII.

Sankce

1) Objednatel se pro případ svého prodlení s placením sjednané ceny nebo její části zavazuje zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

2) Za nedodržení dohodnutého termínu předání díla objednateli vinou na straně zhotovitele, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši  1.000,- Kč za každý den prodlení. 

3) Při nedodržení termínu odstranění případných vad a nedodělků uvedených v zápise o odevzdání a převzetí díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý den prodlení a každý v dohodnutém termínu neodstraněný nedodělek a vadu.

čl. IX.

Spolupůsobení objednatele
1) Objednatel má právo sledovat zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou. Za tím účelem má přístup na pracoviště. 

2) Zjistí-li technický dozor objednatele v průběhu provádění díla nedostatky spočívající ve špatné kvalitě prováděných prací a dodávek, je oprávněn na tyto nedostatky upozornit zhotovitele a zhotovitel je povinen zjištěné nedostatky bezodkladně a bezplatně odstranit.

čl. X.

Splnění smlouvy a předání díla

1) Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo řádným a včasným provedením a písemným předáním díla objednateli, a to v souladu s podmínkami této smlouvy a dále odstraněním případných vad a nedodělků zjištěných při odevzdání a převzetí díla.

2) O předání díla bude sepsán písemný protokol, jehož návrh připraví zhotovitel. 

3) Jestliže protokol o předání a převzetí díla je podepsán zhotovitelem i objednatelem, považují se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v protokolu uvedené za dohodnuté. V předávacím protokolu se uvede i seznam případných vad a nedodělků nebráních provozu a dohodnuté termíny jejich odstranění. 

čl. XI.

Odstoupení od smlouvy

1) Objednatel má právo odstoupit od smlouvy změní-li se po uzavření smlouvy její základní účel, v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena nebo v případě zásahu vyšší moci. 

2) V případě odstoupení objednatele od smlouvy, náleží zhotoviteli cena již provedených prací.  

3) Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem.

Za podstatné porušení smlouvy se považuje: 

- neplnění sjednaných termínů vyplývajících z této smlouvy

- jestliže zhotovitel provádí dílo opakovaně nekvalitně či vadně. 








       čl. XII.

Vady díla

1) Odpovědnost za vady díla se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následovně ustanoveními občanského zákoníku. 

2) O odstranění každé vady musí být sepsán písemný protokol, ve kterém bude rovněž uveden i skutečný termín odstranění a převzetí vady. 

čl. XIII.

Důvěrné informace

1) Zhotovitel souhlasí s tím, že všechny informace, které jakýmkoliv způsobem obdrží od objednatele, jsou považovány za obchodní tajemství objednatele a prohlašuje, že jako takové budou zhotovitelem drženy v  tajnosti před prozrazením třetím osobám, že je nezveřejní ani jiným způsobem nezneužije v neprospěch objednatele. 

2) Zhotovitel neposkytne získané informace jiným než svým vlastním pracovníkům nebo osobám, které vykonávají pro zhotovitele práci v jiném než pracovním poměru a tyto informace nezbytně potřebují pro výkon své činnosti a k dosažení výsledku, pro který byly předány objednatelem. 

3) 
Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého znění této smlouvy na profilu objednatele dle vnitřních předpisů objednatele.

čl. XIV.

Vlastnická práva a výhrada vlastnictví

1) Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

2) Nebezpečí škody na zhotovovaném  díle nese zhotovitel, a to až do data odevzdání a převzetí dokončeného díla. 

čl. XV.

Ustanovení závěrečná 

1) Tato smlouva je vyhotovena ve  2  stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednavatel a 1 zhotovitel. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. 

2) Tam, kde nejsou právní vztahy smluvních stran výslovně upraveny touto smlouvou, platí ustanovení  Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
3) Smluvní strany smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy. 

Přílohy smlouvy :

1. Rozpočet - Specifikace.

V Litomyšli, dne:  1. června 2017
Zhotovitel: 


Objednatel: 

....................................                                               


..............................................
Bronislav Cahel                                                                 

Mgr. Stanislav Leníček 
jednatel                                                                              

ředitel školy 
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