|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Základní škola Kaplice, Školní 226** | | |
| Školní 226, 382 41 Kaplice | | |
| IČO: 005 83 669 | tel: 380 347 910 | mail: skola@zsskolnikaplice.cz |
| IZO: 600 059 120 | DS: **ct4mnez** | BÚ: RB a.s. č. 583664/5500 |

Stavební firma Bína, spol. s r. o.

náměstí J. V. Kamarýta 69,

382 32 Velešín

IČO 26064995

V Kaplici dne: 6. 10. 2023

Vyřizuje: Mgr. Pavel Petr

Naše č. j.: ZŠKŠ/2023/200

**Objednávka 20231006**

Na základě Vaší nabídky objednávám u Vás následující práce (opravy) ve škole, spočívající v rekonstrukci chlapeckého WC v pavilonu 1. stupně v přízemí. Práce by měly sestávat z těchto částí:

* vybourání stávajících obkladů v předsíňce a toaletě
* vybourání dlažby podlah
* vybourání kovových stěn toalety
* demontáž umyvadel a záchodových mís
* rekonstrukce vnitřního vodovodního vedení (regulační ventil na směšování teplé vody)
* rekonstrukce odpadů
* položení dlažby
* položení obkladů
* nátěr zárubní
* výmalba místností
* osazení nových umyvadel a záchodových mís včetně příslušenství a baterií
* osazení vypínačů

Opravy prosím proveďte nejpozději do 30. 4. 2024. Provedenou práci převezme na základě předávacího protokolu Mgr. Pavel Petr, ředitel školy.

Celková částka opravy nepřesáhne nabídnutou cenu 288 902,67 Kč.

Fakturu prosím zašlete na adresu, viz hlavička objednávky.

Děkuji a jsem s pozdravem

V Kaplici dne 6. 10. 2023

………………………………………………………………..

Mgr. Pavel Petr, ředitel školy