SMLOUVA O DÍLO

**„Analýza stavu**

**evidence sbírek muzejní povahy a detailní návrh konceptu nového řešení**”

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

# Smluvní strany

Název: Moravské zemské muzeum
Sídlo: Zelný trh 6, 659 37 Brno-střed, Česko

IČO: 00094862

DIČ: CZ00094862

Profil objednatele: <https://nen.nipez.cz/profil/mzmnen>

ID DS: bfi2vz4

osoba oprávněná jednat
jménem či za objednatele: xxx

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

Název: Seyfor, a. s. (IDSML: 20230237-MZM-001)

Sídlo: Drobného 555/49, Ponava, 602 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. B 7072

IČO: 01572377

DIČ: CZ01572377

bankovní spojení: xxx

č.ú.: xxx

osoba oprávněná jednat
jménem či za Zhotovitele: xxx

(osoba/osoby, které jsou oprávněny podepsat smlouvu dle zápisu v obchodním rejstříku nebo na základě plné moci)

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

(dále spolu jen „**Smluvní strana**“ či „**Smluvní strany**“)

uzavřely na základě podkladů dále uvedených v článku II. tuto Smlouvu o dílo
(dále jen „**Smlouva**“):

# Úvodní ustanovení

1. Objednatel, jako zadavatel nadlimitní veřejné zakázky vedené pod názvem „*Analýza stavu evidence sbírek muzejní povahy a detailní návrh konceptu nového řešení*“, zadávané v užším řízení v souladu s ust. § 58 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), zveřejněné na profilu Objednatele v Národním elektronickém nástroji pod syst. č. N006/23/V00023065 (dále jen „**veřejná zakázka**“), rozhodl o přidělení veřejné zakázky Zhotoviteli.
2. Tato Smlouva je uzavřena v souladu se všemi podmínkami zadávací dokumentace a jejích příloh, vymezenými Objednatelem v rámci předmětné veřejné zakázky. Pokud by došlo k rozporům při plnění předmětu této Smlouvy, zejména v případech Smlouvou neupravených, bude se plnění veřejné zakázky řídit podmínkami zadávací dokumentace a dále nabídkou Zhotovitele.
3. Zhotovitel se zavazuje plnit své závazky plynoucí z této Smlouvy v souladu s platnými právními předpisy, které se na předmět plnění vztahují. Zhotovitel se zavazuje, že výsledkem jeho plnění nebo jakékoli jeho části nebudou porušena práva třetích osob. V opačném případě nese Zhotovitel vedle odpovědnosti za vady plnění i odpovědnost za veškeré škody, které tím Objednateli vzniknou.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k poskytování předmětu plnění dle této Smlouvy a má oprávnění na území České republiky poskytovat za úplatu všechny činnosti, jejichž poskytnutí je předmětem této Smlouvy.
5. Účelem této Smlouvy je analýza současného stavu, analýza potřeb a detailní návrh nového řešení muzejní evidence dle zadávací dokumentace veřejné zakázky a dle podmínek této Smlouvy, a to včetně přípravy podkladů pro realizaci navazujících veřejných zakázek dle čl. VII. odst. 10 této Smlouvy, a to řádně, včas a v souladu s právními předpisy a s maximálním možným využitím financování z fondů EU, a to z Národního plánu obnovy (Investice č. 1: Rozvoj informačních systémů). Zhotovitel je povinen uvádět na všech relevantních dokladech vztahujících se k projektu název a číslo projektu. Relevantními doklady se rozumí zejména faktury a akceptační protokoly. Číslo projektu, v rámci kterého je veřejná zakázka v rámci fondů EU financována, sdělí Objednatel Zhotoviteli po jeho přidělení.
6. Závaznými podklady pro zpracování předmětu této Smlouvy jsou:
	1. metodické postupy a formuláře odboru hlavního architekta eGovernmentu ministerstva vnitra (dále jen „**OHA**“), včetně doporučení metodik NAP, NAR a obecných principů eGovernmentu, a
	2. interní metodické pokyny a interní akty řízení Ministerstva kultury, budou-li nezbytné pro realizaci díla dle této Smlouvy.

Výše uvedené dokumenty budou Zhotoviteli předány po nabytí účinnosti této Smlouvy, a to oproti podpisu dohody o ochraně citlivých informací (viz příloha č. 5 této Smlouvy).

Dílo či jeho část musí při předání Objednateli odpovídat aktuálnímu znění výše uvedených podkladů, ledaže se Smluvní strany dohodly jinak.

# Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést v této Smlouvě a jejích přílohách specifikované dílo a s ním související služby, a to řádně, v dohodnutém termínu a kvalitě, tj. zejména bez vad a nedodělků, a takto zhotovené dílo předat Objednateli. Předmět Smlouvy je podrobně specifikován v příloze č. 1 této Smlouvy.
2. Předmět Smlouvy je rozčleněn do 7 (sedmi) dílčích částí a zahrnuje:
3. zpracování business analýzy současného stavu;
4. předložení vize cílového stavu (ve variantách);
5. zpracování technologické architektury, včetně návrhu HW platformy a systémového SW;
6. zpracování detailní technické specifikace cílového řešení;
7. zpracování business architektury;
8. zpracování aplikační a datové architektury;
9. zpracování zadávací dokumentace[[1]](#footnote-1) a formulářů OHA a konzultační činnost

(vše společně dále jen „**dílo**“, „**předmět plnění**“ nebo „**předmět Smlouvy**“),

přičemž podrobná specifikace jednotlivých dílčích částí předmětu Smlouvy, včetně minimálního rozsahu výstupů z těchto dílčích částí předmětu Smlouvy je uvedena v příloze č. 1 této Smlouvy.

Objednatel předpokládá rozsah konzultačních činností v počtu 1600 člověkohodin. Konzultační činnosti budou poskytovány výhradně na základě písemného požadavku Objednatele. Bude-li Objednatel konzultační činnosti požadovat, sdělí tuto skutečnost písemně Zhotoviteli po podpisu Smlouvy s tím, že zároveň Zhotoviteli předloží jmenný seznam požadovaných osob, které budou konzultační činnosti poskytovat (dále jen „**Konzultanti**“). Konzultanti budou z členských institucí Asociace muzeí a galerií České republiky anebo z jiné odborné muzejní veřejnosti (např. Národní muzeum).

1. Výstupy budou dodány v elektronické podobě (v editovatelném formátu na Objednatelem stanoveném úložišti dat, či datovém nosiči).
2. Zhotovitel prohlašuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění této Smlouvy, že jsou mu známy veškeré podmínky nezbytné pro její realizaci a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, včetně technického a personálního zázemí, které jsou nezbytné pro realizaci této Smlouvy za dohodnutou maximální smluvní cenu a v dohodnutém termínu, a to rovněž ve vazbě na jím prokázanou kvalifikaci pro plnění veřejné zakázky.

# Realizační tým Zhotovitele, místo a termín plnění

1. Plnění dle této Smlouvy bude započato neprodleně po nabytí účinnosti této Smlouvy a bude postupně realizováno na základě harmonogramu uvedeného níže v tomto odstavci. Objednatel je povinen poskytovat Zhotoviteli nezbytnou součinnost k dodržování harmonogramu. Konečný termín pro odevzdání všech akceptovaných výstupů předmětu plnění je do 8 měsíců od data nabytí účinnosti Smlouvy, přičemž termíny pro odevzdání jednotlivých částí předmětu plnění dle čl. III. odst. 2 této Smlouvy jsou následující:
2. zpracování business analýzy současného stavu – do 2 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy;
3. předložení vize cílového stavu (ve variantách) – do 2 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy;
4. zpracování technologické architektury, včetně návrhu HW platformy a systémového SW – do 3 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy, nejpozději však do 15. března 2024;
5. zpracování detailní technické specifikace cílového řešení – do 3 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy, nejpozději však do 15. března 2024;
6. zpracování business architektury – do 5 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy;
7. zpracování aplikační a datové architektury – do 6 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy;
8. zpracování zadávací dokumentace[[2]](#footnote-2) a formulářů OHA – do 8 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy; uvedený termín neplatí pro konzultační činnosti, které budou poskytovány po dobu uvedenou v čl. XIV. odst. 1 této Smlouvy.
9. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a předávat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny prokazatelně informovat druhou Smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění dle této Smlouvy.
10. Smluvní strany budou minimálně jednou za měsíc kontrolovat a koordinovat jednotlivé části předmětu plnění; z těchto jednání bude Zhotovitelem pořizován zápis, jehož součástí budou případné nesrovnalosti nebo nedostatky plnění, jakož i způsob jejich odstranění, resp. nápravy, a který bude oběma Smluvními stranami odsouhlasen způsobem dle dohody Smluvních stran. Tímto nejsou dotčeny průběžné ad hoc konzultace směřující ke kompletaci díla.
11. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele prezentovat kdykoliv průběžné výsledky plnění dle této Smlouvy a při dokončení každé z částí předmětu plnění prezentovat celkové dosavadní výstupy realizace plnění dle této Smlouvy.
12. Místem výkonu plnění je podle okolností sídlo Objednatele, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Místem předání všech výstupů předmětu plnění je sídlo Objednatele, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.
13. Zhotovitel zajistí po celou dobu realizace díla plně funkční realizační tým, aby bylo zajištěno plnění předmětu Smlouvy řádně a včas; členy realizačního týmu jsou osoby, jejichž prostřednictvím Zhotovitel prokazoval kvalifikace ve veřejné zakázce a dále osoby uvedené v odstavci 10 tohoto článku Smlouvy. Konkrétní složení realizačního týmu se může v průběhu realizace měnit v souvislosti s tím, kterých činností se právě realizovaná oblast týká, musí však vždy zahrnovat minimálně osoby splňující všechny požadavky uvedené v příloze č. 3 této Smlouvy. Minimální složení realizačního týmu Zhotovitele je součástí této Smlouvy ve formě přílohy č. 3. V případě, že plnění nemůže být realizováno osobou, která je součástí realizačního týmu, je Zhotovitel oprávněn nahradit tuto osobu jinou osobou, která splňuje minimálně stejné kvalifikační požadavky jako nahrazovaný člen realizačního týmu, resp. minimální požadavky dle zadávacích podmínek veřejné zakázky; jedná-li se člena realizačního týmu, jehož zkušenosti a/nebo certifikace byly předmětem hodnocení ve veřejné zakázce, musí nový člen realizačního týmu mít takové zkušenosti, aby získal min. stejné bodové hodnocení jako nahrazovaný člen realizačního týmu. Každá taková změna složení realizačního týmu musí být předem písemně odsouhlasena Objednatelem a Zhotovitel je oprávněn přistoupit ke změně ve složení realizačního týmu až po odsouhlasení Objednatelem. Taková změna nevyžaduje uzavření dodatku ke Smlouvě.
14. Zhotovitel je oprávněn zajistit plnění této Smlouvy anebo dílčích částí plnění prostřednictvím poddodavatelů, ať už se jedná o poddodavatele kvalifikační nebo věcné; povinnost splnění požadavků dle zadávací dokumentace veřejné zakázky se vztahuje i na poddodavatele, resp. jeho pracovníky. Specifikaci poddodavatelů, včetně specifikace plnění nebo jeho částí, která budou těmito poddodavateli poskytována, sdělil Zhotovitel v rámci své nabídky a následně postupem dle § 105 odst. 3 ZZVZ. Poddodavatelé, kteří nebyli identifikováni dle předchozí věty tohoto odstavce, musí být Zhotovitelem identifikováni před započetím realizace plnění dle této Smlouvy písemně Objednateli. Objednatel může jednotlivé poddodavatele, resp. jeho jednotlivé pracovníky, písemně odmítnout i bez uvedení důvodů do pěti (5) kalendářních dnů od obdržení sdělení od Zhotovitele. Důvodem pro odmítnutí může být zejména jeho nekompetentnost nebo nedbalost při plnění jeho povinností nebo jehož účast na provádění díla je jinak objektivně nežádoucí; takový poddodavatel, resp. jeho pracovník, se nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele dále jakkoliv účastnit provádění Díla.
15. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze z vážných objektivních důvodů a s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel se zavazuje souhlas se změnou poddodavatele Zhotoviteli bezdůvodně neodpírat, nicméně si zároveň vyhrazuje právo odmítnout ty poddodavatele, kteří nemají podle jeho hodnocení dostatečné schopnosti, zkušenosti či reference na dílo obdobného charakteru, nebo u nichž mu jsou známy případy, kdy nedostáli svým závazkům nebo kdy jejich finanční a technická pozice spolehlivě negarantuje řádné plnění závazků z této Smlouvy. V případě zamýšlené změny poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení veřejné zakázky splnění kvalifikace, musí nový poddodavatel splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána prostřednictvím původního poddodavatele v zadávacím řízení veřejné zakázky, ledaže je schopen tuto kvalifikaci prokázat sám Zhotovitel.
16. V případě, že člen realizačního týmu nebo poddodavatel prokazatelně opakovaně (alespoň třikrát) postupuje při realizaci plnění dle této Smlouvy v rozporu s podmínkami stanovenými touto Smlouvou nebo v rozporu se závaznými pokyny Objednatele, s nimiž byl Zhotovitel prokazatelně seznámen, je Objednatel oprávněn písemně vyzvat Zhotovitele k výměně poddodavatele nebo jeho jednotlivého pracovníka, či k výměně daného člena realizačního týmu za jinou osobu s kvalifikací splňující požadavky zadávací dokumentace veřejné zakázky, resp. minimální požadavky dle zadávacích podmínek veřejné zakázky, a Zhotovitel je povinen tomuto požadavku bez zbytečného odkladu vyhovět.
17. Zhotovitel nejpozději před podpisem této Smlouvy Objednateli doložil, že vedle členů realizačního týmu, jejichž prostřednictvím byla prokazována kvalifikace, disponuje i těmito členy realizačního týmu, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy a kteří splňují níže uvedené požadavky.

**Kybernetický pracovník**

1. ukončené středoškolské vzdělání;
2. minimálně 5 let praxe v oblasti kybernetické bezpečnosti; uvedená praxe musela být získána v posledních 10 letech před zahájením zadávacího řízení veřejné zakázky;
3. zkušenost (v délce min. 12 měsíců, ledaže byl celý projekt kratší, pak od jeho zahájení do doby nasazení do ostrého provozu) v oblasti kybernetické bezpečnosti, jejímž předmětem bylo poskytnutí služby v rámci ICT či realizace informačních systémů;

**Manažer řízení kvality**

1. ukončené středoškolské vzdělání;
2. minimálně 5 let praxe v oblasti řízení kvality ICT projektů; uvedená praxe musela být získána v posledních 10 letech před zahájením zadávacího řízení veřejné zakázky;
3. zkušenost (v délce min. 12 měsíců, ledaže byl celý projekt kratší, pak od jeho zahájení do doby nasazení do ostrého provozu) v roli manažera nebo architekta projektu nebo obdobné, jejíž náplní bylo poskytnutí služby zajištění řízení kvality v rámci ICT projektu, který se týkal standardního životního cyklu (nebo jeho podstatné části) informačního systému.

# Akceptace díla

1. O realizaci jednotlivých částí předmětu Smlouvy dle čl. III. odst. 2 i o realizaci celého díla bude ze strany Zhotovitele vždy vyhotoven a předložen protokol o předání díla nebo jeho části k akceptaci (akceptační protokol).
2. Jednotlivé části předmětu Smlouvy dle čl. III. odst. 2 i celé dílo se považují za řádně provedené akceptací těchto výstupů Objednatelem bez výhrad dle odstavce 5 písm. a) tohoto článku Smlouvy, a to za předpokladu, že výstupy jednotlivých částí díla byly Zhotovitelem dodány v termínu dle čl. IV. odst. 1 této Smlouvy. Akceptačními kritérii jsou přitom zejména úplnost a věcná správnost výstupů ve smyslu přílohy č. 1 této Smlouvy. Bez akceptace částí díla dle čl. III. odst. 2 písm. a) a b) této Smlouvy ze strany Objednatele není možné, aby Zhotovitel pokračoval v realizaci dalších částí díla dle čl. III. odst. 2 této Smlouvy. Plnění dalších částí díla dle čl. III. odst. 2 písm. c) až g) této Smlouvy může probíhat bez akceptace předchozích částí tam uvedených.
3. Smluvní strany sjednávají, že předpokladem a podmínkou pro dokončení jednotlivých částí předmětu Smlouvy dle čl. III. odst. 2 i celého díla a jejich předání Objednateli k akceptačnímu řízení je provedení připomínkového řízení. Zhotovitel se zavazuje předat předmětnou část díla Objednateli v předem písemně domluveném termínu k připomínkám, následně proběhne připomínkové řízení a poté se Zhotovitel zavazuje připomínky Objednatele vzešlé z připomínkového řízení zapracovat. Následně Zhotovitel předá Objednateli revidované dílo nebo jeho část se zapracovanými připomínkami z připomínkového řízení, přičemž teprve tímto okamžikem se předmětná část díla nebo dílo považuje za řádně dodané a může být společně s akceptačním protokolem předloženo k akceptačnímu řízení. Nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, je Zhotovitel povinen předat část díla k připomínkovému řízení nejméně sedm (7) pracovních dní před termínem uvedeným v čl. IV. odst. 1 této Smlouvy. Povinnost předat část díla předem k připomínkovému řízení se nepoužije pro konzultační činnost, ledaže se Smluvní strany dohodnou jinak.
4. Smluvní strany sjednávají, že v rámci akceptačního řízení bude použita následující kategorizace vad předmětu akceptace:
5. vady kategorie A: kritické vady anebo nedodělky díla, které neumožňují, resp. mohou ohrozit řádné užití díla;
6. vady kategorie B: závažné vady anebo nedodělky díla, které způsobují vážné potíže anebo vícepráce při užití díla. Jedná se o vady, které svým charakterem nespadají do kategorie A;
7. vady kategorie C: ostatní vady anebo nedodělky díla, které nespadají do kategorií A anebo B. Znamená to snadno odstranitelné vady s minimálním dopadem na užití díla.

Kategorii vady určuje Objednatel včetně odůvodnění.

1. Výsledkem akceptačního řízení může být:
2. akceptováno bez výhrad: Neshledá-li Objednatel v předmětu akceptace žádné vady ani nedodělky (vady a nedodělky společně dále jen „**vady**“), uvede do akceptačního protokolu, že předmět akceptace akceptuje bez výhrad a akceptační protokol potvrdí oprávnění zástupci obou Smluvních stran svými podpisy;
3. akceptováno s výhradami: V případě, že Objednatel shledá v předmětu akceptace vady kategorie C a maximálně 2 (dvě) vady kategorie B, stanoví po konzultaci se Zhotovitelem závazný termín jejich odstranění. Nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, činí lhůta pro odstranění zjištěných vad sedm (7) pracovních dnů. Objednatel do akceptačního protokolu uvede, že předmět akceptace akceptuje s výhradami a uvede termín pro odstranění vad. Oprávnění zástupci obou Smluvních stran potvrdí akceptační protokol svými podpisy. Po odstranění všech vytčených vad provedou Smluvní strany nové akceptační řízení za stejných podmínek. Od okamžiku akceptace s výhradami není Zhotovitel v prodlení s plněním díla nebo jeho části, podmínkou fakturace je však řádné odstranění vytčených vad;
4. neakceptováno: Shledá-li Objednatel v předmětu akceptace vadu nebo vady kategorie A nebo více než 2 (dvě) vady kategorie B, stanoví Objednatel po konzultaci se Zhotovitelem přiměřený závazný termín jejich odstranění s tím, že po dobu od termínu stanoveného v čl. IV. odst. 1 této Smlouvy pro dokončení a dodání díla nebo jeho částí až do úplného odstranění všech vytčených vad, kvůli kterým došlo k ukončení akceptačního řízení s výsledkem „neakceptováno“, bude Zhotovitel v prodlení s dodáním příslušného díla nebo jeho části. Nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, činí lhůta pro odstranění zjištěných závažných vad sedm (7) pracovních dnů. Objednatel do akceptačního protokolu uvede, že předmět akceptace neakceptuje a uvede seznam vad. Oprávnění zástupci obou Smluvních stran potvrdí akceptační protokol svými podpisy. Po odstranění všech vytčených vad provedou Smluvní strany nové akceptační řízení za stejných podmínek.
5. Nezúčastní-li se Zhotovitel jednání s Objednatelem k projednání akceptace anebo odmítne-li podepsat akceptační protokol, má se za to, že se skutečnostmi v něm uvedenými souhlasí.
6. Smluvní strany tímto sjednávají, že akceptační protokol bude obsahovat alespoň tyto náležitosti:
7. označení Smluvních stran a jména jejich oprávněných zástupců;
8. datum a místo podpisu akceptačního protokolu;
9. označení a popis předmětu akceptace, s uvedením dílčího termínu;
10. závěr akceptačního řízení (akceptováno bez výhrad, akceptováno s výhradami, neakceptováno – závěr akceptačního řízení doplní Objednatel);
11. v případě akceptace s výhradami nebo v případě neakceptace předmětu akceptace soupis vad vč. kategorie a termín pro jejich odstranění;
12. podpisy oprávněných zástupců Smluvních stran (případně pouze podpis oprávněného zástupce Objednatele, pokud Zhotovitel odmítne akceptační protokol potvrdit podpisem).
13. Výhradně akceptace díla nebo jeho části dle čl. V. této Smlouvy s výrokem bez výhrad je podmínkou oprávněnosti Zhotovitele k fakturování příslušné části ceny díla.

# Cena díla a platební podmínky

1. Celková cena díla je stanovena jako cena dohodnutá, maximální a nepřekročitelná, na základě nabídky Zhotovitele za provedení díla v rozsahu předmětu této Smlouvy v českých korunách a činí:

8 777 000,00 Kč (slovy: osm milionů sedm set sedmdesát sedm tisíc korun českých) bez DPH

1 843 170,00 Kč (slovy: jeden milion osm set čtyřicet tři tisíc sto sedmdesát korun českých) sazba 21 % a výše DPH

10 620 170,00 Kč (slovy: deset milionů šest set dvacet tisíc sto sedmdesát korun českých) včetně DPH,

přičemž

cena za plnění dle čl. III. odst. 2 písm. a) činí: 1 850 000,00 Kč (slovy: jeden milion osm set padesát tisíc korun českých) bez DPH,

cena za plnění dle čl. III. odst. 2 písm. b) činí: 775 000,00 Kč (slovy: sedm set sedmdesát pět tisíc korun českých) bez DPH,

cena za plnění dle čl. III. odst. 2 písm. c) činí: 770 000,00 Kč (slovy: sedm set sedmdesát tisíc korun českých) bez DPH,

cena za plnění dle čl. III. odst. 2 písm. d) činí: 920 000,00 Kč (slovy: devět set dvacet tisíc korun českých) bez DPH,

cena za plnění dle čl. III. odst. 2 písm. e) činí: 920 000,00 Kč (slovy: devět set dvacet tisíc korun českých) bez DPH,

cena za plnění dle čl. III. odst. 2 písm. f) činí: 900 000,00 Kč (slovy: devět set tisíc korun českých) bez DPH,

cena za plnění dle čl. III. odst. 2 písm. g) bez konzultačních činností činí: 770 000,00 Kč (slovy: sedm set sedmdesát tisíc korun českých) bez DPH,

cena za plnění dle čl. III. odst. 2 písm. g), tj. hodinová sazba za konzultační činnosti při počtu 1600 člověkohodin činí: 1 170,00 Kč (slovy: jeden tisíc sto sedmdesát korun českých) bez DPH.

1. Cena díla (a její části) je sjednána jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých předpokládaných nákladů, prací, rizik a zisku Zhotovitele a pokrývá veškerá plnění Zhotovitele, dodávky, poplatky, pojištění, práva duševního vlastnictví a licence, cestovné a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla a splnění podmínek této Smlouvy, jakož i náklady na služby  a dodávky, které nejsou výslovně uvedeny v zadávacích podmínkách veřejné zakázky nebo v této Smlouvě, ale Zhotovitel jako odborník o nich ví anebo má vědět, že jsou nezbytné pro řádné splnění Smlouvy. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku a ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.
2. Platba bude provedena na základě faktur k jednotlivým částem předmětu Smlouvy dle odstavce 1. tohoto článku, vystavených nejpozději do deseti (10) pracovních dnů po akceptaci předmětu plnění Objednatelem. Přílohou každé vystavené faktury bude Objednatelem potvrzený akceptační protokol k předané části předmětu Smlouvy s výrokem bez výhrad. Uvedené se nevztahuje na konzultační činnosti, které budou fakturovány měsíčně zpětně podle skutečně poskytnutého rozsahu konzultačních činností v předchozím měsíci. Před vystavením faktury Zhotovitel zašle Objednateli nejpozději do deseti (10) pracovních dnů po uplynutí příslušného měsíce, ve kterém byly konzultační činnosti poskytovány, přehled konzultačních činností s podrobným popisem, uvedením Konzultanta, který je poskytoval, a počtem hodin ke schválení. Fakturu je Zhotovitel oprávněn vystavit až po písemném schválení přehledu konzultačních činností Objednatelem. Přílohou faktury bude Objednatelem potvrzený přehled konzultačních činností.
3. Doba splatnosti faktur bude třicet (30) kalendářních dnů od data prokazatelného doručení faktur Objednateli, kterým je v případě pochybností pátý (5.) den po jejím odeslání; o datu odeslání faktury Objednateli bude Zhotovitel informovat kontaktní a oprávněnou osobu Objednatele.
4. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o DPH**“).
5. Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání správně fakturované částky z bankovního účtu Objednatele ve prospěch bankovního účtu Zhotovitele.
6. Objednatel není v prodlení s placením fakturovaných částek, jestliže vrátí fakturu Zhotoviteli ve lhůtě splatnosti proto, že obsahuje nesprávné či neúplné údaje, není doložena příslušnými doklady nebo byla vystavena neoprávněně či v rozporu se Smlouvou. Konkrétní důvody je Objednatel povinen uvést zároveň s vrácením daňového dokladu.
7. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli jakékoliv zálohy.
8. Zhotovitel prohlašuje, že k datu uzavření této Smlouvy není nespolehlivým plátcem ve smyslu ust. § 106a zákona o DPH. Pokud by se Zhotovitel stal kdykoliv za dobu trvání této Smlouvy nespolehlivým plátcem ve smyslu cit. ustanovení zákona o DPH, oznámí tuto skutečnost neprodleně (nejpozději do tří (3) pracovních dnů) Objednateli.
9. V případě, že k datu uskutečnění jakéhokoliv zdanitelného plnění po datu uzavření této Smlouvy se Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ust. § 106a zákona o DPH, je Objednatel oprávněn snížit úhradu o částku DPH uvedenou na daňovém dokladu. V takovém případě uhradí Objednatel Zhotoviteli částku bez DPH a tuto DPH uhradí přímo na účet příslušného správce daně, v souladu se zákonem o DPH. Závazek Objednatele vůči Zhotoviteli bude na základě tohoto postupu považován za uhrazený.

# Práva a povinnosti Smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle této Smlouvy vytvořit a odevzdat Objednateli po dohodnutých částech řádně a včas, v souladu s termíny a podmínkami této Smlouvy a v souladu s platnými právními předpisy, podle svých nejlepších znalostí a schopností a s potřebnou odbornou péčí.
2. Zhotovitel se zavazuje dílo s Objednatelem konzultovat a zajistit účast členů realizačního týmu na pracovních jednáních se zástupci Objednatele.
3. Zhotovitel se zavazuje i po řádném předání částí díla dle čl. III. odst. 2 písm. a) až f) v rámci konzultační činnosti na vyžádání Objednatele konzultovat a součinně spolupracovat s Objednatelem při procesu schvalování výstupu plnění OHA, blíže viz příloha č. 1 této Smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen respektovat a dodržovat pokyny Objednatele při plnění předmětu Smlouvy.
5. Zhotovitel se zavazuje upozornit Objednatele na potenciální rizika vzniku škod a provést včas neodkladné úkony související s předmětem této Smlouvy, které jsou nezbytné pro zamezení vzniku škody ve smyslu ust. § 2908 občanského zákoníku.
6. Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu účinnosti této Smlouvy sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu, která bude pokrývat pojištění Zhotovitele pro případ způsobení škody, m.j. též třetí osobě, s limitem pojistného plnění ve výši minimálně 10 000 000 Kč (slovy: deset milionů korun českých) na jednu škodní událost. Zhotovitel se zavazuje tuto pojistnou smlouvu v uvedené výši udržovat v platnosti po celou dobu plnění předmětu Smlouvy a předložit Objednateli kopii pojistné smlouvy kdykoliv na základě výzvy Objednatele, a to do tří (3) pracovních dnů od takové výzvy.
7. Objednatel se zavazuje poskytovat po celou dobu trvání této Smlouvy Zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost potřebnou k naplnění účelu Smlouvy.
8. Objednatel se zavazuje převzít od Zhotovitele bez zbytečného odkladu řádné a včasné plnění dle této Smlouvy.
9. Objednatel je oprávněn kontrolovat po celou dobu trvání Smlouvy kvalitu realizovaného díla ze strany Zhotovitele, a to i s využitím třetích osob. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost pro kontrolu dle předchozí věty. V případě, že Zhotovitel nebude plnit požadavky Objednatele obsažené v této Smlouvě řádně a včas, je Objednatel oprávněn Zhotoviteli vytknout vady plnění, a to písemnou formou. Zhotovitel se zavazuje Objednatelem označené vady realizace díla odstranit nejpozději do čtrnácti (14) pracovních dnů od doručení vytknutí vady Objednatelem, nedohodnou-li se Smluvní strany písemně jinak.
10. Zhotovitel bude Objednateli v rámci plnění této Smlouvy mimo jiné poskytovat konzultační činnosti při realizaci navazujících zakázek, výstupy předmětu plnění dle této Smlouvy budou využity mj. pro realizaci zadávacích či jiných řízení navazujících zakázek. Navazujícími zakázkami se v době zahájení zadávacího řízení na uzavření Smlouvy rozumí tyto veřejné zakázky s těmito pracovními názvy:
* Metodická podpora a administrativa projektu;
* Technický dozor při realizaci nového systému evidence sbírek muzejní povahy;
* Nákup a realizace HW řešení včetně systémového SW a zálohování; a
* Implementace, nasazení a technická podpora informačního systému evidence sbírek muzejní povahy, zajištění provozu, údržby a rozvoje.
1. Zhotovitel zajistí legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky dle této Smlouvy podílet a zajistí splnění tohoto požadavku i u svých poddodavatelů.

# Smluvní pokuty a náhrada škody

1. V případě prodlení Zhotovitele s předáním předmětu plnění této Smlouvy nebo kterékoliv jeho části je Objednatel oprávněn požadovat od Zhotovitele a Zhotovitel má povinnost uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč, vždy za každý i jen započatý den prodlení v plnění dle čl. IV. odst. 1 písm. a) až f) této Smlouvy, a to s výjimkou konzultační činnosti. Ustanovení předchozí věty se rovněž neuplatní na prodlení Zhotovitele s předáním díla dle čl. III. odst. 2 písm. c) a d) této Smlouvy; v takovém případě je Objednatel oprávněn požadovat od Zhotovitele a Zhotovitel má povinnost uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000 Kč, vždy za každý i jen započatý den prodlení.
2. V případě prodlení Zhotovitele s plněním dohodnutého termínu konzultační činnosti je Objednatel oprávněn požadovat od Zhotovitele a Zhotovitel má povinnost uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč, vždy za každý i jen započatý den prodlení v plnění dle čl. IV. odst. 1 písm. g) této Smlouvy.
3. Smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý i jen započatý pracovní den prodlení zaplatí Zhotovitel Objednateli v případě prodlení s odstraněním vady ve lhůtě uvedené v čl. V. odst. 5 písm. b) nebo c), v čl. VII. odst. 9 nebo čl. XII. odst. 7 této Smlouvy.
4. V případě porušení povinnosti Zhotovitele ve vztahu k realizačnímu týmu nebo poddodavatelům dle čl. IV. odst. 6 až 9 této Smlouvy vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý takový případ. V případě porušení povinnosti nahradit člena realizačního týmu osobou, která by v hodnocení získala min. stejné bodové hodnocení jako nahrazovaný člen realizačního týmu, vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 200.000 Kč za každý takový případ.
5. V případě porušení povinnosti Zhotovitele oznámit Objednateli, že se stal nespolehlivým plátcem dle čl. VI. odst. 9 této Smlouvy, vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení.
6. V případě porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. VII. odst. 6 této Smlouvy vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši
	1. 100.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti mít sjednané pojištění odpovědnosti, a
	2. 500 Kč za každý i započatý den prodlení s předáním pojistné smlouvy (nárok na tuto smluvní pokutu vzniká i v případě, že Zhotovitel osvědčí, že neporušil povinnost mít sjednané pojištění, ale byl v prodlení s doložením této skutečnosti).
7. V případě porušení povinnosti Zhotovitele poskytnout Objednateli nebo jím určeným třetím osobám součinnost při kontrole plnění dle čl. VII. odst. 9 této Smlouvy vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý takový případ.
8. V případě prodlení Objednatele s úhradou fakturované ceny je Zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky podle konkrétní faktury za každý den prodlení ve výši stanovené zvláštním právním předpisem v platném znění, kterým se stanoví výše úroků z prodlení (nařízení vlády č. 351/2013 Sb.).
9. V případě porušení závazku mlčenlivosti či ochrany důvěrných informací, chráněných článkem IX. této Smlouvy a Dohodou o ochraně důvěrných informací dle přílohy č. 5 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 100.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení závazku mlčenlivosti či ochrany důvěrných informací; právo Objednatele na náhradu škody tím není dotčeno.
10. Zhotovitel je povinen nahradit veškerou škodu způsobenou porušením ustanovení této Smlouvy ve výši přesahující zaplacenou smluvní pokutu. Ujednání o smluvních pokutách nemá vliv na právo poškozené strany odstoupit od Smlouvy. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti řádně poskytnout plnění dle této Smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že pokud neuvědomí Objednatele o jakékoli hrozící či vzniklé škodě a neumožní tak Objednateli, aby učinil kroky k zabránění vzniku škody či k jejímu zmírnění, má Objednatel proti Zhotoviteli nárok na náhradu škody, která tím Objednateli vznikla.
11. Další smluvní pokuta je obsažena v článku XI. odst. 10 Smlouvy.
12. Splatnost smluvních pokut je deset (10) kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejich úhradě Zhotoviteli.

# Ochrana informací a osobních údajů

1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně skutečností, které se v souvislosti s plněním Smlouvy dozvěděl nebo které Objednatel označil za důvěrné (dále jen „**důvěrné informace**“). Důvěrné informace mohou být Zhotovitelem použity výhradně k činnostem, kterými bude zajištěno dosažení účelu Smlouvy. Zhotovitel nesdělí či nezpřístupní žádnou z důvěrných informací třetím osobám, nevyužije ji k vlastnímu prospěchu nebo jinak nezneužije. Povinnost mlčenlivosti a zachování důvěrnosti informací se nevztahuje na informace, které se staly obecně známými za předpokladu, že se tak nestalo porušením některé z povinností vyplývajících ze Smlouvy, nebo o kterých tak stanoví zákon; zpřístupnění je však možné vždy jen v nezbytném rozsahu pro potřeby plnění této Smlouvy a jejího předmětu.
2. Povinnost zachovávat mlčenlivost znamená zejména povinnost zdržet se jakéhokoliv jednání, kterým by důvěrné informace byly sděleny nebo zpřístupněny třetí osobě nebo by byly využity v rozporu s jejich účelem pro vlastní potřeby nebo pro potřeby třetí osoby, případně by bylo umožněno třetí osobě jakékoliv využití těchto důvěrných informací.
3. Zhotovitel je povinen přijmout opatření k ochraně důvěrných informací a zajistit utajení důvěrných informací i u svých poddodavatelů.
4. Povinností mlčenlivosti dle tohoto článku Smlouvy není dotčena povinnost Smluvní strany sdělit nebo zpřístupnit důvěrné informace třetí osobě, která vyplývá
z platných právních předpisů nebo z rozhodnutí orgánů veřejné moci, jakož
i zpřístupnění důvěrných informací svému právnímu, účetnímu nebo daňovému poradci, kteří jsou vázáni povinností mlčenlivosti.
5. Povinnost zachovávat mlčenlivost trvá i po skončení smluvního vztahu.
6. Zhotovitel si je vědom povinností při plnění této Smlouvy, vyplývajících z platných právních předpisů týkajících se ochrany a zpracování osobních údajů, zejména
z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR) a ze souvisejícího zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
7. Zhotovitel učiní v souladu s platnými právními předpisy dostatečná organizační
a technická opatření zabraňující přístupu neoprávněných osob k osobním údajům.

# Ukončení Smlouvy

1. Dojde-li k přeměně společnosti Zhotovitele, musí být splněny podmínky dle § 222 odst. 10 ZZVZ. V ostatních případech je Objednatel oprávněn písemně vypovědět Smlouvu. Výpovědní doba činí dvacet jedna (21) kalendářních dnů a počíná běžet prvním dnem po doručení výpovědi Zhotoviteli.
2. Smluvní strany jsou oprávněny písemně odstoupit od Smlouvy v případě, kdy druhá Smluvní strana poruší podstatným způsobem či opakovaně (alespoň třikrát) své povinnosti stanovené právními předpisy či Smlouvou. Za podstatné porušení povinností Objednatelem, jehož důsledkem je právo Zhotovitele odstoupit od Smlouvy, se považuje opakované prodlení se zaplacením faktury po dobu delší než šedesát (60) dnů po dni splatnosti.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě porušení povinností Zhotovitelem podstatným způsobem, přičemž za podstatný způsob se považuje zejména:
4. prodlení Zhotovitele s odstraněním vady ve lhůtě uvedené v čl. V. odst. 5 písm. b) nebo c), v čl. VII. odst. 9 nebo čl. XII. odst. 7 této Smlouvy, nebude-li vada odstraněna ani v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě; za přiměřenou dodatečnou lhůtu se považuje lhůta 3 (tří) pracovních dnů, nestanoví-li Objednatel lhůtu delší;
5. prodlení Zhotovitele s poskytnutím požadovaného plnění dle čl. IV. odst. 1 této Smlouvy o více než třicet (30) kalendářních dnů, a to ve vztahu ke každé dílčí části plnění;
6. situace, kdy Zhotovitel přestane být subjektem oprávněným poskytovat plnění dle této Smlouvy;
7. situace, že Zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost dle čl. VII. odst. 10 nebo čl. IX Smlouvy.
8. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že v insolvenčním řízení bude zjištěn úpadek Zhotovitele nebo insolvenční návrh bude zamítnut pro nedostatek majetku Zhotovitele (v souladu se zněním zákona č. 182/2006 Sb.,
o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů). Objednatel je rovněž oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Zhotovitel vstoupí do likvidace.
9. Odstoupením od Smlouvy nejsou dotčena práva Smluvních stran na úhradu smluvní pokuty, úroku z prodlení, ani na náhradu škody.
10. Ukončení Smlouvy odstoupením nastává dnem doručení písemného oznámení oprávněné Smluvní strany o odstoupení druhé Smluvní straně.
11. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit písemnou dohodou. V této dohodě bude sjednán způsob vypořádání vzájemných nároků.
12. Ukončením Smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, náhrady škody, povinnosti mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací a ustanovení týkající se takových práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po skončení účinnosti Smlouvy.

# Vlastnická práva

1. Vlastnické právo k výstupu plnění předmětu Smlouvy či jeho jednotlivým částem dle čl. III. odst. 2 této Smlouvy a nebezpečí škody na nich přechází ze Zhotovitele na Objednatele jeho předáním a převzetím na základě podepsaného akceptačního protokolu Objednatelem dle čl. V. této Smlouvy.
2. Vzhledem k tomu, že součástí plnění ze Smlouvy může být i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**AZ**“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek sjednaných dále v tomto článku Smlouvy. Uvedené se týká i návrhu dle čl. VII. odst. 2 věta druhá této Smlouvy.
3. Objednatel je oprávněn veškeré součásti plnění považované za autorské dílo ve smyslu AZ (dále jen „**Autorské dílo**“) užívat dle níže uvedených podmínek. Uvedené se týká i návrhu dle čl. VII. odst. 2 věta druhá této Smlouvy.
4. Objednatel je oprávněn Autorské dílo užívat dle níže uvedených licenčních podmínek (dále jen „**Licence**“), a to od okamžiku účinnosti poskytnutí Licence, přičemž Zhotovitel poskytuje Objednateli Licenci s účinností, která nastává okamžikem předání plnění díla či jeho části, jehož je Autorské dílo součástí. Licence je udělena k užití Autorského díla Objednatelem k jakémukoliv účelu a v rozsahu, v jakém uzná za nezbytné, vhodné či přiměřené. Pro vyloučení všech pochybností to znamená, že:
	1. Licence je výhradní a neomezená, a to zejména ke splnění účelu Smlouvy;
	2. Licence je bez časového (po dobu trvání majetkových práv autorských
	k příslušným Autorským dílům), územního a množstevního omezení
	a pro všechny způsoby užití;
	3. Objednatel je oprávněn výsledky činnosti dle Smlouvy (Autorská díla) užít
	v původní nebo jiným způsobem zpracované či jinak změněné podobě, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky;
	4. Licence je bez potřeby jakéhokoliv dalšího svolení Zhotovitele udělena Objednateli s právem podlicence nebo je rovněž dále postupitelná jakékoliv třetí osobě;
	5. Zhotovitel společně s Licencí poskytuje Objednateli právo provádět jakékoliv modifikace, úpravy, změny Autorského díla a dle svého uvážení do něj zasahovat, zapracovávat ho do dalších autorských děl, zařazovat ho do děl souborných či do databází apod., a to i prostřednictvím třetích osob;
	6. Licence se vztahuje automaticky i na všechny nové verze, úpravy a překlady příslušných Autorských děl;
	7. Licenci není Objednatel povinen využít, a to ani zčásti.
5. Licenční poplatek za výše uvedená oprávnění k příslušným Autorským dílům je zahrnut v ceně díla. Zhotovitel podpisem Smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za veškerá oprávnění poskytnutá Objednateli dle tohoto článku Smlouvy je již zahrnuta v ceně plnění dle čl. VI. odst. 1 Smlouvy.
6. Udělení veškerých práv uvedených v tomto článku Smlouvy nelze ze strany Zhotovitele vypovědět a na jejich udělení nemá vliv ukončení účinnosti Smlouvy.
7. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré jím dodané plnění podle Smlouvy bude prosté právních vad a zavazuje se odškodnit v plné výši Objednatele v případě, že třetí osoba úspěšně uplatní autorskoprávní nebo jiný nárok plynoucí z právní vady poskytnutého plnění dle Smlouvy.
8. Smluvní strany dále výslovně prohlašují, že pokud při poskytování předmětu plnění dle Smlouvy vznikne činností Zhotovitele a Objednatele dílo spoluautorů a nedohodnou-li se Smluvní strany výslovně jinak, bude se mít za to, že je Objednatel oprávněn vykonávat majetková autorská práva k dílu spoluautorů tak, jako by byl jejich výlučným vykonavatelem, a že Zhotovitel udělil Objednateli souhlas k jakékoliv změně nebo jinému zásahu do díla spoluautorů. Cena díla dle této Smlouvy je stanovena se zohledněním tohoto ustanovení a Zhotoviteli nevzniknou v případě vytvoření díla spoluautorů žádné nové nároky na odměnu.
9. Pokud bude výsledkem nebo součástí plnění dle Smlouvy databáze, která splňuje znaky Autorského díla dle AZ, poskytne Zhotovitel Objednateli k databázi shodná oprávnění jako k jakémukoliv jinému Autorskému dílu dle tohoto článku Smlouvy. Současně je Objednatel v postavení pořizovatele databáze ve smyslu § 88 an. AZ, což pro vyloučení jakýchkoliv pochybností rovněž zahrnuje i právo na vytěžování, zužitkování nebo zveřejnění (poskytnutí) databáze třetím osobám nebo k využití celého obsahu databáze nebo její kvalitativně nebo kvantitativně podstatné části. Cena za případná oprávnění k databázi včetně práv pořizovatele databáze je součástí ceny plnění. Zhotovitel není oprávněn databázi bez souhlasu Objednatele užívat.
10. Poskytovatel je povinen Objednateli uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové újmy, vzniklé v důsledku toho, že Objednatel nemohl předmět plnění užívat řádně a nerušeně. Jestliže Zhotovitel poruší povinnost dle tohoto článku Smlouvy, jde
o porušení Smlouvy podstatným způsobem a Objednateli vzniká nárok na smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.
11. Zhotovitel prohlašuje, že jednotlivé výstupy a plnění dle této Smlouvy ani jejich části nemají žádné právní vady, nejsou zatíženy právy třetích osob týkajících se zejména vlastnického práva a práv duševního vlastnictví a že je Objednatel zcela oprávněn disponovat bez jakéhokoli omezení veškerými majetkovými právy k předmětu této Smlouvy. V případě, že se uvedené prohlášení Zhotovitele nezakládá na pravdě, odpovídá Zhotovitel Objednateli v plném rozsahu za důsledky z toho vyplývající, včetně odpovědnosti za skutečnou újmu. Uplatní-li třetí osoba své právo k plnění dle této Smlouvy a/nebo jeho části, zavazuje se Zhotovitel bez zbytečného odkladu a na vlastní náklady učinit potřebná opatření k ochraně výkonu práv Objednatele, pokud jej k tomu Objednatel zmocní. Vlastnictví k hmotnému nosiči dat, na němž je plnění dle této Smlouvy zaznamenáno a k ostatním materiálům, přechází na Objednatele okamžikem podpisu akceptačního protokolu dle čl. V. této Smlouvy. Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že veškerá finanční vyrovnání za užívání plnění dle této Smlouvy jsou zahrnuta v ceně díla uvedené v čl. VI. odst. 1 této Smlouvy.

# Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět Smlouvy bude zhotoven podle podmínek této Smlouvy, jejích příloh a požadavků Objednatele sdělených postupem dle Smlouvy. Jakékoliv odchylky od tohoto vymezení budou chápány jako vadné plnění. Vadami se rozumí i nedodělky.
2. Zhotovitel odpovídá za zjevné vady, které má předmět Smlouvy v době jeho předání Objednateli.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady předmětu Smlouvy, které vznikly použitím nevhodných podkladů, informací a dat poskytnutých Objednatelem a Zhotovitel nemohl ani při vynaložení veškeré péče zjistit jejich nevhodnost nebo na ně písemně upozornil Objednatele a ten na jejich použití trval.
4. Smluvní strany se dohodly, že v případě zjištění vad předmětu Smlouvy v záruční době má Objednatel právo požadovat jejich odstranění. V takovém případě se Zhotovitel zavazuje nést veškeré s tím spojené náklady včetně všech nákladů s provedením opravy vad.
5. Zhotovitel poskytuje bezplatnou záruční dobu v délce 24 měsíců. Záruka platí od data podpisu akceptačního protokolu dle čl. V. této Smlouvy na realizaci celého předmětu plnění dle této Smlouvy (resp. poslední části předmětu plnění).
6. Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit vady díla, jestliže je Objednatel písemně reklamoval nejpozději do konce záruční doby uvedené v odstavci 5 tohoto článku.
7. Zhotovitel je povinen nejpozději do sedmi (7) pracovních dnů od obdržení písemné reklamace vady odstranit.
8. Nároky z vad předmětu Smlouvy se nedotýkají práv Objednatele na náhradu škody.

# Ostatní ujednání

1. Objednatel je oprávněn uveřejnit na svém profilu zadavatele a v registru smluv celý text Smlouvy včetně jeho příloh, změn a dodatků, leda by zveřejnění části nebo celé Smlouvy bránil zvláštní právní předpis.
2. Zhotovitel je podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné
v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
3. Zhotovitel prohlašuje, že předmět plnění dle této Smlouvy nebude zatížen právy třetích osob, ze kterých by pro Objednatele vyplynuly jakékoliv další finanční nebo jiné nároky ve prospěch třetích stran. V opačném případě Zhotovitel ponese veškeré důsledky takovéhoto porušení práv třetích osob.
4. Zhotovitel není oprávněn postoupit ani převést jakákoliv práva anebo povinnosti ze Smlouvy na třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
5. V případě, kdy Zhotovitel bude plnit prostřednictvím poddodavatele, bude Zhotovitel odpovědný za jakákoliv jednání, porušení nebo zanedbání jakéhokoliv poddodavatele, jeho zmocněnců nebo zaměstnanců, jako by to byla jednání nebo zanedbání Zhotovitele. Zhotovitel je odpovědný za jakoukoliv újmu způsobenou Objednateli poddodavatelem v souvislosti s plněním dle této Smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit a bude odpovědný za splnění všech ustanovení Smlouvy ze strany poddodavatelů.
6. Po celou dobu plnění Smlouvy je Zhotovitel povinen zajistit komunikaci s Objednatelem v českém jazyce, rovněž veškeré vytvořené dokumenty budou sepsány v českém jazyce.
7. Každá ze Smluvních stran jmenuje kontaktní a oprávněné osoby. Tyto osoby budou podle určení zastupovat Smluvní stranu ve smluvních, technických a administrativních záležitostech a ve věcech zadávání pokynů a kontroly provedené práce a budou odpovědné za řádnou koordinaci činností souvisejících s poskytnutím předmětu plnění dle této Smlouvy.
8. Jakoukoliv změnu kontaktních a oprávněných osob je každá ze Smluvních stran povinna oznámit proti potvrzení o převzetí druhé Smluvní straně písemnou formou bez zbytečného odkladu. Taková změna nevyžaduje uzavření dodatku ke Smlouvě.
9. Zhotovitel je povinen zajistit, aby plněním této Smlouvy nedošlo k porušení právních předpisů a rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika nebo Objednatel vázáni. Zhotovitel je neprodleně povinen informovat Objednatele o skutečnostech jakkoli relevantních pro posouzení naplnění povinností uvedených ve větě první tohoto odstavce Smlouvy.

# Závěrečná ujednání

1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od okamžiku účinnosti této Smlouvy do okamžiku, kdy dojde k vypořádání všech práv a povinností spojených s předmětem plnění dle této Smlouvy, nejdéle však tři (3) roky ode dne účinnosti této Smlouvy.
2. Smluvní strany prohlašují, že Smlouva je projevem jejich shodné vůle a mimo ni neexistují žádná ujednání v jiné než písemné formě, která by ji doplňovala, měnila nebo mohla mít význam při jejím výkladu, a že se tedy žádná ze Smluvních stran nespoléhá na prohlášení druhé Smluvní strany, které není uvedeno ve Smlouvě, jejích přílohách či dodatcích. Tím není dotčen význam komunikace stran, včetně pokynů Objednatele.
3. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato Smlouva není Smlouvou uzavřenou adhezním způsobem ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. občanského zákoníku. Ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku se nepoužijí.
4. Změny a doplňky této Smlouvy mohou být uskutečněny jen formou písemných, postupně číslovaných a datovaných dodatků, podepsaných osobami oprávněnými za Smluvní strany podepsat tuto Smlouvu.
5. Stane-li se některé ustanovení Smlouvy neplatným, zdánlivým či neúčinným, nemá tato skutečnost vliv na ostatní ustanovení Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují písemnou dohodou nahradit ustanovení, které bylo shledáno neplatným, zdánlivým či neúčinným, novým ustanovením, které po obsahové stránce nejlépe odpovídá zamýšlenému účelu původního ustanovení. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
6. Při rozhodování případných sporů, vzniklých ze závazkových vztahů založených touto Smlouvou, budou věcně a místně příslušné soudy České republiky. Smluvní strany se však vždy pokusí vzájemné spory vyřešit smírnou cestou.
7. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma Smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností dle této Smlouvy, jsou Smluvní strany povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání.
8. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou Smluvních stran a nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.
9. Smlouva je vyhotovena v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Zhotovitel obdrží dvě (2) vyhotovení a Objednatel obdrží tři (3) vyhotovení.
10. Smluvní strany prohlašují, že Smlouva byla sjednána na základě jejich pravé, vážné a svobodné vůle, že si její obsah přečetly, bezvýhradně s ním souhlasí, považují jej za zcela určitý a srozumitelný, což níže stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
Na právní vztahy, touto Smlouvou založené a v ní výslovně neupravené, se použijí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

Součástí této Smlouvy jsou přílohy č.:

1. Rozsah projektu a podrobná specifikace předmětu plnění
2. Cenová tabulka
3. Seznam členů realizačního týmu
4. 4a Seznam oprávněných a kontaktních osob Objednatele

4b Seznam oprávněný a kontaktních osob Zhotovitele

1. Dohoda o ochraně citlivých informací

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Brně dne dle elektr. podpisu |  | V Brně dle dle elektr. podpisu |
| 29. 2. 2024 |  | 28. 2. 2024 |
| **xxx** |  | **xxx** |
|  |  |  |

1. Viz čl. VII. odst. 10 této Smlouvy. [↑](#footnote-ref-1)
2. Viz čl. VII. odst. 10 této Smlouvy. [↑](#footnote-ref-2)