MZE-11034/2024-12122



mzedms027379597

|  |  |
| --- | --- |
| útvar: Odbor informačních a komunikačních technologiíČíslo útvaru: 12120VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SP. ZN.: MZE-68242/2023-12122NAŠE Č. J.: MZE-11034/2024-12122VYŘIZUJE: David NeužilTelefon: 221812012 | O2 IT Services s.r.o.Vážený panxxxZa Brumlovkou 266/2Michle140 00 Praha 4 |

DATUM: 12. 2. 2024

**Prodloužení termínu dodání č. 4500146877 - PZ\_PRAIS\_III\_2023\_No800\_LPIS\_LPIGEO03\_DZESDPNP (Z37182)**

Dobrý den, pane xxx,

Prodlužujeme tímto termín dodání PZ PRAIS III\_2023\_No800\_LPIS\_LPIGEO03\_DZESDPNP (Z37182) nově do **16.4.2024**

Zdůvodnění:

Důvodem jsou skutečnosti související s agilním vývojem SW pro předtisky, kde po mnohých schůzkách metodických a věcných garantů byly definovány a zadány požadavky, které nebyly v době objednání PZ 800 ještě zcela vyjasněny a objednány, ale z pohledu alokování dodavatelských kapacit mají zcela jednoznačnou prioritu z pohledu MZe jakožto zadavatele. Očekáváme, že uvedené prodloužení umožní i nadále dynamicky řídit vývoj kritických částí SW v interakci se souvisejícími komponentami SW SZIF.

S prodloužením souhlasí garant pan Bukovský.

S pozdravem

%%%el\_podpis%%%

Ing. Miroslav Rychtařík

ředitel odboru

**Přílohy**