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Název příjemce: IT serve s.r.o.
Název projektu (CZ): BMSA (billing for medical services automation)

Etapy řešení

	Etapa
a
podetapy
	Název etapy
	Termín ukončení etapy

	rok 2024

	1.
	Inovace procesu sběru klinických dat pro vyúčtování zdravotních služeb
	08/2024

	1.1.
	Datový model
	05/2024

	1.2.
	Datová pumpa
	08/2024

	2
	Automatizace kontroly úplnosti a relevance vstupních dat
	12/2024

	2.1.
	Pravidla pro vyúčtování
	 06/2024

	2.2.
	Datový checker
	09/2024

	2.3.
	Aplikační frontend
	12/2024

	rok 2025

	3.
	Inovace postupu poskytnutí online zpětné vazby v každém kroku významné klinické události
	04/2025

	3.1.
	Datový exporter
	04/2025

	4.
	Automatizace procesu zpracování návrhu k-dávky
	12/2025

	4.1.
	Registr pravidel vyúčtování 
	05/2025

	4.2.
	Preprocesor k-dávky
	12/2025
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