### Př. 2 - Věcná náplň řešení projektu

Číslo projektu: FX05030008_7781

Název příjemce: IT serve s.r.o.

Název projektu (CZ): BMSA (billing for medical services automation)

Etapy řešení

| Etapa a podetapy | Název etapy | # Termín ukončení etapy |
| --- | --- | --- |
| # rok 2024 |  |  |
| 1. | Inovace procesu sběru klinických dat pro vyúčtování zdravotních služeb | # 08/2024 |
| 1.1. | Datový model | # 05/2024 |
| 1.2. | Datová pumpa | # 08/2024 |
| 2 | Automatizace kontroly úplnosti a relevance vstupních dat | # 12/2024 |
| 2.1. | Pravidla pro vyúčtování | # 06/2024 |
| 2.2. | Datový checker | # 09/2024 |
| 2.3. | Aplikační frontend | # 12/2024 |
| # rok 2025 |  |  |
| 3. | Inovace postupu poskytnutí online zpětné vazby v každém kroku významné klinické události | 04/2025 |
| 3.1. | Datový exporter | 04/2025 |
| 4. | Automatizace procesu zpracování návrhu k-dávky | 12/2025 |
| 4.1. | Registr pravidel vyúčtování | 05/2025 |
| 4.2. | Preprocesor k-dávky | 12/2025 |