DODATEK č.1

k č. SPA-2023-800-000198/1

ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby: Oprava vodovodního řadu Mariánské Lázně ul. Na Voře uzavřené dne 30.8.2023 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

SMLUVNÍ STRANY:

CHEVAK Cheb, a.s.

Sídlo: Tršnická 4/11, 350 02 Cheb

IČO 49787977, DIČ CZ49787977
Společnost zapsána 1. 1. 1994 u Krajského soudu v Plzni, Obchodní rejstřík, oddíl B, vložka 367

Společnost zastoupená:

předseda představenstva ……………..

místopředseda představenstva ………………

Bankovní spojení: ……………

(dále jen „Objednatel“)

a

Stavby IS, s.r.o.,

se sídlem Lomená 326, Plesná, PSČ 351 35, IČ 26403510, DIČ CZ26403510, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddíle C, vložce 18026

zastoupen Romanem Horčičkou, jednatelem

Bankovní spojení: ………….

Zástupce při jednání ve věcech technických: ……………………

Zástupce při jednání ve věcech provozních:…………………….., jednatel

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“, každá samostatně pak dále jen „Smluvní strana“)

UZAVŘELY TENTO DODATEK K

SMLOUVĚ O DÍLO:

- Úvodní ustanovení

Smluvní strany se na základě změny termínu ukončení a rozsahu díla dle rozpočtu skutečně provedených prací, který tvoří přílohu č. 1 k tomuto dodatku, dohodly na následující změně Smlouvy o dílo č. SPA-2023-800-000198.

- Změny smlouvy

Smlouva o dílo č. smlouvy SPA-2023-800-000198 se dohodou smluvních stran tohoto dodatku mění takto:

  - Článek 3. Čas plnění odstavec b) článku. 3.1. se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

3.1., odst. (b) ukončení stavby včetně přejímky a vyklizení staveniště: nejdéle do 31.5.2024

  - Článek 4. Cena celý odstavec 4.2. se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

4.2. Výše ceny díla podle čl. 4.1. činí částku:

Základní cena bez DPH    3 818 415,23 Kč

- Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SPA-2023-800-000198 neuvedená v tomto dodatku zůstávají v platnosti a nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena.

  - Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv.

## Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá Objednatel a jedno Zhotovitel.

Přílohy:

Příloha č.1:  rozpočet vícepráce a méněpráce ML Na Voře

V Chebu dne                                                                                                      V Chebu dne

Za Objednatele:                                                                                                 Za Zhotovitele :

……………………..                                                                                 ……………………….

………………….                                                                                                 …………..

předseda představenstva                                                                                     jednatel

…………………………

…………….

místopředseda představenstva