# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „**Občanský zákoník**“)

(dále jen „**Smlouva**“)

**číslo Smlouvy Objednatele: 3/24/4056/001**

**číslo Smlouvy Zhotovitele: 24 051 00**

# Smluvní strany

1. **Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

sídlo: Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice

IČO: 034 47 286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: 2023100003/6000

Při podpisu tohoto typu Smlouvy je oprávněn zastupovat Objednatele na základě pověření uděleného představenstvem, Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva.

(dále jen „**Objednatel**“ nebo „**TSK**“)

1. **Pontex, spol. s r.o.**

sídlo: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník

IČO: 407 63 439

DIČ: CZ40763439

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 2994

bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu: 474022543/0300

e-mail pro účely fakturace: [xxxxxxxxxxxxx](mailto:kubickova@pontex.cz)

zastoupení: Ing. Martin Havlík, jednatel

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně „**Strany**“, a každý z nich samostatně „**Strana**“)

# ÚČEL A Předmět Smlouvy

* 1. Účelem Smlouvy je zajištění níže uvedených činností, a to odborníkem v oboru s potřebnými širokými zkušenostmi a know-how v této oblasti. Předmětem Smlouvy je provedení níže popsaných činností v rámci veřejné zakázky malého rozsahu pro akci s názvem **„Mostní objekty X032, X034, X039, X041, X053, X519, X557, X688, X699, ověření sil v předpínacích kabelech na EM snímačích“.**
  2. Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele na vlastní náklady a na své nebezpečí provést ověření sil v předpínacích kabelech pomocí modifikovaných elastomagnetických snímačů po dobu 5 let na mostních objektech**:**

Most X032, NN1800, Oistrachova, P13

Most X034..1, K Barrandovu, Růžičkova rokle..1, P5

Most X039..1, Slánská, Slánská..1, P17

Most X041, Barrandovský most, VBK větev 'L', P5

Most X053, Na Baních, Baně, P16

Most X519..3, U továren, U továren, P15

Most X557, NN3331, Přes Mírového hnutí, P11

Most X688..1, 5. května, Estakáda Kačerov..1, P4

Most X699..1, Türkova, Křižovatka 'B' Turkova..1, P11

Most X699..2, Türkova, Křižovatka 'B' Turkova..2, P11**,**

a to tak, aby výsledek těchto prací odpovídal zde smluvenému nebo obvyklému účelu (dále jen„**Dílo**“ nebo také „**předmět plnění**“),a závazek Objednatele za podmínek uvedených v této Smlouvě Dílo převzít a zaplatit za jeho provedení dohodnutou cenu**,** **přičemž součástí tohoto předmětu plnění jsou tyto činnosti:**

* Provedení jednorázového zjištění sil na EM snímačích v letech 2024, 2026 a 2028 na mostech X032, X034, X039, X041, X053, X519, X557, X688, X699 (celkem 3 etapy).
* Vypracování zprávy o měření včetně vyhodnocení v letech 2024 a 2026. Termín pro odevzdání zprávy z měření je 2 měsíce od provedeného měření na EM snímačích.
* Vypracování závěrečné zprávy o měření včetně vyhodnocení naměřených dat, závěrů z měření a doporučení na opatření při správě a sledování mostu (dále jen „**Závěrečná zpráva**“).V Závěrečné zprávě budou zahrnuty výsledky měření od počátku instalace modifikovaných magnetoelastických snímačů včetně měření v roce 2028.

**Součástí předmětu plnění je dále:**

* Zajištění provozu a údržby EM snímačů včetně příslušného zpřístupnění (EM snímače zůstávají ve vlastnictví Zhotovitele).
* Zajištění přenosu dat do datového úložiště dle požadavku Objednatele (datové úložiště Objednatele nebo datové úložiště Zhotovitele).
* Zpřístupnění konstrukcí mostních objektů pomocí zpřístupňovací techniky (žebřík, vysokozdvižná plošina, ponton, mostní prohlížečka atd.).
* Zajištění příslušného dopravního opatření pro provádění prací zasmluvněných touto Smlouvou.
  1. Vymezení předmětu plnění je určeno níže uvedenými dokumenty:
  + Soupisem prací s uvedením cen od Zhotovitele, který tvoří přílohu č. 1 Smlouvy.
  1. Zhotovitel prohlašuje, že:
     1. v plném rozsahu se seznámil s povahou a předmětem Díla a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení Díla dle této Smlouvy nezbytné;
     2. zná podmínky a podklady zadání, že je uznává za rozhodující pro smluvní vztah a je obeznámen s místními poměry;
     3. uskutečnil veškeré úkony nutné pro zjištění překážek pro provedení Díla a ověřil tak, že je možné Dílo provést dohodnutým způsobem.

# Místo a Doba provádění Díla

* 1. Místem plnění Díla (dále jen „**Místo plnění**“) je: hlavní město Praha („**HMP**“).
  2. Termín zahájení provádění Díla: Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla bezprostředně po uveřejnění této Smlouvy v registru smluv.
  3. Termín dokončení Díla a jeho předání Objednateli: Zhotovitel se zavazuje odevzdat Závěrečnou zprávu do dvou měsíců od provedení posledního měření na EM snímačích v roce 2028.
  4. Dílo je řádně zhotoveno podle této Smlouvy v okamžiku, kdy bude Dílo (resp. výstupy z Díla) předáno Zhotovitelem Objednateli na základě předávacího řízení, tj. podpisem Závěrečné zprávy, tj. zprávy o měření v letech 2024, 2026 a 2028, která stvrzuje provedení předmětu plnění dle této Smlouvy, a to oběma Stranami.

# cena díla a platební podmínky

* 1. Cena Díla je určena na základě **Soupisu prací s uvedením cen od Zhotovitele**, který je jako **Příloha č. 1** nedílnou součástí této Smlouvy, přičemž:

Cena bez DPH činí: **925 000,00 Kč** (dále jen „**Cena Díla**“).

* 1. Cena Díla je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu trvání této Smlouvy.
  2. Cena Díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty, tato daň bude připočtena ve výši dle platných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění.
  3. Cena Díla zahrnuje veškeré přímé i nepřímé náklady Zhotovitele nutně nebo účelně vynaložené na provedení Díla, resp. v souvislosti s plněním jeho závazků z této Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn požadovat zálohu.
  4. Cena Díla bude Objednatelem uhrazena formou bezhotovostního převodu na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví Smlouvy, a to na základě dílčích faktur vystavených Zhotovitelem vždy po dokončeném měření v letech 2024 a 2026 na mostech uvedených v této Smlouvě v čl. 2, odst. 2.2, první odrážka, a po vyhotovení a předání zpráv o tomto měření (včetně vyhodnocení v těchto letech) Objednateli, a dále na základě konečné faktury vystavené po dokončeném měření v r. 2028 a po vyhotovení a předání Závěrečné zprávy, včetně vyhodnocení naměřených dat, závěrů z měření v letech 2024, 2026 a 2028 a včetně doporučení na opatření při správě a sledování mostů. Dílčí faktury včetně všech Objednatelem odsouhlasených zpráv o měření a konečná faktura včetně Objednatelem odsouhlasené Závěrečné zprávy musí být Objednateli doručeny nejpozději do 7. dne následujícího kalendářního měsíce po jejich předání Objednateli. Pro účely této Smlouvy sjednávají Strany výhradně elektronickou fakturaci za podmínek níže uvedených.
  5. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, zejm. ust. § 435 Občanského zákoníku, dále náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a musí být doplněna o doklady stanovené touto Smlouvou. V případě, že faktura vystavená Zhotovitelem nebude mít odpovídající náležitosti, anebo je bude obsahovat chybně, je Objednatel oprávněn zaslat takovou fakturu zpět Zhotoviteli k úpravě či doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti v takovém případě neběží, přičemž nová lhůta splatnosti počíná běžet až od doručení náležitě doplněné či opravené faktury Objednateli. Faktura musí dále obsahovat číslo této Smlouvy.
  6. Strany souhlasí s použitím faktur vystavených na základě Smlouvy výhradně v elektronické podobě (faktura má elektronickou podobu tehdy, pokud je vystavena a obdržena elektronicky) – dále jen „**Elektronická faktura**“. Strany sjednávají, že věrohodnost původu faktury v elektronické podobě a neporušenost jejího obsahu bude zajištěna v souladu s platnou právní úpravou. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli fakturu elektronicky, a to výlučně e-mailem na e-mailovou adresu: [xxxxxxxxxxxxxxxx](mailto:fakturace@tsk-praha.cz). Zaslání Elektronické faktury Zhotovitelem na jinou e-mailovou adresu, než uvedenou v předchozí větě je neúčinné. K odeslání Elektronické faktury je Zhotovitel povinen využít pouze e-mailovou adresu Zhotovitele uvedenou pro tento účel ve Smlouvě, jinak je zaslání Elektronické faktury neúčinné s výjimkou, budou-li průvodní e-mail k Elektronické faktuře či Elektronická faktura opatřeny zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečetí Zhotovitele. Elektronická faktura musí být Objednateli zaslána vždy ve formátu PDF a zároveň i ISDOC (ISDOCX),   
     je-li to možné. Přílohy Elektronické faktury, které nejsou součástí daňového dokladu, budou zasílány Objednateli pouze ve formátech RTF, PDF, JPG, DOC, DOCx, XLS, XLSx. Elektronická faktura musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečetí, obojí založené na kvalifikovaném certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, kvalifikovaný certifikát musí být vydán jedním z Ministerstvem vnitra akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb. Není-li Elektronická faktura opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečetí ve smyslu předchozí věty nebo není-li takto opatřen alespoň průvodní e-mail k Elektronické faktuře,   
     musí být Elektronická faktura odeslána e-mailem výhradně z e-mailové adresy Zhotovitele uvedené pro tento účel ve Smlouvě, jehož přílohou je Elektronická faktura.  Elektronická faktura bude vyhotovena v četnosti jeden (1) e-mail – jedna (1) Elektronická faktura v samostatném souboru a její přílohy v samostatném souboru (souborech). V případě, kdy bude zaslána Objednateli Elektronická faktura, zavazuje se Zhotovitel nezasílat stejnou fakturu duplicitně v listinné podobě.
  7. Splatnost faktury je stanovena na třicet (30) dní ode dne jejího prokazatelného doručení na e-mailovou adresu [xxxxxxxxxxxxxxxxx](mailto:fakturace@tsk-praha.cz). Připadne-li termín splatnosti na sobotu, neděli, den pracovního klidu ve smyslu platných právních předpisů nebo den, který není pracovním dnem podle zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, posouvá se termín splatnosti na nejbližší následující pracovní den. Ke splnění závazku Objednatele dojde odepsáním fakturované částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.
  8. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu příslušné zprávy o měření nebo Závěrečné zprávy zástupci obou Stran. Oboustranně podepsaná zpráva dle předchozí věty je nedílnou součástí každé faktury.

# Záruční doba

* 1. Zhotovitel poskytuje Objednateli na Dílo provedené dle Smlouvy záruku za jakost (dále jen „**Záruční doba**“).
  2. Záruční doba Díla činí 24 měsíců a počíná běžet dnem předání a převzetí Díla či jednotlivé části Díla v případě převzetí Díla po částech.
  3. Dílo má vady, pokud jeho provedení nebo vlastnosti neodpovídají požadavkům ujednaným ve Smlouvě (a to včetně příloh), příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, která se vztahuje k provedení Díla.
  4. Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době předání nebo které se vyskytly v Záruční době. Za vady Díla, které se projevily po Záruční době, odpovídá Zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností Zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným užíváním Díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou.
  5. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u Zhotovitele, a to do 14 pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci Objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje slevu z Ceny Díla.
  6. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě. Jestliže Zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je Objednatel oprávněn na náklady Zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady.
  7. Oznámení o ukončení odstranění vady a předání provedené opravy Objednateli provede Zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne Zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako je uvedena v tomto článku, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy potvrzením předávacího protokolu oběma Stranami o předání a převzetí opravy.

# Pojištění zhotovitele – Neužije se

# Smluvní sankce

* 1. Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu v případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu dokončení Díla stanoveném v čl. 3.3 Smlouvy a jeho předání Objednateli, a to ve výši 0,01 % z Ceny Díla za každý započatý den prodlení;
  2. Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu v případě prodlení Zhotovitele s odstraněním (i) vad Díla zjištěných v rámci předávacího řízení nebo (ii) vad díla zjištěných Objednatelem při kontrole Díla v průběhu jeho provádění, na které Objednatel Zhotovitele písemně upozornil, ve lhůtě stanovené pro odstranění vad Díla, a to ve výši 0,01 % z Ceny Díla za každou vadu a každý započatý den prodlení;
  3. Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu v případě prodlení Zhotovitele s odstraněním záručních vad Díla ve lhůtě stanovené pro odstranění vad, a to ve výši 0,01 % z Ceny Díla za každou vadu a každý den prodlení;
  4. Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu v případě, že některá část předmětu plnění nesplňuje parametry požadované Objednatelem, přičemž toto nebrání jeho dalšímu využití obvyklým způsobem, a to ve výši 0,001 % z Ceny Díla za každý den trvání tohoto stavu.
  5. Zhotovitel je oprávněn požadovat po Objednateli smluvní pokutu za prodlení s úhradou faktury v dohodnutém termínu, a to ve výši 0,001 % za každý den prodlení z dlužné částky.
  6. Platby smluvní pokuty nezbavují Zhotovitele povinnosti provést a dokončit Dílo, ani jiných povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy. Objednatel je oprávněn domáhat se náhrady újmy za porušení jakékoliv povinnosti, na kterou se vztahuje jakákoliv smluvní pokuta dle této Smlouvy, a to v plné výši.
  7. Celková výše smluvních pokut uplatněných Objednatelem vůči Zhotoviteli je omezena limitem 100 % výše celkové Ceny Díla.
  8. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).
  9. Smluvní pokuta je splatná do třiceti (30) dnů po doručení výzvy oprávněné Strany druhé Straně k její úhradě. Výzva musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s uzavřenou Smlouvou zakládá právo účtovat smluvní pokutu.

# DŮVĚRNÉ INFORMACE

* 1. Strany jsou povinny utajit veškeré informace, které se dozvěděly v rámci uzavírání a plnění Smlouvy, tvořící její obsah, a informace, které si vzájemně sdělily nebo které vyplynou z plnění Smlouvy (dále jen „**Důvěrné informace**“).
  2. Strany nesdělí Důvěrné informace třetí osobě a přijmou taková opatření, která znemožní jejich přístupnost třetím osobám. Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na Důvěrné informace:

(a) které byly v době jejich zveřejnění všeobecně známými;

(b) které se staly nebo stanou všeobecně známými či dostupnými jinak než porušením povinností Stran, jejich zaměstnanců, poradců nebo konzultantů vyplývajících ze Smlouvy;

(c) které byly zveřejněny na základě povinnosti dané obecně závaznými právními předpisy nebo na základě pravomocného soudního rozhodnutí nebo pravomocného rozhodnutí orgánů státní správy;

(d) k jejichž zveřejnění dala druhá Strana výslovný souhlas.

* 1. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, Strany potvrzují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
  2. Strany smí Důvěrné informace poskytnout svým spolupracovníkům jen tehdy, jestliže tito spolupracovníci budou vázáni, ať už na základě Smlouvy či zákona, povinností zachovávat důvěrnost Důvěrných informací, a to přinejmenším v rozsahu dle Smlouvy. Strany plně odpovídají za porušení této povinnosti ze strany svých spolupracovníků tak, jako by Smlouvu porušily samy.

# Ostatní ujednání

* 1. Nebezpečí škod na zhotovovaném Díle nese Zhotovitel až do doby převzetí Díla Objednatelem.
  2. Zhotovitel prokáže následující kvalifikační předpoklady:
* finanční a ekonomickou způsobilost: NEPOUŽIJE SE

# Trvání Smlouvy

* 1. Smluvní vztah založený touto Smlouvou zaniká:
     1. písemnou dohodou Stran;
     2. odstoupením od Smlouvy ze strany Objednatele v případě hrubého nebo opakovaného porušování povinností Zhotovitele, nezjedná-li Zhotovitel nápravu ani na základě předchozího upozornění Objednatele ve lhůtě k tomu určené (odstoupení je účinné ke dni, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení doručeno Zhotoviteli); nebo
     3. řádným splněním všech povinností Zhotovitele.

# Kontaktní údaje

* 1. **Kontaktní údaje** Stran jsou uvedeny **v Příloze č. 2** této Smlouvy.
  2. Každá Strana oznámí bez zbytečného odkladu druhé Straně jakékoliv změny kontaktních údajů uvedených v Příloze č. 2 této Smlouvy formou doporučeného dopisu, podepsaného svým statutárním orgánem, resp. jeho členem, a zaslaného na adresu uvedenou v Příloze č. 2 této Smlouvy, případně do datové schránky (ve znění případných pozdějších řádných změn). Řádným doručením tohoto oznámení dojde ke změně doručovací adresy Strany bez nutnosti uzavření dodatku k této Smlouvě. V případě, že z důvodů nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke způsobení újmy, zavazuje se Strana, která škodu způsobila, tuto nahradit bez zbytečného odkladu, co k tomu bude poškozenou Stranou vyzvána.

# Souhrnná smluvní položka uzavřená na základě Compliance programu TSK

* 1. Zhotovitel bere výslovně na vědomí Etický kodex pro dodavatele/obchodní partnery TSK, a zavazuje se jej při plnění této Smlouvy dodržovat, nebo zajistit dodržování odpovídajících povinností ve stejném rozsahu na základě vlastního (jiného) etického kodexu. To se týká jak oblasti obecných Compliance zásad Zhotovitele, tak i specifických požadavků vztahujících se k nulové toleranci korupčního jednání a celkovému dodržování zásad slušnosti, poctivosti a dobrých mravů.
  2. Zhotovitel bere dále výslovně na vědomí, že Souhrnná smluvní doložka obsahuje i jiné povinnosti nad rámec odst. 12.1 výše, a to zejména z oblasti absence mezinárodních a národních sankcí, nebo zamezování střetu zájmů ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb. Zhotovitel se zavazuje tyto povinnosti dodržovat.
  3. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že si je vědom kontrolních i sankčních oprávnění TSK vyplývajících ze všech částí Souhrnné smluvní doložky, a že s nimi souhlasí; a v případě, že proti němu budu uplatněny, se zavazuje je akceptovat.
  4. Podrobně jsou práva a povinnosti Stran rozvedeny **v Příloze č. 3 - Souhrnná smluvní doložka**, která tvoří nedílnou součást Smlouvy.

# Závěrečná ujednání

* 1. Tato Smlouva je sepsána ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž obdrží Objednatel tři (3) vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení. V případě, že je Smlouva uzavírána elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Smlouvy, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Stran.
  2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatným, nevymahatelným nebo neúčinným, nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost či neúčinnost ostatních ustanovení této Smlouvy. Strany se zavazují nahradit neplatné, nevymahatelné nebo neúčinné ustanovení ustanovením platným, vymahatelným a účinným, jehož znění bude odpovídat úmyslu vyjádřenému původním ustanovením a touto Smlouvou jako celkem.
  3. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Stranou a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy v registru smluv dle předchozí věty zajistí Objednatel.
  4. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy:
     1. Příloha č. 1 – Soupis prací s uvedením cen od Zhotovitele
     2. Příloha č. 2 – Kontaktní údaje
     3. Příloha č. 3 – Souhrnná smluvní doložka

**Strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva, č. Smlouvy Objednatele 3/24/4056/001, č. Smlouvy Zhotovitele 24 051 00, vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.**

|  |  |
| --- | --- |
| V Praze dne 6.3.2024 | V Praze dne |
| Za Objednatele:  **Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.** | Za Zhotovitele:  **Pontex, spol. s r.o.** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ing. Josef Richtr  místopředseda představenstva | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ing. Martin Havlík  jednatel |
|  |  |