Č. j.: MSMT-28310/2023-5

Smlouva o dílo

-

MŠMT – Revitalizace konferenčních sálů VZS, MZS, E106

Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

se sídlem:		Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

IČO:			00022985

ISDS:			vidaawt

jednající:	 ředitel odboru majetkoprávního a veřejných zakázek

bankovní spojení:		ČNB, Praha

číslo účtu: 		821001/0710

(dále jen „Objednatel“)

a

AVETON s.r.o.

se sídlem:		Drahobejlova 1452/54, 190 00 , Praha 9

IČO:			02436647

ISDS:			kas7272

bankovní spojení:	107-6352060207/0100

zastoupený:		 jednatel

Společnost je zapsána v OR, vedeném městským soudem v Praze, vložka C. 219518

(dále jen „Dodavatel“)

(dále jednotlivě jako „Smluvní strana“, společně potom jako „Smluvní strany“)

uzavřely v souladu s § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

Smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS), digitalizaci audiovizuálního vybavení a dodávku nábytku, vizualizaci prostor, architektonickou studii, projednání služeb inženýringu a poskytování služeb autorského dozoru při realizaci stavby.

(dále jen „Smlouva“):

Článek I.

Úvodní ustanovení

- Výše uvedené Smluvní strany uzavírají Smlouvu na základě výsledků zadávacího řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem „Revitalizace konferenčních sálů“.

- V rámci tohoto zadávacího řízení vystupoval Objednatel v pozici zadavatele 
a Dodavatel v pozici dodavatele, jehož nabídka byla na základě provedeného hodnocení vybrána jako nejvhodnější.

- Smlouva se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen „Autorský zákon“), zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „Zákon o registru smluv“), vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb (dále jen „VTPPOS“) a vyhláškou č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) (dále jen „VPP“).

Článek II.

Předmět a účel díla

  - Předmětem veřejné zakázky je zpracování dokumentace pro provedení stavby (DPS), digitalizaci audiovizuálního vybavení a dodávku nábytku, vizualizace prostor, architektonická studie sálu E106 (dále souhrnně jen „Dílo“) a poskytování služeb autorského dozoru při realizaci stavby.

  - Účelem Díla a poskytování služeb autorského dozoru je provedení záměru Objednatele spočívající v revitalizaci Velkého a Malého zrcadlového sálu v budově Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) na adrese Karmelitská 386/8 118 00 Praha 1 a sálu E106 (tzv. Malovaný sál) v budově MŠMT na adrese Karmelitská 529/5, 118 00 Praha 1.

Článek III.

Obsah díla

- Dílo bude obsahovat následující součásti:

- Dokumentace pro provedení stavby včetně naceněného a slepého výkazu výměr – dokumentace pro provedení stavby bude vypracována v souladu s § 158 stavebního zákona. Dokumentace pro provedení stavby včetně slepého výkazu výměr bude sloužit jako podklad pro veřejnou zakázku na samotnou realizaci revitalizace.

- Dokumentace pro revitalizaci audiovizuálního vybavení.

- Dokumentace pro dodávku nového nábytku, návrh na jeho řešení či případnou repasi.

- Součástí plnění je rovněž poskytování služeb autorského dozoru ve smyslu § 161 odst. 2 Stavebního zákona (dále jen „AD“) při navazující 2. fázi, která se bude věnovat vlastní realizaci revitalizace v souladu s vyhotovenou projektovou dokumentací.

Článek IV.

Místo plnění

- Plnění této veřejné zakázky se týká objektů Objednatele na následujících adresách:

ulice Karmelitská č.p. 386/8 a 529/5 Praha 1.

- Místem poskytování služeb AD je konkrétní objekt stavby.

Výkon AD bude probíhat po celou dobu realizace stavby. Objednatel předpokládá, že realizace revitalizace bude zahájena v roce 2024 a bude probíhat do 31.12.2025 v návaznosti na vysoutěžení dodavatele stavby. Předpokládaný rozsah výkonu AD je 60 hodin (20 hodin/sál).

Článek V.

Práva a povinnosti smluvních stran

  - Objednatel se zavazuje, že v nezbytném rozsahu poskytne Dodavateli pomoc při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění.

  - Objednatel se zavazuje Dodavateli poskytovat včas úplné informace, předkládat mu veškeré materiály potřebné k řádnému plnění předmětu této Smlouvy a poskytnout veškerou potřebnou součinnost.

  - Dodavatel s dostatečným předstihem uvědomí Objednatele o tom, že bude v předmětné budově provádět práce nezbytné ke zhotovení Díla. Objednatel se zavazuje zajistit nahlášeným osobám Dodavatele přístup do všech částí objektu.

  - Dodavatel se zavazuje umožnit Objednateli na vyžádání provést kontrolu postupu zpracování Díla. Dodavatel je povinen průběžně informovat Objednatele o všech zásadních úkonech, které uskuteční za Objednatele zejména v rámci jednání s dotčenými orgány za účelem vydání stavebního povolení, bude-li vyžadováno platnou legislativou.

  - Dodavatel se zavazuje, že předá Objednateli:

  - Dílo dle čl. III odst. 1 písm. a) - c) Smlouvy ve lhůtě 120 kalendářních dní ode dne počátku účinnosti Smlouvy; Objednatel se ve lhůtě 30 kalendářních dnů k předmětné části díla vyjádří a Dodavatel v průběhu následujících 15 kalendářních dnů připomínky Objednatele zpracuje a doručí finální verzi předmětné části Díla Objednateli. O předání a převzetí každé části Díla (včetně následné finální verze po zpracování připomínek Objednatele ve smyslu předchozího odstavce) bude oběma Smluvními stranami sepsán a podepsán předávací protokol (dále jen „Protokol“). Každá ze Smluvních stran si ponechá jedno pare. Předmětná část plnění se považuje za předanou až okamžikem podpisu Protokolu druhou ze Smluvních stran.

  - Každá část Díla bude Objednateli předána v listinné i v digitální podobě na přiloženém CD nebo DVD nosiči ve formátu DWG nebo kompatibilním. Každá část Díla bude předána v 1 vyhotovení na CD nebo DVD nosiči a ve 4 vyhotoveních v tištěné listinné podobě. Elektronické vyhotovení každé části Díla bude obsahovat příslušnou část Díla v editovatelné podobě (formáty doc., xls., rvt., rfa., rfe., dwg. nebo kompatibilní) i needitovatelné podobě (formát pdf.)

  - Dodavatel se bude při výkonu činností v rámci autorského dozoru po celou dobu realizace stavby účastnit všech kontrolních dnů.

  - Mezi povinnosti Dodavatele při výkonu AD patří zejména:

- spolupracovat s technickým dozorem investora (dale jen „TDI“) při kontrole dílčích a dokončených stavebních výkonů a prací a jejich hodnocení z hlediska AD;

- provádět dohled nad zajištěním kvalitní úrovně všech činností, prací a dodávek;

- posuzovat návrhy Objednatele a Dodavatele stavby na případné změny a odchylky oproti Dílu zejména z pohledu dodržení kvality, autorské architektonické a estetické koncepce, technických parametrů, podmínek odborů památkové péče, případně dalších údajů a ukazatelů;

- vyjadřovat se k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti schválené dokumentaci;

- případně pořizovat potřebné skici, schémata, vysvětlující detaily, výkresy, písemná vysvětlení, pokyny k postupu apod.;

- dohlížet nad zpracováním fotografické dokumentace všech částí stavby;

- pečovat o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje,
při vzniku případných změn a doplňků odsouhlasených Objednatelem;

- bezodkladně informovat Objednatele o všech závažných okolnostech ovlivňujících kvalitu, cenu, dobu výstavby a technické parametry stavby (elektronickou poštou, telefonicky);

- účastnit se na kontrolních dnech, koordinačních poradách a jednáních s Objednatelem, TDI a Dodavatelem stavby;

- účastnit se na odevzdání a převzetí stavby nebo její části.

  - Dodavatel je povinen jednou měsíčně připravit výkaz poskytování služeb AD (dále jen „Výkaz“) za měsíc předchozí, který bude podepsán Dodavatelem a bude obsahovat rozpis skutečně vyčerpaných hodin výkonu AD. Výkaz bude podléhat schválení kontaktní osobou Objednatele dle čl. XIII odst. 1 Smlouvy.

  - Dodavatel bere na vědomí, že Objednatel nevyužije služeb AD dle čl. III odst. 2 Smlouvy, jestliže se z jakéhokoliv důvodu neuskuteční realizace stavby.

  - Obě Smluvní strany se budou prostřednictvím svých kontaktních osob ve věcech technických účastnit společných konzultací, kdykoliv to bude nezbytné.

  - Obě Smluvní strany jsou povinny poskytnout si vzájemně nezbytnou součinnost k předání a převzetí Díla, resp. všech jeho částí.

  - Objednatel je povinen řádně a včas zaplatit za dodané plnění ze strany Dodavatele.

  - Objednatel se zavazuje, že nejpozději ve lhůtě do 30 dní ode dne podepsání Protokolu vztahujícího se k převzetí příslušné finální části Díla Dodavateli písemně potvrdí absenci zjevných vad příslušné části Díla, jestliže tato část Díla nebude vykazovat zjevné vady. Tímto se však Objednatel nevzdává práv z vadného plnění v případě skrytých vad, které vyjdou najevo později. Pro takový případ se použijí ustanovení čl. X Smlouvy.

  - Dodavatel se zavazuje provést Dílo, resp. každou jeho část, včetně poskytování služeb AD řádně, včas, s náležitou odbornou péčí a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR.

  - Dodavatel je povinen zhotovit každou část Díla a poskytovat AD na své náklady a nebezpečí.

  - Dodavatel je rovněž povinen písemně informovat Objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění Smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo Dodavatel zjistí, že by nastat mohla.

  - Dodavatel je povinen mít ke dni podpisu Smlouvy sjednané, a dále udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání účinnosti Smlouvy, jakož i po dobu trvání záručních lhůt podle Smlouvy, pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Dodavatelem s limitem pojistného plnění ve výši minimálně 500 000 Kč (slovy: pět set tisíc korun českých). Doklad o sjednání tohoto pojištění se Dodavatel zavazuje předložit Objednateli kdykoliv na vyžádání.

Článek VI.

Cena a platební podmínky

- Cena díla je stanovena touto Smlouvou a vychází z nabídky Dodavatele učiněné v rámci zadávacího řízení a činí:

- 472 000,- Kč bez DPH, tedy 571 120,- Kč včetně DPH (výše DPH činí 99 120,- Kč) za zhotovení a řádné odevzdání části Díla dle čl. III odst. 1 písm. a)–c) Smlouvy Objednateli.

- 300,- Kč/hod. bez DPH, tedy 363,- Kč/hod. včetně DPH (výše DPH činí 63,- Kč) za výkon AD ve smyslu čl. III odst. 2 Smlouvy.

- Uvedené ceny jsou nejvýše přípustné a nelze je překročit, pokud to výslovně neupravuje Smlouva. Cena obsahuje veškeré náklady Dodavatele nutné k zajištění příslušné části plnění.

- Úhrada ceny bude provedena na základě daňových dokladů (faktur). Přílohou faktury vystavené na základě odst. 1. bodu a) čl. VI smlouvy bude kopie příslušného Protokolu. Přílohou faktury za výkon AD dle čl. VI. odst. 1. bodu b) Smlouvy bude Dodavatelem podepsaný a Objednatelem potvrzený Výkaz.

- Část ceny dle odst. 1 písm. b) tohoto článku bude fakturována vždy souhrnně za celý uplynulý kalendářní měsíc. Fakturován bude pouze skutečně čerpaný počet hodin výkonu AD za měsíc, který bude souhlasit s údaji uvedenými ve Výkazu.

- Lhůta splatnosti faktur je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a Smlouvou stanovené náležitosti, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit Dodavateli s tím, že Dodavatel je poté povinen doručit novou fakturu s novou lhůtou splatnosti. V takovém případě není Objednatel v prodlení s úhradou.

- Platby budou realizovány výhradně v CZK. Objednatel uhradí fakturu bezhotovostně převodem na účet Dodavatele. Za den uhrazení se považuje den, kdy byla finanční částka odepsána z účtu Objednatele a směřuje na účet určený Dodavatelem.

- Veškeré částky poukazované na účet druhé Smluvní strany musejí být prosté jakýchkoliv bankovních poplatků nebo jiných nákladů spojených s bezhotovostním převodem.

- Pokud termín doručení faktury Objednateli připadá na období od 12. prosince běžného roku do 12. února roku následujícího, prodlužuje se splatnost faktury z původních 30 dní na 60 dní.

- Faktury mohou být zasílány i elektronicky, a to na emailovou adresu faktury@msmt.cz.

- Objednatel nebude poskytovat Poskytovateli žádné zálohové platby.

Článek VII.

Důvěrnost informací

- Dodavatel se zavazuje během účinnosti této Smlouvy i po jejím uplynutí zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se při plnění předmětu Smlouvy dozví a nakládat s nimi jako s důvěrnými (s výjimkou informací, které již byly veřejně publikovány).

- Dodavatel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této Smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními údaji ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož aby ani jinak neporušil tuto směrnici. Dodavatel nese plnou odpovědnost za případné porušení GDPR z jeho strany.

- Dodavatel je povinen učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně informací a údajů zpřístupněných Objednatelem.

Článek VIII.

Autorská práva a práva z licence k dílu

            - Ochrana autorských práv se řídí OZ a Autorským zákonem a veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu.

            - Dodavatel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu s autorem, resp. autory Díla ve smyslu čl. III odst. 1 písm. a)–c) Smlouvy oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti Dodavatele dle Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Dodavatele; zejména je oprávněn všechny tyto části plnění jako autorské dílo užít ke všem známým způsobům užití a udělit Objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami Smlouvy.

            - Dodavatel Smlouvou poskytuje Objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí činnosti dle Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti ke splnění účelu a předmětu Smlouvy ve výše uvedené formě a zároveň výsledky tvůrčí činnosti upravovat, doplňovat a vystavovat (dále jen „Licence") za podmínek sjednaných v Smlouvě. Právem Objednatele užívat výsledky tvůrčí činnosti Dodavatele dle Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Dodavatele se ve smyslu Smlouvy rozumí nerušené využívání výsledků tvůrčí činnosti Dodavatele dle Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Dodavatele všemi známými způsoby, zejména jejich další zpracování, úpravy 
a rozmnožování Objednatelem či třetí osobou. Objednatel Licenci udělenou na základě Smlouvy přijímá převzetím Díla, resp. každé jeho části dle Smlouvy.

            - Dodavatel poskytuje Licenci dle Smlouvy jako výhradní, čímž se rozumí, že Dodavatel nesmí poskytnout Licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá Objednateli dle Smlouvy třetí osobě a je povinen se zdržet výkonu práva užívat výsledky své tvůrčí činnosti dle Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Dodavatele ke splnění předmětu Smlouvy ve výše uvedené formě způsobem, ke kterému poskytl Licenci Objednateli.

            - Licence dle Smlouvy se poskytuje Objednateli celosvětově na celou dobu trvání majetkových práv k výsledkům tvůrčí činnosti Dodavatele dle Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Dodavatele ke splnění předmětu Smlouvy ve výše uvedené formě.

            - Objednatel je oprávněn práva tvořící součást Licence dle Smlouvy poskytnout třetí osobě, a to ve stejném či menším rozsahu, v jakém je Objednatel oprávněn užívat práv z Licence.

            - Práva z Licence poskytnuté Smlouvou, přecházejí při zániku Objednatele na jeho právního nástupce.

            - Odměna za Licenci dle tohoto článku Smlouvy je zahrnuta v ceně za poskytováni plnění dle Smlouvy.

Článek IX.

Finanční kontrola, uchování dokladů a podkladů

- Dodavatel je povinen poskytnout součinnost jako osoba povinná spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů k poskytnutí součinnosti Objednateli i kontrolním orgánům při provádění finanční kontroly dle citovaného zákona.

- Dodavatel se zavazuje zajistit archivaci dokumentů o plnění Smlouvy po dobu stanovenou právními předpisy, zejména uchování účetních záznamů a dalších relevantních podkladů souvisejících s předmětem plnění Smlouvy.

Článek X.

Odpovědnost za vady Díla a výkonu AD

- Dílo (tím je pro účely tohoto článku Smlouvy míněna i každá jeho část jednotlivě) má vady, jestliže provedení Díla neodpovídá předmětu a účelu určenému ve Smlouvě. Toto a následující ustanovení tohoto článku Smlouvy se přiměřeně uplatní i u výkonu AD.

- Dodavatel odpovídá za vady, které má Dílo v době jeho předání Objednateli. Dodavatel odpovídá za vady Díla vzniklé po předání díla Objednateli, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

- Dodavatel poskytuje záruku za kvalitu Díla dle Smlouvy v délce 60 měsíců ode dne protokolárního předání Díla Objednateli.

- Záruční doba počíná běžet protokolárním převzetím Díla Objednatelem, resp. ukončením výkonu AD v případě této části plnění.

- Objednatel je povinen vady Díla písemně reklamovat u Dodavatele, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozvěděl. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba dle odst. 4 tohoto článku Smlouvy.

- Právo na odstranění vady Díla zjištěné po předání Díla Objednatel u Dodavatele uplatní v záruční době písemnou formou. Dodavatel bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě 5 pracovních dní od doručení písemné reklamace, s Objednatelem projedná reklamovanou vadu a způsob jejího odstranění. Neodstraní-li Dodavatel vady Díla jím zaviněné v přiměřené lhůtě, tj. nejpozději do 30 kalendářních dní od jejich reklamace Objednatelem, může Objednatel uplatnit vůči Dodavateli nárok na náhradu případně vzniklé škody.

- Práva a povinnosti z Dodavatelem poskytnuté záruky na předané Dílo nezanikají ani odstoupením kterékoli ze Smluvních stran od Smlouvy.

- O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze Smluvních stran.

- Dodavatel neodpovídá za vady Díla, jestliže tyto vady byly způsobeny předáním nevhodných nebo neúplných podkladů a pokynů v případě, že Dodavatel na ně Objednatele upozornil a Objednatel na jejich použití nebo provedení písemně trval.

Článek XI.

Smluvní pokuty

- V případě porušení smluvních povinností, nestanoví-li Smlouva jinak, je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši:

- 100 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti mlčenlivosti dle čl. VII odst. 1 Smlouvy;

- 100 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinností plynoucích z nařízení GDPR dle čl. VII odst. 2 Smlouvy;

- 2000 Kč za každý i započatý den prodlení s dodáním části Díla ve lhůtách dle čl. V odst. 5 Smlouvy.

- Smluvní pokuty lze uložit i opakovaně za každý jednotlivý případ.

- V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Dodavatel oprávněn požadovat zaplacení zákonného úroku z prodlení, jiné sankce vůči Objednateli jsou nepřípustné.

- Smluvní pokuty i náhradu škody je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Dodavatele.

- Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů po obdržení písemné výzvy oprávněné strany k jejímu zaplacení na adresu povinné Smluvní strany. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu případně vzniklé škody, a to v plné výši.

Článek XII.

Odstoupení od Smlouvy a výpověď

            - Účinnost Smlouvy může zaniknout písemnou dohodou Smluvních stran.

            - Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě prodlení Dodavatele s dodáním jakékoliv části Díla delším než 30 kalendářních dní.

            - Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této Smlouvy druhé Smluvní straně.

            - Objednatel je oprávněn vypovědět Smlouvu v případě, že vůči majetku Dodavatele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku anebo i v případě, že insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, rovněž pak i v případě, kdy Dodavatel vstoupí do likvidace. Dodavatel se zavazuje skutečnosti dle tohoto odstavce Objednateli oznámit neprodleně poté, co nastanou.

            - Dodavatel je oprávněn vypovědět Smlouvu v případě, že Objednatel bude v prodlení s úhradou svých finančních závazků vyplývajících ze Smlouvy po dobu delší než 60 kalendářních dní.

            - Objednatel je oprávněn Smlouvu dále vypovědět, pokud se Dodavatel v zadávacím řízení nebo v souvislosti s ním dopustí jednání, které svým obsahem nebo účelem odporuje zákonu nebo jej obchází anebo se příčí dobrým mravům, zejména má-li za cíl nepřípustné omezení soutěže (např. protiprávní dohoda o společném postupu s jinými dodavateli) nebo získání neoprávněné výhody anebo uvedl nepravdivé informace k prokázání svých kvalifikačních předpokladů.

            - Odstoupením od Smlouvy nebo její výpovědí nejsou dotčena práva Smluvních stran na úhradu splatné smluvní sankce, úroků z prodlení a náhrady škody.

            - Výpovědní doba se stanoví na 3 měsíce. Účinky výpovědi nastávají k poslednímu dni posledního měsíce výpovědní doby. Výpovědní doba počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé Smluvní straně.

Článek XIII.

Další ujednání

  - Kontaktní osoby Objednatele:

|  | Příjmení jméno, titul | Telefon | GSM | e-mail |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ve věcech administrativních i technických |  |  |  |  |

- Kontaktní osoby Dodavatele:

|  | Příjmení jméno, titul | Telefon | GSM | e-mail |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ve věcech administrativních i technických |  |  |  |  |

- Kontaktní osoby uvedené v tomto článku mohou být Dodavatelem a Objednatelem kdykoliv změněny na základě jednostranného písemného oznámení zaslaného druhé Smluvní straně prostřednictvím informačního systému datových schránek (dále jen „ISDS“). V tomto případě se nevyžaduje dodatek ke Smlouvě.

- Dodavatel bere na vědomí, že mu nebude umožněna účast v zadávacím řízení pro výběr realizátora stavby a tuto skutečnost bez výhrady akceptuje.

Článek XIV.

Závěrečná ustanovení

  - Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu druhou ze Smluvních stran. Účinnosti nabývá Smlouva dle Zákona o registru smluv dnem jejího zveřejnění v registru smluv. Realizace plnění je možná až od data účinnosti.

  - V souladu se Zákonem o registru smluv zajistí Objednatel uveřejnění celého textu Smlouvy, vyjma osobních údajů, a metadat Smlouvy v registru smluv, včetně případných oprav uveřejnění s tím, že nezajistí-li Objednatel uveřejnění Smlouvy nebo metadat Smlouvy v registru smluv do 30 kalendářních dnů od podpisu Smlouvy druhou ze Smluvních stran, pak je oprávněn zajistit jejich uveřejnění Dodavatel ve lhůtě tří měsíců od uzavření Smlouvy. Dodavatel rovněž souhlasí s tím, že metadata vztahující se ke Smlouvě mohou být zveřejněna též na webových stránkách Objednatele.

  - Smlouva se uzavírá v písemné formě, přičemž veškeré její změny je možno učinit jen v písemné formě, a to vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma Smluvními stranami. Změny kontaktních osob a fakturačních údajů nevyžadují dodatek ke Smlouvě. V tomto případě je však nutné zaslat druhé Smluvní straně písemné oznámení prostřednictvím ISDS.

  - Smlouva se uzavírá elektronicky.

  - Pokud se kterékoli ustanovení Smlouvy stane, nebo bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, nebude tím dotčena platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení Smlouvy. V takovém případě se Smluvní strany zavazují řádně jednat za účelem nahrazení neplatného či nevymahatelného ustanovení ustanovením platným a vymahatelným v souladu s účelem Smlouvy.

  - Smluvní strany se zavazují pokusit se vyřešit smírčí cestou jakýkoli spor mezi sebou, sporný nárok nebo spornou otázku vzniklou v souvislosti s touto Smlouvou (včetně otázek týkajících se její platnosti, účinnosti a výkladu). Nepovede-li tento postup k vyřešení sporu, bude spor předložen k rozhodnutí soudu v České republice, kterým je místně příslušný soud Objednatele.

  - Práva a povinnosti Smluvních stran výslovně ve Smlouvě neupravené se řídí OZ.

## Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv peněžní částka dle této Smlouvy uvedená a/nebo splatná v českých korunách (dále jen „národní jednotka měny“), bude po přepočtu aktuálním směnným kurzem automaticky považována za částku uvedenou a/nebo splatnou v jednotné evropské měně v okamžiku, kdy národní jednotka měny bude nahrazena jednotnou evropskou měnou v souladu s platným právem Evropské unie nebo právem České republiky.

| V Praze |  | V Praze |
| --- | --- | --- |
| Ředitel odboru majetkoprávního a veřejných zakázek Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy |  | Jednatel společnosti |