#### Příloha č. 1 – detailní specifikace, vč. Ceníku

#### Cena za Diagnostický průzkum a výpočet zatížitelnosti mostních objektů je celkem   2 535 497,61 Kč bez DPH.

Rozklad celkové ceny:

Most P023, Bucharova, JZM - Motol, P5, diagnostický průzkum

xxxxxxxxxxx Kč bez DPH

Most Y008, Radlická, Jinonice, P5, diagnostický průzkum

xxxxxxxxxxxx Kč bez DPH

Most B009, Na Folimance, Na Folimance, P2, mimořádná prohlídka mostu

xxxxxxxxxxx Kč bez DPH

Most P009, Bubenská, U Vltavy, P7, mimořádná prohlídka mostu

xxxxxxxxx Kč bez DPH

Most P026, Seydlerova, Butovice - podchod k metru, P13, mimořádná prohlídka mostu

xxxxxxxxxxx Kč bez DPH

Most P553, Průmyslová, Podkostelní, P14, mimořádná prohlídka mostu

xxxxxxxxxxxxx Kč bez DPH

Maximální termín pro odevzdání MPM s návrhem diagnostického průzkumu mostů: 30. 5. 2024

Maximální termín provedení polních prací mostních objektů: 30. 8. 2024

Maximální termín pro odevzdání finální podoby zpráv a výpočtů zatížitelnosti: 30. 9. 2024

Součástí dodávky je zajištění potřebného dopravního opatření a zpřístupnění konstrukce na dosah ruky. Zajištěním zpřístupnění se rozumí zajištění zdvihací zařízení či lešení pro kontrolu zejména uložení nosné konstrukce a drobné úklidové práce pro provedení diagnostických průzkumů.

Výpočtem zatížitelnosti se rozumí stanovení zatížitelnosti podrobným statickým výpočtem dle ČSN 736222. V odůvodněných případech odsouhlasených objednatelem lze provést zatížitelnost kombinovaným statickým výpočtem.

U mostů dodavatel vypočítá zatížitelnost normální, výhradní a výjimečnou.

U lávek dodavatel vypočítá zatížitelnost normální a výhradní.

Dle výsledků diagnostických průzkumů bude určen stavební stav mostu a použitelnost dle ČSN 736221.

Výsledná zatížitelnost, stavební stav a použitelnost budou zaneseny do BMS formou aktualizace dat.

Min. 7 dnů před zahájením prací v terénu (na mostním objektu) musí dodavatel e-mailem informovat zadavatele o začátku provádění prací v terénu.

Jednotlivé činnosti jsou totožné s cenovou nabídkou na zjištění diagnostických průzkumů mostu, který je v příloze.

Podpisem dílčí smlouvy poskytovatel prohlašuje, že rozsah prací uvedený v příloze je dostačující ke zjištění stavu mostní konstrukce.