DODATEK č. 3

k č. SPA-2023-800-000134/3

ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby: Oprava vrchlíku vyhnívací nádrže ČOV Cheb

uzavřené dne 12.6.2023 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

SMLUVNÍ STRANY:

CHEVAK Cheb, a.s.

Sídlo: Tršnická 4/11, 350 02 Cheb

IČO 49787977, DIČ CZ49787977
Společnost zapsána 1. 1. 1994 u Krajského soudu v Plzni, Obchodní rejstřík, oddíl B, vložka 367

Společnost zastoupená:

předseda představenstva

místopředseda představenstva

Bankovní spojení: KB 14102331/0100

(dále jen „Objednatel“)

a

K&K TECHNOLOGY a.s.,

se sídlem Klatovy, Koldinova 672, PSČ 339 01

IČ 64833186, DIČ CZ64833186

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddíle B, vložce 531

zastoupen: členem představenstva

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 6025452/0800

Zástupce při jednání ve věcech technických: projektový manažer

Zástupce při jednání ve věcech provozních:  ředitel realizace zakázek

technik realizace

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“, každá samostatně pak dále jen „Smluvní strana“)

UZAVŘELY TENTO DODATEK K

SMLOUVĚ O DÍLO:

- Úvodní ustanovení

Smluvní strany se na základě změny termínu předání a ukončení díla z důvodu nevhodných klimatických podmínek pro provádění stavby, dohodly na následující změně Smlouvy o dílo č. SPA -2023-800-000134, ve znění dodatků č. 1 a 2.

- Změny smlouvy

Smlouva o dílo č. smlouvy SPA-2023-800-000134 se dohodou smluvních stran tímto dodatkem mění takto:

- Článek 3. Čas Plnění, odst. 3.1., písm. b) se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

  - ukončení stavby včetně přejímky a vyklizení staveniště: 		30.06.2024

- Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SPA-2023-800-000134 neuvedená v tomto dodatku zůstávají v platnosti a nejsou tímto dodatkem č. 3 dotčena.

  - Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

## Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá Objednatel a jedno Zhotovitel.

V Chebu dne								V Klatovech dne

Za Objednatele:								Za Zhotovitele :

………………………………                                                                    ….………………………….

předseda představenstva                                                                                člen představenstva

………………………………

místopředseda představenstva