**Objednávka opravy akce číslo *MK/2024/3* na základě rámcové dohody o uzavírání smluv o dílo na opravy místních a účelových komunikací ve Svitavách uzavřené dne 30.3.2021**

Smluvní strany:

SPORTES Svitavy s.r.o.

# IČ: 62062620, DIČ: CZ 62062620

## Se sídlem Tovární 677/28, PSČ 56802

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7388

Číslo účtu: 101421824/0300 vedený u ČSOB a.s.

## Za níž jedná Ing. Bronislav Olšán, jednatel

* dále jen objednatel-

AKVAMONT Svitavy s.r.o.

IČ: 15035221, DIČ: CZ15035221

Sídlo / místo podnikání Lačnov, Hlavní 426/4, 56802 Svitavy

Za níž jedná : Jaroslav Jerie, jednatel

* dále jen zhotovitel-

Předmět díla:

1. *Oprava výtluků betonem Dvořákova, Lotyšská, Hraniční, Okružní*
2. *Oprava obrub a dlažby ulice Na Vějíři*
3. *Zaměření UV Lánská*
4. *Oprava UV Wolkerova alej u Fabriky*
5. *Kompostárna úprava vjezdu*

Termín zahájení díla: 7.3.2024

Objednatel předal zhotoviteli prostor staveniště bez vad a právních závazků

Termín provedení díla: *do 30.3.2024( v případě příznivého počasí)*

Místo plnění:

Na Vějíři, Průmyslová, Dvořákova, Lotyšská, Hraniční, Wolkerova alej

Cena díla 89420,66 Kč bez DPH

Příloha: bez příloh

Datum: 6.3.2024

Podpis objednatele:

Podpis zhotovitele:

Další informace: ---

**Potvrzení objednávky opravy akce číslo *MK/2024/3* na základě rámcové dohody o uzavírání smluv o dílo na opravy místních a účelových komunikací ve Svitavách uzavřené dne 30.3.2021**

Zhotovitel:

AKVAMONT Svitavy s.r.o.

IČ: 15035221, DIČ: CZ15035221

Sídlo / místo podnikání Lačnov, Hlavní 426/4, 56802 Svitavy

Za níž jedná : Jaroslav Jerie, jednatel

**Potvrzuje** přijetí objednávky opravy akce číslo MK/2024/ 3

Podpis:

Datum doručení objednateli: 6.3.2024