Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 110/2024/OSČOŽÚ

- Město Aš

se sídlem:	 	Aš, Kamenná 52

IČ: 			00253901

DIČ: 			CZ00253901

bankovní spojení:	ČSOB a.s. Aš

číslo účtu:	13371337/0300

zastoupen:  		Vítězslavem Kokořem

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné

a

- ODEHNAL – STAVO s. r. o.

sídlo: 			Podhradí 42, 352 01 Aš

IČ:                    		252 46 208

DIČ: 		  	CZ 252 46 208

bankovní spojení:          Česká spořitelna a. s.

číslo účtu:                      3595989359/0800

zastoupen:                     Otakarem Odehnalem

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C vložka 12575

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „Smluvní strany“, případně „Smluvní strana“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)

- ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany uzavřely dne 30. 1. 2024 Smlouvu o dílo č. 110/2024/OSČOŽŮ na zakázku malého rozsahu s názvem „Oprava kanceláře MěÚ Aš, U Radnice 1/2“ realizovanou mimo zadávací řízení písemnou výzvou Objednatele.

V souladu s článkem XV. Smlouvy o dílo uzavírají Smluvní strany tento dodatek, který byl schválen usnesením RM č. 150/24 ze dne 4.3.2024.

- PŘEDMĚT DODATKU

- Cena díla se navyšuje o částku 57.394,90 Kč bez DPH. Položkový rozpočet je přílohou dodatku. Článek 15.1 Smlovy o dílo nově zní:

Zhotovitel se zavazuje k provedení a dokončení Stavby a odstranění veškerých vad za následující Celkovou nabídkovou cenu stavby.

DPH je v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92 a)

Cena bez DPH 	222.293,55	Kč

DPH 		  46.681,65	Kč

------------------------------------------------------------------------------------------------

Cena včetně DPH 268.975,20	Kč (slovy: Dvě stě šedesát osm tisíc devět set sedmdesát pět          korun českých a dvacet haléřů)

- Z důvodu nutných víceprací se termín dokončení díla posouvá o 14 dní. Článek 9.2. Smlouvy o dílo nově zní: Doba pro dokončení stavebních prací činí 2,5 měsíce, kdy je konečný termín stanoven na 14.4.2024.

III.

- Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

- Tento dodatek se uzavírá na základě vzájemné dohody mezi objednatelem a poskytovatelem na důkaz čehož níže připojují své podpisy.

- Smluvní strana, která je na základě této smlouvy ve vztahu s Městem Aš, bere vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva, případně její dodatky a související smluvní dokumenty, budou uveřejněny v registru smluv v případě, že nespadají pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv, přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Město Aš. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy, případně další údaje, které stanoví příslušná právní úprava.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

V Aši dne:

Město Aš					                   ODEHNAL-STAVO, s. r. o.

Vítězslav Kokoř - starosta					         Otakar Odehnal - jednatel

za věcnou správnost: Mikula