DODATEK č. 1

K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ č. 718/2023

Název díla:

„VD Zaječice, sdružený objekt - celková rekonstrukce SV, sanace bezpečnostního přelivu a odpadní chodby SV” – autorský dozor

SMLUVNÍ STRANY:

Příkazce	Povodí Ohře, státní podnik

sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

statutární orgán:

zastoupen ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

technický dozor investora:

IČO:	70889988

DIČ:	CZ70889988

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka

13052

(dále jen „příkazce“)

a

Příkazník		       HG partner s.r.o.

sídlo:	Smetanova 200, 250 82 Úvaly

oprávněn k podpisu smlouvy:

oprávněn jednat o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech technických:

IČO:	27221253

DIČ:	CZ27221253

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, v oddíl C, vložka č. 105510

(dále jen „příkazník“)

I. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna maximální ceny díla uvedené v čl. III. odst. 1. příkazní smlouvy na autorský dozor č. 718/2023 z důvodu náročnější realizace a projednávání změn předmětu plnění, které vyvolaly potřebu zvýšených činností autorského dozoru na stavbě. Z původně plánovaných 6 kontrolních dnů a 15 hod dalších činností na plánovaných 12 kontrolních dnů a 35 hod dalších činností. Původní maximální limit ceny ve výši 58 800,- Kč bez DPH je nyní vyčerpán.

Původní znění:

Maximální odměna činí:  58 800,-  Kč bez DPH.

Nové znění:

Maximální odměna činí: 122 100,- Kč bez DPH.

II. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 718/2023 ze dne 16.06.2023. Ostatní   ustanovení   smlouvy   o   dílo č. 718/2023 ze dne 16.06.2023 se nemění.

Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.

Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění dodatku a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tento dodatek zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tento dodatek zveřejnění podléhá či nikoliv.

V Chomutově dne					V Úvalech dne

……………………………………			…………………………………….

investiční ředitel					jednatel

Povodí Ohře, státní podnik	 			HG partner s.r.o.