Smlouva o Dílo

č.003/2024

objednatel

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace

Mírová 1442/2, 735 06 Karviná-Nové Město

zastoupená Mgr.Milošem Kučerou, ředitel školy

1Č:62331795

e-mail: milos.kucera@gym-karvina.cz

a

zhotovitel

Elmat Industry s.r.o.

Mickiewiczova 423/157, 733 01 Karviná-Hranice

zastoupená Zdeňkem Szkorupou -  jednatel

IČ:06237185 e-mail: z.s.elmat@seznam.cz

uzavírají tuto smlouvu o Dílo:

- Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je:

Oprava osvětlení a zásuvkových okruhů v archívu a učebnách Kreativní prostor, Francouzština a Podcastové studio, v budově  Gymnázia Karviná, v rozsahu dle CN č.032/2024 z 29.2.2024.

- Cena Díla a způsob placení

Celková cena díla činí 232 349,10 Kč vč. 21% DPH.

Objednatel do sedmi dnů od podepsání smlouvy zaplatí zálohu (50% ceny materiálu), a to ve výši 37 555,- Kč, na základě vystavené zálohové faktury na účet zhotovitele  č. 115-4732790237/0100. Zbývající část ceny díla zaplatí do 15 dnů po předání hotového Díla. Daňový doklad - fakturu vystaví zhotovitel po řádném předání zhotoveného díla objednateli. Pokud dojde k prodlení v platbě záloh nebo zbývající části ceny Díla, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli 0,01% Kč                   z nezaplacené částky, za každý den prodlení.

- Termín provedení a předání Díla

Zhotovení Díla bude započato do 14 kalendářních dnů od podpisu SOD  a dokončeno do 30.4.2024. K předání a převzetí Díla dojde do dvou dnů od oznámení o dokončení Díla. Převzetí Díla bude potvrzeno písemně v Předávacím protokolu. V případě nedodržení termínu zhotovení a předání Díla zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý den prodlení.

Pokud budou v době předání na Díle viditelné vady, k předání a převzetí díla dojde až po jejich odstranění. Náklady na odstranění vad nese zhotovitel. Jelikož zhotovení Díla je podmíněno včasným dodáním komponentů v kompletním a bezchybném stavu pro provedení Díla, nenese zhotovitel odpovědnost za prodlení dokončení a předání Díla z důvodů prodlení s dodáním komponentů             ze strany dodavatele komponentů. V případě takového prodlení bude proveden zápis o tomto prodlení ve Stavebním deníku a doloženo písemné odůvodnění dodavatele komponentů o důvodu a délce prodlení s dodáním komponentů. Dále si zhotovitel vyhrazuje odpovědnost za následky či škody zapříčiněné z důvodu Vyšší moci.

- Záruka, odstranění vad

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na výrobky a materiál dodavatelů použitý pro zhotovení Díla,  a to na komponenty 24 měsíců, na ostatní použitý materiál 36 měsíců a na provedení a práce               při zhotovení Díla 10 let. Pakliže objednatel v průběhu záruční doby objeví na díle závažné vady narušující funkci, vzhled nebo technický stav Díla a oznámí o těchto vadách písemně (včetně jejich fotografické dokumentace) zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vady do 30 dnů od doručení oznámení na vlastní náklady tyto vady odstranit. Objednatel se zavazuje v případě uplatnění reklamace v záruční  době z důvodu zjištěných vad, umožnit dodavateli jejich odstranění. K tomuto odstranění zajistit zpřístupnění a potřebnou součinnost.

- Možnost odstoupení od smlouvy

Účastníci smlouvy si ponechávají otevřenou možnost odstoupení od smlouvy.

V případě, že od smlouvy odstoupí objednatel, propadá část zaplacené zálohy ve prospěch zhotovitele, a to do výše již zhotovené části díla. Zhotovitel je následně oprávněn odvézt si z místa zhotovení Díla veškeré nepoškozené a neprostavěné součásti díla, nebo požadovat po objednateli finanční kompenzaci do výše vzniklých nákladů přesahujících zaplacenou zálohu za již provedenou část Díla.

V případě, že od smlouvy odstoupí dodavatel, je povinen vrátit objednateli část zálohy za neprovedení Díla, a to do výše částky neprostavěného materiálu, určeného ke zhotovení Díla do 15 dnů od odstoupení od smlouvy, dále na vlastní náklady odvézt z pozemku objednatele veškeré součásti rozestavěného díla.

VI. Prohlášení stran

Obě strany prohlašují, že si smlouvu o Dílo sepsanou na základě svobodné vůle přečetly a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy. Tato Smlouva o Dílo byla sepsána a vytištěna ve dvou provedeních, s tím že obě provedení jsou považována jako Originál, po jednom provedení pro objednatele a zhotovitele.Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č.340/2015Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede uveřejnění v souladu se zákonem „Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace".

V Karviné, 7.3.2024

------------------------------------------				------------------------------------------

Mgr. Miloš Kučera (za objednatele)				Zdeněk Szkorupa (za zhotovitele)