DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO č.2

ze dne 4. 9. 2023

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

I.

Smluvní strany

1. OBJEDNATEL:

Obchodní firma: Město Hořice

IČ: 00271560

DIČ: CZ699005965

Sídlo: náměstí Jiřího z Poděbrad 342, Hořice

Zastoupený: starostou Ing. arch Martinem Pourem

2. ZHOTOVITEL:

Obchodní firma: Digitronic CZ s.r.o.

Sídlo / místo podnikání: Za Pasáží 1429, 530 02 Pardubice

Zastoupený / jednající: Tomáš Hejčl, jednatel společnosti

IČ: 48168017

DIČ: CZ48168017

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu: 111679298/0300

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 4. 9. 2023.

II.

Předmět dodatku č. 2

- Smluvní strany uzavřely dne 4.9.2023 smlouvu o dílo na projektové práce s předmětem díla „PD vestavba ZŠ Na Daliborce“ v rozsahu a za podmínek specifikovaných výzvou, nabídkou zhotovitele a smlouvou o dílo (dále jen „smlouva“). Dílo představovalo dle smlouvy vypracování projektové dokumentace v rozsahu projektu pro provádění stavby dle věty první a pro výběr jejího zhotovitele v rozsahu planých vyhlášek v době realizace, a dále činnost autorského dozoru v průběhu realizace stavby v rozsahu 280 hod. Termín dokončení a předání díla byl stanoven na 15. 12. 2023.

- Dodatek č. 1, spočívající v Prodloužení termínu dodání kompletní projektové dokumentace z důvodu komplikovanějšího doprojektování AV techniky do 9.1.2024, byl uzavřen dne 8.12.2023 (dále jen „dodatek č. 1“).

- Smluvní strany konstatují, že smlouvou byl nesprávně stanoven termín pro dokončení a předání díla, protože část díla spočívající v zajištění autorského dozoru v průběhu realizace stavby nemohla být reálně dokončena ve stanoveném termínu (tj. před započetím její realizace). Na tomto faktu nemění ani prodloužení termínu pro dodání kompletní projektové dokumentace dodatkem č. 1.

- Dodatek č. 2 spočívá v jednoznačném stanovení termínu pro část díla: činnost autorského dozoru v průběhu realizace stavby a v rozdělení ceny díla na cenu za vypracování projektové dokumentace v rozsahu projektu pro provádění stavby (PD DPS) a cenu za činnost autorského dozoru v průběhu realizace stavby (AD).

III.

Změna termínu realizace

- Smluvní strany se dohodly, že původní termín dokončení a předání díla zhotovitelem (9. 1. 2024) sjednaný ve smlouvě, ve znění dodatku č. 1, je platný pouze pro tuto část díla: vypracování projektové dokumentace v rozsahu projektu pro provádění stavby (PD DPS).

- Nový termín pro část díla: vykonávání činnosti autorského dozoru (AD) je účastníky stanoven nejpozději do 30. 4. 2025.

IV.

Změna ustanovení o ceně za zhotovení díla

Smluvní strany souhlasí, že článek 4, odst. 2 smlouvy nově zní:

„Cena za provedení díla dle čl. 2 se sjednává jako cena maximální bez DPH, která zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením prací, dodávek, služeb a výkonů včetně případného potřebného doměření stavby, potřebných průzkumů a činí dle této smlouvy: 1 145 000,- Kč.

Z této celkové ceny činí dílčí cena za provedení části díla:

- vypracování projektové dokumentace v rozsahu projektu pro provádění stavby (PD DPS) 1 061 000,- Kč;

- výkon činnosti autorského dozoru (AD) byl stanoven na 280 hodin, za tím účelem je sjednána odměna ve výši 84 000,- Kč (280 hod * 300,- Kč/1hod). Pokud však bude stanovený rozsah 280 hodin překročen, je sjednána odměna ve výši 300,- Kč/1 hod.

Činnost AD, v ceně 300,- Kč/1 hod, bude účtována dle skutečně potřebných, realizovaných a odsouhlasených prací objednatelem.

V.

Oprava administrativní chyby v identifikaci smluvní strany objednatele

- Smluvní strany prohlašují, že ve smlouvě a v dodatku č. 1 bylo administrativní chybou uvedeno neplatné DIČ v identifikačních údajích objednatele.

- Údaj „DIČ“ smluvní strany objednatele je opraven a zní takto: CZ699005965.

VI.

Vypořádání závazků

- Smluvní strany berou na vědomí, že v důsledku absence stanovení rozdílného termínu pro dílčí dílo „výkon činnosti autorského dozoru“ ve smlouvě, potažmo dodatku č. 1, by v případě plnění došlo po uplynutí původně sjednaného termínu pro dokončení a předání díla (15. 12. 2023) k plnění na základě neplatné smlouvy.

- Smluvní strany prohlašují, že v případě veškerých plnění dle odst. 1 souvisejících s výkonem činnosti autorského dozoru na základě smlouvy považují tato za plnění dle smlouvy a že v souvislosti s případným vzájemně poskytnutým plněním nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně nároky z titulu bezdůvodného obohacení.

VII. Závěrečná ustanovení

Ostatní články a ujednání smlouvy zůstávají nedotčeny a v platnosti.

Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 2 a objednatel 2 potvrzené výtisky.

Tento dodatek je platný po podpisu dodatku smlouvy oběma smluvními stranami a účinný zveřejněním v registru smluv.

Tento dodatek č. 2 byl schválen usnesením Rady Města Hořice č. RM8/4/2024 ze dne 21.2.2024.

V Hořicích dne: 27.2.2024                                                           V Hradci Králové dne: 23.2.2024

……………………………...                                                                           ……………………………..

Objednatel                                                                                              Zhotovitel