DODATEK č.1.  S M L O U V Y  O DÍLO

uzavřená podle § 2079 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

mezi těmito smluvními stranami

- SOŠ a SOU, Hradec Králové, Vocelova 1338

se sídlem Vocelova 1338, 500 02 Hradec Králové 2

IČ: 00175790

bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 23134511/0100
           zastoupená: Ing. Lukáš Nepokoj – ředitel

(dále jen „majitel")

a

2. Monreko s.r.o.

se sídlem/místem podnikání- Pražská 166 , 503 15 Nechanice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci Králové .pod sp. zn. C40299

IČ: 06459684

bankovní spojení: Komerční banka Hradec Králové

číslo účtu: 115-5277550227/0100

zastoupená: Bedřích Cvrček - jednatel

(dále jen „dodavatel")

Předmětem dodatku č.1 je úprava smlouvy v bodě III. Termín a místo prací pro akci:

„Výměna osvětlovacích těles za LED na SOŠ a SOU, Vocelova 1338“

III.

Termín a místo prací

Se mění takto:

- Prodávající se zavazuje dodat dílo dle čl. I. této smlouvy nejpozději 25.3.2024.

- Termín se posouvá z provozních důvodů školy (výuka a plně vytížené prostory školy)

- Ostatní body smlouvy zůstávají v platnosti.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění.

- Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

za prodávajícího					za kupujícího

Hradci mV ……………, dne …………….

V Nechanicích, dne 23.2.2024                                 V Hradci Králové, dne 23.2.2024

Bedřich Cvrček MONREKO s.r.o.		           Ing. Nepokoj Lukáš

ředitel