SMLOUVA O DÍLO č.1/2017
Uvedeného dne, měsíce a roku ujednali:

Základní škola Aš, Kamenná 152, okres Cheb
Kamenná 152, 352 01 Aš
IČ:

70976473

Telefon:
354 544550






Zastoupená:
Mgr. Evou Horáčkovou
jako objednatel na straně jedné






a

JUNUS Bau s.r.o., se sídlem Rybniční 2875, 352 01 Aš

zapsaná Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 29082
IČ: 021 48 340




DIČ:
CZ02148340
Telefon :





Mobil:
739 544 352

Zastoupená: Marek Nushart
jako zhotovitel na straně druhé, tuto

smlouvu o dílo:
I.

Předmět smlouvy
1. Zhotovitel se na základě objednávky objednatele zavazuje k:

	*  Opravám,vyštukování,vymalování stěn a stropů, natažení marmolitu. (odstranění předchozích nátěrů a odstranění nesoudržných podkladních vrstev zdiva ,vyspravení vzniklých otvorů jádrovou omítkou nebo lepidlem,stěny a stropy budou napenetrovány, přetaženy lepidlem a vyštukovány, sokly jedné strany do výšky cca 130 cm budou vyztuženy síťovinou, napenetrovány a opatřeny marmolitem)
viz Návrh rozpočtu  č.723                                               

	
	

	
	
	
	



      Všechny uvedené práce budou realizovány dle přání zákazníka a provedeny ve třídách Základní školy Aš, Kamenná 152, okres Cheb. Jakékoliv změny prací v průběhu úprav jsou možné, jen po vzájemné dohodě obou zúčastněných stran.
2. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu smluvenou v III. této smlouvy.

II.

Doba plnění


Zhotovitel je povinen provést předmět díla v termínu od 23.6.2017 do  20.8.2017. 
III.

Cena díla
1. Účastníci se dohodli, že objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli odměnu včetně DPH v celkové výši 222 435,-Kč, a to podle předloženého rozpočtu prací, který  tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě a je její nedílnou součástí.

2. Objednatel je při podpisu této smlouvy povinen zaplatit zhotoviteli 1. zálohu na materiál ve výši   100 000,-Kč. 2. záloha ve výši 90 000,-Kč bude zaplacena po veškerých opravných  prací. Tyto zálohy budou zhotovitelem zúčtovány při vystavení závěrečné faktury.

3. V okamžiku úhrady zálohové faktury se materiál stává majetkem objednatele.

4. Zhotovitel je povinen objednateli vystavit závěrečnou fakturu ke dni skončení díla.

5. Splatnost faktury se sjednává na 30. den po předání a převzetí díla.

IV.

Ostatní ujednání

1. Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli zdarma zabezpečí po celou dobu provádění díla pro jeho pracovníky dodávku elektrického proudu, vody a uzamykatelnou místnost pro uskladnění nářadí.

2. Veškeré vícepráce znamenají změnu této smlouvy a musí být proto oběma účastníky dohodnuty písemným dodatkem k této smlouvě.

3. Zhotovitel je povinen provést dílo ve sjednané kvalitě a době. O ukončení díla bude proveden zápis o předání a převzetí díla, podepsaný oběma smluvními stranami.

4. Objednatel souhlasí s převzetím dokončeného díla i před uplynutím dohodnutého termínu. 

5. Zhotovitel se zavazuje při nedodržení sjednaného termínu plnění zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý započatý den prodlení.

6. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením dohodnuté zálohy a konečné faktury zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 400,- Kč za každý započatý den prodlení.    

7. Nesplnění ujednání o závazcích objednatele zakládá zhotoviteli právo na okamžité odstoupení od této smlouvy. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost zaplacení smluvní pokuty.

8. Sjednaný termín plnění se prodlužuje o dny, ve kterých nebude možno z důvodu zásahu vyšší moci nebo z důvodu prodloužení prací jinou firmou pokračovat v provádění díla. Tomuto režimu podléhá též nemožnost řádného postupu prací zhotovitele pro překážky ležící na straně objednatele.

9. Zhotovitel ručí za kvalitu jím provedeného díla dle této smlouvy po dobu 24 měsíců od data předání díla.

10. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady jím uznané ve lhůtě 3 měsíců ode dne doručení reklamace objednatele.

V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý z účastníků obdrží po jednom podepsaném vyhotovení.

2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky, odsouhlasenými oběma účastníky.

3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu.

4. Účastníci smlouvy si vzájemné prohlašují, že jsou způsobilí k právním úkonům a že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek pro některého z nich. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Aši dne: 15.5.2017

Za objednatele:




Za zhotovitele:


………………..




………………….


 Mgr.Eva Horáčková



     Marek Nushart - jednatel  

PAGE  
2

