ZÁVAZNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

Čl. I.

Smluvní strany

1.

| Zhotovitel: | Zámečnictví Edmund Fidler |
| --- | --- |
| Sídlo: | Borová 334, Prachatice, 383 01 |
| Zastoupený: | Edmundem Fidlerem, jednatelem společnosti |
| IČ: DIČ: | 63916312 CZ 7303141659 |

a

2.

| Objednatel: | Město Prachatice |
| --- | --- |
| Sídlo: | Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice |
| Zastoupený: | Ing. Jiřím Vejvodou, jednatelem MSDB s.r.o., Za Baštou 394, 383 01 Prachatice |
| IČ: DIČ: | 00250627 CZ00250627 |
| Bank. spojení: |  |
| Číslo účtu: |  |

Zástupci obou stran uvedení v čl. 1. a 2. prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

3. Oprávnění zástupci k jednání:

Ve věcech smluvních:

# Objednatel:		Josef Matoušek – technik MSDB s.r.o.

Zhotovitel:		Edmund Fidler - jednatel

Ve věcech technických:

Objednatel:		Josef Matoušek – technik MSDB s.r.o.

TDI:

Zhotovitel:

Po dobu plnění zakázky budou objednatele na stavbě zastupovat TDI, kteří jsou oprávněni ke všem úkonům týkajících se plněné dodávky ve věcech technických. Zástupci objednatele kontrolují kvalitu prováděných prací, jsou povinni a oprávněni ověřit, zda zhotovitelem vyúčtované práce odpovídají skutečně provedeným dohodnutým dodávkám a výkonům. Jsou dále oprávněni provádět rozhodnutí, týkající se:

projekčních změn díla, provedení dodatečných zkoušek nebo ověření, odstranění nebo náhrady prací, které nejsou v souladu s podmínkami smlouvy.

Zástupcem zhotovitele na stavbě je stavbyvedoucí, který je pověřen řízením prací, koordinací subdodavatelů a řešením všech problémů, souvisejících s realizací díla.

4. Všeobecné smluvní podmínky

Nedílnou součástí smlouvy o dílo je PD a předaný výkaz výměr .

Čl. II

Předmět smlouvy

- Touto smlouvou  se zhotovitel zavazuje k  provedení dále uvedeného díla, a to v rozsahu a místě:
Výměna dveří a oken – Kasárenská čp. 1199, Prachatice (dále jen dílo). Místo plnění – Prachatice.

- Rozsah díla je zadán dle PD a předaného výkazu výměr.

- Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít, zaplatit za něj sjednaným způsobem dohodnutou cenu.

- Součástí díla je též provedení či obstarání veškerých prací a zhotovení děl, která jsou zapotřebí k provedení díla dle předchozích odstavců, pokud se k jejich provedení, obstarání či zhotovení nezavazuje objednatel. Součástí díla je zejména dodávka nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, bednění, ochranných zábradlí a bariér apod.

- Součástí díla je rovněž likvidace veškerých odpadů vzniklých stavební nebo montážní činností zhotovitele a dodání dokladu o uložení a skladování odpadu.

- Zadavatel může předmět díla v průběhu plnění rozšířit nebo omezit, aniž by tím byl dotčen smluvní vztah mezi ním a zhotovitelem, pokud změna rozsahu předmětu díla nebude spojená se zásadní změnou stavebně technické koncepce předmětu díla.

- Teprve po uzavření dodatku má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

- Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že k provedení této demolice a prací s ní souvisejících má potřebné oprávnění k podnikání a že vedení stavby zajistí osobami odborně způsobilými.

Čl. III

Cena za dílo

- V souladu se zněním § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách se cena za dílo sjednává dohodou smluvních stran ve výši  684 929 ,- Kč bez DPH (sazba DPH).

Toto je cena maximálně přípustná a nepřekročitelná.

- Sjednaná cena je cenou bez DPH s místem plnění v Prachaticích.

- Cena pokrývá všechny náklady spojené s provedením díla nebo vykonáním činností podle čl. II. Není-li příslušný náklad v kalkulaci nabídkové ceny jednoznačně přiřazen konkrétnímu dílčímu plnění nebo není v této kalkulaci uveden, má se za to, že je zahrnut do jednotlivých dílčích plnění úměrně jejich podílu na celkové ceně, dle PD a výkazu výměr.

- Právo na úhradu sjednané ceny za dílo vzniká dnem podpisu zápisu o předání a převzetí stavby.

Čl. IV

Platební podmínky

- Nebudou poskytovány zálohy.

- Fakturace bude probíhat v režimu přenesené daňové povinnosti (pouze v případě, že dodavatel je plátcem DPH).

- Objednatel předloží 1x za kalendářní měsíc objednateli soupis provedených prací a výkonů oceněných dle čl. II.

- Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a výkonů, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

- Zhotovitel vystaví objednateli veškeré daňové doklady za provedení předmětu díla až do výše 90 % sjednané ceny díla dle odstavce 1) článku III. Zbývající část, ze sjednané ceny díla dle odstavce 1) článku III, vyfakturuje zhotovitel objednateli do 14 dnů po předání a převzetí předmětu díla. V případě vyskytnutí vad a nedodělků vyfakturuje objednatel tuto zbývající částku do 14 dnů po odstranění všech vad a nedodělků.

- Faktura (daňový doklad) musí obsahovat zejména:

- označení a číslo faktury,

- obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ objednatele a zhotovitele,

- bankovní spojení,

- předmět smlouvy,

- den odeslání faktury s lhůtou její splatnosti,

- cenu díla,

- fakturovanou částku bez DPH a sazbu daně z přidané hodnoty.

- Přílohou daňového dokladu je soupis provedených prací odsouhlasený TDI.

- Zhotovitel provede dílo na své nebezpečí, v požadovaném termínu a kvalitě, za dohodnutou nejvýše přípustnou cenu.

Čl. V

Věci určené k provedení díla

- Objednatel se zavazuje opatřit dále uvedené věci k provedení díla a předat je zhotoviteli v dále uvedené době:

| Věc k provedení díla: | Doba pro předání: |
| --- | --- |
| staveniště | 08/2017 |

Čl. VI.

Doba provedení díla

- Dílo bude splněno jeho protokolárním předáním, popřípadě předáním jeho poslední části.

- O předání předmětu díla, či jeho částí, smluvní strany sepíší zápis, který podepíší oprávnění zástupci smluvních stran. Součástí tohoto zápisu bude soupis případných vad a nedodělků a dohoda o způsobu a lhůtě jejich odstranění. Rovněž odstanění vad bude písemně potvrzeno.

- Vícepráce do 5 % ceny zakázky nemají vliv na termín dokončení díla. Při rozsahu víceprací větším než 5 % zakázky se na žádost zhotovitele smluvní doba prodlouží o odpovídající dobu.

Čl. VII.

Způsob provádění díla

- Zhotovitel při provádění díla je při určení způsobu provedení díla vázán pokyny objednatele.

- Při provádění díla budou svolávány pravidelné kontrolní dny za účasti oprávněného zástupce zhotovitele a objednatele. Zhotovitel je povinen respektovat jejich závěry.

- Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla ve smyslu § 2593 a 2594 Občanského zákoníku v platném znění a postupovat v souladu s tímto ustanovením.

- Objednatel je oprávněn kontrolovat předmět díla na určitém stupni jeho provádění, a to podle dohodnutého časového rozvrhu, v každém případě však vždy, když bude dílo v dalším pracovním postupu zakryto, nebo se stane nepřístupným. V takovém případě je zhotovitel povinen objednatele písemně pozvat k provedení kontroly před zakrytím díla. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na kterou byl řádně pozván, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Jestiže však účast na kontrole byla objednateli znemožněna překážkou, kterou nemohl odvrátit, může objednatel bez zbytečného odkladu požadovat provedení dodatečné kontroly, je však povinen zhotoviteli nahradit náklady způsobené opožděním kontroly.

- Zhotovitel je oprávněn pozastavit provádění díla v případě, že budou práce nezahrnuté do původního zadání výzvy k podání nabídky nezbytné pro další bezvadné provádění díla a může být pozastaveno až do obdržení písemného schválení jejich provádění a dohodě o ceně, či odstoupení objednatele od smlouvy. Bude-li provádění díla pozastaveno, platí, že o tuto dobu se prodlužuje doba pro zhotovení díla. Zhotovitel je rovněž oprávněn určit přiměřenou lhůtu pro odstranění důvodů pozastavení provádění díla a po marném uplynutí lhůty od smlouvy odstoupit, upozornil-li na takový následek.

- Použije-li zhotovitel k provedení některých částí díla subdodavatele, je povinen je seznámit se všemi podmínkami provádění díla plynoucími ze zadávacích podkladů a smlouvy o dílo. Přenesení jakýchkoli závazků plynoucích ze smlouvy o dílo na subdodavatele je vůči objednateli právně neúčinné.

- Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou při provádění díla vlastníkům dotčených nemovitostí nebo jiným osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být prováděním díla dotčeny. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštění odpovědnosti za škodu je možné pouze průkazem, že ke škodě nedošlo.

- Technický dozor je oprávněn po zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností materiálů a výrobků, které zhotovitel hodlá použít pro stavbu. Technický dozor je oprávněn vyzvat zhotovitele k použití výrobků nebo materiálů jiné obchodní značky, jiného výrobce nebo jiného typu, je-li to ku prospěchu kvalitativních nebo užitných vlastností stavby nebo její ceny.

Čl. VIII.

Převzetí díla

# Splnění povinnosti provést dílo

# Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo úplným zhotovením všech částí předmětu díla a provedením všech prací, které se k předmětu díla váží a které tvoří předmět smlouvy, v kvalitě odpovídající dohodnutým podmínkám, bez vad a nedodělků; povinnost provést dílo není splněna, není-li tato skutečnost výslovně konstatována v závěrečném protokolu o předání předmětu díla.

# V případě, že dílo nebude objednatelem převzato, je stavba považována za nedokončenou a bude uplatňována sankce dle čl. XII.

Čl. IX.

Vady díla

- Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá kvalitativním podmínkám stanoveným v zadávací dokumentaci, platných ČSN a příslušných stavebně-technických předpisů a není způsobilé ke smluvnímu účelu či nemá smluvní vlastnosti.

Čl. X.

Záruka a odpovědnost za škody

- Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele.

- Smluvní strany sjednaly záruční dobu 60 měsíců. Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil zhotoviteli a zhotovitel je po jejich uznání odstraní bezplatně na vlastní náklady.Tato záruční doba se vztahuje pouze na práce související se zhotovením stavby.

- Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí předmětu díla. Odmítne-li objednatel převzít řádně provedené dílo, začíná záruční doba běžet dnem, kdy měl tuto povinnost.

- Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel může uvést své požadavky, jakým způsobem vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.

- Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

Čl. XI.

Smluvní pokuta

- Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli při nedodržení termínu dokončení smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč vč. DPH za každý, i započatý kalendářní den prodlení.

- Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč vč. DPH za každé porušení článku VII. smlouvy o dílo.

Čl. XII.

Úrok z prodlení

- Pokud bude objednatel v prodlení s placením ceny podle sjednaných platebních podmínek, je povinen zaplatit zhotoviteli, v souladu se zněním § 1968 - 1974 občanského zákoníku v platném znění, úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

Čl. XIII.

Podstatné porušení smlouvy

- Smluvní strany se dohodly, že podstatnými podmínkami této smlouvy, jejichž neplnění opravňuje druhou stranu k odstoupení od smlouvy je:

- provedení díla v rozsahu dle PD a předaného výkazu výměr;

- placení faktur objednatelem v dohodnutých lhůtách.

- Odstoupení od smlouvy se řídí dle Občanského zákoníku.

Čl. XIV.

Další ujednání

# Vlastníkem všech částí předmětu díla, které nemají povahu nemovitosti nebo nejsou s nemovitostí pevně spojeny, je zhotovitel až do okamžiku jejich předání objednateli.

##### Odstoupení od smlouvy

# Nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak, může objednatel před předáním staveniště zhotoviteli od smlouvy odstoupit, aniž by tím druhé smluvní straně vznikly jakékoli nároky.

#### Závěrečné ustanovení

# Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu zástupci obou smluvních stran a nevyžaduje žádné další schválení

# Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna strana toto ihned bezodkladně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

# Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jeden a objednatel tři výtisky smlouvy.

# Další vzájemné vztahy, neupravené ve smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění.

# Zástupci obou stran uvedení v čl. I, odst. 1 a 2 prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Čl. XV.

Ostatní ujednání

- Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvádějí se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

- Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

V Prachaticích, dne 27.6.2017                 			           V Prachaticích, dne

za zhotovitele:							za objednatele:

# Edmund Fidler                                                                                     Ing. Jiří Vejvoda

# jednatel společnosti                                                                             jednatel společnosti MSDB s.r.o.