PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

# Město Rakovník

# se sídlem Husovo náměstí 27, 269 18 Rakovník

# zastoupené PaedDr. Luďkem Štíbrem, starostou

# bankovní spojení: ČSOB Rakovník

# číslo účtu: 50045004/0300

# IČO 00244309, DIČ CZ00244309

jako příkazce na straně jedné (dále jen „Příkazce“)

a

Jaroslav Kodeš

# se sídlem Bezděkov 1017, 269 01 Rakovník

# bankovní spojení xxx

# číslo účtu xxx

# IČO 71694838, DIČ CZxxx

jako příkazník na straně druhé (dále jen „Příkazník“)

# uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku dle ust. § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto

PŘÍKAZNÍ SMLOUVU

- Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je zajištění souboru výkonů inženýrské činnosti – technického dozoru stavebníka ve smyslu ust. § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) pro úplné a kvalitní provedení stavby „Vestavba učeben do podkroví 1. ZŠ Rakovník – stavební část “

(dále jen „Stavba“) příkazníkem ve prospěch města Rakovník jako příkazce v rozsahu dle čl. II. této smlouvy při její realizaci.

II.

Rozsah a obsah předmětu smlouvy

- Výkonem technického dozoru se rozumí provedení veškeré dozorčí a kontrolní činnosti technického dozoru stavebníka vztahující se k celé Stavbě, k její jakosti a k jejímu souladu s:

  - ověřenou projektovou dokumentací v rozsahu pro provedení stavby č. zak. 723-21-3-4 z 12/2021 zpracovanou společností SUDOP Project Plzeň a.s., IČO 45359148, Plachého 1007/35, 301 00 Plzeň,

  - oceněným výkazem výměr a autorem odsouhlasenou dokumentací pro provádění stavby od dodavatelské firmy,

  - stavebním povolením, závaznými stanovisky a vyjádřeními orgánů státní správy a samosprávy a souhlasy jiných osob, jejichž elektronické kopie příkazník od příkazce převzal,

  - požadavky platných závazných právních předpisů a doporučeními technických norem,

  - smlouvou o dílo mezi investorem a dodavatelem stavby a jejími dodatky,

  - změnami zapsanými ve stavebním deníku a změnovými příkazy podepsanými investorem a dodavatelem na změnových listech,

  - písemnými pokyny oprávněných osob příkazce TDS je povinen upozornit investora na případný vzájemný rozpor mezi podklady uvedenými v odrážce a) a písemnými pokyny oprávněných osob.

  - rozhodnutím o poskytnutí dotace z MMR ČR č.j. MMR-39562/2023-55/1 pro projekt označený registračním číslem CZ.06.04.01/00/22_112/0001321 „Modernizace 1. ZŠ Rakovník.

- Činnosti technického dozoru stavby při přípravě a realizaci stavby, jejíž obsah je definován projektovou dokumentací pro provádění stavby zpracovanou společností SUDOP Project Plzeň a.s., IČO 45359148, Plachého 1007/35, 301 00 Plzeň, č. zak. 723-21-3-4 z 12/2021, výkazem výměr a stavebním povolením spis. zn.   Výst./57919/2021//Zr ze dne 14. 2. 2022 se vymezují zejména následující úkoly:

  - seznámit se s dokumentací stavby, smlouvou o dílo s vybraným zhotovitelem, stavebním povolením, vyjádřeními a stanovisky DOSS a správců inženýrských sítí, atd.,

  - zajistit organizaci předání staveniště dodavateli včetně sepsání zápisu a provedení zápisu do stavebního deníku o těchto řízeních,

  - průběžné sledování aktuálnosti projektové dokumentace, včetně případných změn a dodatků, v průběhu realizace stavby,

  - ověření prostavěnosti podle rozpočtu stavby, a to na základě fyzického plnění a ve vztahu k projektové dokumentaci. Základním podkladem pro fakturaci jsou smluvní a cenové podklady mezi investorem a zhotovitelem stavby, popř. další ujednání a dispozice stanovené investorem v průběhu výstavby. Sledování a porovnávání nákladů stavby v jejím průběhu s dohodnutou smluvní cenou díla nebo jeho částí,

  - sledování průběhu stavebních prací, dodržování projektované kvality a souladu s projektovou dokumentací, kontrola prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací,

  - kontrola plnění průběhu realizace ve vztahu k harmonogramu výstavby a smlouvě o dílo,

  - kontrola plnění povinností dodavatele při přípravě staveniště (dodržování záborů ploch, napojení na energie a dopravu, vybavení staveniště, a to zejména s ohledem na zajištění ochrany života a zdraví osob, bezpečnost stavby a skladování, příprava nakládání s odpady),

  - kontrola zjišťovacích protokolů a plnění jednotlivých položek rozpočtu, odsouhlasení soupisů provedených prací v rámci realizace stavby, a oprávněnosti vystavených faktur zhotovitele,

  - případné změny v projektu stavby a zjištěné při realizaci stavby budou projednány za přítomnosti účastníků výstavby (zhotovitel stavby, projektant, investor a TDS) na kontrolních dnech stavby. O navrhovaných odchylkách od rozpočtu stavby bude informován investor. Pověřenými pracovníky příkazce (investora) jsou Stanislav Staněk a Ing. arch. Jana Jirátková,

  - kontrolování a přejímání těch částí dodávek, které budou v dalším postupu výstavby zakryty, sledování řádného vykonávání předepsaných zkoušek materiálu, konstrukcí a prací, včetně povinnosti přizvat ke kontrole a přejímce autorizovanou osobu, která je autorem projektové části díla,

  - sledování a kontrola řádného vedení stavebního a montážního deníku včetně příslušných zápisů do nich. Bezodkladné předávání informací o stavbě pověřeným pracovníkům investora,

  - sledování řádného provádění předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí a prací zhotovitelem stavby, kontrolování jejich výsledků a vyžadování a shromažďování dokladů prokazujících kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.), přítomnost při provádění všech zkoušek jakosti a kvality provedených prací,

  - provádění průběžné kontroly plnění podmínek stanovených ve stavebním povolení pro realizaci stavby,

  - upozorňování zhotovitele stavby na zjištěné nedostatky v kvalitě díla, požaduje zjednání nápravy,

  - spolupráce s koordinátorem BOZP, tj. podílení se na odhalování a prevenci rizik, navrhování preventivních opatření, dohlížení na plnění navržených opatření a působení při odstraňování případných závad,

  - v případě ohrožení zdraví nebo majetku je oprávněn nařídit zhotoviteli stavby zastavení prací,

  - provádění hlášení archeologických nálezů,

  - kontrolování řádného uskladnění výrobků, materiálů, strojů a konstrukcí, kontrola dodržování kvality dodávaných výrobků a materiálů, ověřování souladu s technickými parametry požadovaných dokumentací pro provádění stavby, resp. výrobní dokumentací,

  - kompletace dokladů předkládaných zhotovitelem stavby v průběhu výstavby a dokladů potřebných k odevzdání a převzetí dokončené stavby, kontrolování dokladů, které předloží zhotovitel stavby k odevzdání a převzetí dokončené stavby,

  - kontrolování odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání v dohodnutých termínech,

  - v případě potřeby zajišťování projednávání změn a doplňků s příslušnými orgány státní správy, včetně zajištění platných dokladů nutných pro souhlasná stanoviska potřebných pro realizaci díla,

  - svolávání kontrolních dnů stavby za účasti příkazce, zhotovitele stavby a projektanta 1x za 7 dní. Součástí kontrolních dnů bude kontrola případných projektových a rozpočtových změn, harmonogramu postupu výstavby a prostavěnosti,

  - provádění pravidelných prohlídek staveniště nejméně 3x týdně, průměrně alespoň po dobu 2 hodin denně, za prohlídku staveniště se pokládá též účast na kontrolním dnu. (předpoklad předání staveniště duben 2024, předpoklad zahájení realizace 04/2024, předpokládaná doba realizace stavby je 16 měsíců), údaj o provedené prohlídce staveniště a popis zjištěných závad nebo pokynů udělených zhotoviteli je povinen zapsat do stavebního deníku,

  - provádění zápisů z kontrolních dnů a jejich rozeslání oprávněným osobám do 3 pracovních dnů od konání kontrolního dne, s uvedením informací o postupu výstavby s hodnocením plnění časového harmonogramu a prostavěnosti stavby, případně upozornění na zjištění závažných problémů,

  - průběžné pořizování digitální fotodokumentace rozhodujících částí a detailů postupu výstavby, kterou předává příkazci pravidelně 1x za měsíc v digitální formě na CD nosiči,

  - příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby mezi zhotovitelem a investorem, účast na přejímkách a návazné vyhotovení soupisu vad a nedodělků,

  - vypracování žádosti o kolaudaci, příprava podkladů ke kolaudaci a účast na kolaudaci,

  - provádění kontroly odstranění závad vyplývajících z kolaudačního řízení, kontrolování vyklizení staveniště zhotovitelem stavby,

  - spolupráce při řešení technických problémů stavby po celou dobu záruční lhůty stavby (60 měsíců stavba),

  - spolupráci s příkazcem na závěrečném vyúčtování stavby a celkovém vyhodnocení stavby,

  - vypracovat stanoviska k uvažovaným změnám v průběhu realizace stavby a k vícepracím, zvyšujícím náklady stavby,

  - kontrolovat vliv stavby na životní prostředí v okolí stavby a v případě zjištění nedostatků navrhnout řešení,

  - v případě potřeby zajistit technický dozor investora při činnostech zhotovitele stavby i mimo obvyklou pracovní dobu,

  - uchovávat doklady, které nabyl v souvislosti s činností podle této smlouvy, a to do doby předání veškeré dokumentace po ukončení činností,

  - předávat veškeré doklady a vrátit zapůjčené podklady ihned po ukončení stavby nebo po ukončení činností,

  - oznamovat všechny okolnosti, které budou zjištěny při zařizování výše uvedených úkolů, týkajících se výše uvedené stavby a které mohou mít vliv na změnu pokynů investora stavby,

  - další činnosti vyplývající z průběhu realizace stavby a případných požadavků příkazce.

- Předmět plnění, ujednaný v této smlouvě, je splněný řádným vykonáním činností, ke kterým se příkazník zavázal v čl. II odst. 1 a 2 této smlouvy.

- Příkazník předmět smlouvy zabezpečuje jménem a na účet příkazce.

III.

Povinnosti příkazníka

- Příkazník se zavazuje při plnění smlouvy postupovat s odbornou péčí a chránit zájmy příkazce. Odborná péče příkazníka musí být v souladu s příslušnými zákony a platnými právními předpisy.

- Výkon technického dozoru stavebníka, k němuž se příkazník zavázal, je povinen uskutečňovat podle pokynů příkazce a v souladu s jeho zájmy. Příkazník je povinen oznámit příkazci všechny okolnosti, které zjistil při zařizování záležitostí, týkajících se této smlouvy a které mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce. Zjistí-li příkazník při plnění předmětu smlouvy vhodnost jiného řešení, které není touto smlouvou upraveno, je povinen informovat příkazce a zároveň mu předložit návrh řešení a případně vypracovat návrh dodatku smlouvy.

- Příkazník je povinen uchovávat doklady, které nabyl v souvislosti s činností podle této smlouvy, a to do doby předání veškeré dokumentace po ukončení činností.

- Příkazník se zavazuje předat veškeré doklady příkazci a vrátit zapůjčené podklady ihned po ukončení stavby nebo po ukončení činností.

- Za škodu způsobenou příkazci porušením povinnosti dle této smlouvy odpovídá příkazník dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

IV.

Práva a povinnosti příkazce

- Příkazce je oprávněn znát veškeré skutečnosti, týkající se plnění smlouvy.

- Příkazce je oprávněn si u příkazníka kdykoli ověřit plnění smlouvy.

- Příkazce je povinen poskytovat příkazníkovi účinnou součinnost pro vykonávání činností dle čl. II. této smlouvy.

- Příkazce zplnomocňuje příkazníka ke všem činnostem, souvisejícím s plněním smlouvy.

- Příkazce se zavazuje předat příkazníkovi podklady nezbytné pro splnění výkonu dle této smlouvy při podpisu smlouvy.

V.

Čas plnění

- Termín začátku provádění činnosti technického dozoru stavebníka byl smluvními stranami sjednán nejpozději do tří dnů po vyzvání příkazcem, předpokládaná doba zahájení činnosti je 04/2024. Délka provádění stavebních prací od jejich zahájení je předpokládána na 16 měsíců od zahájení Stavby, tj do 31. 7. 2025. Ukončení plnění předmětu smlouvy se váže k předání stavby a odstranění případných vad a nedodělků.

- Obě strany se dohodly, že výkon činnosti TDS bude prováděn v návaznosti na charakteru a postupu prací na stavbě v souladu s dojednanými termíny realizace.

VI.

Cena a platební podmínky

- Cena za výkon činnosti v rozsahu čl. II. této smlouvy je smluvní a je stanovena jako cena pevná nejvýše přípustná, příkazce nestanovil žádné podmínky k možnosti jejího překročení. Cena činí:

Cena bez DPH                                   	       657 000 Kč

DPH 21 %                                    	       137 970 Kč

---------------------------------------------------------------------

Celková cena včetně DPH                              794 970 Kč

(slovy: sedm set devadesát čtyři tisíc devět set sedmdesát korun českých)

2) Odměna příkazníka bude uhrazena na základě dílčích faktur vystavených příkazníkem

- Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu včetně těchto údajů:

- údaje příkazníka, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení, registrační číslo v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl) a údaj osvědčení o registraci k DPH,

- číslo smlouvy,

- číslo a název stavby, číslo a název etapy,

- předmět výkonu,

- číslo faktury,

- fakturovanou částku,

- datum zdanitelného plnění za fakturovanou částku,

- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury.

- V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu a údaje uvedené v odst. 3. tohoto článku, je příkazce oprávněn vrátit ji příkazníkovi k odstranění vad nebo k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury příkazci.

- Dílčí faktury je příkazník oprávněn vystavovat za dílčí poskytnuté plnění čtvrtletně.

- Smluvní strany vzájemně dohodly lhůtu splatnosti jednotlivých faktur, které budou uhrazeny převodem na výše uvedený účet příkazníka, a to nejpozději 30 dní od doručení příkazci. Faktury budou zasílány ve dvojím vyhotovení na adresu příkazce: Město Rakovník, Husovo nám. 27/I, 269 18 Rakovník.

VII.

Výpověď smlouvy

- Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran nebo výpovědí kterékoli smluvní strany. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.

- Příkazce je oprávněn vypovědět smlouvu v plném rozsahu nebo jen z části. Učiní-li tak, odpovídá příkazce za oprávněné a prokázané finanční závazky, ke kterým bude příkazník zavázán na základě úkolů, učiněných v souladu s touto smlouvou a vystavenou plnou mocí, do posledního dne výpovědní lhůty.

- Vypoví-li příkazník příkaz před obstaráním záležitosti dle čl. II. této smlouvy, nahradí škodu z toho vzešlou příkazníkovi dle obecných ustanovení.

- Při vypovězení smlouvy je příkazník povinen podat příkazci zprávu o rozsahu plnění smlouvy, seznámit jej se skutečnostmi, které by mohly příkazci způsobit škodu a předat veškerou dokumentaci vážící se k předmětu smlouvy. Příkazník je povinen i během výpovědní lhůty plnit své povinnosti a závazky, vyplývající z této smlouvy.

VIII.

Záruka a smluvní pokuty

- Příkazník ručí za bezchybné provedení plnění předmětu příkazní smlouvy, a to v následujícím rozsahu:

    - příkazník odpovídá za škody prokazatelně vzniklé v důsledku neplnění smluvních podmínek,

    - záruční lhůta je stanovena na dobu 5 let a začíná plynout ode dne vydání kolaudačního souhlasu.

IX.

Závěrečná ujednání

- Příkazník prohlašuje, že má sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v částce   15 000 000 Kč.

- Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, do splnění všech závazků vyplývajících z této smlouvy. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Vztahy mezi smluvními stranami, jejich práva a povinnosti, jež nejsou touto smlouvou výslovně upraveny,
se řídí občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem připojení podpisu obou smluvních stran a účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, je-li tímto zákonem zveřejnění smlouvy vyžadováno, jinak dnem podpisu smluvních stran. Zveřejnění smlouvy v registru zajistí příkazce. Smluvní strany prohlašují, že výslovně souhlasí se zveřejněním smlouvy v plném rozsahu.

- Tato smlouva může být změněna či doplněna pouze písemným dodatkem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Tato smlouva je vyhotovena a podepsána v elektronické podobě. Smluvní strany se dohodly, že k podpisu smlouvy bude použit kvalifikovaný elektronický podpis, který bude obsahovat otisk kvalifikovaného časového razítka, obojí ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 (eIDAS).

- Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství
ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek.

- Uzavření této smlouvy bylo schváleno radou města dne 14. 2. 2024 usnesením č. 111/24.

- Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně, nebyla ujednána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Účastníci této smlouvy po jejím přečtení výslovně prohlašují, že souhlasí s jejím zněním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Rakovníku                          		                                      V Rakovníku

………………………………			                            ……………….……………

Město Rakovník						 Jaroslav Kodeš

zast. PaedDr. Luďkem Štíbrem				  příkazník

příkazce