Harmonogram sečí:

Jednotlivá data uvádějí předpokládaný začátek každého kola seče všech ploch v souladu s čl. II. odst. 1 smlouvy

Harmonogram pro četnost sečení 4x za sezónu:

- Kolo 		8.4.2024 - druhé pondělí v měsíci duben daného kalendářního roku

- Kolo		20.5.2024 - třetí pondělí v měsíci květen daného kalendářního roku

- Kolo		15.7.2024 – třetí pondělí měsíce července daného kalendářního roku

- Kolo 		16.9.2024 - třetí pondělí v měsíci září daného kalendářního roku

Sběr listí bude probíhat do 30.12.

5. kolo seče (u segmentu „Centrum“) proběhne v období mezi 20.5.2024 a 16.9.2024, dle klimatických podmínek a po vzájemné dohodě mezi Objednatelem a Zhotovitelem.

- Z důvodu klimatický podmínek a mimořádných událostí může dojít ke zrušení a posunu některých sečí.

- Do stanovených lhůt se započítávají všechny dny vyjma dnů pracovního klidu a deštivých dnů. Objednatel povede o nevhodných klimatických podmínkách pro účely posouzení plnění lhůt interní záznamy. O dobu takto způsobeného přerušení prací se prodlužuje doba seče v pracovních dnech.

- Každé jednotlivé kolo seče může začít až po řádném dokončení kola předchzího