**Harmonogram sečí:**

Jednotlivá data uvádějí předpokládaný **začátek** každého kola seče všech ploch v souladu s čl. II. odst. 1 smlouvy

**Harmonogram pro četnost sečení 4x za sezónu:**

1. Kolo 8.4.2024 - druhé pondělí v měsíci duben daného kalendářního roku
2. Kolo 20.5.2024 - třetí pondělí v měsíci květen daného kalendářního roku
3. Kolo 15.7.2024 – třetí pondělí měsíce července daného kalendářního roku
4. Kolo 16.9.2024 - třetí pondělí v měsíci září daného kalendářního roku

Sběr listí bude probíhat do 30.12.

5. kolo seče (u segmentu „Centrum“) proběhne v období mezi 20.5.2024 a 16.9.2024, dle klimatických podmínek a po vzájemné dohodě mezi Objednatelem a Zhotovitelem.

* Z důvodu klimatický podmínek a mimořádných událostí může dojít ke zrušení a posunu některých sečí.
* Do stanovených lhůt se započítávají všechny dny vyjma dnů pracovního klidu a deštivých dnů. Objednatel povede o nevhodných klimatických podmínkách pro účely posouzení plnění lhůt interní záznamy. O dobu takto způsobeného přerušení prací se prodlužuje doba seče v pracovních dnech.
* Každé jednotlivé kolo seče může začít až po řádném dokončení kola předchzího