DODATEK č. 1

k č. SPA –2023-800-000-000179

Číslo smlouvy zhotovitele: S21-23-1533

ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby: Přístupová komunikace k ČSOV Valy u Mariánských  Lázní

uzavřené dne 16.8.2023  podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

SMLUVNÍ STRANY:

CHEVAK Cheb, a.s.

Sídlo: Tršnická 4/11, 350 02 Cheb

IČO 49787977, DIČ CZ49787977
Společnost zapsána 1. 1. 1994 u Krajského soudu v Plzni, Obchodní rejstřík, oddíl B, vložka 367

Společnost zastoupená:

předseda představenstva Mgr. David Bracháček

místopředseda představenstva Ing. Milan Míka

Bankovní spojení: KB 14102331/0100

Zástupce při jednání ve věcech technickýchxxx

Zástupce při jednání ve věcech provozníchxxx

(dále jen „Objednatel“)

a

ALGON, a.s., se sídlem Praha 5, Ringhofferova 1/115, PSČ 155 21, IČ 28420403, DIČ CZ28420403, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 14403

zastoupen: Petrem Študlarem, předsedou představenstva

Bankovní spojení: KB a.sxxx

Zástupce při jednání ve věcech technických: Jan Benkaxxx

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“, každá samostatně pak dále jen „Smluvní strana“)

UZAVŘELY TENTO DODATEK K

SMLOUVĚ O DÍLO:

- Úvodní ustanovení

Smluvní strany se na základě změny termínu ukončení a rozsahu díla dle rozpočtu provedených prací, který tvoří přílohu č. 1 k tomuto dodatku dohodly na následující změně Smlouvy o dílo č. SPA- 2023-800-000179 (S21-23-1533 č. smlouvy dodavatele).

- Změny smlouvy

Smlouva o dílo č. smlouvy SPA-2023-800-000179 (S21-23-1533) se dohodou smluvních stran tohoto dodatku mění takto:

článek 3. Čas plnění odstavec b) článku. 3.1. se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

3.1., odst. b) ukončení, včetně přejímky a vyklizení staveniště: nejdéle do 30.4.2024

Článek 4 . Cena celý odstavec 4.2.  se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

4.2. Výše ceny díla podle čl. 1. činí částku:

Základní cena bez DPH	5 037 094,42 Kč

DPH (21 %)                                                            1 057 789,83 Kč

Cena včetně DPH	6 094 884,25 Kč

- Zavěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SPA-2023-800-000179 (S21-23-1533) neuvedená v tomto dodatku zůstávají v platnosti a nejsou tímto dodatkem č.1 dotčena.

3.2   Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv.

## Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá Objednatel a jedno Zhotovitel.

Přílohy:

Příloha č.1: Rozpočet stavby

V Chebu dne                                                                                                      V……… dne

Za Objednatele:                                                                                                 Za Zhotovitele :

……………………..                                                                                 ……………………….

Mgr. David Bracháček                                                                                Petr Študlar

předseda představenstva                                                                              předseda představenstva

…………………………

Ing. Milan Míka

místopředseda představenstva