PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

# Město Rakovník

# se sídlem Husovo náměstí 27, 269 01 Rakovník

zastoupené PaedDr. Luďkem Štíbrem, starostou

# bankovní spojení: ČSOB Rakovník

číslo účtu. 50045004/0300

IČO: 00244309, DIČ: CZ00244309

jako příkazce na straně jedné (dále jen „Příkazce“)

a

SUDOP Project Plzeň a.s.

se sídlem Plachého 1007/35, 301 00 Plzeň

zastoupená MUDr. Jindřich Sitta, místopředseda představenstva

bankovní spojení xxx

číslo účtu xxx

IČO: 45359148, DIČ: CZ45359148

zapsaná pod spisovou značkou B 199 vedenou u Krajského soudu v Plzni

jako příkazník na straně druhé (dále jen „Příkazník“)

uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku dle ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a podle zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, v platném znění a podle zákona č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

PŘÍKAZNÍ SMLOUVU

Název stavby: „Vestavba učeben do podkroví 1. ŽS Rakovník – autorský dozor stavby“

I.

Úvodní ustanovení

- Touto smlouvou se příkazník zavazuje pro příkazce na jeho účet zařídit činnosti dle této smlouvy a příkazce se zavazuje za tyto činnosti zaplatit úplatu dle této smlouvy.

- Příkazník se zavazuje provést výkon autorského dozoru v souladu s touto smlouvou a platnými zákony.

II.

Předmět smlouvy

Výkon autorského dozoru spočívá v účasti na kontrolních dnech stavby Vestavba učeben do podkroví 1. ZŠ Rakovník podle projektové dokumentace pro provádění stavby č. zakázky 723-21-3-4 z 12/2021 zpracované společností SUDOP Project Plzeň a.s., které budou svolávány 1x za 7 dní po dobu výstavby, která je plánována na 16 měsíců. Součástí výkonu autorského dozoru je rozpracování detailů výkresové dokumentace na vyžádání investora, které nebyly dostatečně vyřešeny v dokumentaci pro provádění stavby. Zajištění autorského dozoru obsahuje mimo jiné dále tyto činnosti:

- kontroluje soulad realizace (zejména tvarového, materiálového, technického a technologického, dispozičního a provozního řešení) se schválenou dokumentací,

- poskytuje vysvětlení k dokumentaci,

- sleduje postupy výstavby z odborného hlediska a časového plánu výstavby,

- operativně řeší problémy, detaily vzniklé vadou, nedostatečnou podrobností projektu nebo činností účastníků stavby,

- povoluje změny a odchylky od schváleného projektu,

- dohlíží nad průběhem potřebných zkoušek (zejm. materiálů, konstrukcí a prací prováděných zhotoviteli stavby a jejich výsledků) a kontrol, v opodstatněných případech osobní účastí, sledování kvality prováděných dodávek a prací (certifikáty, atesty, protokoly a podobně),

- zpracovává dokumentace schválených změn technického řešení, pokud změnu nelze zdokumentovat do stavebního deníku,

- spolupracuje s technickým dozorem a dodavatelem stavby při řešení problémů,

- kontroluje technologii provádění navržených částí stavby,

- spolupracuje s dodavatelem stavby při technickém řešení detailů,

- provádí zápisy do stavebního deníku,

- účast na veřejnoprávních (správních) řízeních a jednáních za účelem ujasnění nebo vysvětlení souvislostí s příslušnou částí dokumentace souborného řešení projektu, popř. s jejími přijatými či navrhovanými změnami,

- dozor při zpracování realizační dokumentace, s vysvětlením příslušných vazeb, popř. s koordinační působností mezi jednotlivými zpracovateli, k zabezpečení souladu s dokumentací souborného řešení projektu,

- dozor při zpracování dokumentace dočasných zařízení staveniště nebo úprav trvalých objektů, k zabezpečení souladu s dokumentací souborného řešení projektu,

- dozor nad zabezpečením úrovně staveniště předkládané dokumentací při předání dodavatelům stavby a autorský dozor při vytyčovacích pracích,

- dozor při realizaci stavby k zabezpečení souladu s dokumentací souborného řešení projektu, jak pokud jde o vlastní řešení stavby, tak také z hlediska postupu a respektování podmínek výstavby,

- posuzování návrhů účastníků výstavby na odchyĺky a změny týkající se dokumentace souborného řešení projektu,

- navrhování a projednávání změn a odchylek od vlastního řešení projektu, která mohou přispět ke zvýšení efektivnosti dříve přijatého řešení nebo ke snížení či odstranění definovaných rizik projektu, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních,

- operativní zpracování návrhů přijatých drobných úprav a změn dokumentace souborného řešení projektu a projednávání postupů a podmínek prací na změnách většího rozsahu, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních,

- účast na kontrolních jednáních o výstavbě (kontrolních dnech), popř. na jiných jednáních, která bezprostředně neřeší problémy z výkonu autorského dozoru, nebo vyjadřování se k problémům nesouvisejícím bezprostředně s autorským dozorem, pouze v rozsahu či v případech podle dohody v příslušné smlouvě nebo za zvláštních podmínek (např. zvláštní oddělené úplaty) stanovených smlouvou,

- dozor nad průběhem zkoušek (např. individuálních vyzkoušení či komplexního vyzkoušení), popř. zkušebního provozu, předkládaných dokumentací souborného řešení projektu nebo smlouvou, účast při předání a převzetí stavby jak ke zkouškám či zkušebnímu provozu, tak také k běžnému užívání, za účelem poskytování informací a vyjadřování stanovisek vztahujících se k výkonu autorského dozoru,

- dozor nad způsobem užívání či provozování stavby souvisejícím se zárukami za kvalitu řešení projektu navrženého v dokumentaci souborného řešení projektu, která zabezpečí dosažení cílů projektu,

- záznam svých zjištění, požadavků a návrhů do stavebního deníku. Vyžadují-li zjištění, požadavky nebo návrhy (popř. návrhy na změny dokumentace stavby) samostatné zpracování, pak ve stavebním deníku budou zaznamenány hlavní údaje o nich a o jejich předání ve formě samostatně zpracované dokumentace. Ta pak bude tvořit volnou přílohu příslušného záznamu ve stavebním deníku a stává se součástí dokumentace skutečného provedení (dokumentace ke kolaudačnímu řízení),

- soulad dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště se základním řešením zařízení staveniště,

- účast na odevzdání staveniště, na odevzdání a převzetí stavby nebo její části

- posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech dokumentace zpracovaných zhotoviteli stavby z pohledu dodržení technicko - ekonomických parametrů stavby, popřípadě dalších údajů a ukazatelů, vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti schválené dokumentaci.

- III.

- Cena a platební podmínky

- Dohodnutá cena za výkon definovaný předmětem smlouvy činí:

jeden kontrolní den stavby včetně cestovného 7.000 Kč bez DPH,

jedna hodina práce v kanceláři 900 Kč bez DPH.

V této částce jsou zahrnuty veškeré související náklady příkazníka vynaložené při realizací předmětu plnění, a to zejména cestovní náklady a čas strávený na cestě za účelem konzultací na stavbě a přítomnosti na kontrolních dnech stavby.

Cena autorského dozoru na kontrolních dnech stavby činí: 		448 000 Kč bez DPH

DPH 21 %							 		  94 080 Kč

Cena autorského dozoru na kontrolních dnech stavby činí:                         542 080 Kč vč. DPH

Příkazce a příkazník se vzájemně dohodli, že budou účtovány pouze skutečné účasti projektanta na kontrolních dnech stavby, prokázané zápisem na prezenční listině z daného kontrolního dne stavby organizovaného TDS.

Celková cena práce v kanceláři bude stanovena podle skutečně odvedené práce v souladu s výkazem práce.

Příkazce a příkazník se vzájemně dohodli, že autorský dozor budou provádět autoři projektové dokumentace pro provádění stavby č. zakázky 723-21-3-4 z 12/2021 zpracované společností SUDOP Project Plzeň a.s.

Smluvní cena je pevná a nepřekročitelná s výhradou, že nedojde ke změnám v požadavcích na rozsah výkonu autorského dozoru anebo že nenastanou v průběhu zhotovení díla okolnosti, které jsou zásadní pro jeho provedení. Za zásadní okolnosti se považují podmínky provedení stavby vymíněné účastníky stavebního řízení, orgány státní správy a samosprávy. Pokud dojde k výše uvedeným změnám, jsou smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu uzavřít dohodu o změně rozsahu autorského dozoru formou písemného dodatku smlouvy.

- Smluvní cena bude hrazena následovně:

2.1) Příkazníkovi budou poskytovány měsíční platby dle skutečně provedeného autorského dozoru v souladu s čl. III odst. 1 a čl. IV této smlouvy na základě faktur vystavených příkazníkem a odsouhlasených příkazcem.

2.2) Splatnost faktur je 30 dnů od data doručení.

- Příkazce neposkytuje zálohy.

- IV.

- Doba a místo plnění

Termín zahájení: 	po podpisu této smlouvy a zahájení stavebních prací

Termín plnění:	po dobu výstavby  (předpoklad 16 měsíců), do doby  nabytí  právní  moci kolaudačního

rozhodnutí, autorský dozor je průběžný, účast na kontrolních dnech max. 4 x měsíčně

a v případě potřeby na základě výzvy do 3 dnů.

Místo plnění:		Vestavba učeben do podkroví 1. ZŠ Rakovník

- V.

- Smluvní pokuty

- Pro případ, že je příkazce v prodlení se splněním peněžitého závazku nebo jeho části, sjednávají se úroky z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den.

- Je-li příkazník bez zavinění příkazce v prodlení se splněním závazku provést výkon autorského dozoru řádně a včas, uhradí příkazci za každý i započatý kalendářní den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze sjednané ceny.

- Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok příkazce na náhradu škody vzniklou v příčinné souvislosti s porušením povinnosti příkazníka, s nímž je spojena smluvní pokuta dle této smlouvy.

- VI.

- Spolupůsobení příkazce

- Při provádění autorského dozoru postupuje příkazník v souladu se schválenou projektovou dokumentací.

- Příkazce a jím pověřené osoby poskytnou příkazníkovi veškerou součinnost nutnou pro realizaci předmětu této smlouvy.

- Příkazce a jím pověřené osoby umožní příkazníkovi vstup do místa plnění výkonu autorského dozoru.

- VII.

- Závěrečná ustanovení

- Příkazník prohlašuje, že má sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v částce 10 000 000 Kč

- Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, do splnění všech závazků vyplývajících z této smlouvy. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Vztahy mezi smluvními stranami, jejich práva a povinnosti, jež nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, se řídí občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem připojení podpisu obou smluvních stran a účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, je-li tímto zákonem zveřejnění smlouvy vyžadováno, jinak dnem podpisu smluvních stran. Zveřejnění smlouvy v registru zajistí příkazce. Smluvní strany prohlašují, že výslovně souhlasí se zveřejněním smlouvy v plném rozsahu.

- Tato smlouva může být změněna či doplněna pouze písemným dodatkem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Tato smlouva je vyhotovena a podepsána v elektronické podobě. Smluvní strany se dohodly, že k podpisu smlouvy bude použit kvalifikovaný elektronický podpis, který bude obsahovat otisk kvalifikovaného časového razítka, obojí ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 (eIDAS).

- Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství
ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek.

- Uzavření této smlouvy bylo schváleno radou města dne 14. 2. 2024 usnesením č. 111/24.

- Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně, nebyla ujednána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Účastníci této smlouvy po jejím přečtení výslovně prohlašují, že souhlasí s jejím zněním a na důkaz toho připojují
své vlastnoruční podpisy.

Za příkazce:						Za příkazníka:

V Rakovníku 			 	     		V Plzni

-------------------------------------------	-------------------------------------------------

PaedDr. Štíbr Luděk       				             MUDr. Jindřich Sitta

starosta						      místopředseda představenstva