Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne: 20.4.2017

Číslo smlouvy objednavatele: Sml 0134/2017

Číslo smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany:

Objednatel: Město Milevsko

zastoupené Bc. Davidem Lukešem vedoucím OISM, pověřeného Radou města Milevska dne 21.09.2016 usnesením č. 377/16 (Směrnice o zdávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Milevskem SM/11/RMM ev. č. MM 60391/2016)

Sídlo:  	nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko

IČ: 00249831

DIČ: 	CZ 00249831

Bankovní spojení: ČS a.s. pobočka Milevsko

Číslo účtu: 27-0640992319/0800

identifikátor datové schránky: 8kabvcx

osoba objednatele oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Bc. David Lukeš, vedoucí OISM

telefon: 382 504 201, e-mail: david.lukes@milevsko-mesto.cz

osoba objednatele oprávněná jednat ve věcech technických:

Bc. Petr Soulek, odbor investic a správy majetku

telefon: 382 504 208,  e-mail: petr.soulek@milevsko-mesto.cz

a

Zhotovitel: 		 EUROGAS a.s.

Zastoupený:	             Ing. Petr Máša, člen představenstva jednající na základě plné moci

Sídlo:	             Sirotčí 1145/7, 703 00 Ostrava - Vítkovice

IČ:                                61859974

DIČ:                             CZ61859974

Zapsaný v OR, oddíl B, vložka 2593, vedená u Krajského soudu v Ostravě

Bankovní spojení:       Komerční banka a.s., pobočka Hodonín

Č. účtu:                        2220760297/0100

identifikátor datové schránky:  qbkdy6t

osoba zhotovitele oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Ing. Petr Máša, člen představenstva jednající na základě plné moci

telefon, e-mail: 257 282 467, petr.masa@eugas.cz

osoba zhotovitele oprávněná jednat ve věcech technických:

Mg. Josef Matela

telefon, e-mail: 595 700 865, josef.matela@eugas.cz

I.

Účel dodatku

Účelem uzavření dodatku je úprava Článku II. Specifikace díla původní smlouvy o dílo, a to na základě skutečností zjištěních při provádění díla a pro dosažení účelu prováděných prací. Úprava obsahuje jak navýšení, tak snížení rozsahu prací a dále také úpravu termínů plnění v článku III. doba plnění a dodací podmínky.

II.

Předmět dodatku

V čl. II Specifikace díla se ruší níže uvedené odstavce a jejich znění se nahrazuje zněním následujícím:

2.1	Předmětem smlouvy je provedení díla „hydrogeologický průzkum veřejného pohřebiště v Milevsku pro potřeby trvalého snížení hladiny podzemní vody a odvodu podzemní a povrchové vody z části pozemku určeného pro pohřbívání do země. Hydrogeologický průzkum bude proveden tak, aby bylo možné trvale monitorovat úroveň hladiny podzemní vody minimálně na třech objektech a později bylo možné na jeho základě po provedení potřebných opatření stanovit i tlecí dobu.“

2.3	Zpracování hydrogeologického průzkumu (dále jen HGP), jehož výsledek bude sloužit pro opatření pro trvalé snížení hladiny podzemní vody a odvodu podzemních i povrchových vod z části pozemku veřejného pohřebiště v Milevsku určeného pro pohřbívání do země a návrh způsobu odvodnění pozemků, aby nedocházelo k zaplavování hrobových míst a způsobu nakládání s vodami s drenážního systému.

2.4	Vypracování návrhu na zajištění opatření pro trvalé snížení hladiny podzemní vody, zachycení a odvod podzemních a povrchových vod včetně projektové dokumentace a cenového návrhu.

2.5	Požadované činnosti a výstupy:

-	Zjistit přítomnost a zdroj spodních nebo povrchových vod, navrhnout opatření pro jejich zachycení (odvádění).

-	U geologického podloží určit složení v dané lokalitě a navrhnout způsob odvodnění pozemků, aby nedocházelo k zaplavování hrobových míst.

- 	Zpracování předběžného stručného vyjádření hydrogeologa k situaci na hřbitově Milevsko na základě terénní prohlídky dne 11.4.2017.

- 	Vypracování Prováděcího projektu geologických prací hydrogeologického průzkumu veřejného pohřebiště. Tisk 4 paré + 1 x digitální forma vč. všech příloh a dokladů ve formátu pdf.

-	Vypracování Technické zprávy a výkresové dokumentace pro řešení havarijního stavu v JZ části pozemku 1722/2 k.ú. Milevsko vč. ocenění.

-	Vypracování hydrogeologického posudku. Tisk 4 paré + 1 x digitální forma vč. všech příloh a dokladů ve formátu pdf na CD.

-	Vypracování návrhu na zajištění opatření pro zachycení a odvod podzemních a povrchových vod, způsobu nakládání s vodami s drenážního systému včetně vyhotovení projektové dokumentace a cenového návrhu na soubor těchto opatření. Tisk 4 paré + 1x digitální forma pdf, dwg na CD.

-	Zajištění vyjádření všech dotčených orgánů DOSS a správců inženýrských sítí dotčených záměrem a jejich vyhodnocení a zapracování.

-	Zajištění geodetického zaměření míst měření a průzkumů v JTSK a BpV, III. třída přesnosti pro měřítko M 1:500, tisk 2 paré a 1 x digitální forma dwg a pdf na CD.

-	Inženýrská činnost pro zajištění HGP.

-	Organizace a účast na min. 4 koordinačních poradách, administrace porad.

2.6	Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem díla a je pro tuto činnost v plném rozsahu náležitě kvalifikován. Hydrogeologický posudek bude sloužit pro návrh na zajištění opatření pro trvalé snížení hladiny podzemní vody,  zachycení a odvod podzemních a povrchových vod, způsobu nakládání s vodami z drenážního systému  k vypracování projektové dokumentace a vlastní realizaci stavebního záměru. Hydrogeologický posudek bude sloužit po provedení opatření i k pozdějšímu stanovení tlecí doby.

2.8. 	Místo plnění: pozemky parc. č. 1773, č. 1722/2, 1763, 1974/1, 1974/2, 1976, 2003/3, st. 2429/1 a 3118/1  k.ú. Milevsko.

2.2.	V čl. III Doba plnění a dodací podmínky se ruší odstavec 3.2. a jejho znění se nahrazuje zněním následujícím:

3.2	Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících termínech:

| poř. | zkratka | popis | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A |  | Průzkumy a podklady | nejdéle do 30.6.2017 |  |  |  |  |
| AI | GVP | geodetické zaměření míst měření, výškopis, polohopis |  |  | X | X |  |
| A2 | GP | geologický průzkum |  | X | X |  |  |
| A3 | HGP | hydrogeologický průzkum |  | X | X |  |  |
| B |  | Dokumentace | nejdéle do 31.8.2017 |  |  |  |  |
| B1 |  | zpráva průzkumných prací |  |  | X | X |  |
| B2 |  | geologická dokumentace |  |  | X | X |  |
| B3 |  | návrh na zajištění opatření pro trvalé snížení hladiny podzemní vody, zachycení a odvod podzemních a povrchových vod včetně projektové dokumentace a cenového návrhu |  |  | X | X | X |
| C |  | Inženýrská činnost | nejdéle do 31.8.2017 |  |  |  |  |
| Cl | IS | vyjádření správců inženýrských sítí |  |  |  |  | X |
| C2 | DOSS | vyjádření dotčených orgánů státní správy |  |  |  |  | X |

Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění včetně předání všech náležitostí, např. geodetické zaměření, originály dokladů, digitální nosiče s digitální formou dokumentace, předaných zástupci objednatele s předávacím protokolem.

2.3.	Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění.

III.

Závěrečná ustanovení

3.1.	Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3.2.	Dodatek je vyhotoven v třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva výtisky, zhotovitel obdrží jeden výtisk. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

3.3.     Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku  v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a prostřednictvím  registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel se zavazuje realizovat uveřejnění tohoto dodatku v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

3.4.	Uzavření tohoto dodatku schválil v souladu se Směrnicí SM/11//RMM ev.č. MM 60391/2016 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Milevskem schválenou RMM dne 21.09.2016, usnesení č. 377/16, Bc. David Lukeš, vedoucí OISM. Toto prohlášení se činí v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a považuje se za doložku potvrzující splnění tohoto zákona.

| V Milevsku dne …………… |  | V Praze dne ………………….. |
| --- | --- | --- |
| Za objednatele: |  | Za zhotovitele: |

Bc. David Lukeš, vedoucí OISM                             	Ing. Petr Máša, člen představenstva

jednající na základě plné moci