DODATEK

KE SMLOUVÁM O DÍLO

Moravská zemská knihovna v Brně, IČ 00 09 49 43

sídlo: Kounicova 65a, 601 87 Brno

zastoupená prof. PhDr. Tomášem Kubíčkem, Ph.D., ředitelem

jako „objednatel“

a

Climb and clean s.r.o., IČ 05 24 23 71

sídlo: Blatnická 4219/4, Brno

zastoupená Zdeňkem Jemelíkem, jednatelem

jako „zhotovitel“

I.

- Smluvní strany uzavřely dne 30.11.2023 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je dílo „MYTÍ OKEN A SKLENĚNÝCH PLÁŠŤŮ FASÁD“. Dle čl. II. odst. 4 smlouvy o dílo byl zhotovitel povinen dílo dokončit do 29.12.2023.

- Smluvní strany uzavřely dne 30.11.2023 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je dílo „mytí žaluzií, základní servis“. Dle čl. II. odst. 4 smlouvy o dílo byl zhotovitel povinen dílo dokončit do 29.12.2023.

- Předpokladem pro splnění termínu dokončení předmětu smluv uvedených v čl. I. odst. 1 a 2 této dohody byly vhodné klimatické podmínky (teploty, povětrnostní podmínky), protože obojí předměty smluv jsou prováděny přístupem zvenku vyžadujícím zajištění bezpečnosti osoby tyto činnosti vykonávající. Po uzavření obou smluv však klimatické podmínky neumožnily provedení obou děl ve sjednaném termínu.

- Smluvní strany se dohodly s ohledem na čl. I. odst. 3 této dohody a zimní období, kdy teploty se pohybovaly v lednu 2024 pod bodem mrazu a dále došlo k tomu, že ve více dnech nebylo možné provádět dílo z důvodu nadměrné síly větru, který by ohrožoval provádění děl, že se termíny splnění obou děl posunou až do 31.3.2024 tak, aby byla jistota, že v tomto období nastanou zcela jistě dny, ve kterých bude možné díla provést.

- Smluvní strany se proto dohodly na změně čl. II. odst. 4 obou smluv uvedených v čl. I. odst. 1 této dohody takto:

Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo do 31.3.2024.

II.

- Ostatní ustanovení smluv o dílo uvedených v čl. I. odst. 1 této dohody se nemění.

- Na tento dodatek se vztahují veškerá ustanovení smlouvy o dílo.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvním stranami a podléhá registraci dle z.č. 340/2015 Sb..

- Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jenom vyhotovení.

V Brně dne 26.1.2024

....................................................				.................................................

za objednatele						za zhotovitele

Nabídka č. D-23-336

| Pořadí | Název položky | Množství | MJ | Původní cena | Cena 1 MJ | Prodejní cena bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Materiál | 1,000 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Beton pro dopravní komunikace | 3,500 | m3 | 7 181,00 | 7 181,00 | 25 133,50 |
| 3 | Kari KY 81 drát 8 mm oko 100×100 mm 5×2,15 m | 5,000 | ks | 5 022,00 | 5 022,00 | 25 110,00 |
| 5 | Distanční lišty 25mm | 4,000 | ks | 421,20 | 421,20 | 1 684,80 |
| 6 | Distanční podložky | 4,000 | ks | 470,00 | 470,00 | 1 880,00 |
| 7 | Úvazek fixační | 200,000 | ks | 8,10 | 8,10 | 1 620,00 |
| 8 | Dilatační páska | 1,000 | ks | 2 397,00 | 2 397,00 | 2 397,00 |
| 9 | Separační folie | 1,000 | ks | 3 094,00 | 3 094,00 | 3 094,00 |
| 10 | Práce | 1,000 | kpl | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Bourací práce | 1,000 | kpl | 39 850,00 | 39 850,00 | 39 850,00 |
| 12 | Příprava podkladu | 1,000 | kpl | 8 181,00 | 8 181,00 | 8 181,00 |
| 13 | Armování | 1,000 | kpl | 20 317,00 | 20 317,00 | 20 317,00 |
| 14 | Dilatace | 1,000 | kpl | 3 616,00 | 3 616,00 | 3 616,00 |
| 15 | Betonáž | 1,000 | kpl | 38 200,00 | 38 200,00 | 38 200,00 |
| 16 | Úklid, likvidace odpadu | 1,000 | kpl | 38 759,00 | 38 759,00 | 38 759,00 |
|  |  |  |  | Cena celkem bez DPH | 209 842,30 |