D o h o d a

o provedení první etapy záchranného archeologického výzkumu

I.

Účastníci dohody

Dohodu o provedení první etapy záchranného archeologického výzkumu podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, uzavírají:

*1. Muzeum Českého ráje v Turnově*

*organizace oprávněná podle zák. č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů provádět záchranné archeologické výzkumy (ZAV) v souladu s Dohodou o rozsahu a podmínkách provádění ZAV, uzavřenou s AV ČR dne 19. 5. 1999*

příspěvková organizace Libereckého kraje

##### IČO 00085804

bankovní spojení:

číslo účtu:

se sídlem Skálova ul. č. p. 71,51101 Turnov

zast.: PhDr. Jan Prostředník, Ph.D., ředitelem organizace

odborný garant:

dále „Zhotovitel“

*2. Vodohospodářské sdružení Turnov*

Dobrovolný svazek obcí, registrovaný u Krajského úřadu LK

se sídlem: Antonína Dvořáka 287, Turnov, 511 01

zast.: Ing. Milanem Hejdukem, ředitelem svazku

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO: 49295934

dále „Objednatel“

II.

Předmět dohody

Předmětem dohody je provedení první etapy záchranného archeologického výzkumu v souvislosti se stavbami Objednatele na území okresu Semily v roce 2024 (viz příloha 1) za podmínek dále v této dohodě specifikovaných.

III.

Práva a povinnosti účastníků dohody

*1. Zhotovitel se zavazuje, že:*

a) zajistí provádění záchranného archeologického výzkumu v souvislosti se stavbami Objednatele na území s archeologickými nálezy v okresu Semily (Liberecký kraj – viz příloha 1), který bude mít po odborné stránce veškeré náležitosti; těmito náležitostmi se rozumí odborně provedená opatření v terénu za účelem vyhledání, dokumentace a vyhodnocení nemovitých archeologických nálezů, tj. zejména porušených nebo ohrožených archeologických situací, odebrání movitých archeologických nálezů a vyhotovení hlášení o archeologickém nálezu; nedojde-li k narušení nemovitých historických terénů nebo objevu movitých archeologických nálezů, vyhotovuje se hlášení o jejich negativním zjištění;

b) v případě, že dojde k narušení nemovitých historických terénů (např. nález pravěkých, středověkých nebo novověkých sídlištních, výrobních nebo pohřebních objektů), bude provedena druhá etapa záchranného archeologického výzkumu, která bude odvislá od významu a rozsahu narušení těchto nemovitých historických terénů výkopovými pracemi. V takovém případě bude vzniklá situace řešena novou dohodou o provedení arch. výzkumu, která bude obsahovat opatření nezbytná k terénnímu výzkumu stavbou narušených nemovitých objektů, jejich dokumentace, spektra přírodovědných analýz, odvislých od povahy archeologických nálezů a vyhotovení nálezové zprávy z této etapy záchranného archeologického výzkumu;

c) do šedesáti dnů po uskutečnění faktického finančního plnění úhrady nákladů na záchranný archeologický výzkum vystaví potvrzení o tom, že tento záchranný archeologický výzkum řádně proběhl;

d) v případě, že při zemních pracích, jichž se tato dohoda týká, budou zjištěny archeologické nálezy, budou deponovány v Muzeu Českého ráje a do jednoho roku po ukončení zemních prací bude vypracována zprávou o výsledcích tohoto záchranného archeologického výzkumu;

e) jeho pracovníci budou při provádění tohoto záchranného archeologického výzkumu dodržovat předpisy BOZP.

2. *Objednatel se zavazuje, že:*

a) oznámí odbornému garantovi Muzea Českého ráje v Turnově alespoň tři pracovní dny předem zahájení I. etapy zemních prací a následně oznámí zahájení každé další etapy zemních prací;

b) umožní pracovníkům Muzea Českého ráje v Turnově, jakož i jeho smluvnímu partnerovi ve věci provádění dotčeného archeologického výzkumu, přístup na staveniště, provádění záchranného archeologického výzkumu, především zajistí přístup na staveniště, do výkopů a dalších míst, kde práce v rámci stavby zasahují pod povrch země;

c) umožní pracovníkům Muzea Českého ráje v Turnově provádět opatření v terénu za účelem dokumentace a vyhodnocení nemovitých archeologických nálezů, tj. zejména porušených nebo ohrožených archeologických situací, odebrání zjištěných movitých archeologických nálezů, jejich laboratorní zpracování včetně dokumentace nutné pro vyhodnocení a vypracování nálezové zprávy ze záchranného archeologického výzkumu; v případě zjištění významných nemovitých archeologických nálezů se zavazuje po dohodě s těmito pracovníky zastavit práce v potřebném rozsahu a na dobu potřebnou k náležitému odkrytí, dokumentaci, vyhodnocení těchto nálezů a odebrání movitých archeologických nálezů z těchto archeologických situací;

d) uhradí Muzeu Českého ráje v Turnově náklady vynaložené na provádění tohoto záchranného archeologického výzkumu ve smyslu čl. III., odst. 1., písm. a) této dohody.

IV.

Náklady na záchranný archeologický výzkum

1. Terénní pracovník archeologického oddělení Muzea Českého ráje v Turnově nebo jeho smluvní partner telefonicky oznámí příslušnému zástupci VHS Turnov záměr provést v konkrétním termínu návštěvu probíhajících zemních prací z důvodu zajištění záchranného archeologického výzkumu. Průběh záchranného archeologického výzkumu bude pro potřeby investora dokumentován zápisy do stavebního deníku, který bude k dispozici u příslušného zástupce VHS Turnov.

2. Rozsah prací byl dohodnut v celkovém objemu 295 169,- Kč (bez DPH) stanoveném kalkulací pro každou stavbu zvlášť (příloha 2). Tato částka bude upřesněna podle konkrétních nákladů vynaložených na provádění tohoto záchranného archeologického výzkumu ve smyslu čl. III., odst. 1., písm. a) této dohody, včetně možnosti přesunu finančních prostředků mezi jednotlivými položkami kalkulace v rámci jedné stavby – viz Příloha 2 této Dohody.

3. Platebním dokladem, který vystaví Muzeum Českého ráje v Turnově, je faktura s náležitostmi účetního a daňového dokladu. Objednatelse zavazuje zaplatit fakturovanou částku do čtrnácti dnů ode dne doručení faktury. V případě nedodržení termínu splatnosti se fakturovaná částka zvyšuje o dohodnuté penále 0,5 % fakturované částky za každý započatý kalendářní den počínaje prvním dnem následujícím po dni splatnosti faktury.

V.

Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy, které nejsou upraveny touto dohodou, se řídí ustanovením příslušných právních předpisů.

2. Účastníci dohody potvrzují, že tato dohoda byla uzavřena svobodně, že souhlasí s jejím obsahem a že nebyla sjednána v tísni ani za jinak nevýhodných podmínek.

3. Tato dohoda se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, každý účastník dohody obdrží dva z nich.

4. Tato dohoda nabývá účinnosti a platnosti dnem jejího podpisu oběma účastníky dohody a uzavírá se na dobu do 31. 12. 2024.

5. Tato dohoda upravuje podmínky akcí z roku 2023, pol. č. 3 nebyla realizována.

V Turnově dne: 11. 03. 2024 V Turnově dne: 14.3.2023

za *Muzeum Českého ráje v Turnově*: za *Vodohospodářské sdružení Turnov*:

..................................................... ……………………………………..

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  | | |  |

Příloha 1 – soupis staveb

1) Turnov - oprava V+K Daliměřice, Mírová - I. etapa (03–08/2024)

2) Turnov - prodloužení vodovodu a kanalizace Vesecko IZS (07–10/2024)

3) Turnov - nový vodojem Mašov (05–12/2024)

4) Rakousy - obnova prameniště Kalich (podzim 2024)

5) Malá Skála - obnova vodovodu a kanalizace v obci, vodovod Vranové I. (06–09/2024)

6) Kacanovy - prodloužení vodovodu v lokalitě za školou (06–09/2024)

7) Olešnice - rekonstrukce VDJ Pohoř (04–11/2024)

8) Rovensko p. Tr. - rekonstrukce vodovodu Blatec (07–10/2024)

9) Přepeře - bytová zóna za úřadem (08–11/2024)

10) Ohrazenice - bytová zóna pod hřbitovem (08-11/2024)

11) Semily - Obnova vodov. a kanal. v okolí hl. mostu přes Jizeru II. etapa (08-09/2024)

12) Semily - rekonstrukce vodojemu Cimbál (03-10/2024)

13) Jilemnice - Obnova vodovodu a kanalizace ulice Na Drahách II etapa (03-10/2024)

14) Lomnice - obnova VH sítí v ulici plk. Truhláře a Jilemnická (08-09/2024)

15) Benešov u Semil - VDJ Strážník (04-11/2024)

16) Obnova vodovodu Košov (03-10/2024)

17) Rokytnice n. Jiz. - Obnova vodov. a kanal. v lokalitě Sídliště (Horní Kout) (04-10/2024)

18) Rokytnice n. Jiz. - Obnova a přeložky tech. infrastr. u hotelu Krakonoš (04-10/2024)

19) Chuchelna - Provozní opatření pro odstavení VDJ Starý (03-10/2024)

20) Chuchelna - lokalita Bačov a Komárov (03-10/2024)

Příloha 2 – kalkulace

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) Turnov - oprava V+K Daliměřice, Mírová - I. etapa (03–08/2024) | | | | |
| I. mzdové náklady: | hodiny | sazba | celkem |  |
| archeolog | 2 | 600 | 1 200,00 |  |
| terénní technik (8 dohledů) | 8 | 400 | 3 200,00 |  |
| II. další přímé náklady: | | | |  |
| materiál a služby | | | 1 500,00 |  |
| III. cestovné | | | |  |
| Turnov-v místě-paušální náklad | | | 1 000,00 |  |
| celkem | | | 6 900,00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 2) Turnov - prodloužení vodovodu a kanalizace Vesecko IZS (07–10/2024) (\*) | | | | |
| I. mzdové náklady: | hodiny | sazba | celkem |  |
| archeolog | 5 | 600 | 3 000,00 |  |
| terénní technik (15 dohledů) | 15 | 400 | 6 000,00 |  |
| II. další přímé náklady: | | | |  |
| materiál a služby | | | 2 000,00 |  |
| III. cestovné | | | |  |
| Turnov-Vesecko a zpět = 10 km, celkem 150 km | | | 1 620,00 |  |
| celkem | | | 12 620,00 |  |
| Poznámka (\*): předpoklad pozitivních zjištění (známá lokalita). | | | |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3) Turnov - nový vodojem Mašov (05–12/2024) | | | | |
| I. mzdové náklady: | hodiny | sazba | celkem |  |
| archeolog | 4 | 600 | 2 400,00 |  |
| terénní technik (4 dohledy) | 8 | 400 | 3 200,00 |  |
| II. další přímé náklady: | | | |  |
| materiál a služby | | | 500,00 |  |
| III. cestovné | | | |  |
| Turnov-v místě-paušální náklad | | | 400,00 |  |
| celkem | | | 6 500,00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 4) Rakousy - obnova prameniště Kalich (podzim 2024) (\*) | | | | |
| I. mzdové náklady: | hodiny | sazba | celkem |  |
| archeolog | 0 | 600 | 0,00 |  |
| terénní technik (0 dohledů) | 0 | 400 | 0,00 |  |
| II. další přímé náklady: | | | |  |
| materiál a služby | | | 0,00 |  |
| III. cestovné | | | |  |
| Turnov-v místě-paušální náklad | | | 0,00 |  |
| celkem | | | 0,00 |  |
| Poznámka (\*): dohlíženo minulý rok s negativním zjištěním. | | | |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 5) Malá Skála - obnova vodovodu a kanalizace v obci, vodovod Vranové I. (06–09/2024) | | | | |
| I. mzdové náklady: | hodiny | sazba | celkem |  |
| archeolog | 2 | 600 | 1 200,00 |  |
| terénní technik (12 dohledů) | 24 | 400 | 9 600,00 |  |
| II. další přímé náklady: | | | |  |
| materiál a služby | | | 1 500,00 |  |
| III. cestovné | | | |  |
| Turnov-Malá Skála a zpět = 37 km, celkem 444 km | | | 4 795,00 |  |
| celkem | | | 17 095,00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 6) Kacanovy - prodloužení vodovodu v lokalitě za školou (06–09/2024) | | | | |
| I. mzdové náklady: | hodiny | sazba | celkem |  |
| archeolog | 4 | 600 | 2 400,00 |  |
| terénní technik (8 dohledů) | 16 | 400 | 6 400,00 |  |
| II. další přímé náklady: | | | |  |
| materiál a služby | | | 1 500,00 |  |
| III. cestovné | | | |  |
| Turnov-Kacanovy a zpět 12 km, tj. celkem 96 km | | | 1 037,00 |  |
| celkem | | | 11 337,00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 7) Olešnice - rekonstrukce VDJ Pohoř (04–11/2024) (\*) | | | | |
| I. mzdové náklady: | hodiny | sazba | celkem |  |
| archeolog | 2 | 600 | 1 200,00 |  |
| terénní technik (8 dohledů) | 16 | 400 | 6 400,00 |  |
| II. další přímé náklady: | | | |  |
| materiál a služby | | | 2 000,00 |  |
| III. cestovné | | | |  |
| Turnov-Olešnice u Tur. a zpět = 14 km, celkem 112 km | | | 1 210,00 |  |
| celkem | | | 10 810,00 |  |
| Poznámka (\*): předpoklad pozitivních zjištění. | | | |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 8) Rovensko p. Tr. - rekonstrukce vodovodu Blatec (07–10/2024) (\*) | | | | |
| I. mzdové náklady: | hodiny | sazba | celkem |  |
| archeolog | 4 | 600 | 2 400,00 |  |
| terénní technik (15 dohledů) | 30 | 400 | 12 000,00 |  |
| II. další přímé náklady: | | | |  |
| materiál a služby | | | 2 000,00 |  |
| III. cestovné | | | |  |
| Turnov-Blatec a zpět = 22 km, celkem 330 km | | | 3 564,00 |  |
| celkem | | | 19 964,00 |  |
| Poznámka (\*): předpoklad pozitivních zjištění. | | | |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 9) Přepeře - bytová zóna za úřadem (08–11/2024) (\*) | | | | |
| I. mzdové náklady: | hodiny | sazba | celkem |  |
| archeolog | 6 | 600 | 3 600,00 |  |
| terénní technik (12 dohledů) | 24 | 400 | 9 600,00 |  |
| II. další přímé náklady: | | | |  |
| materiál a služby | | | 5 000,00 |  |
| III. cestovné | | | |  |
| Turnov-Přepeře a zpět = 11 km, celkem 132 km | | | 1 426,00 |  |
| celkem | | | 19 626,00 |  |
| Poznámka (\*): předpoklad pozitivních zjištění (známá lokalita). | | | |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 10) Ohrazenice - bytová zóna pod hřbitovem (08-11/2024) (\*) | | | | |
| I. mzdové náklady: | hodiny | sazba | celkem |  |
| archeolog | 6 | 600 | 3 600,00 |  |
| terénní technik (15 dohledů) | 30 | 400 | 12 000,00 |  |
| II. další přímé náklady: | | | |  |
| materiál a služby | | | 4 000,00 |  |
| III. cestovné | | | |  |
| Turnov-Ohrazenice a zpět = 8 km, celkem 120 km | | | 1 296,00 |  |
| celkem | | | 20 896,00 |  |
| Poznámka (\*): předpoklad pozitivních zjištění. | | | |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 11) Semily - Obnova vodov. a kanal. v okolí hl. mostu přes Jizeru II. etapa (08-09/2024) | | | | |
| I. mzdové náklady: | hodiny | sazba | celkem |  |
| archeolog | 2 | 600 | 1 200,00 |  |
| terénní technik (6 dohledů) | 18 | 400 | 7 200,00 |  |
| II. další přímé náklady: | | | |  |
| materiál a služby | | | 500,00 |  |
| III. cestovné | | | |  |
| Turnov-Semily a zpět = 46 km, celkem 276 km | | | 2 981,00 |  |
| celkem | | | 11 881,00 |  |
| Souběh akcí (doprava -1/2 nákladů): | |  | -1 491,00 |  |
| celkem | | | 10 390,00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 12) Semily - rekonstrukce vodojemu Cimbál (03-10/2024) | | | | |
| I. mzdové náklady: | hodiny | sazba | celkem |  |
| archeolog | 0 | 600 | 0,00 |  |
| terénní technik (0 dohledů) | 0 | 400 | 0,00 |  |
| II. další přímé náklady: | | | |  |
| materiál a služby | | | 0,00 |  |
| III. cestovné | | | |  |
| Turnov-Semily a zpět = 50 km, celkem 0 km | | | 0,00 |  |
| celkem | | | 0,00 |  |
| Souběh akcí (doprava -1/2 nákladů): | |  | 0 |  |
| Celkem | | | 0 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 13) Jilemnice - Obnova vodovodu a kanalizace ulice Na Drahách II etapa (03-10/2024) (\*) | | | | |
| I. mzdové náklady: | hodiny | sazba | celkem |  |
| archeolog | 6 | 600 | 3 600,00 |  |
| terénní technik (28 dohledů) | 84 | 400 | 33 600,00 |  |
| II. další přímé náklady: | | | |  |
| materiál a služby | | | 2 500,00 |  |
| III. cestovné | | | |  |
| Turnov-Jilemnice a zpět = 88 km, celkem 2464 km | | | 26 611,00 |  |
| celkem | | | 66 311,00 |  |
| Souběh akcí (doprava 1/3 nákladů): |  |  | -17 741,00 |  |
| Celkem | | | 48 570,00 |  |
| Poznámka (\*): týká prací v roce 2024 i 2025, bude však fakturováno odděleně. | | | |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 14) Lomnice - obnova VH sítí v ulici plk. Truhláře a Jilemnická (08-09/2024) (\*) | | | | |
| I. mzdové náklady: | hodiny | sazba | celkem |  |
| archeolog | 11 | 600 | 6 600,00 |  |
| terénní technik (11 dohledů) | 22 | 400 | 8 800,00 |  |
| II. další přímé náklady: | | | |  |
| materiál a služby | | | 1 673,00 |  |
| III. cestovné | | | |  |
| Turnov-Lomnice n. Pop. a zpět = 44 km, celkem 484 km | | | 5 227,00 |  |
| celkem | | | 22 300,00 |  |
| Souběh akcí (doprava -1/2 nákladů): | |  | -2 613,00 |  |
| celkem | | | 19 687,00 |  |
| Poznámka (\*): částka vypočítána z kalkulace 2023 (zbývajících 11 dohledů). | | | |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 15) Benešov u Semil - VDJ Strážník (04-11/2024) | | | | |
| I. mzdové náklady: | hodiny | sazba | celkem |  |
| archeolog | 2 | 600 | 1 200,00 |  |
| terénní technik (2 dohledy) | 6 | 400 | 2 400,00 |  |
| II. další přímé náklady: | | | |  |
| materiál a služby | | | 500,00 |  |
| III. cestovné | | | |  |
| Turnov-Benešov u Semil a zpět = 50 km, celkem 100 km | | | 1 080,00 |  |
| celkem | | | 5 180,00 |  |
| Souběh akcí (doprava -1/3 nákladů): | |  | -720,00 |  |
| Celkem | | | 4 460,00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 16) Obnova vodovodu Košov (03-10/2024) | | | | |
| I. mzdové náklady: | hodiny | sazba | celkem |  |
| archeolog | 6 | 600 | 3 600,00 |  |
| terénní technik (14 dohledů) | 28 | 400 | 11 200,00 |  |
| II. další přímé náklady: | | | |  |
| materiál a služby | | | 1 500,00 |  |
| III. cestovné | | | |  |
| Turnov-Košov a zpět = 45 km, celkem 630 km | | | 6 804,00 |  |
| celkem | | | 23 104,00 |  |
| Souběh akcí (doprava 1/2 nákladů): |  |  | -3 402,00 |  |
| Celkem | | | 19 702,00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 17) Rokytnice n. Jiz. - Obnova vodov. a kanal. v lokalitě Sídliště (Horní Kout) (04-10/2024) | | | | |
| I. mzdové náklady: | hodiny | sazba | celkem |  |
| archeolog | 6 | 600 | 3 600,00 |  |
| terénní technik (15 dohledy) | 45 | 400 | 18 000,00 |  |
| II. další přímé náklady: | | | |  |
| materiál a služby | | | 2 000,00 |  |
| III. cestovné | | | |  |
| Turnov-Rokytnice a zpět = 88 km, celkem 1320 km | | | 14 256,00 |  |
| celkem | | | 37 856,00 |  |
| Souběh akcí (doprava 1/2 nákladů): |  |  | -7 128,00 |  |
| Celkem | | | 30 728,00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 18) Rokytnice n. Jiz. - Obnova a přeložky tech. infrastr. u hotelu Krakonoš (04-10/2024) (\*) | | | | |
| I. mzdové náklady: | hodiny | sazba | celkem |  |
| archeolog | 10 | 600 | 6 000,00 |  |
| terénní technik (10 dohledů) | 30 | 400 | 12 000,00 |  |
| II. další přímé náklady: | | | |  |
| materiál a služby | | | 4 000,00 |  |
| III. cestovné | | | |  |
| Turnov-Rokytnice a zpět = 88 km, celkem 880 km | | | 9 504,00 |  |
| celkem | | | 31 504,00 |  |
| Souběh akcí (doprava -1/2 nákladů): | |  | -4 752,00 |  |
| celkem | | | 26 752,00 |  |
| Poznámka (\*): předpoklad pozitivních zjištění. | | | |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 19) Chuchelna - Provozní opatření pro odstavení VDJ Starý (03-10/2024) | | | | |
| I. mzdové náklady: | hodiny | sazba | celkem |  |
| archeolog | 2 | 600 | 1 200,00 |  |
| terénní technik (4 dohledy) | 8 | 400 | 3 200,00 |  |
| II. další přímé náklady: | | | |  |
| materiál a služby | | | 500,00 |  |
| III. cestovné | | | |  |
| Turnov-Chuchelna a zpět = 32 km, celkem 128 km | | | 1 382,00 |  |
| celkem | | | 6 282,00 |  |
| Souběh akcí (doprava -1/3 nákladů): | |  | -922,00 |  |
| Celkem | | | 5 360,00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 20) Chuchelna - lokalita Bačov a Komárov (03-10/2024) | | | | |
| I. mzdové náklady: | hodiny | sazba | celkem |  |
| archeolog | 2 | 600 | 1 200,00 |  |
| terénní technik (2 dohledy) | 4 | 400 | 1 600,00 |  |
| II. další přímé náklady: | | | |  |
| materiál a služby | | | 500,00 |  |
| III. cestovné | | | |  |
| Turnov-Komárov a zpět = 24 km, celkem 48 km | | | 518,00 |  |
| celkem | | | 3 818,00 |  |
| Souběh akcí (doprava 1/3 nákladů): |  |  | -346 |  |
| Celkem | | | 3 472,00 |  |